政府采购项目                     合同编号：

普通国省干线公路工程平安工地建设

技术服务服务合同

采购人： 陕西省公路局

供应商：

二〇二六年  月

# 合同协议书

甲方（采购人）：陕西省公路局

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致， 订立本合同。

一、项目概况

### （一）项目名称：普通国省干线公路工程平安工地建设技术服务

### （二）项目地点：采购人指定地点

### （三）服务内容：按照交通运输部及省厅相关文件精神，为解决我省普通国省干线公路建设质量下滑、安全问题突出问题，我局拟在普通国省干线公路建设领域开展平安工地建设技术指导、在建项目安全检查及平安百年品质工程攻关行动，旨在坚持问题和目标导向，开展安全检查及施工技术攻关，提炼推广先进工程安全、技术管理经验及优秀工法，进一步完善有关工程质量安全技术标准，提升我省公路工程质量安全管理水平。

二、合同金额

合同总价款(含税价):                         (¥          元)。

合同价格为含税价，乙方报价包含完成本项目所需的全部费用（包括但不限于劳务费、交通费、设备费、专家论证费、技术咨询费、检测费、食宿费、材料费、保险费、国家按现行税收政策征收的一切税金、报告出具等一切费用）。甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

三、服务期限

合同服务期为合同签订之日起至2026年11月30日。

四、结算方式

（一）结算单位:由甲方负责结算。费用结算采用银行转账方式，分期付款。乙方应在甲方每次付款前，按照甲方要求的发票类型和金额，向甲方开具合法有效的发票，税费由乙方承担。否则，甲方有权拒绝付款且不承担迟延支付的违约责任。

（二）付款方式:

1.双方签署合同后甲方收到乙方履约保证金（或保函）及等额有效发票15日内向乙方支付合同总金额的60%（￥...元）。

2.乙方按期完成合同约定内容，提交甲方认可的项目全部成果及等额有效发票后15日内向乙方支付合同总金额的40%（￥....元）。

3.合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，履约保证金待乙方履行完全部合同义务，并经甲方验收合格且无任何纠纷后无息退还。

五、主要工作内容

1.按照平安工地建设要求，对在建的24个项目进行技术指导和安全检查，主要内容包括是否按照相关要求落实平安工地建设及在建桥梁质量安全专项行动，发现施工现场存在的安全问题并提出解决办法，对涉及安全的重要施工内容进行技术指导。

依托具有代表性的310国道眉县青化至渭滨高家镇公路等4个项目进行质量安全工艺研究，开展桥梁预制梁、隧道施工质量安全管控能力和路基路面工程施工技术攻关行动。①桥梁工程重点解决预制场布设不合理、预制梁钢筋加工、钢筋骨架制作、混凝土浇筑与养生、智能张拉和压浆等关键工序质量控制不严等质量通病问题，提高桥梁工程耐久性。②隧道工程重点解决隧道开挖、初期支护、二衬浇筑、超前地质预报、监控量测、隐蔽工程检测等施工环节存在的突出问题。③路基路面工程重点解决大填大挖破坏生态环境、水文地质勘探深度不够引起滑坡、高边坡主动防措施不足或方案不稳妥造成滑塌、排水设施不完善及路面病害等问题。

2.编制技术指导报告

结合咨询服务项目特点，指导项目开展平安工地建设及平安百年品质工程技术攻关，编制平安工地检查报告、品质工程技术指导建议书、撰写技术成果总结报告。

提交成果的方式、份数：电子版一份，纸质版2份

六、其他要求

满足交通运输部、陕西省交通运输主管部门印发的规范性文件以及招标文件相关技术要求，提交的检测报告需通过咨询单位的技术审查。

项目依据

1.交通运输部办公厅、应急管理部办公厅、中华全国总工会办公厅《关于组织公路水运建设项目平安工程冠名工作的通知》；

2.交通运输部《关于印发公路水运工程平安工地建设管理办法的通知》；

3.《交通运输部办公厅关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见》；

4.《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理的意见》；

5.交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》；

6.《陕西省交通运输厅关于推进“十四五”普通国省干线公路品质工程建设的意见》；

7.《陕西省交通运输厅关于印发〈陕西省2026年公路桥梁建设工程质量安全专项整治行动方案〉的通知》。

七、售后服务

技术支持和售后服务由乙方严格按响应文件及有关承诺执行，提供7*24小时电话咨询服务，出现问题时，0.5小时内电话响应，2小时内电话解决问题，如有需要8小时内到达故障现场解决问题。

售后服务联系方式:

如因乙方自身原因或不能履行售后服务义务,甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和风险由乙方承担。

八、验收

（一）乙方完成合同约定的全部内容后，应向甲方提交书面的服务成果报告及验收申请。同时向甲方提交项目实施过程中的所有资料,以便甲方日后跟踪、督导、检查所检测项目。乙方应根据国家现行的相关技术标准、规范、规程（见第六条其他要求）等以及我省公路管理相关规定实施检测，据实提交各项检测成果资料。

（二）甲方收到乙方的验收申请后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。乙方提交合同履约情况总结报告，并经甲方确认。验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

（三）验收依据：①本合同及附件文本；②竞争性磋商文件、响应文件、澄清表（函）；③国家相应的标准、规范。

技术审查、验收不合格的限期整改，整改过程中产生的一切费用和损失由乙方承担。整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的应予以赔偿，且乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

九、保密

乙方对工作中了解到的甲方的技术、数据、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

乙方违反保密规定的，除承担法律责任外，还应向甲方支付合同总金额5%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

十、知识产权

乙方应对所供服务具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并向甲方承担合同总金额10%的违约金，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

十一、违约责任

（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”、“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。

（四）乙方逾期完成服务的，每逾期一日，向甲方承担合同总金额0.5%的违约金，逾期 20日的，甲方有权单方解除本合同且保留追究乙方违约责任的权利，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（五）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额5%的违约金。

（六）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额5%的违约金。

（七）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，包括但不限于报告、方案、设计、软件等，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意乙方不得给与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

（八）乙方未按合同约定或甲方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款5%的违约金，出现3次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（九）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。

十二、合同争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商无法解决的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十三、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、合同订立

（一）本合同未尽事宜由双方协商解决，双方协商达成一致，可以对本合同进行修订或补充，任何对本合同的修订或者补充，应采用书面形式，签订补充协议，具有同等法律效力。

（二）本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，当上述文件如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

（三）本合同自双方的法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

（四）本合同一式 捌 份，其中，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

甲方：      陕西省公路局（盖章）

地 址：陕西省西安市碑林区含光北路110号

开户行及账号：611301033018010000003

交通银行西安城南支行

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

乙  方：                        （盖章）

地  址：

开户行：

账  号：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

年   月   日