渭南市非法倾倒处置固体废物排查项目
采购需求
一、基本要求

1、功能要求：对陕西省生态环境厅下发的非法倾倒（处置）固废线索和利用其他途径获得的非法倾倒处置固废补充线索开展现场核实，同时对重点区域开展排查，完成非法倾倒处置固体废物问题线索统计表、疑似非法倾倒固废图斑现场核实记录表、非法倾倒固废问题排查台账，最终形成《渭南市非法倾倒处置固体废物排查报告》。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（7）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（9）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）

（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（13）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）

（14）其他需要落实的政府采购政策。

3、服务期限：自合同签订之日起90日历天。

4、服务地点：渭南市
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

（1）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）；

（5）《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330—2017）；

（6）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298—2019）；

（7）《国家危险废物名录（2025年版）》；

（8）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021 年第 1 号）；

（9）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤〔2020〕72 号）；

（10）《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）；

（11）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ 113-2007）；

（12）《生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作方案》（环固体〔2025〕344 号）；

（13）《陕西省生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作实施方案》。

（14）《陕西省非法倾倒处置固体废物专项整治行动实施方案(2025—2027年)》

三、服务指标的具体要求
（1）排查对象：包括非法倾倒的工业固体废物、建筑垃圾、生活垃圾、农业固废及非法拆解处置报废机动车、废弃电器电子产品的场所等。

（2）排查重点区域：重点关注渭南市行政区划内路网交织、城乡结合、拆迁地块、行政交界等区域和山边、水边、岸边等“三边地带”，以及河流湖泊、荒滩荒地、坑塘宕口、矿坑溶洞、自然保护地、林地等无人区域和生态敏感区域。

（3）固体废物排查：对省厅下发非法倾倒（处置）固废线索和补充线索开展现场核实，调查固废种类、位置、坐标、占地面积、方量、固废性质、责任人、合法性。 

（4）项目成果：《渭南市非法倾倒处置固体废物排查报告》（内容包括整改措施建议）。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算97万元。包括本次项目所需的人工费、差旅费、服务费、管理费、税金等所有费用，服务期内不再增加其他费用。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求
1、服务质量：达到国家及相关规定“合格”标准。

2、服务标准：满足相关技术标准、规范及项目实施要求。

3、服务期限：自合同签订之日起90日历天。

4、服务效率：按照采购人要求按时保质保量的完成服务内容。

六、付款方式

合同签订后支付合同总价款的40%，完成所有工作内容，并通过验收后支付剩余的60%。

七、验收标准

在服务期限内，结合相关规范标准，编制《渭南市非法倾倒处置固体废物排查报告》，通过专家技术评审验收。
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