## 拟签订采购合同文本

合同范本(仅供参考)

西安市12345热线大模型智能化提升建设项目

全过程监理服务

合 同 书

甲方：西安市数据局

乙方：

年   月

项目合同书

委托方（甲方）： 西安市数据局

受托方（乙方）：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担的“西安市12345热线大模型智能化提升建设项目全过程监理服务”事宜，达成如下合同协议：

# 1.项目名称

西安市12345热线大模型智能化提升建设项目全过程监理服务

# 2.合同组成

2.1下列文件应被认为是本合同的组成部分

（1）本合同各条款

（2）磋商材料

（3）双方有关本项目的洽商、变更、调整等书面协议或文件

以上文本构成此合同不可分割的部分并与合同正文具有同等法律效力。

2.2本合同文件解释

本合同文件的执行、解释优先级按本合同条款2.1顺序，当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决。

# 3.服务内容及要求

乙方受甲方委托，代表甲方利益，依法对西安市12345热线大模型智能化提升建设项目全过程监理服务进行全过程监督管理。乙方应严格按照国家电子政务管理办法、甲方和承建方签订的合同、信息系统监理规范及规划行业和计算机技术相关国家标准开展监理工作。应结合项目的特点，对项目建设准备、详细设计、实施和验收四个阶段进行全过程监理，包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、文档资料管理、项目协调等，确保项目按期、高质、高效地完成，并顺利通过验收。

交付成果包括但不限于项目监理规划、监理实施细则、开工令、监理通知单、监理工作联系单、会议纪要、进场核验报告、质量巡检记录、进度计划审核报告、进度偏差分析及整改建议、工程变更/签证审核意见书、项目阶段性监理周报、监理月报，软硬件交付成果清单，资产交付清单，分项/初步/竣工验收监理评估报告、监理工作总结报告和完整的项目监理档案（纸质3份+电子版本）等资料。

# 4.工期要求

监理服务期限：自监理合同签订之日起至项目验收合格为止。

# 5.合同价款与支付

5.1合同价款

本项目合同总价为人民币￥         元（大写：      整）。该价格为含税价，包括但不限于增值税及附加税。

5.2支付方式

（1）合同签订生效后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40%，首付款为人民币￥     元（大写：        整）。

（2）建设项目初验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40%，初验款为人民币￥      元（大写：         整）。

（3）建设项目终验合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20%。终验款为人民币￥      元（大写：         整）。

（4）采用银行转账支付，在甲方支付合同款项前，乙方应当出具与待付款项同等金额且符合甲方要求的税务发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期支付的责任，同时乙方不得因此拒绝或延迟履行其合同义务。

# 6.知识产权

本项目所产生的知识产权由甲方享有，乙方应保证在本项目使用任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担全部相关责任，由此造成甲方无法完成本合同约定的项目内容，甲方有权解除合同，并要求乙方全额退还已收的全部款项。

# 7.甲方的权利和义务

7.1在项目服务范围内要求乙方提供技术、服务支持。

7.2按合同约定的内容对乙方进行监督检查和过程控制，对不符合本合同约定的情形，甲方有权要求乙方进行整改。

7.3甲方有权要求乙方更换不能胜任本项目工作的项目总监。

7.4对乙方提供成果的商业秘密、技术秘密有保密的义务。

7.5按合同约定的期限和方式向乙方支付应付合同价款。

7.6甲方独自承担本项目成果汇交义务。

# 8.乙方的权利和义务

8.1及时响应甲方提出的技术、服务支持要求。

8.2项目进行过程中，乙方项目总监和专业监理工程师如需更换，必须向甲方提交书面报告，经同意后方可更换。

8.3完成本合同规定的工作内容，在约定期限内将全部合格成果提交甲方。

8.4本项目所有资料、成果的所有权归甲方。乙方对本项目所有的成果资料具有保密的义务，未经甲方允许不得以任何形式向第三方提供和泄露，不得利用本项目成果资料生产其它任何形式的产品，本项目终止时应将所有资料交给甲方，不得做任何形式的保留。

8.5乙方承担其人员、设备及其它全部安全责任。

8.6根据约定条款向甲方收取服务费用。

# 9.甲乙双方违约责任

9.1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

9.2如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

# 10.合同的变更和修改、中止和终止

10.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，由双方法人代表或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效。

10.2如果甲方认定乙方在执行合同中有腐败或欺诈行为，有权在任何时候发出书面通知终止合同，并不承担任何责任。

10.3甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，乙方须返还甲方所有已付款项、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任。

# 11.不可抗力

11.1不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

11.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快取得另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

# 12.争议的解决方式

12.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

12.2凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 13.合同生效及其它事项

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。本合同壹式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

13.2本合同未尽事宜两方另行协商，并以经两方协商后形成的有关补充协议为准。

| 甲 方:(公章) | 乙 方:(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(委托代理人)： | 法定代表人(委托代理人)： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 合同订立日期： 年 月 日 |  |

附件1：

西安市12345热线大模型智能化提升建设项目全过程监理服务绩效评价考核方案

一、考核目的

此次绩效评价考核目的是为了科学、公平、公正的评估“西安市12345热线大模型智能化提升建设项目全过程监理服务”交付实施的完整度、交付质量、交付效果。按照考核标准在履约验收时对中标方的服务进行考核，并按照考核结果支付项目尾款，项目服务期内共考核一次。

二、考核标准

本次绩效评价考核从人员服务，进度管理，项目变更管控，成果交付，协调、文档、安全管理，验收配合等6个维度进行评价，总分值为100分。

绩效评价考核标准如下所示：

| 序号 | 评价 指标 | 指标明细 | 分值范围 | 指标 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员服务 | 总监理工程师、专业监理人员资质、数量不满足磋商要求 | 每人次扣5分 |  |
| 2 |  | 监理人员未常驻工作现场、关键节点缺席 | 单次扣4分 |  |
| 3 |  | 人员专业能力不足，无法把控大模型、政务系统建设重难点 | 每次扣3分 |  |
| 4 |  | 未经甲方书面同意擅自更换总监/核心监理人员 | 扣6分 |  |
| 5 |  | 监理人员泄露项目资料、业务信息 | 单次扣8分 |  |
| 6 | 进度管控 | 未审核总进度、阶段性实施计划 | 扣3分 |  |
| 7 |  | 未定期开展进度巡检、未出具进度分析月报等 | 缺一期扣2分 |  |
| 8 |  | 发现工期滞后未出具监理整改通知单 | 每次扣3分 |  |
| 9 |  | 初验、试运行、竣工各阶段监理核查不及时 | 每次扣4分 |  |
| 10 |  | 整改期限超期未跟踪督办 | 每条扣2分 |  |
| 11 | 项目变更管控 | 未审查承建方需求、总体/详细设计方案 | 扣4分 |  |
| 12 |  | 软件开发、系统部署未旁站巡检、无质量记录 | 每次扣3分 |  |
| 13 |  | 系统缺陷未督促承建方整改闭环 | 每条扣2分 |  |
| 14 |  | 工程款支付审核不严、未核实工程量与质量 | 单次扣4分 |  |
| 15 |  | 若出现变更，未出具专业评估意见书，未管控变更造价、工期 | 每项扣4分 |  |
| 16 |  | 未监督网络安全、等保、密码建设落实 | 扣4分 |  |
| 17 | 成果交付 | 缺失监理规划、细则、开工令、通知单、会议纪要任一文件 | 每份扣2分 |  |
| 18 |  | 无分项/初验/竣工监理评估报告 | 每项扣4分 |  |
| 19 |  | 监理周报/月报间断缺失 | 缺一期扣1分 |  |
| 20 |  | 全套纸质和电子监理档案交付不全 | 扣3分 |  |
| 21 | 协调、文档、安全管理 | 未定期组织甲乙双方项目协调会，矛盾协调不力 | 每次扣2分 |  |
| 22 |  | 未建立项目文档管控机制，督促资料归集不到位 | 扣2分 |  |
| 23 |  | 未监督承建方数据、网络安全措施落实 | 扣3分 |  |
| 24 |  | 项目全流程保密管控缺失 | 扣3分 |  |
| 25 | 验收配合 | 未协助甲方编制开展各阶段项目验收 | 扣2分 |  |
| 26 |  | 验收问题未逐条跟踪整改、未出具复核意见 | 每条扣1分 |  |
| 27 |  | 竣工资料归集、归档配合不到位 | 扣2分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

三、考核结果及运用

根据考核标准对服务质量进行考核打分，并按照考核实际得分情况对照绩效考核系数进行尾款支付。绩效考核系数计算方法:

| 绩效考核得分 | 绩效考核系数 |
| --- | --- |
| 100～90 | 1.00 |
| 89～80 | 0.89～0.80 |
| 79～70 | 0.79～0.70 |
| 69～60 | 0.69～0.60 |
| 60分以下 | 0 |
| 说明:90以上(包含90分)绩效考核系数取1;60～89分绩效考核系数按照考核得分除以100计算;60分以下(不含60分)绩效考核系数为0，不予支付当期尾款，乙方需全面整改并重新考核。 |  |