采购需求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
1采购项目概况
西变DK1西界至西站DK2东界以隋唐长安城第二横街遗迹为主体，长约2530米，19.26公顷范围内考古发现的隋唐长安城道路、路沟、坊门、坊墙等遗迹保护方案的编制工作。
2服务内容及服务要求
2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 690,000.00
采购包最高限价（元）: 690,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	隋唐长安城第二横街西段保护展示方案编制服务项目
	1.00
	690,000.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


2.2服务要求
采购包1：
标的名称：隋唐长安城第二横街西段保护展示方案编制服务项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
随着西安市莲湖区西电片区城市更新项目的开展，考古人员开展系列考古勘探发掘，发现隋唐长安城第二横街及相关遗迹。为科学保护、展示与阐释隋唐长安城第二横街及相关遗迹，以隋唐长安城第二横街遗迹为主体，西至西变DK1西界，东至西站DK2东界，长约2530米区域为整体，提出系统性保护展示考古发现的隋唐长安城第二横街遗迹方案建议。以莲湖区提供的位于西站DK3的文物保护展示用地为重点设计范围，以覆土保护为主，以地表模拟、地面标识、植被标识等手段充分展示第二横街遗址和修德坊、辅兴坊间的格局关系，编制保护展示设计方案。

	2
	
	二、服务范围
西变DK1西界至西站DK2东界，以第二横街遗迹为主体长约2530米，19.26公顷范围内考古发现的隋唐长安城道路、路沟、坊门、坊墙等遗迹保护方案的编制。

	3
	
	三、工作内容：
基础调查与现状评估：场地现状调查、周边建设现状调查及周边建设环境研究，遗址价值评估及相关研究工作，基于考古、用地、价值等方面综合评估保护展示条件。
总体设计：保护此次考古发现的第二横街遗迹整体格局，尽可能展示第二横街格局通廊，进一步彰显隋唐长安城整体格局。
重点任务与重点项目：对考古发现的要素俱全部分进行重点保护展示。坚持最小干预原则，以覆土保护为主，以地表模拟、地面标识等多种方式展示第二横街与修德坊、辅兴坊的格局关系。

	4
	
	四、技术要求
编制完整的设计方案文件，包括设计说明、设计图纸。设计说明需明确设计原则与设计目标、总体思路、保护展示措施，重点设计范围的设计方案内应基本达到指导施工图设计的深度；附图需包含项目位置等基础图纸、整体格局保护展示图，重点设计范围总平面图、剖面图、节点详图及效果图等。

	5
	
	5、 服务要求
1、人员配置（项目组人员须有丰富的相关工作经验）。
2、服务标准：协助采购人完成成果评审、公示、报批等全流程工作；协助解读设计内容解答实施过程中技术问题。

	6
	
	6、 进度要求
分阶段交付成果时限：合同签订之日起1个月内提交方案设计初稿；合同签订之日起2个月内完成专家论证并提交修改稿；合同签订之日起6个月内提交正式最终成果。

	7
	
	7、 成果交付要求
提供方案设计说明及图纸成果文件纸质版6份，电子版1份。


2.3人员配置要求
采购包1：
根据采购文件要求及合同约定执行
2.4设施设备要求
采购包1：
根据采购文件要求及合同约定执行
2.5其他要求
采购包1：
根据采购文件要求及合同约定执行
3商务要求
3.1服务期限
采购包1：
自合同签订之日起6个月。
3.2服务地点
采购包1：
西安大兴新区开发建设管理委员会指定地点
3.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
方案设计需符合《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》，满足指导施工图设计的需要。
3.4支付方式
采购包1：
分批付款
3.5支付约定
采购包1：
1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的60%。
2、 进度款，提交正式成果后，达到付款条件起3个工作日内，支付合同总金额的40%。
3.6违约责任及解决争议的方法
采购包1：
按照采购文件、响应文件及合同约定执行
4其他要求
1、 为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质版投标文件（应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致），正本壹份、副本贰份、电子版壹份。若线上电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以线上电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。 线下递交文件时间：详见本项目磋商公告提交投标文件截止时间；线下递交文件地点：西安市高新路2号西部国际广场1幢32层会议室1 。
2、 [bookmark: _GoBack]线下递交文件须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人开标当月前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明。
