项目基本情况

[bookmark: _GoBack]项目名称：吴堡县应急管理局道路水毁项目
项目地点：陕西省吴堡县，主要涉及佳吴路冯家焉段（3处）和孟家山段（1处）。
项目背景：项目路段地处黄土丘陵沟壑区，地质条件复杂。受连续强降雨影响，部分路基被洪水冲刷掏空，边坡失稳滑塌，严重影响行车安全，导致大型车辆无法通行，小型车辆需绕行便道，给沿线4个行政村约2100余名群众的生产生活带来极大不便，亟需实施系统性修复工程。
建设内容：
佳吴路冯家焉段：共计处理长度180米。主要内容包括路基灰土挤密桩处理、新建沥青混凝土路面、拆除并新建混凝土边沟及拦水带、施划路面标线等。
孟家山段：共计处理长度40米。主要内容包括路基抬高处理、新建浆砌片石路肩墙和矮脚墙、新建钢筋混凝土圆管涵、新建水泥混凝土路面等。
履约期限：计划总工期为60日历天。

