甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标人）

一、合同内容:

二、合同价款：

1、合同总价：

2、合同总价包括：包括完成本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金、专家审查等所有费用。

3、合同总价为含税价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算：

1、付款进度安排：合同签订后，技术服务单位需完成指定矿山企业超层越界开采实地核查、现场测量等相关工作，编制并提交实地核查报告；由采购人组织相关科室、专家成立验收小组，对核查报告进行审查，验收小组可根据审查情况提出修改意见，技术服务单位需严格按照审查意见整改完善，待报告审查通过后加盖公章报送甲方，形成完整的超层越界实地核查成果；自验收小组对核查报告出具全部通过的审查意见之日起30日内，由甲方一次性足额支付本项目全部服务费用。

2、结算方式：按照支付程序进行银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方根据合同条款按甲方要求开具正式发票交采购人。

四、服务期限、服务地点

1、服务期限：自合同签订之日至2027年7月底。

2、服务地点：陕西省渭南市。

五、技术标准

本项目所有成果编制、数据建设、评审报审全过程，严格执行现行国家、自然资源行业、陕西省及渭南市相关标准规范，主要包含但不限于：

1、《中华人民共和国矿产资源法》;

2、《陕西省自然资源厅 陕西省财政厅<关于全面开展煤矿超层越界开采实地核查工作>的通知》（陕自然资发〔2019〕27号）;

3、《陕西省自然资源厅关于印发<陕西省煤矿超层越界开采实地核查技术实施细则>的通知》（陕自然资矿保发〔2022〕12号）;

4、《渭南市安全生产委员会关于印发<渭南市市级部门及中省驻渭有关单位全链条安全生产责任规定（试行）>的通知》（渭安委发〔2025〕16号）。

六、验收标准

由采购人组织相关科室、专家成立验收小组，对核查报告进行审查，验收小组可根据审查情况提出修改意见，技术服务单位需严格按照审查意见整改完善，待报告审查通过后加盖公章报送甲方，形成完整的超层越界实地核查成果。

七、权利和义务

甲方的权利和义务

1、甲方负责对项目工作进度、质量进行监督管理。

2、甲方负责督促被核查矿山积极配合乙方开展工作。

3、项目所形成的成果和成果资料属甲方所有。

4、甲方应按照本合同约定向乙方支付项目资金。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

乙方的权利和义务

1、乙方应按甲方的要求和相关工作规程、规范开展工作，并提交项目成果及相关材料。

2、乙方对提交的成果及相关材料真实性负责。

3、乙方应遵守项目资料保密规定，履行项目全过程资料保管和保密义务。未经甲方批准，不得发布、公开项目阶段进展或成果资料信息。

4、乙方核查过程中，发现被核查对象存在超层越界开采外的其他违法违规行为的，应留存相关证据资料，并向甲方报告。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

八、知识产权条款

1、因本协议产生的工作成果（文档、报表、图纸等)由甲方享有知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得许可第三方阅读、使用或复制。

2、乙方保证其工作成果及其调查过程不侵犯第三人的知识产权，如第三方以该成果侵犯知识产权为由提起诉讼，乙方将以自己的费用解决问题，并赔偿因此给甲方造成的损失。

九、违约责任与解决争议的方法

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3、如果乙方在项目实施中违反操作规程，导致责任事故的，所有责任由乙方承担。

4、若乙方在项目实施中弄虚作假，因自身工作失误未发现被核查矿山的超层越界开采行为，或故意隐瞒被核查矿山的超层越界开采行为，除按相关规定承担法律责任外，今后不得参与甲方组织的相关项目。

5、本合同履行中发生争议，双方协商解决。协商不成的，任何一方可向采购人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续

3、甲方提供给乙方的相关基础资料只限于本项目，乙方需对资料保密，不得外传或用于本项目以外的其他事项。

4、本项目工作成果只能提交给甲方，不得提供给其他任何单位或用于其他事项。

5、如乙方擅自提供资料，导致资料泄密，乙方需承担一切法律责任。

十一、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式     份，甲方、乙方双方分别执    份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年   月   日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |