技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主要建设内容为：渭南市沿黄旅游道部分观景台提升改造建设项目，对沿线多处观景、驿站点位实施土建改造，涵盖韩城龙门片区、合阳片区、潼关古渡口、大荔渔湖镜天等观景节点，施工内容包含各点位土建工程，其中大荔渔湖镜天观景台同步配套绿化改造，整体完善沿黄旅游道路配套休憩、标识、铺装等设施。（详见工程量清单） |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准： 满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准。 |  |  |
| 3 | 工期：90日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：渭南市沿黄公路。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 6 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 7 | 付款方式：本工程进度付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付至合同总金额的40%，工程完工后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；审计报告出具后采购人付清全部合同价款。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与响应文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

- 供应商名称（盖章）：｛请填写供应商名称｝

年   月   日