榆林市府谷县田家寨镇南门村村民委员会移民搬迁项目采购需求文件

- 采购项目名称：榆林市府谷县田家寨镇南门村村民委员会移民搬迁项目

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：（见上传附件）

2、资金来源：神瓦铁路工作经费解决

3、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式：

1、项目实施时间：60天（2026年5月-2026年7月）

2、项目实施地点：田家寨镇南门村。

- 3、工程概况：本项目仅涉及场地整平、道路工程及防护工程。整平场地呈不规则现状，南北长约91米，东西平均宽约24米，场地原始地貌较陡，最大高差22.2米。道路主线全长141米，路面宽度4.5米，路基宽度5.5米；支线全长143米，路面宽度3.5米，路基宽度4.5 米；入户道路全长354米，路面宽度4.0米，路基宽度5.0米，均为水泥混凝土路面。防护工程中仰斜式路肩墙全长478米，平均

- 高度3米，材料为C25片石混凝土。（详见采购预算清单）

项目总投资：1891033.00元。

- 四、合同模板：

- 榆林市府谷县田家寨镇南门村村民委员会移民搬迁项目合同

甲方： 府谷县田家寨镇人民政府（以下简称甲方）

乙方：                       （以下简称乙方）

为了保证榆林市府谷县田家寨镇南门村村民委员会移民搬迁项目的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。

一、工程概况

1、项目名称：榆林市府谷县田家寨镇南门村村民委员会移民搬迁项目

2、项目地点：田家寨镇南门村

3、项目内容：本项目仅涉及场地整平、道路工程及防护工程。整平场地呈不规则现状，南北长约91米，东西平均宽约24米，场地原始地貌较陡，最大高差22.2米。道路主线全长141米，路面宽度4.5米，路基宽度5.5米；支线全长143米，路面宽度3.5米，路基宽度4.5 米；入户道路全长354米，路面宽度4.0米，路基宽度5.0米，均为水泥混凝土路面。防护工程中仰斜式路肩墙全长478米，平均高度3米，材料为C25片石混凝土。（详见采购预算清单）

二、合同价款

合同总价为           （¥:        ），合同价款按照中标价签订，最终工程价以审计决算价为准。

三、付款方式

工队进场备料完毕，开始施工，付工程合同价的30%；然后按工程进度付款，待工程完工验收合格决算后，支付工程价款不超决算价款90%。工程总造价最终以审计结果为准，待审计结束后，付清剩余工程款。

四、工程期限

该工程工期为60天，2026年 5月日开工至2026年7月竣工。

五、双方责任

1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000—3000元。

2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。

3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案， ③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县田家寨镇人民政府（盖章）     乙方：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

年   月   日

- 五、履约验收标准和方法

- 1、履约验收时间：2026年8月

- 2、履约验收主体及内容：本项目仅涉及场地整平、道路工程及防护工程。整平场地呈不规则现状，南北长约91米，东西平均宽约24米，场地原始地貌较陡，最大高差22.2米。道路主线全长141米，路面宽度4.5米，路基宽度5.5米；支线全长143米，路面宽度3.5米，路基宽度4.5 米；入户道路全长354米，路面宽度4.0米，路基宽度5.0米，均为水泥混凝土路面。防护工程中仰斜式路肩墙全长478米，平均高度3米，材料为C25片石混凝土。（详见采购预算清单）

- 3、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

- 六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、付款方式：工队进场备料完毕，开始施工，付工程合同价的30%；然后按工程进度付款，待工程完工验收合格决算后，支付工程价款不超决算价款90%。工程总造价最终以审计结果为准，待审计结束后，付清剩余工程款。

- 八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1、采购单位：府谷县田家寨镇人民政府。

- 2、采购单位地址：府谷县兴旺庄村。

- 3、项目联系人：张攀科   联系电话：0912-8983001

府谷县田家寨镇人民政府

2026年4月27日