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[bookmark: _Toc17813][bookmark: _Toc17600][bookmark: _Toc75259334][bookmark: OLE_LINK3]第一部分 竞争性磋商公告
项目概况
黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目采购项目的潜在供应商应在陕西省延安市宝塔区枣园路枣园5号小区4-3-702室获取采购文件，并于2026年06月25日10时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SXCY2026-CY-011
项目名称：黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：2,780,856.81元
采购需求：
合同包1(黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目):
合同包预算金额：2,780,856.81元
合同包最高限价：2,780,856.81元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他市政公用设施施工
	工程
	1(项)
	详见采购文件
	2,780,856.81


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订之日起90日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；
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（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 
（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
（6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）及《陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（8）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；
（9）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）银行开户许可证或开户行基本信息；
（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证)；
（4）供应商需具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建承诺函）及供应商为其缴纳的2026年1月至今任意1个月的社保缴纳证明；
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（5）供应商持有有效的《特种设备生产许可证》，许可范围：承压类特种设备安装、修理、改造【工业管道GC1、公用管道GB1、GB2】，证书在有效期内；证书备注无损检测、理化检验、热处理可外协，采购人认可中标单位外协上述检测工作；
（6）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（7）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（8）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（9）供应商需提供【中国执行信息公开网】“失信被执行人”、【信用中国】“重大税收违法失信主体名单”、“严重失信主体名单查询”、【中国政府采购网】“政府采购严重违法失信行为记录名单”对企业信用记录查询截图，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目；
（10）参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；
（11）本项目专门面向中小企业采购；
（12）本项目不接受联合体磋商。
三、获取采购文件
时间： 2026年06月05日 至 2026年06月11日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:30:00 至 17:30:00 （北京时间）
途径：陕西省延安市宝塔区枣园路枣园5号小区4-3-702室
方式：现场获取
售价： /
四、响应文件提交
截止时间：2026年06月25日10时00分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心交易四厅
五、开启
时间：2026年06月25日10时00分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心交易四厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
2.本次竞争性磋商公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》媒介上发布。
3.领取竞争性磋商文件时，请携带介绍信及本人有效身份证原件（加盖公章复印件一份）(现场领取）。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：黄龙县住房和城乡建设局
地址：黄龙县政法路
联系方式：15091816903
2.采购代理机构信息
名称：陕西辰云项目管理有限公司
地址：陕西省延安市宝塔区枣园路枣园5号小区4-3-702室
联系方式：17809112100
3.项目联系方式
项目联系人：冯盼
电话：17809112100
[bookmark: _Toc18209][bookmark: _Toc30317][bookmark: _Toc75259335]




第二部分 磋商须知前附表
	序号
	条款
	编 列 内 容

	1
	项目名称
	黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目

	2
	采购人
	采购人名称：黄龙县住房和城乡建设局 
地  址：黄龙县政法路
联系人：贺小强
电  话：15091816903

	3
	采购代理
机构
	采购代理机构：陕西辰云项目管理有限公司
地   址：陕西省延安市宝塔区枣园路枣园5号小区4-3-702室
联系人：冯盼
电  话：17809112100

	4
	预算及资金落实情况
	2,780,856.81元；财政资金， 资金已落实到位

	5
	采购标的对
应所属行业
	建筑业

	6
	工期
	合同签订之日起90日历天

	7
	质保期
	3年

	8
	落实政府采
购政策
	 面向中小企业采购    面向小微企业采购    不面向

	9
	勘踏现场
	是     否

	10
	进口产品
	是     否

	11
	样品
	是     否

	12
	联合体形式
	不允许联合体磋商

	13
	备选方案
	不允许提供

	14
	供应商特定资格要求
	1.本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）银行开户许可证或开户行基本信息；
（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证)；
（4）供应商需具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建承诺函）及供应商为其缴纳的2026年1月至今任意1个月的社保缴纳证明；
（5）供应商持有有效的《特种设备生产许可证》，许可范围：承压类特种设备安装、修理、改造【工业管道GC1、公用管道GB1、GB2】，证书在有效期内；证书备注无损检测、理化检验、热处理可外协，采购人认可中标单位外协上述检测工作；
（6）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（7）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（8）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（9）供应商需提供【中国执行信息公开网】“失信被执行人”、【信用中国】“重大税收违法失信主体名单”、“严重失信主体名单查询”、【中国政府采购网】“政府采购严重违法失信行为记录名单”对企业信用记录查询截图，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目；
（10）参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；
（11）本项目专门面向中小企业采购；
（12）本项目不接受联合体磋商。

	15
	响应保证金
	磋商保证金金额：
壹万元整（￥10000.00元）
磋商保证金缴纳账户信息：
收款单位：陕西辰云项目管理有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司延安枣园路支行
账    号：102511009635
注：按第三部分 供应商须知7．磋商保证金方式缴纳；若磋商保证金从供应商账户转出，应注明“项目编号”

	16
	响应文件有效期
	响应文件从递交截止之日起，有效期为90日历天。

	17
	递交要求
	正本一份及电子版一份（PDF一份同正本加盖公章签字，word一份），副本两份，资格证明文件一份

	
	封套上写明
	1.采购人名称：                
2.标注 “正本及响应文件电子版”、“副本”、“资格证明文件”字样，所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章并经法定代表人（签字或盖章）和其委托代理人签字。
3. 供应商：（单位全称）（盖单位公章）
法定代表人：           （签字或盖章）
委托代理人：           （签字）
4.（项目名称）、（项目编号）响应文件（或响应文件电子版或资格证明文件）
在   年  月   日   时   分前不得开启

	18
	评审办法
	综合评分法（详见第三部分）

	19
	履约保证金
	成交人在与采购人签订合同之前，采购人有权要求成交人缴纳合同价的5%作为履约保证金，履约保证金在政府采购合同履行完毕，且采购人验收通过后，以银行转账的方式无息退还给成交人

	20
	重新采购或者变更采购方式
	重新采购或转变采购方式情形须按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其相关规定处理。
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[bookmark: _Toc23308][bookmark: _Toc75259336][bookmark: _Toc3153]1．适用范围
1.1本采购文件仅适用于本次采购所叙述的黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目。
[bookmark: _Toc75259337][bookmark: _Toc22114][bookmark: _Toc25899]2．定义
2.1“采购人”系指延黄龙县住房和城乡建设局。
2.2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的陕西辰云项目管理有限公司。
2.3“供应商”系指无条件接受采购文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件并向采购人提交响应文件的供应商。
[bookmark: _Toc75259338][bookmark: _Toc13934][bookmark: _Toc9891]3．合格供应商的范围
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6具备法律行政法规规定的其他条件；
3.7完全满足采购文件的实质性要求；
3.8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。
[bookmark: _Toc75259339][bookmark: _Toc1115][bookmark: _Toc5122]4．供应商代表
供应商代表必须是法定代表人或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。
[bookmark: _Toc5604][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc75259340]5．费用
无论采购结果如何，供应商自行承担所有与参加采购活动有关的全部费用。
[bookmark: _Toc75259341][bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc28169]6．响应文件
6.1响应文件的组成
[bookmark: _Hlk63272456]
（1）响应函
（2）报价一览表（一次）
（3）法定代表人身份证明
（4）法定代表人授权委托书
（5）技术方案
（6）商务方案
（7）供应商承诺书
（8）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
（9）资格审查资料
（10）其它资料
 6.2响应文件编制要求
（1）响应文件按6.1顺序组成，供应商应按标包分别制作响应文件。
（2）响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章。
（3）响应文件必须在需要签字处签字及加盖公章处加盖供应商红色公章。
（4）响应文件纸质版正本一份及电子版一份（PDF一份同正本加盖公章签字，word一份），副本两份，资格证明文件一份。
6.3磋商时提供的资格证明文件应包括：
第一部分 竞争性磋商公告 第二条 申请人的资格要求的内容
供应商需在响应文件中提供清晰、可见的资格证明材料，以便磋商小组进行资格审查，若材料内容模糊不清造成对供应商不利的后果由供应商自负，若供应商资格证明材料不符合要求，将按无效响应处理，不进入下一评审环节。
[bookmark: _Toc843][bookmark: _Toc75259342][bookmark: _Toc11503]7．磋商保证金
7.1 磋商保证金金额：
壹万元整（￥10000.00元）
7.2 磋商保证金缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。除保函外，其他形式提交的磋商保证金应从供应商账户转出，供应商须将缴款凭证复印件（电汇或转账回单）装订在响应文件中。
供应商采用保函形式提交磋商保证金的，必须在响应文件递交截止时间前，将保函原件送达至采购代理公司。若截止时间前未送达，则视为供应商没有按要求缴纳磋商保证金。
7.3 磋商保证金缴纳账户信息：
收款单位：陕西辰云项目管理有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司延安枣园路支行
账    号：102511009635
7.4 供应商不按要求提交磋商保证金的，按无效响应处理。
7.5 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。
7.6 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）成交人不与采购人签订合同的，除因不可抗力或采购文件认可的情形以外；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）未按采购文件规定缴纳采购代理服务费。
[bookmark: _Toc24229][bookmark: _Toc75259344][bookmark: _Toc19223][bookmark: _Toc75259343]8．评审内容
8.1供应商的响应报价、商务部分、技术部分、服务承诺等内容。
[bookmark: _Toc1733][bookmark: _Toc24226]9．评审工作程序
9.1主持人按下列程序进行磋商：
[bookmark: _Toc75259345]（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商；
（2）磋商会议由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加；
（3）供应商应有法定代表人或其授权代表参加磋商，供应商应签到，以证明其出席；
（4）磋商时采购代理机构公布供应商的名称；
（5）解密响应文件；
（6）资格审查；
（7）响应文件评审；
（8）会议结束。
磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的符合性进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。
9.2磋商开始，与供应商磋商各项内容：
磋商小组所有成员集中与单一供应商按照顺序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。
（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、采购要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 
（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 
（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字、盖章。
9.3各供应商进行二次报价：
参加磋商的供应商应在公共资源交易平台提交二次报价，并加盖供应商公章（线下项目提供纸质版报价）。
二次报价时间30分钟，开启时间不定，参加磋商的供应商应随时准备参与二次报价，供应商自行承担因自身原因错过报价时间的后果。
9.4由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。
9.5确定成交供应商。
9.6磋商响应报价说明：
（1）本次磋商第二轮报价为最终报价；
（2）磋商过程中，均不公开各供应商的报价。
[bookmark: _Toc15935][bookmark: _Toc24203]（3）异常低价审查
评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4）磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。
磋商小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。磋商小组结合同类项目的中标（成交）价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。
采购人应当为磋商小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。
[bookmark: _Toc16571]10．评审原则
（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。
（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
[bookmark: _Hlk74319622]（4）本次综合评分的主要因素是：磋商报价、商务部分、技术部分、服务承诺等内容。评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能的产品。（注：节能产品、环境标志产品是指由财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局颁布的财库〔2021〕9号 财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知中品目清单中的的产品。）
（5）各供应商应按照竞争性磋商文件要求报出磋商总报价，磋商总报价不得超过项目预算和相应的最高限价（如有）。
[bookmark: _Toc32669][bookmark: _Toc7322][bookmark: _Toc32134][bookmark: _Toc75259346]11．评审标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据得分排名由高到低确定成交候选供应商。
有下列情形之一的，采购人将重新采购：
（l）响应文件递交截止时间止，递交响应文件供应商少于3个的；
（2）通过资格审查的供应商少于3个的；
（3）经磋商小组评审后，合格的供应商不足3个的。
11.1资格审查
供应商需在响应文件中提供清晰、可见的资格证明材料，以便磋商小组进行资格审查，若资料内容模糊不清造成对供应商不利的结果由供应商自负，若供应商资格证明材料不符合要求，将按无效响应处理，不进入下一评审环节。
11.2符合性审查
下述内容凡有一项不合格的即作为无效响应处理，不再进入详细评审：
	序号
	审查内容

	1
	响应报价
	内容无重大缺漏项，报价唯一，且没有超过采购预算和相应的最高限价；

	2
	响应文件有效性
	法定代表人或授权代表签字和供应商公章是否齐全、有效；

	3
	响应有效期
	自响应文件递交截止之日起不少于90日历日；

	4
	技术/商务要求
	响应文件技术/商务响应是否满足要求

	5
	其它无效响应情形
	没有出现采购文件规定的被视为无效响应的情形


11.3评审方法
各评审专家在充分审阅响应文件的基础上，按照评审标准对每个合格供应商的响应文件进行评分，评委评分算术平均值为各供应商的评审得分（小数点后保留2位有效数字），按评审得分由高到低顺序，推荐前三名为本项目（合同包）成交候选人（评审得分相同的，则按“价格部分”的得分高低排序；若供应商的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则由评审专家投票确定成交候选人）。
11.3.1详细评审因素：
	评审内容
	评审标准

	磋商报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30。

	商务
部分
（4分）
	同类项目业绩
（4分）
	2023年1月1日以来承接过的同类项目的业绩证明（以合同的签订日期为准）（每提供一个得1分，满分4分）（合同内容须完整、清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）

	技术
部分
（66分）
	施工方案
（15分）
	1.施工目标（2分）

	
	
	2.施工准备（3分）

	
	
	3.施工技术措施（10分）

	
	
	评审标准：1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
赋分标准：上述3项评审内容每有一项缺失，该项得0分；评审内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
说明：缺陷是指方案内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目内容需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	文明施工措施
（12分）
	1.成品保护措施和制度（2分）

	
	
	2.施工现场的临时管理措施（5分）

	
	
	3.文明施工保障措施（5分）

	
	
	评审标准：1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
赋分标准：上述3项评审内容每有一项缺失，该项得0分；评审内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
说明：缺陷是指方案内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目内容需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	施工质量保证措施
（13分）
	1.质量目标管理体系（3分）

	
	
	2.确保质量的技术组织措施（5分）

	
	
	3.施工质量控制措施（5分）

	
	
	评审标准：1.完整性：措施必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的措施；3.针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
赋分标准：上述3项评审内容每有一项缺失，该项得0分；评审内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
说明：缺陷是指措施内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目措施或与项目内容需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	施工安全保障措施
（10分）
	1.安全生产管理目标（2分）

	
	
	2.安全生产管理制度（4分）

	
	
	3.安全施工措施（4分）

	
	
	评审标准：1.完整性：措施必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的措施；3.针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
赋分标准：上述3项评审内容每有一项缺失，该项得0分；评审内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
说明：缺陷是指措施内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目措施或与项目内容需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	施工进度计划保证措施
（10分）
	1.施工进度计划安排（4分）

	
	
	2.工期保证措施（4分）

	
	
	3.违约责任承诺（2分）

	
	
	评审标准：1.完整性：措施必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的措施；3.针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
赋分标准：上述3项评审内容每有一项缺失，该项得0分；评审内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
说明：缺陷是指措施内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目措施或与项目内容需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。

	
	项目管理机构与劳动力安排计划
（6分）
	1.管理机构的配备计划（3分）

	
	
	2.劳动力安排计划（3分）

	
	
	评审标准：1.完整性：计划必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的计划；3.针对性：计划能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
赋分标准：上述2项评审内容每有一项缺失，该项得0分；评审内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
说明：缺陷是指计划内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目计划或与项目内容需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。



[bookmark: _Toc75259347][bookmark: _Toc12812][bookmark: _Toc24078]12．磋商小组
磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，专家比例不少于磋商小组成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc75259348][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc4855]13．评审纪律
13.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；
13.2在采购过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响采购结果的私下接触，否则取消其磋商资格；
13.3磋商小组以及与采购有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。
[bookmark: _Toc10069][bookmark: _Toc75259349][bookmark: _Toc30510]14．无效响应文件情况说明
响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理： 
14.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；
14.2不具备采购文件中规定的资格要求的；
14.3报价超过采购预算的；
14.4未完全响应采购文件规定的实质性要求的；
14.5不符合法律、法规规定的其他情形。
14.6供应商没有经过正常渠道获取采购文件或供应商名称与登记领取采购文件人的名称不符；
14.7响应文件无有效期或有效期达不到采购文件的要求；
14.8供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；
14.9提供虚假资质证明，除按无效响应文件处理外，并进行相应的处罚；
14.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参加同一项目或同一分包；
14.11磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc28246][bookmark: _Toc16162][bookmark: _Toc75259350]15．对响应文件的修正
15.1评审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）响应文件正本与副本不一致的，以正本为准。
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（6）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc75259351][bookmark: _Toc28266][bookmark: _Toc13158]16．确定成交人
16.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。
16.2排序第一的供应商无故放弃成交资格的，没收其磋商保证金，并报监督部门做出处罚。
16.3排序第一的供应商放弃成交资格后，采购人可以确定排序第二的供应商为成交人，也可以重新组织采购。
[bookmark: _Toc75259352][bookmark: _Toc30196][bookmark: _Toc25289]17．成交通知书  
17.1采购人或者采购代理机构应当在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告采购结果，同时向成交人发出成交通知书。
17.2成交通知书将是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc75259353][bookmark: _Toc7769][bookmark: _Toc29410]18．合同授予
18.1 采购文件、响应文件及采购过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。
18.2未经采购人同意，成交人不得向他人转让成交项目。
[bookmark: _Toc75259354][bookmark: _Toc1635][bookmark: _Toc32305]19．响应文件有效期
自响应文件递交截止之日起有效期不少于90个日历日。在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
[bookmark: _Toc7730][bookmark: _Toc6145][bookmark: _Toc75259355]20．签订合同
20.1成交人应自收到成交通知书之日起25日内与采购人签订合同。
20.2成交人应按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同，否则按成交人违约处理，没收成交人的磋商保证金。
20.3采购文件、成交人的报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。
[bookmark: _Toc2997][bookmark: _Toc19522][bookmark: _Toc75259356]21．采购代理服务费
[bookmark: _Hlk63417944][bookmark: _GoBack]21.1采购代理服务费在《国家计委关于印发<采购代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）中规定的差额定律累进法基础上计取。
21.2采购代理服务费由采购人支付。
21.3采购代理服务费以转账或现金形式缴纳。
[bookmark: _Toc26015][bookmark: _Toc23621][bookmark: _Toc75259357]22．质疑
22.1 供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。
22.2 项目联系人：冯盼；联系电话：17809112100；地址：陕西省延安市宝塔区枣园路枣园5号小区4-3-702室。
22.3 质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: _Toc3966][bookmark: _Toc9176][bookmark: _Toc75259358][bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc44581001][bookmark: _Toc44581543][bookmark: _Hlk63418170]23．需要落实的政府采购政策
23.1落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如专门面向中小企业的采购项目（或合同包），不执行23.1.1/23.1.2/23.1.3条款)。
23.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
在政府采购活动中，投标人提供的货物、服务或者工程符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:
(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
根据《办法》规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
根据《办法》规定，工程采购项目中对符合规定的小微企业报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）要求，货物、服务采购项目中对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。货物、服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
23.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
23.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。
23.2落实优先采购节能、环保产品的政策
23.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”
23.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。
23.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”
23.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
23.3政府采购信用融资政策
政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。
依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的投标人可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。
[bookmark: __RefHeading___Toc413314952]
[bookmark: _Toc75259359]

[bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc1495]第四部分 采购需求
[bookmark: _Toc15647]（一）采购要求
1.1项目名称：黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目；
1.2服务期：合同签订之日起90日历天。
1.3实施地点：黄龙县城区；
1.4付款方式：采购人与中标人签订合同时具体商定（授予中小企业政府采购合同预付款比例不得低于合同价款的40%）；
1.5质量：合格。
（二）采购内容
[bookmark: _Toc26611][bookmark: _Toc11645]























第五部分 拟签订合同文本

甲方：黄龙县住房和城乡建设局              
乙方：
代理机构：陕西辰云项目管理有限公司   
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：                      
工程地点：                      
    工程项目内容：                  
资金来源：财政资金
二、工程承包范围
承包范围：该项目清单范围内发包人要求的全部工作内容。
不包括的工程范围：       /        
三、合同工期：
工期：                      。
开工日期：                  。
竣工日期：                  。
四、质量要求
工程质量要求：              。
五、合同价款
1.合同总价（大写）： 
（小写）￥：元
2.综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件：
1.本合同协议书
2.响应文件
3.已标价的工程量清单
4.成交通知书
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、工程经费支付及结算办法
                                        
十、发包人职责
1.负责施工现场的协调、施工质量检查监督及工程验收工作。
2.负责提供具备正常施工条件。
3.施工中出现问题召集有关部门和单位会商解决。
4.做好隐蔽工程的随检工作，凡隐蔽工程验收不合格，不能进行下道工序。
十一、承包人职责：
1.要组织精良的施工队伍和机具，严格按照施工图纸和技术要求以及有关规范、规程，主动接受甲方的检查监督，保质保量， 按工期要求完成施工任务。
2.严把工程质量关。做好施工记录，备齐所需技术材料，质量检测资料。
3.强化安全施工意识，承担施工期间质量、安全事故的全部责任。凡施工中出现的质量和安全事故，甲方概不负责。
4.积极提供建议，及时向甲方反映施工中出现的问题，并协商解决。
5.严格遵守甲方的各项规章制度，违者按有关规定予以处罚。
6.施工中要做到不扰民，不污染环境，场地整齐、干净，所产生的废料及时清运，不抛撒，对此项做出承诺，若违反由发包人在承包人缴纳的履约保证金中予以处罚，直至保证金全部。
十二、解决纠纷方式
合同履行过程中如发生纠纷，双方应通过协商解决。协商仍不成时可提请延安市仲裁委员会裁决。
十三、合同生效
合同订立时间：
本合同一式肆份，经供需双方签字盖章后生效，甲方贰份，乙方壹份，代理机构壹份，均具有同等法律效力。


	甲  方
	乙  方

	


（盖章）
	


（盖章）

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：
	被授权代表：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：

	
	帐号：

	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日


注：本合同模板仅供参考，最终以甲乙双方签订实际内容为准，最终解释权为采购人所有


[bookmark: _Toc20108][bookmark: _Toc21142]第六部分 响应文件格式

编制说明：
1、本响应文件格式，仅起到样式作用，编制响应文件前，请详细阅读采购文件。
2、响应文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。
3、本采购文件中相关表格如不够填写时，供应商可以自行扩展。
4、响应文件格式中要求响应的内容应完整，不得随意删减。
5、响应文件须编写目录及页码。




项目编号：SXCY2026-CY-011                   （正本或副本）



黄龙县城区燃气保供增压工程建设项目



磋商响应文件










供  应  商：          （单位全称）      （盖单位公章）
[bookmark: _Toc343512253]法定代表人：                            （签字或盖章）
委托代理人：                            （签字）
[bookmark: _Toc343512254]日      期：          年          月         日
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[bookmark: _Toc421778385][bookmark: _Toc420591500][bookmark: _Toc420591666][bookmark: _Toc372885969]目    录

一、响应函
二、报价一览表（一次）
三、法定代表人身份证明
四、法定代表人授权委托书
五、技术方案
六、商务方案
七、供应商承诺书
八、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
九、资格审查资料
十、其它资料
注：以上磋商响应文件内容必须加盖公司公章
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[bookmark: _Toc17574][bookmark: _Toc2157][bookmark: _Toc421778387][bookmark: _Toc425240482][bookmark: _Toc3816][bookmark: _Toc500323111][bookmark: _Toc420591668]一、响应函

	致：陕西辰云项目管理有限公司

	企 业 法 人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	法定代表人
	
	职 务
	

	响
应
与
声
明
	项目名称
	

	
	文件编号
	

	
	被授权人
	
	职 务
	

	
	递交响应文件
	正本一份，副本两份，资格证明文件一份，电子版一份（同正本加盖公章）

	
	交纳保证金
	RMB

	
	作为供应商郑重声明

	
	A
	依据磋商文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

	
	B
	已详细阅读和核实全部磋商文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。

	
	C
	同意提供与本次磋商采购活动相关的其他任何证据和资料。

	
	D
	尊重磋商小组的评审结论及成交结果。

	
	E
	如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

	
	F
	本响应文件有效期自本委托书签署之日起至磋商有效期期满

	有关本次磋商的所有联络函电，请按下列方式联系：

	地    址
	
	邮政编码
	

	电话/传真
	
	联 系 人
	

	网    址
	
	手机号码
	

	供应商
	法定代表人或被授权人
	签署日期

	（企业公章）
	（签字或盖章）
	年   月   日


[bookmark: _Toc13268][bookmark: _Toc526842726][bookmark: _Toc21622]二、报价一览表（一次）
2.1磋商报价总表

项目名称:                                                       单位 ：元 
	
竞争性磋商供应商
	
竞争性磋商报价
（小写、元）

	工期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	

	竞争性磋商报价
（大写、元）人民币
	
	




注：以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日







2.2已标价工程量清单

格式自拟



























供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日


[bookmark: _Toc29180][bookmark: _Toc421778388][bookmark: _Toc500323112][bookmark: _Toc8191][bookmark: _Toc425240483][bookmark: _Toc420591669][bookmark: _Toc526842727]


三、法定代表人身份证明
	[bookmark: _Toc13782][bookmark: _Toc526842728][bookmark: _Toc32762][bookmark: _Toc425240484][bookmark: _Toc421778389][bookmark: _Toc500323113][bookmark: _Toc420591670]致：陕西辰云项目管理有限公司

	企
业
法
人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	网    址
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号（统一社会信用代码）
	

	法  定
代
表
人
	姓    名
	
	性  别
	

	
	职    务
	
	手机号码
	

	
	传    真
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面粘贴处）
	法定代表人签字或盖章

	
	
	
（企业公章）

年   月   日


[bookmark: _Toc27658][bookmark: _Toc16096]四、法定代表人授权委托书
	致：陕西辰云项目管理有限公司

	被授权人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	手机号码
	

	
	联系电话
	
	图文传真
	

	
	通讯地址
	

	
	网    址
	

	被授权项目与内容
	项目名称
	

	
	文件编号
	

	
	授权范围
	全权办理本磋商项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书有效期自本委托书签署之日起至磋商有效期期满

	被授权人身份证复印件
	法定代表人签署栏

	（扫描件）
	（企业公章）

	
	

（法定代表人签字或盖章）

年   月   日



[bookmark: _Toc3574][bookmark: _Toc500323115][bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc526842730][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc421778390][bookmark: _Toc425240485]五、技术方案
包括但不限于：
（1）施工方案；
（2）文明施工措施；
（3）施工质量保证措施；
（4）施工安全保障措施；
（5）施工进度计划保证措施；
（6）项目管理机构与劳动力安排计划；
按照磋商文件详细评审因素及工程量清单相应要求，无固定格式，供应商自拟。
注：供应商提供的资料应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由供应商自行承担。














[bookmark: _Toc6747][bookmark: _Toc14452][bookmark: _Toc500323116][bookmark: _Toc15372][bookmark: _Toc526842731][bookmark: _Toc6183]六、商务方案
包括但不限于：
同类项目业绩
按照磋商文件详细评审因素及工程量清单相应要求，无固定格式，供应商自拟。
注：供应商提供的资料应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由供应商自行承担。

[bookmark: _Toc500323117][bookmark: _Toc526842732][bookmark: _Toc24350][bookmark: _Toc19179]
























附1：项目经理简历表
项目经理应附建造师注册证、安全生产考核合格证书、身份证等及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




附2：承诺书

未担任其他在建工程的项目经理承诺书（格式）

      （采购人名称）：
我方在此承诺，我方拟派往          （项目名称）的项目经理       ，注册编号：          ，现阶段没有担任其它在建工程的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺





供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日



[bookmark: _Toc15171]






附件3：拟投入本项目技术人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	从业年限
	拟在本项目担任岗位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注:
1、后附人员身份证、毕业证、职称证、资格证等相关证件。
2、供应商可适当增减表格，但不得减少信息内容。
七、供应商承诺书
[bookmark: _Toc361383542][bookmark: _Toc359828206][bookmark: _Toc371521419][bookmark: _Toc371521013][bookmark: _Toc424757670][bookmark: _Toc359508067][bookmark: _Toc424816795][bookmark: _Toc361393208][bookmark: _Toc359592510][bookmark: _Toc371521076][bookmark: _Toc367714248][bookmark: _Toc371331512][bookmark: _Toc371451563]注：
[bookmark: _Toc371521014][bookmark: _Toc361393209][bookmark: _Toc367714249][bookmark: _Toc371451564][bookmark: _Toc424757671][bookmark: _Toc361383543][bookmark: _Toc359828207][bookmark: _Toc359508068][bookmark: _Toc371521420][bookmark: _Toc371331513][bookmark: _Toc424816796][bookmark: _Toc359592511][bookmark: _Toc371521077]（1）、未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc424757672][bookmark: _Toc371521078][bookmark: _Toc371521421][bookmark: _Toc359508069][bookmark: _Toc371451565][bookmark: _Toc424816797][bookmark: _Toc371521015][bookmark: _Toc359828208][bookmark: _Toc359592512][bookmark: _Toc361383544][bookmark: _Toc367714250][bookmark: _Toc361393210][bookmark: _Toc371331514]（2）、编制的响应文件正本须装订原件，副本可装订复印件。





承诺书（一）
	致：陕西辰云项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的磋商项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日 期

	（单位公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书（二）
	致：陕西辰云项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的磋商项目的供应商，本公司承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录     次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（单位公章）
	（签字或盖章）
	年   月   日
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承诺书（三）
	致：陕西辰云项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因工程质量、安全问题、合同纠纷的不法行为记录为    次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（单位公章）
	（签字或盖章）
	年   月   日















[bookmark: _Toc500323118][bookmark: _Toc4636][bookmark: _Toc526842733][bookmark: _Toc13811]八、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
    5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
    地  址：                        

邮  编：
    电  话：                        


供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日

[bookmark: _Toc425240486][bookmark: _Toc500323119][bookmark: _Toc526842734][bookmark: _Toc11275]







九、资格审查资料
以下资格审查资料在磋商响应文件中需提供加盖公章的复印件：
[bookmark: _Toc410976269][bookmark: _Toc425240488][bookmark: _Toc420591675][bookmark: _Toc25286][bookmark: _Toc421778393][bookmark: _Toc17898]（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）银行开户许可证或开户行基本信息；
（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证)；
（4）供应商需具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建承诺函）及供应商为其缴纳的2026年1月至今任意1个月的社保缴纳证明；
（5）供应商持有有效的《特种设备生产许可证》，许可范围：承压类特种设备安装、修理、改造【工业管道GC1、公用管道GB1、GB2】，证书在有效期内；证书备注无损检测、理化检验、热处理可外协，采购人认可中标单位外协上述检测工作；
（6）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（7）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（8）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴存至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（9）供应商需提供【中国执行信息公开网】“失信被执行人”、【信用中国】“重大税收违法失信主体名单”、“严重失信主体名单查询”、【中国政府采购网】“政府采购严重违法失信行为记录名单”对企业信用记录查询截图，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目；
（10）参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；
（11）本项目专门面向中小企业采购；
（12）本项目不接受联合体磋商。注：以上资格证明文件为供应商的必备文件，开标当天，请将上述资格证明文件复印件胶装加盖公章同响应文件一起单独密封递交。若未按上述提供，将按无效响应处理。
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[bookmark: _Hlk518637502][bookmark: _Hlk519176925]附件1

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的书面承诺函

致：（采购人名称）
我单位作为参加               采购项目的磋商单位，现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的基本资格条件： 
（一）我单位具有独立承担民事责任的能力； 
（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日















附件2
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


致：                    （采购人名称）
我单位                    （供应商名称）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目磋商过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商活动，并承担因此引起的一切后果。




供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日









附件3
非联合体磋商声明

致：                    （采购人名称）
我公司收到贵单位                                     项目竞争性磋商（项目编号：                    ）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1.本项目我公司以自己的名义参加磋商，不存在联合体磋商的情况。
2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
特此声明。

供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日












附件4
供应商书面声明函

陕西辰云项目管理有限公司：
我方作为参加        （项目名称）   （项目编号：       ）的供应商，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中       （填“没有”或“有”）重大违法记录。
2、在参加本次政府采购项目经营活动中       （填“没有”或“有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。


供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日


注：供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动，但应提供期限届满的证明材料。






附件5
控股管理关系承诺书

致：  （采购人名称）
我公司参加贵单位组织的   （项目名称） （项目编号：       ）的磋商，现我公司向贵单位承诺：
我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的磋商，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。
特此声明！

[bookmark: _Toc526842735][bookmark: _Toc27768][bookmark: _Toc500323120][bookmark: _Toc28165]供应商：                  （盖章）                                
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）  
日    期：  年  月  日
十、其他材料
[bookmark: _Toc500323121][bookmark: _Toc10352]
附件1
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为        万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2
[bookmark: _Hlk531121252]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




单位名称（盖章）：
日期：

附件3
监狱企业证明函（是/否）

陕西辰云项目管理有限公司：
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商：            （盖章）                                
法定代表人：            （签字或法人印鉴）
委托代理人：            （签字）  
日    期：  年  月  日
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