合同条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

渭南主城区城市基础设施生命线普查工程（二期）

合 同 书

合同编号：XXXX

甲方(采购人)：           .

乙方(投标人)：           .

签订时间：     年  月   日

合同范本

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

渭南主城区城市基础设施生命线普查工程（二期）于    年   月   日通过公开招标，确定乙方为                     （项目名称）的中标人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1. 项目组成文件：招标文件、投标文件、中标通知书

2. 项目名称：

- 3. 服务具体内容：

4.合同金额

中标价金额：人民币                 （小写¥          元）

二、质量保证：                               。

三、付款方式

本次服务费采购人按照服务进度付款，在项目签订合同后，30日内采购人支付合同价款的10%；项目完成管网普查评估，提交成果资料后，达到付款条件起15日内采购人支付合同价款的30%；项目平台建设具备基本功能后，达到付款条件起15日内采购人支付合同价款的20%；安装调试完成并通过采购人及相关部门验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30 %；项目运维服务期完成后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 10 %。

四、服务合同期限

1.服务期限：自合同签订之日起180日历天。

2.费用包括完成但不限于项目的勘察费、测绘费、检测费、人工费、验收费、管理费、税金、招标文件明示及暗示所有风险等所有费用，服务期内采购人不再增加任何费用。

五、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

（2）负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（3）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（4）国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（5）甲方有权向乙方提出整改建议和意见。

（6）甲方负责监督、检查乙方提供服务的工作进度、质量情况。

2、乙方的权利和义务

（1）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（2）根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用。

（3）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（4）国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

六、知识产权

乙方应保证其向甲方提供的服务不侵犯第三方的知识产权；否则，乙方承担合同总额20%的违约金。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未能按照合同要求提供服务或服务质量不能满足采购要求，甲方有权终止合同，并对乙方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

八、解决合同纠纷的方式：

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方可友好协商解决。协商不成时，采用以下第（ 1 ）种争议解决方式：

（1）向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）向（渭南市仲裁委员会）提起仲裁。

九、验收：

1、采购标的验收标准:国家相关法律法规相关标准、行业标准及政策要求。

2、验收方式:根据合同规定。

十、合同生效及其它：

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同一式  份，甲方、乙方双方分别执  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |