政府采购合同

合同编号：

2026年临潼法院电子卷宗随案生成服务项目

采购人： 西安市临潼区人民法院

供应商：

二〇二六年  月

第一条：合同单位

甲方：西安市临潼区人民法院

地址：西安市临潼区人民北路4号

电话：

乙方：

地址：

电话：

第二条： 项目名称：

第三条： 项目内容：

为落实司法信息化、智慧法院建设，推进案件线上办理、卷宗数字化流转，解决传统纸质卷宗存储难、查阅慢、易损耗、调卷不便、办案效率低等问题，通过电子卷宗信息建设，实现临潼法院卷宗管理数字化、规范化、智能化，减少纸质卷宗使用，节约办案成本，提高法官办案效率，为智慧法院建设、一站式诉讼服务提供基础数据支撑，助力司法公正高效。

第四条：服务要求

一、电子卷宗随案生成服务实施标准及依据

本项目的质量要求按照陕西省高级人民法院对电子档案的建设要求来执行。依据或参照行业的有关标准规范进行项目实施，具体如下：

（一）DA/T 31-2017中华人民共和国档案行业标准《纸质档案数字化技术规范》；

（二）DA/T18-1999《档案著录规则》；

（三）GB/T 18894-2016《电子文档归档与管理规范》；

（四）《档案法》；

（五）GB/T7156-2016《文献保密等级代码》；

（六）《信息技术连续色调静态图像的数字压缩及编码第1部分：要求和指南》GB/T 17235.1-1998;

（七）《信息技术连续色调静态图像的数字压缩及编码第2部分：一致性测试》GB/T17235.2-1998;

1、电子卷宗随案生成服务技术与质量要求：

1-1立案阶段

创建电子卷宗：在立案窗口增配专业扫描人员和扫描设备，对当事人提交的立案审查表、当事人身份证明、受理案件通知书、起诉书等案件材料，进行集中快速扫描上传。

分拣材料：扫描人员收到扫描任务后分拣材料，先按照材料所属人分类，再将材料所属人下的证据类和非证据类分开，即进行两次分拣，其中重复材料分拣出来单独存放等相关工作。

扫描上传：利用专业扫描仪进行诉讼材料扫描上传，上传后的图像和目录一一对应。

智能编目：通过图文识别、自然语言处理等技术，将所有电子文件自动区分为一份一份的独立文件，并根据文本、图像判断文本的类型及标题，将每一份文件命名为如应诉通知书、传票等文件名。

智能关联匹配：系统可以自动根据当前案件的当事人信息和案件类型自动进入办案平台数据库进行关联案件信息匹配，用户确认后，即可一键快速上传到办案平台中。

1-2庭审阶段

补充材料扫描：案件审理过程中新补充的材料需按分拣流程中的方式分类扫描并归类到相应案件。

1-3结案阶段

归目：系统会将编目后的电子文书归类到电子卷宗相应目录，归目人员需逐个检查目录下的电子文书是否归目正确，有偏差的需归目人员手动归到电子卷宗相应目录下，部分文书需人为判断归到哪一类相应目录下等相关工作。

电子卷宗自动归档：生成电子页码、生成归档目录、自动生成必要的归档信息。

送装订：待质检员检查后送装订等相关工作。按照纸质档案有关规定，进行三孔一线手动装订，生成完整的纸质诉讼档案。

案卷归档：将装订后的纸质诉讼档案报送档案室归档。

第五条：合同价款

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 单价报价（元） | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 即时档案扫描 | 190万页 |  |  |  |
| 2 | 电子卷宗随案生成 | 890案 |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  |  |  |  |

## 本项目为总价合同，合同总价为：         元（大写：                元整），在合同履行期间不因为市场价格或其他任何原因而发生变动。

第六条：施工保证

1、甲方需提供不小于      平方的场地，配备文件柜、饮水等必要设施。

2、甲方需指派一名以上人员负责乙方项目实施人员的疑难解答与工作监督。

3、合同签定之日起15个工作日内，乙方人员须进入施工现场。

第七条：成品档案移交与验收

1、成品档案移交与验收：乙方完成的成品档案分批次送甲方验收并移交给甲方。具体验收由甲方验收小组进行。

2、档案验收：成品档案移交后，由甲方进行验收，验收工作按档案成品移交分批次验收，并同时由甲方负责提交验收报告。

3、数据验收合格并提交后，乙方提供免费质保。

4、成品数字化扫描数据符合甲方档案管理要求标准。

第八条：付款

1.自合同签订生效起15日内，甲方向乙方支付合同金额的50%;项目实施过程中，根据实施进度验收，验收由乙方提出书面申请报告，甲方确认签字后进行结算，达到付款条件起15日内，支付合同金额剩余的50%。

2. 支付方式：银行转账。

3. 乙方需向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第九条：违约责任

1、乙方未能在要求时间内完成施工，超出时间部分按每天0.01%扣除。

2、数据验收完成后，甲方未在约定时间付清余款，按延迟付款总额每天0.01%承担违约金。

第十条：解决纠纷方式：出现纠纷时，首先双方协商解决，如果协商不能解决时，按有关法律程序解决；

第十一条：其它约定事项：未尽事宜双方协商解决；

第十二条：本合同共一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：西安市临潼区人民法院       乙方：

法人代表或授权代表：             法人代表或授权代表：

开户银行：

帐号：

签署日期：2026年   月   日       签署日期：2026年  月   日