第6部分 [bookmark: _Toc7224]采购内容及要求
一、项目概况
1.项目名称：大王街道 2026 年秋冬季农村生物质秸秆处置项目
2.实施地点：西咸新区大王街道辖区所有行政村及所辖农田、道路、沟渠、公共空地等区域。
3.服务周期：自合同签订之日起18个月。
4.项目预算：人民币 828000.00 元；单价限价368元/吨。
5.采购方式：竞争性磋商
6.项目简介：为切实落实大气污染防治、秸秆禁烧管控工作要求，消除辖区秸秆露天焚烧、乱堆乱放环境隐患，组织捡拾、收集各类农村生物质秸秆(含果树残枝、小麦、玉米秸秆、菜藤瓜蔓、衰草等，下同)，并运输至垃圾焚烧企业村组零散生物质废弃物，实现辖区生物质秸秆全域清零、规范处置、资源化利用，保障秋收秋播有序开展，持续改善辖区生态环境及空气质量。
二、服务总体要求
1.供应商须严格遵守省、市、新区及街道关于秸秆禁烧、大气污染防治、扬尘治理、安全生产相关管理规定，坚持 “疏堵结合、全面覆盖、全域清零” 原则，保质保量完成本项目全部服务内容。
2.服务全过程须服从采购人及大王街道办事处统一调度、统一管理、统一安排，遇重污染天气预警、专项检查、应急处置等情况，须无条件优先保障重点区域作业。
3.严禁出现秸秆露天遗留、随意堆放、违规倾倒、二次污染、露天焚烧等问题，一经发现，采购人有权责令限期整改，并依据合同约定扣除相应服务费用，情节严重的终止合同。
三、具体服务工作内容
1.秸秆打捆、收集及离田转运处置
对不适宜粉碎还田的地块秸秆、路边堆积秸秆、连片废弃生物质废弃物开展捡拾、整理、机械化打捆、集中收集、密闭转运工作。所有离田秸秆须运输至合规生物质资源化处置单位进行资源化利用，严禁随意倾倒、就地掩埋、露天堆放，须全程闭环处置，留存完整处置佐证资料。
2.全域零散生物质废弃物清理清运
对辖区各村组主干道、通村路、沟渠两侧、村口空地、田间空地、庭院外围、闲置地块等区域堆积的树枝、杂草、废旧秸秆、农林废弃物进行全面清理、打包、清运，实现全域生物质废弃物动态清零，彻底消除焚烧隐患点位。
3.台账资料及配合保障工作
3.1建立完整的每日作业台账，详细记录作业村组、作业地块、作业面积、机械设备数量、作业人员、清运车次、处置去向等信息。
3.2全程留存作业前、作业中、作业后对比影像资料，做到一地一档、一日一结。
3.3主动配合采购人、街道城管、农业农村专班及网格员日常巡查、专项督查、迎检保障、数据统计、进度上报等工作。
3.4按期完成阶段性整改、清零提升工作，按时提交月度进度报表及项目全套竣工资料。
四、作业质量标准
1.地表无大面积整秆、长秆堆积，地块平整，完全满足后续旋耕、整地、播种农事作业要求，地块边角无遗留秸秆杂物。
2.打捆转运标准：秸秆打捆规整、紧实，堆放整齐；转运车辆全程密闭，运输过程无抛撒、无扬尘、无泄漏；所有离田秸秆必须对接正规处置场所，提供有效接收回执凭证。
3.全域清理标准：作业完成后地块干净、道路干净、沟渠干净、空地干净，无秸秆残留、无杂物堆积，实现辖区秸秆动态清零。
4.安全环保标准：作业全程落实扬尘管控、消防安全、机械安全管理，作业区域设置安全警示，杜绝机械事故、火灾事故、扬尘污染问题，全程安全生产、文明作业，自负安全生产责任。
五、人员及设备配置要求
1.设备配置：供应商须配备满足高峰期作业需求的运输车辆、铲运设备等全套作业机械，保障秋收高峰期连片、同步、高效作业，确保按期完成任务。
2.人员配置：配备专职现场管理人员及作业车辆司机，所有作业人员熟练掌握秸秆处置作业规范，熟悉辖区作业范围。
3.管理要求：设立项目专职对接人，保持 24 小时通讯畅通，每日对接采购人报送作业进度，服从街道应急调度。
六、工期进度要求
1.供应商须根据辖区秋收时序，分片区、分批次有序进场作业，错峰高效开展秸秆处置工作。
2.因降雨、重污染天气管控、农事时序等不可抗力因素造成工期延误的，可双方书面确认后顺延，无正当理由不得逾期完工。
七、验收标准及要求
1.验收方式：实行阶段性核查 + 最终整体竣工验收模式，采购人组织街道相关科室、村组负责人开展现场联合核查验收。
2.验收依据：以现场实地核查结果、完整作业台账、影像资料、秸秆处置接收凭证、进度报表等全套资料为唯一验收依据。
3.验收合格标准：辖区秸秆处置全覆盖、无死角、无遗留、无隐患，所有作业质量符合本文件标准，资料齐全、规范、完整，无环保问题、无安全事故、无整改遗留问题。
4.验收不合格的，供应商须在采购人规定时限内无条件免费整改到位，直至验收合格。
八、商务要求
1.付款方式
根据供应商实际清运秸秆据实结算。乙方向甲方提供清运车次及清运秸秆总量票据，待甲方审核无误后乙方开具等额的增值税普通发票，若因乙方未按时提供增值税普通发票，甲方有权顺延付款期限并不承担任何责任。
2.服务责任与违约要求
2.1供应商为本项目安全生产、环境保护、作业质量第一责任主体，作业期间发生的一切安全事故、环保问题、民事纠纷、行政处罚等所有责任及费用均由供应商自行承担。
2.2未按要求完成作业、存在秸秆遗留、违规倾倒、造成污染隐患的，采购人有权扣除相应服务费，情节严重直接终止合同，并纳入政府采购不良信用记录。
2.3严禁转包、违法分包本项目，一经发现立即终止合同，并追究相关违约责任。
3.报价要求
本项目为固定单价包干，响应报价须包含完成本项目全部工作内容的所有成本、利润、税费及风险费用，采购人不承担任何新增费用。
十、其他要求
服务全过程须落实秋冬季大气污染防治各项管控措施，积极配合各级督导检查及环保巡查工作。
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