省政府办公区绿化养护服务项目合同

甲方（采购人）：陕西省人民政府办公区保障中心

统一社会信用代码：________________________

地址：____________________________________

联系人：______________ 联系电话：________________

乙方（成交供应商）：________________________

统一社会信用代码：________________________

地址：____________________________________

联系人：______________ 联系电话：________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及财政部财库〔2014〕37号文件规定，本项目经政府采购确定乙方为成交供应商。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就省政府办公区绿化养护服务事宜签订本合同。

第一条 项目概况

项目名称：省政府办公区绿化养护服务项目

合同总价：人民币        元（大写：         ）。本价款为包干总价，包含人工、肥料药剂、机具设备使用费、运输、垃圾清运、苗木补植、保险、税费等完成全部服务内容的一切费用，除合同另有约定外甲方不再支付任何其他费用。

服务范围

（1）省政府办公区内全部绿化区域，总面积81000.1㎡绿化养护；

（2）新城大院外围明秦王府城墙杂草清理（总长500米：东侧300米、西侧130米、北门两侧70米）；

（3）新城大院内全部大型乔木全年修剪。

第二条 服务期限

本项目一次采购三年使用，合同一年一签。

本合同服务期限：______年____月____日 至 ______年____月____日。

合同期满前，甲方按照考核结果对乙方进行综合评价，根据服务满意程度决定是否续签下一年度合同；累计履行期限最长不超过3年。如考核不合格，甲方有权不予续签。

依据：财政部财库〔2014〕37号文件。

第三条 服务内容及质量标准

乙方须严格按照本项目采购需求开展全部养护作业，包含绿地保洁、浇灌施肥、修剪整形、病虫害综合防治、极端天气应急处置、冬季防冻防寒、树坑修边除草松土、树干涂白、城墙外围杂草清理、大型乔木修剪、枯死苗木无偿补植等全部工作。

质量核心指标

草坪：草长控制4-8cm，覆盖度≥98%；基本无斑秃、杂草、病害；每年打孔透气不少于1次，年施肥不少于8次；3-10月每月病虫害防治不少于1-2次。

乔木：生长健壮无病死枯枝；排危修枝24小时内处置完成；补栽清理现场48小时完成；大风灾害过后12小时内恢复景观；胸径5cm以上乔木成活率≥99%（不可抗力除外），不达标乙方无偿换苗保成活；冬季树干涂白高度不低于1.2米。

灌木花卉：造型美观轮廓清晰；绿篱每月至少修剪1次；灌木、花卉成活率≥99%（不可抗力除外），不达标无偿换苗保成活；每年施肥不少于8次。

藤蔓植物：合理搭架修剪，清除枯死枝条；成活率≥99%（不可抗力除外），不达标无偿换苗保成活。

应急处置：雨雪霜冻大风极端天气安排专人值守巡查，及时加固树木、消除倒伏断枝安全隐患；作业垃圾当日清运出场，不得在办公区堆放。

第四条 人员及设备配置

人员配置（合计20人）

乙方保证合同期在岗人员满足采购文件要求配置，人员更换须提前告知甲方。

设备配置：乙方须至少配备：草坪割草机5台、草坪打孔机2台、割灌机5台、绿篱机5台、农药喷洒机2台、农药喷雾器4台、电动三轮车1辆、高扬程水泵2台、油锯2台。全部设备由乙方自行提供、维护。

第五条 付款方式

乙方完成当期服务工作，经甲方考核验收合格后，向甲方开具合法有效增值税发票。甲方收到发票后，按财政资金拨付流程办理付款。

因财政资金调度延迟造成付款延后，甲方不承担违约责任，但甲方应积极协调资金拨付。

第六条 双方权利义务

（一）甲方

对乙方养护质量开展监督、检查、考核，对不合格工作有权下发整改通知，要求限期整改。

提供养护作业必要的取水点位。

按合同约定履行款项支付义务。

（二）乙方

本项目不接受联合体，不允许分包转包。

作业人员遵守办公区安保管理制度，文明作业，不得干扰正常办公秩序。

落实安全生产全部责任，养护作业中发生人员伤亡、财产损毁事故，全部责任及赔偿由乙方承担。

优先选用低毒环保药剂；开展喷药作业做好安全防护，避开办公高峰，避免对办公人员造成影响。

接到甲方整改通知，须在规定时限完成整改；苗木枯死的，无条件无偿补植，保证成活率。

做好汛期排水、冬季防冻、大风防灾各项防护工作，落实各项应急处置。

第七条 考核与违约责任

甲方按月/季度开展养护质量考核，考核结果作为付款、是否续签合同的依据。

养护质量不达标，甲方书面下达限期整改通知；逾期未整改或整改后仍达不到标准，甲方有权扣减相应合同服务费。

经两次整改仍达不到采购需求标准，甲方有权单方解除本合同，乙方承担由此产生全部损失。

因乙方养护不当造成苗木大量死亡、安全事故，由乙方承担全部赔偿责任。

如苗木成活率未达到99%（不可抗力除外），乙方须无偿更换补植，直至达到成活标准。

第八条 不可抗力

地震、暴雪、特大暴雨等不可抗力自然灾害造成苗木损毁，双方互不追究违约责任；乙方须按照甲方要求及时开展灾后清理、扶正恢复工作。

第九条 争议解决

合同履行发生争议，双方优先友好协商；协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他

本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同效力相同。

本合同一式____份，甲方执___份，乙方执___份，政府采购备案___份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________

授权代表签字：________________________

日期：_______年_______月_______日

乙方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表签字：______________

日期：_______年_______月_______日