技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标 新建玻璃温室大棚、储能逆变室、湿帘水窖、蓄水池及室外工程等其他附属设施。 |  |  |
| 2 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）《工程建设标准强制性条文》（2013年版）《城镇给水排水技术规范》（GB 50788-2012）《民用建筑设计节水标准》（GB 50555-2010）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：5个月 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准。 |  |  |
| 5 | 工程地点：临渭区桥南镇曹峪村 |  |  |
| 6 | 本工程付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付合同总金额的40%作为预付款。工程完工并验收合格后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终应付款，审计报告出具后支付剩余工程款。 |  |  |
| 7 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与投标文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日