西电片区DK5地块土壤污染治理风险评估项目

协议书

甲 方：

乙 方：

甲、乙双方经过协商，就本项目相关工作事宜，订立本协议，以资共同遵守。

第一条 协议依据

1.1 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

1.2 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

1.3 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019）；

1.4 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

1.5 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

1.6 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

1.7 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

1.8 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2018年1月1日实施）；

1.9 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》；

1.10 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》；

1.11 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）；

1.12 《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）；

1.13 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令【2016】第42号）、《陕西省人民政府关于印发陕西省土壤污染防治工作方案的通知》（陕政发〔2016〕47号）；

1.14 《陕西省污染地块土壤环境管理办法》（陕环发【2017】40号）；

1.15 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）；

1.16 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

1.17 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）。

第二条 工作时间

服务期限：合同签订后三个月内完成地块土壤污染详细调查报告、风险评估报告、修复方案制定并通过专家评审。

第三条 工作费用及支付方式

1、本项目总预算价￥180.00万元（大写：壹佰捌拾万元整）。

2、结算方式： 1. 总价包干项目，成交价为固定总价，结算时按成交总价一次性结算，不因服务内容增减、市场价格波动、政策调整等任何因素调整合同总价。2. 单价计价项目，结算价=成交综合单价×实际完成点位数量，成交综合单价为结算的唯一依据，合同履行期间不作调整。

3、乙方完成本项目实施方案编制并通过评审后，根据通过评审的方案中列明的工作量核算本合同总价款，经甲方确认后作为本项目最终合同总价款（不超过成交价格）。

4、合同签署生效后30个工作日内，支付合同总价的30%。

5、完成初步验收（包括项目实施过程中涉及的资料收集、现场踏勘、水文地质调查、钻井建井及采样监测分析等工作），编制完成详查报告、风险评估报告、修复方案并且通过专家评审，支付合同总价的30%。

6、项目按期整体验收合格，采购人财政资金具备支付条件后支付其余40%尾款。

7、投标人应于采购人每次付款前向采购人开具等额发票。因投标人迟延开票，采购人有权拒不付款且不承担任何责任。

第四条 双方责任与义务

4.1甲方责任与义务

1、合同生效后，甲方按照本合同约定付款方式及时支付项目服务费用。

4.2 乙方责任与义务

1、乙方按照本合同约定工作内容开展土壤污染状况详细调查、风险评估、编制修复方案等相关工作。

2、乙方负责在合同签署后至    年    月底前，向甲方提交经生态环境主管部门评审通过的土壤污染状况调查报告、风险评估报告、修复方案，并完成全国污染地块土壤环境管理系统备案工作。

3、乙方接受甲方对项目工作的监督管理，积极采纳甲方合理意见及建议；甲方对工作内容、成果提出质疑的，乙方须出具书面合理解释说明。

4、乙方负责现场调研及对接生态环境等相关主管部门的沟通协调工作。

5、乙方根据项目实际情况，向甲方提供项目优化、整改完善相关合理化建议。

第五条 违约责任及争议解决

5.1 乙方提交的《土壤污染状况调查报告》《风险评估报告》《修复方案》未达到本合同约定验收标准的，乙方须无偿整改、重新提交成果直至达标；经整改后仍无法达到验收标准的，甲方有权单方解除本合同，乙方须全额退还甲方已支付的全部款项。

5.2 甲乙双方因履行本合同产生争议的，优先通过协商、调解方式解决；协商、调解不成的，任意一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 其他

6.1 甲乙双方本着积极配合、相互协作、保质保量、按期履约的原则开展本项目工作，项目重大事项由双方共同协商确定。

6.2 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，双方全部履行完毕本合同约定义务后，本协议自动终止。

6.3 本合同正本一式贰份、副本一式贰份，正本、副本具有同等法律效力；甲方执正本壹份、副本壹份，乙方执正本壹份、副本壹份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表人：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表人：

日期：