采购需求
一、项目基本信息
（一）采购单位：陕西省测绘地理信息局
（二）项目名称：某区域监管支撑项目
（三）采购预算：80.00万元（含税、含人工、设备、耗材、运维、服务等全部费用，包干使用）
[bookmark: _GoBack]（四）项目背景与概述：为切实保障某区域监管工作规范化、精准化、安全化开展，夯实区域监管数字化、智能化支撑能力，需通过专项技术服务保障监管业务平稳有序运行。本项目服务直接对接区域资源监管核心业务，具备数据保密性强、业务专业性高、工作衔接性紧密的特点，是支撑区域日常监管、数据合规管理、平台稳定运行、外业核查落地的重要技术保障。通过开展本项目专项服务，全面提升区域监管工作质效，保障监管数据真实有效、监管平台稳定运行、业务流程规范。
二、采购服务内容
本项目采购专项技术服务，具体服务内容包含综合数据库更新维护、监管平台优化与运维、施工数据审核、外业实地核查及区域监管配套支撑服务五大板块，具体内容如下：
（一）综合数据库更新维护
针对本区域监管专属综合数据库开展常态化更新、整理、纠错及维护工作。结合最新区域数据标准、业务监管要求，定期完成存量数据更新、增量数据入库、无效数据清理、数据格式标准化整改等工作。保障数据库数据完整性、准确性、时效性、一致性，确保数据库能够精准适配区域监管各项业务统计、分析与应用需求，为监管工作提供核心数据支撑。
（二）监管平台优化与运维
负责区域监管支撑平台的日常运行维护、功能优化、漏洞排查及问题处置工作。常态化监测系统模块、数据接口、访问权限等运行状态，及时处理平台卡顿、报错、访问异常、数据同步故障等各类问题。结合日常监管业务新需求、新场景，对平台现有功能进行部分优化，完善施工数据管理、计划与施工数据的匹配、权限管理、信息统计等功能，保障监管平台7×24小时稳定、安全、高效运行，适配日常监管业务应用需求。
（三）施工数据合规审核
严格按照相关文件制度和行业标准，开展全年施工数据的合规审核工作。对企业上报数据按月进行全面内业审核，重点审核数据真实性、完整性、合规性，对发现的问题，列入外业核查清单。梳理数据审核中发现问题，提出整改建议，编写审核报告，杜绝无效数据、错误数据投入业务应用，保障所有施工数据合法合规、精准可用。
（四）外业实地核查
根据区域监管工作部署及内业审核结果，对陕西省内6市37区县共4.18万平方千米监管区域内的问题油气井位开展实地核查工作。外业核查工作需严格遵循GB/T 39616-2020《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》等国家技术标准，以规范化、精准化的作业流程推进各项核查任务。核查主要针对区域内重点监管区块和内业数据审核中发现的问题油气井位等开展，系统性开展现场实地调查、基础信息核验、井位数据精准检测、现状拍照取证等系列核心工作。
作业过程中，技术人员需依托专业RTK等测量设备，对拟核查井位开展高精度坐标实地测量，逐一复核井位的坐标、权属、开发状态等信息。重点排查油气井位坐标偏移、数据上报错误、井位漏报错报、施工范围超标等施工数据偏差问题，精准锁定问题点位、梳理问题类型、研判问题成因。
同时，外业核查中，对核查情况，全程如实、细致记录每一处井位的核查过程、实际现状、存在问题等，对现场测量和拍照影像资料等进行整理存档，编制外业核查报告，对外业核查情况进行总结。
三、核心服务要求
（一）专业性要求
供应商需具备测绘地理信息、区域监管、数据运维相关专业服务能力，熟悉陕西省区域监管相关政策、行业标准及业务流程，配备专业技术服务团队及履行项目所需要的专业设备（包含但不限于无人机、全站仪、高精度GNSS测量仪等测绘设备），能够精准适配核心业务工作需求，保障服务成果专业、规范、精准。
（二）保密性要求
本项目涉及大量区域监管核心涉密数据、业务信息，供应商需严格遵守国家保密法律法规及采购单位保密管理制度，建立完善的数据保密管理机制。服务过程中严禁擅自复制、传播、外泄、留存项目相关数据资料及业务信息，项目结束后需完整移交全部成果资料，彻底清除留存数据，签订保密承诺书，承担相应保密责任。
（三）衔接性要求
供应商需安排专人对接采购单位业务工作，建立常态化沟通对接机制，实时跟进监管工作进度，及时响应业务需求，高效配合各项工作开展，保障各项服务工作与采购单位核心监管业务无缝衔接、高效联动。
（四）成果质量要求
所有服务成果（数据库成果、平台运维记录、数据审核报告、外业核查成果、台账资料等）需符合国家、行业及采购单位相关标准，确保真实、准确、完整、规范，通过采购单位验收，能够直接应用于区域监管核心业务工作，不合格成果必须无条件限期整改，直至验收合格。
知识产权全部归采购人所有，供应商仅拥有实施服务使用权，不得用于其他项目。
[bookmark: heading_13]四、项目实施依据标准
本项目所有服务实施、成果编制、作业流程均严格遵循但不限于以下标准：
1.GB/T 39616-2020《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》
2.国家、陕西省测绘地理信息数据管理、资源监管相关行业标准及管理制度
3.采购单位现行区域监管业务管理办法、数据审核及外业核查工作规范。
如有最新规范，按照最新规范标准实施。
[bookmark: heading_14]五、成果交付要求
供应商需按照服务内容，到期交付所有项目成果，项目成果分为电子涉密加密成果及纸质归档成果，做到资料齐全、格式规范、台账完整、可查可溯。主要交付内容包含但不限于：综合数据库成果、平台运维报告及优化报告、月度施工数据审核报告、外业核查报告、年度监管报告、技术设计书、技术总结、检查报告等全套成果。服务期满后统一完成全部成果汇总、整编、归档、移交工作。
[bookmark: heading_15]六、服务期限与实施管理
自合同签订之日起，于2026年12月31日前完成全部项目服务内容及成果交付、验收归档，具体服务周期根据采购单位业务工作需求协商确定。
七、其他要求
本项目预算为固定包干价，包含项目实施过程中产生的人工、技术、交通、耗材、成果编制、运维、保密管理、税费等所有费用及评审验收全部费用，采购单位无需额外支付任何费用。供应商需全程保障服务质量，积极配合采购单位完成各项工作，服从采购单位业务管理及工作调度。
[bookmark: heading_17]八、验收标准与要求
项目全部服务完成后开展项目验收。所有服务成果必须满足本项目技术标准、质量要求及国家行业规范，资料齐全、数据准确、流程规范、保密合规、运维到位、核查闭环，全部达标后方可验收通过。验收不合格的，供应商须在采购单位规定时限内完成整改，整改仍不合格的，采购单位有权依据合同约定追究违约责任。
