采购包1：

2026年汉中市中心城区国庆氛围营造项目

（国旗悬挂）合同

甲方（采购方）：汉中市园林绿化管理处

乙方（施工方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，依据《2026年汉中市中心城区国庆氛围营造国旗悬挂竞争性磋商成交通知书》，双方就2026年汉中市中心城区国庆氛围营造项目国旗悬挂相关事宜协商一致，达成合同如下：

一、项目名称： 2026年汉中市中心城区国庆氛围营造项目（国旗悬挂）

二、施工内容

1.对中心城区天汉大道、民主街、火车站周边、金牛路、汉阳路、褒斜路、西新街、汉宁路等主要街道路灯灯杆安装4号国旗2013套（4026面），天汉大桥、龙岗大桥、汉江桥闸安装4号国旗981面。

2.在市委、市政府、市人大、市政协楼顶安装3号红色彩旗148面，2号国旗3面。

3.具体位置和数量以招标文件采购清单为准。

4.后期养管维护及拆除、运输。

5.如紧急临时新增国庆氛围营造任务，国旗悬挂路段或内容调整的，依据此合同约定，按甲方通知新增或变更后的签证工程量据实结算。

三、施工标准

1.国旗大小和安装形式按招标文件要求严格执行，灯杆上悬挂高度要整齐统一、平展、无褶皱。

2.养护期内国旗如有丢失、破损、掉落等情况及时更换处理。

3.养护期结束后，国旗全部平整装回盒子中，抱箍、方管无损坏捆扎整齐，所有东西交予甲方指定处保管。

四、合同价款及付款方式

1.工程量计价规则：投标文件载明的工程量范围内，工程费用按中标价执行；施工中若发生工程量变更（含增加或减少），变更部分的单价统一按第一次投标报价对应的单价计算，据此增减工程总费用。

2.合同价款（中标价）：人民币       元（      ）。

3.工程结算依据：工程费用按实际发生的工作量，凭双方签字确认的现场签证单核算，工程最终结算金额以审计结论为准。

4.付款方式：合同签订后，乙方完成工程量的50%，甲方向乙方支付本合同约定价款的50%，工程完工后，经甲乙双方共同验收合格，甲方向乙方支付本合同约定价款的30%，约定的养管维护期届满无质量问题，且乙方将国旗全部平整装回盒子中、抱箍、方管无损坏捆扎整齐，所有东西交于甲方指定地点，甲方按照审计金额一次性向乙方付清剩余工程款项。

五、工程期限

1.所有施工、安装、摆放等工作必须在国庆节前完成。

2.施工期：自合同签订之日起7天内完成。

2.养护期：自工程完工之日起45天。

六、甲乙双方责任

甲方责任：

1.施工前甲方对乙方进行技术交底，指导乙方现场安装等工作，监督乙方履行合同职责。

2.甲方有权要求乙方更换不合格作业人员。

3.其他约定。

乙方责任：

1.乙方应具有本合同所载施工应当具有的各项资质及专业技术人员，乙方工作人员应遵守甲方的要求以及相关的规章制度，文明操作，安全施工；由于乙方以及乙方工作人员的过错等非甲方原因造成的损失，由乙方承担，甲方保留追究乙方相关责任的权利。

2.乙方工作人员在施工期、养护期，有可能或已经伤害自身或威胁到他人生命、财产安全，由此产生的一切费用及损失由乙方自行承担。

3.养护期内，国旗悬挂出现问题后，乙方未能在1日内解决恢复原样，甲方有权扣除合同价款的1%，3日内未解决恢复的扣除合同价款的5%。

4.施工期和养护期，如因乙方养管不到位造成负面影响或舆论的，发生1次甲方扣除合同价款1%。

5.乙方承诺并保证向甲方所提供的全部物品不存在任何争议。

6.按政府要求，在统一取消国庆氛围营造设施之前，对该施工内容设施进行全面管理和维护，包括后期的拆除、运输等，养护期结束后，使用过后的国旗、抱箍、方管按标准整理好后，交予甲方指定地点妥善保存。

7.乙方在养管维护期内，对其提供的所有服务内容和设备、设施的使用安全承担所有责任。

8.其它合同未尽事宜由甲乙双方另行约定。

七、争议处理

本合同在履行过程中发生争议，可友好协商解决。协商无果，由汉中市仲裁委员会仲裁解决。

八、未尽事宜由甲乙双方另行约定。对本合同条款进行任何改动的，均须由甲乙双方另行签订书面合同。

九、本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份，具有同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

（签字）：                       （签字）：

日 期：                         日 期：

采购包2：

2026年汉中市中心城区国庆氛围营造项目

（鲜花摆放）合同

甲方（采购方）：汉中市园林绿化管理处

乙方（施工方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，依据《2026年汉中市中心城区国庆氛围营造鲜花摆放竞争性磋商成交通知书》，双方就2026年汉中市中心城区国庆氛围营造项目鲜花摆放相关事宜协商一致，达成合同如下：

一、项目名称： 2026年汉中市中心城区国庆氛围营造项目（鲜花摆放）

二、施工内容

1.鲜花的采买、运输、摆放。

2.按照甲方提供的效果图，确保1：1还原圆形花球、红旗造型、景观造型、文字摆件、白色围栏等加固、组装、焊接等项目内容。

3.后期养管维护及拆除、运输。

4.具体位置和数量以招标文件采购清单为准。

5.如紧急临时新增国庆氛围营造任务，施工点位变更、内容调整的，依据此合同约定，按甲方通知新增或变更后的签证工程量据实结算。

三、施工标准

1.花坛造型、红旗造型、景观造型和文字摆件等需按甲方要求摆放，位置要合理，安装牢固，确保无安全隐患。

2.鲜花品质必须满足观赏要求，花朵色彩亮丽，长势旺盛，无明显衰颓株。品种搭配协调，有层次，摆放整齐、紧凑，观赏效果好。

3.养护期内做好鲜花和设施的养管维护工作，如发现长势和观赏效果差及丢失、损坏的鲜花、设施等，要在1天内恢复原样。

4.养护期结束后，鲜花、花球、造型配件等收纳规整好交予甲方指定处。

四、合同价款及付款方式

1.工程量计价规则：投标文件载明的工程量范围内，工程费用按中标价执行；施工中若发生工程量变更（含增加或减少），变更部分的单价统一按第一次投标报价对应的单价计算，据此增减工程总费用。

2.合同价款（中标价）：人民币       元（      ）。

3.工程结算依据：工程费用按实际发生的工作量，凭双方签字确认的现场签证单核算，工程最终结算金额以审计结论为准。

4.付款方式：合同签订后，乙方完成工程量的50%，甲方向乙方支付本合同约定价款的50%，工程完工后，经甲乙双方共同验收合格，甲方向乙方支付本合同约定价款的30%，约定的养管维护期届满无质量问题，且乙方将鲜花、花球、造型设施及配件等完整收纳堆放至甲方指定地点，甲方按照审计金额一次性向乙方付清剩余工程款项。

五、工程期限

1.所有施工、安装、摆放等工作必须在国庆节前完成。

2.施工期：自合同签订之日起7天内完成。

2.养护期：自工程完工之日起45天。

六、甲乙双方责任

甲方责任：

1.施工前甲方对乙方进行技术交底，指导乙方现场施工等工作，监督乙方履行合同职责。

2.甲方有权要求乙方更换不合格作业人员。

3.其他约定。

乙方责任：

1.乙方应具有本合同所载施工应当具有的各项资质及专业技术人员，乙方工作人员应遵守甲方的要求以及相关的规章制度，文明操作，安全施工；由于乙方以及乙方工作人员的过错等非甲方原因造成的损失，由乙方承担，甲方保留追究乙方相关责任的权利。

2.乙方工作人员在施工期、养护期，有可能或已经伤害自身或威胁到他人生命、财产安全，由此产生的一切费用及损失由乙方自行承担。

3.养护期内，鲜花和设施出现问题后，乙方未能在1日内解决恢复原样，甲方有权扣除合同价款的1%，3日内未解决恢复的扣除合同价款的5%。

4.施工期和养护期，如因乙方养管不到位造成负面影响或舆论的，发生1次甲方扣除合同价款1%。

5.乙方承诺并保证向甲方所提供的全部成果均具有合法的知识产权，不存在任何争议。

6.按政府要求，在统一取消国庆氛围营造设施之前，对该施工内容设施进行全面管理和养护，包括后期的拆除、运输等，养护期结束后，将鲜花、花球、景观造型等收纳规整交予甲方指定地点妥善保存。

7.乙方在养管维护期内，对其提供的所有服务内容和设备、设施的使用安全承担所有责任。

8.其它合同未尽事宜由甲乙双方另行约定。

七、争议处理

本合同在履行过程中发生争议，可友好协商解决。协商无果，由汉中市仲裁委员会仲裁解决。

八、未尽事宜由甲乙双方另行约定。对本合同条款进行任何改动的，均须由甲乙双方另行签订书面合同。

九、本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份，具有同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

（签字）：                       （签字）：

日 期：                         日 期：