合同范本

- 政府采购合同格式

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：西安市市政设施管理中心

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方              2026年快速干道桥梁定期检测（采购项目编号：SXZH-2026-071）的采购文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

本项目为2026年快速干道桥梁定期检测服务，主要对快速干道所属桥梁进行全面、系统的定期检测，包括结构检测、结构检算、特殊检测等，出具符合规范要求且具有法律效力的检测报告，为桥梁养护、应急抢险及维修加固提供科学依据。

- 合同期限

1.外业检测、数据分析等工作须在30日内完成；

2.检测完成后，7日内提交全部需提交的文本内容；

3.自合同签订起1年内，须无条件及时提供相应技术支持和技术服务，包括但不限于桥梁重点定期观察复测、突发桥梁事件应急检测评估、方案编制、技术汇报等。

- 服务内容

- 服务费用

1.服务总费用为人民币（大写）：             元， ￥           。

2.本项目服务费用由以下组成：

（1）XX万元；

（2）XX万元；

（3）XX万元。

……

4.本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第五条  服务费支付方式

1、结算单位

银行转账，由甲方负责结算。在付款前，成交人须开具与合同金额相应的发票给采购人。

2、付款方式

分期付款

付款条件说明： 合同签订后，支付合同总金额的50.00%；

付款条件说明： 检测工作全部完成，供应商向采购人提供检测评价报告并经采购人确认后，支付合同总金额的30.00%；

付款条件说明： 所有检测服务项目工作全部完成并通过专家评审验收后，支付合同总金额的20.00%。

第六条   知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条   履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，向甲方构提交履约保证金人民币（大写）             元，￥        。

2.履约保证金的有效期为乙方承诺的服务期限。

3.履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

4.服务期限结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内，向乙方退还履约保证金。

5.乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金。

第九条  甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十条  乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条  违约责任

若供应商事先未征得采购人同意并得到谅解，单方面延迟交付报告，将按违约终止合同；在履行合同过程中，供应商若遇到可能妨碍按时交付报告的情况，须及时以书面形式将拖延事实、可能拖延期限和理由通知采购人，采购人收到通知后，尽快对情况进行评价，确定是否修改合同、酌情延长交付时间或采取其他处理措施。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条  解决合同纠纷的方式

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，则采取以下第  1  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向     仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

第十五条  附件

1.项目招标文件

2.项目修改澄清文件

3.项目投标文件

4.中标通知书

5.其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（委托代理人）：              法定代表人（委托代理人）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：  年  月  日 			       签约日期：    年  月  日