采购需求
一、项目总体情况
 （一）项目名称： 渭南高新区水资源论证报告书编制
 （二）项目所属年度： 2026年
 （三）项目所属分类： 服务
 （四）预算金额（元）：400,000.00元 ，大写（人民币）：肆拾万元整
 （五）项目概况：
主要编制渭南高新区水资源论证报告书
 （六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否
二、项目需求调查情况
依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：
（一）需求调查方式
（二）需求调查对象
（三）需求调查结果
1.相关产业发展情况
2.市场供给情况
3.同类采购项目历史成交信息情况
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5.其他相关情况
三、项目采购实施计划
（一）采购组织形式：部门集中采购
（二）采购方式：竞争性磋商
（三）本项目是否单位自行组织采购：否
（四）采购包划分：不分包采购
（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1.专门面向中小企业采购
注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
（六）是否采购环境标识产品：否
（七）是否采购节能产品：否
（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否
（九）采购标的是否属于政府购买服务：否
（十）是否属于政务信息系统项目：否
（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
（十二）是否属于一签多年项目：否
四、项目需求及分包情况、采购标的
（一）分包名称：渭南高新区水资源论证报告编制
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1)专门面向中小企业采购
2)面向的企业规模：小微企业
3)预留形式：设置专门采购包
4)预留比例：100%
2、预算金额（元）：400,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾万元整
 最高限价（元）： 400,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾万元整
3、评审方法：综合评分法
4、是否支持联合体投标：否
5、是否允许合同分包选项：否
6、拟采购标的的技术要求
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	一、项目概况
编制渭南高新区水资源论证报告书。
二、服务内容
报告内容和结构按照《规划水资源论证技术导则》(SL/T813-2021)编写，包括但不限于规划分析、水资源承载状况分析、规划需水分析及节水评价、水资源配置论证、规划实施影响分析等，最终形成符合技术导则要求规范的区域规划水资源论证报告。
三、技术要求
根据《规划水资源论证技术导则》（SL/T813-2021）条款内容，编制完成《渭南高新区水资源论证报告书》。
四、成果交付要求
完成《渭南高新区水资源论证报告书》的编制工作并通过审查。
五、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；
（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月实施）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；
（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）；
（5）《中华人民共和国黄河保护法》（2022年10月30日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过）；
（6）《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第676号，2017年）；
（7）《陕西省节约用水条例》（陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，2025年3月施行）；
（8）《节水型社会评价指标体系和评价方法》（GB/T 28284-2012）；
（9）《规划水资源论证技术导则》（SL/T 813-2021）；
（10）《建设项目水资源论证导则》（GB/T 33580-2017）；
（11）《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）；
（12）《陕西省地下水管控指标方案》（陕水函〔2023〕50号）；
（13）《渭南市水务局、渭南市发展改革委员会关于下达渭南市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（渭水发〔2022〕293号）。
（14）其他相关法规和标准。


7、合同管理安排
1）合同类型：委托合同
2）合同履行期限： 自合同签订之日起45日历天
3）合同履约地点：渭南高新区
4）支付方式：分期付款
5）履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
6）质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
7）合同支付约定：
采购包1：
1、预付款，合同签订，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的30.0%
2、进度款，报告编制完成并通过技术审查，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的65.0%
3、进度款，审批通过交付成果后，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的5.0%
8）验收交付标准和方法：详见合同
9）质量保修范围和保修期：详见合同
10）知识产权归属和处理方式：详见合同
11）成本补偿和风险分担约定：详见合同
12）违约责任与解决争议的方法：详见合同
13）合同其他条款：详见合同
8、履约验收方案
1）验收组织方式：自行验收
2）是否邀请本项目的其他供应商：否
3）是否邀请专家：否
4）是否邀请服务对象：是
[bookmark: _GoBack]5）是否邀请第三方检测机构：否
6）履约验收程序：一次性验收
7）履约验收时间：
供应商提出验收申请之日起7日内组织验收
8）验收组织的其他事项：详见合同
9）技术履约验收内容：详见合同
10）商务履约验收内容：详见合同
11）履约验收标准：合格
12）履约验收其他事项：详见合同
五、风险控制措施和替代方案
该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否


