合同条款及格式

公路工程施工合同

（仅供参考）

甲方（发包人）：________________________

统一社会信用代码 / 身份证号码：________________________

地址：________________________

联系电话：________________________

乙方（承包人）：________________________

统一社会信用代码：________________________

公路工程施工资质等级：________________________

地址：________________________

联系电话：________________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公路法》《建设工程质量管理条例》《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就本公路工程项目施工事宜协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 工程概况

- 工程名称：__________

- 工程地点：______市______县______镇______村

- 工程主要内容：               （具体以施工图纸、工程量清单为准）

- 承包方式：□包工包料 □包工部分包料

- 质量标准：符合现行公路工程施工规范及验收标准，竣工验收合格。

第二条 合同工期

- 计划开工日期：______年____月____日

- 计划竣工日期：______年____月____日，总工期共计______日历天

- 因甲方征地协调不到位、未及时移交施工场地、设计变更、连续降雨、不可抗力等非乙方原因造成工期延误，乙方提交书面签证后工期顺延；因乙方人员、设备、组织不力导致逾期完工，每逾期一日按合同总价款 0.05% 向甲方支付违约金。

第三条 合同价款及支付方式

- 合同总价（含税）：人民币大写：______________________元整（¥________） 合同计价方式：□固定总价合同 □固定单价合同，最终结算按双方确认实际合格完成工程量据实核算。

- 付款节点约定： （1）合同签订、乙方进场施工   个工作日内，甲方支付合同总价______% 作为工程预付款； （2）路面主体工程完工，甲方现场核验合格后，支付至已完成合格工程量价款的______%； （3）全部工程竣工验收合格、竣工资料完整移交甲方后   日内，付至最终结算总价款 95%； （4）剩余结算总价 5% 作为工程质量保证金，缺陷责任期（质保期）满 12 个月，经甲方复查无质量问题，甲方无息一次性付清质保金。

- 乙方每次收款前须向甲方开具合法有效增值税发票，未提供合规发票的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

第四条 甲方权利与义务

- 负责施工场地内障碍物清理，协调村组、周边农户邻里关系，保障正常施工外部环境；

- 提供施工用水、用电接驳点位，施工期间产生水电费由乙方自行承担；

- 及时组织隐蔽工程、分部分项工程阶段性验收及整体竣工验收，对乙方提出的工程变更予以书面答复；

- 按照本合同约定按时足额拨付工程款项；

- 委派专人对工程质量、施工进度进行现场监督检查。

第五条 乙方权利与义务

- 委派持证项目经理常驻施工现场，严格按照施工图纸、公路行业技术规范、甲方合理指令组织施工，严把原材料进场质量关，做好送检及工序自检；

- 落实安全文明施工要求，道路施工路段设置围挡、警示标志、反光标识，做好临时交通疏导，承担施工全过程所有人身伤害、车辆损毁、第三方财产损失等一切安全事故全部经济与法律责任；

- 负责施工废渣、弃土合规清运，不得随意倾倒污染耕地、河道，落实扬尘治理、环保相关要求；

- 规范发放农民工工资，杜绝拖欠工资行为，若发生劳资纠纷全部由乙方负责处理；

- 缺陷责任期内出现路面裂缝、空鼓、塌陷、排水不畅等非人为损坏质量缺陷，乙方接到通知 7 日内到场无偿维修整改。

第六条 工程变更与竣工结算

- 甲方如需增减工程量、调整施工做法，必须出具书面变更通知单，双方签订补充协议作为合同附件；

- 变更项目计价原则：合同内已有相同或相似单价的参照执行，无约定单价双方协商确定；

- 工程竣工后 15 日内乙方向甲方报送完整竣工结算资料，甲方在收到资料后 20 日内完成审核定案。

第七条 安全生产、保险及廉政约定

- 乙方为本项目安全生产第一责任人，自行购买工伤保险、建筑工程意外险及第三者责任险，保险单复印件报送甲方备案；

- 施工期间发生任何安全伤亡、财产赔付均由乙方独立承担，与甲方无关；

- 甲乙双方严禁在项目实施过程中行贿、受贿、吃拿卡要，廉洁履约，廉政承诺书作为本合同附件。

第八条 竣工验收与缺陷责任期

- 工程完工后乙方提交竣工验收申请及全套竣工资料，甲方收到申请 15 个工作日内组织竣工验收；

- 缺陷责任期：自整体竣工验收合格签字之日起计算，共计 12 个月；质保期内因施工工艺、材料问题出现质量病害，乙方无条件返工修复。

第九条 违约责任

- 甲方未按合同约定逾期支付工程款，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算逾期利息；

- 工程质量经两次整改仍达不到合格标准，甲方有权解除合同，乙方退还已收工程款，并承担合同总价 10% 违约金；

- 任何一方无正当理由单方面擅自解除合同，需向守约方支付合同总价款 10% 作为违约金。

第十条 不可抗力

因地震、洪水、台风、地质灾害、政策强制停工等不可抗力因素导致合同无法正常履行，受影响一方 3 日内书面告知对方并提供证明文件，工期相应顺延，双方互不追究违约责任，已完工合格工程据实结算。

第十一条 争议解决

本合同履行过程中产生一切分歧，双方优先友好协商解决；协商无法达成一致，任何一方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

- 本合同附件：工程量清单、施工图纸、安全生产责任书、廉政协议、农民工工资支付承诺书，与本合同具备同等法律效力；

- 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，行业主管部门备案壹份，自甲乙双方法定代表人（授权代理人）签字并加盖公章之日起生效；

- 本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同一体执行。

（以下无正文）

甲方（盖章 / 签字）：________________________

法定代表人 / 委托代理人：________________________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________________

法定代表人 / 委托代理人：________________________

签订日期：______年____月____日