采购内容
一、项目概况
为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，加快推进国家水网及陕西省、延安市水网建设，依据《黄龙县水网建设规划》（2025）、《陕西省涺水河流域综合规划》（2025.12）、《延安市仕望河流域综合规划》及《黄龙县国土空间总体规划（2021—2035 年）》等相关规划要求，切实解决黄龙县部分河段防洪标准不足、河道行洪能力不够、山洪沟治理程度不高、监测预警体系不完善等突出问题，需委托具有相应资质的第三方勘测设计机构，组织专业技术人员，按照《防洪标准》（GB50201—2014）、《防洪规划编制规程》（SL668—2014）等现行标准规范，对全县石堡川、仕望河、涺水河流域重点防护对象开展防洪规划（勘测设计）工作。主要内容包括：现状防洪工程及河道、桥梁过洪能力复核，设计洪水与水面线计算，防洪区划与防洪标准复核；统筹开展县城及白马滩镇、圪台乡、瓦子街镇、三岔镇等邻河乡镇堤防加固、护岸新建、山洪沟治理、水土保持治理及防洪非工程措施布局，并进行投资匡算与分阶段实施安排。
[bookmark: _GoBack]通过第三方专业机构标准化、系统化、精细化的规划设计工作，全面厘清黄龙县各类防洪保护区现状防洪能力、存在问题与治理需求，有效解决以往防洪工程建设标准不一、上下游左右岸缺乏统筹、设计依据不足等问题，切实提升防洪规划成果的科学性、规范性和可实施性。同时，为后续优化防洪工程布局、统筹项目立项与建设时序、提升全县防洪减灾能力、保障县城及重要乡镇、耕地和重要基础设施防洪安全提供坚实的技术支撑，全力保障黄龙县防洪减灾体系建设各项工作高质量推进、高标准落地。
2、 技术要求

1.规划编制应符合《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国黄河保护法》及《防洪标准》（GB50201—2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）、《防洪规划编制规程》（SL668—2014）、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44—2006）等现行法律法规和技术标准，并与国土空间规划、流域综合规划及省、市、县水网建设规划相衔接；规划范围、水平年、标准与上位规划一致。
2. 基础资料与现状调查：应收集流域水文气象、地形地质、社会经济及现状防洪工程资料；采用 1:1000 实测地形断面，对石堡川、仕望河、涺水河三大流域县城及白马滩镇、圪台乡、瓦子街镇、三岔镇等邻河乡镇河段现状堤防护岸、河道过洪能力及跨河桥梁过洪能力逐段复核，摸清不达标河段清单与原因，做到现状底数清楚、不重不漏。
3. 成果深度与质量责任：提交规划报告、必要附图（地理位置、水系、防洪标准、工程布置、典型断面等）及附表，成果深度应满足规划审批和下一阶段勘测设计要求；成交单位应对成果的合法性、准确性、完整性负责，并承担相应法律责任。质量验收标准：合格。
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