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第一部分 招标公告

项目概况

桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目招标项目的潜在投标人应在【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】(sxggzyjy.xa.gov.cn)获取招标文件，并于 2026年10月21日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YGX-ZFCG-2026-76号

项目名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目

采购方式：公开招标

预算金额：10,047,400.00元

采购需求：

合同包1(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N1标段(桃李路污水管道更新)):

合同包预算金额：2,280,500.00元

合同包最高限价：2,280,500.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他市政公用设施施工
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N1标段(桃李路污水管道更新)
	1(项)
	详见采购文件
	2,280,500.00


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：自合同签订之日起30天

合同包2(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N2标段(成溪路污水管道更新)):

合同包预算金额：1,849,200.00元

合同包最高限价：1,849,200.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他市政公用设施施工
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N2标段(成溪路污水管道更新)
	1(项)
	详见采购文件
	1,849,200.00


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：自合同签订之日起30天

合同包3(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N3标段(明珠环路污水管道更新)):

合同包预算金额：1,532,700.00元

合同包最高限价：1,532,700.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	3-1
	其他市政公用设施施工
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N3标段(明珠环路污水管道更新)
	1(项)
	详见采购文件
	1,532,700.00


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：自合同签订之日起30天

合同包4(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N4标段(蓝岛路污水管道更新)):

合同包预算金额：1,891,100.00元

合同包最高限价：1,891,100.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	4-1
	其他市政公用设施施工
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N4标段(蓝岛路污水管道更新)
	1(项)
	详见采购文件
	1,891,100.00


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：自合同签订之日起30天

合同包5(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N5标段(沙河路路面更新)):

合同包预算金额：2,374,800.00元

合同包最高限价：2,374,800.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	5-1
	其他市政公用设施施工
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N5标段(沙河路路面更新)
	1(项)
	详见采购文件
	2,374,800.00


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：自合同签订之日起30天

合同包6(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N6标段施工监理):

合同包预算金额：119,100.00元

合同包最高限价：119,100.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)

	6-1
	工程监理服务
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N6标段施工监理
	1(项)
	详见采购文件
	119,100.00


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：自合同签订之日起30天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N1标段(桃李路污水管道更新))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。

合同包2(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N2标段(成溪路污水管道更新))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。

合同包3(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N3标段(明珠环路污水管道更新))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。

合同包4(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N4标段(蓝岛路污水管道更新))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。

合同包5(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N5标段(沙河路路面更新))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。

合同包6(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N6标段施工监理)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：
合同包1(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N1标段(桃李路污水管道更新))特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(3)拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

注：本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

合同包2(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N2标段(成溪路污水管道更新))特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(3)拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

注：本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

合同包3(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N3标段(明珠环路污水管道更新))特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(3)拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

注：本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

合同包4(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N4标段(蓝岛路污水管道更新))特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(3)拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

注：本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

合同包5(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N5标段(沙河路路面更新))特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(3)拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

注：本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

合同包6(桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N6标段施工监理)特定资格要求如下:
(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程监理乙级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的监理服务能力；

(3)拟派总监理工程师须在本单位注册，具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格，且不得担任其他在建工程项目的总监理工程师。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

注：本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

三、获取招标文件

时间： 2026年09月23日 至 2026年09月30日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】(sxggzyjy.xa.gov.cn)

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年10月21日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】(sxggzyjy.xa.gov.cn)

开标地点：【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、招标文件获取方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公 共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进 行报名并免费下载招标文件。

2、投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。 相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页、服务指南、下载专区】 中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。特别提醒：本项目采用电子 化招投标的方式，投标人使用 CA 锁对报价文件进行制作、签封、加密、递交、解密等 相关招投标事宜，投标人开标现场需携带 CA 锁。电子投标文件制作软件技术支持热线： 400-998-0000CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031。

3、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

4、本项目采用电子化不见面开标方式，投标投标人使用数字认证证书（CA 锁）对 投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）， 选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、 榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请投标投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

5、投标文件递交

5.1本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在 陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）递交；

5.2为便于招标人归档和向监管部门备案，投标人需按以下要求递交纸质版投标文件： 正本：1份、副本：2份，除上述文件外，还须递交投标文件电子文档1份。

5.3纸质递交方式：纸质版投标文件须在开标结束后3天内寄到代理机构地址，以电报、传真、 电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。 联系人吴腾；联系电话：19929401828；地址：榆林市开发区通达路高科城B座写字楼1405室。 投标单位未按要求递交投标文件的，由此产生的后果均由投标单位自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：榆林高新技术产业开发区市政管理所

地址：高新区创业大厦21楼2112室

联系方式：13379125551

2.采购代理机构信息

名称：骁拓工程咨询集团有限公司

地址：陕西省榆林市榆阳区通达路高科城B座14楼1405室
联系方式：18791389352

3.项目联系方式

项目联系人：吴腾

电话：19929401828

骁拓工程咨询集团有限公司

第二部分  投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	序号
	编 列 内 容

	1
	采   购   人：榆林高新技术产业开发区市政管理所

地        址：陕西省榆林市高新区明珠大道创业大厦

电        话：13379125551

招标代理机构：骁拓工程咨询集团有限公司

地        址：陕西省榆林市榆阳区通达路高科城B座14楼1405室

联   系   人：吴腾
电        话：19929401828

	2
	项目名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目
项目编号：YGX-ZFCG-2026-76号
合同包1，标段名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N1标段(桃李路污水管道更新)

合同包1，标段编号：YGX-ZFCG-2026-76号-N1

合同包2，标段名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N2标段(成溪路污水管道更新)

合同包2，标段编号：YGX-ZFCG-2026-76号-N2

合同包3，标段名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N3标段(明珠环路污水管道更新)

合同包3，标段编号：YGX-ZFCG-2026-76号-N3

合同包4，标段名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N4标段(蓝岛路污水管道更新)

合同包4，标段编号：YGX-ZFCG-2026-76号-N4
合同包5，标段名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N5标段(沙河路路面更新)

合同包5，标段编号：YGX-ZFCG-2026-76号-N5
合同包6，标段名称：桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N6标段施工监理

合同包6，标段编号：YGX-ZFCG-2026-76号-N6

	3
	合同包1预算金额：2280500.00元；合同包1最高限价：2280500.00元。

合同包2预算金额：1849200.00元；合同包2最高限价：1849200.00元。

合同包3预算金额：1532700.00元；合同包3最高限价：1532700.00元。

合同包4预算金额：1891100.00元；合同包4最高限价：1891100.00元。

合同包5预算金额：2374800.00元；合同包5最高限价：2374800.00元。

合同包6预算金额：119100.00元； 合同包6最高限价：119100.00元。

	4
	本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

除法律规定的独立法人外，以下情形视为同一投标人：

（1）单位负责人为同一人的两个及以上单位；

（2）存在控股、管理关系的不同单位（包括但不限于母公司、子公司、受同一母公司控制的子公司）；
（3）同一自然人作为法定代表人注册的不同公司；
（4）投标人之间存在股权交叉、人员混同等情形，经评审委员会合理认定可能导致资源、决策不独立的。
投标人须在《企业关系关联承诺书》中如实填写所有关联企业。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	采购方式：公开招标

	7
	采购内容及要求：详见“第四部分 招标内容及要求”

	8
	分包：不允许分包。

	9
	工期：

合同包1：自合同签订之日起30天

合同包2：自合同签订之日起30天

合同包3：自合同签订之日起30天

合同包4：自合同签订之日起30天

合同包5：自合同签订之日起30天

服务期：
合同包6：自合同签订之日起30天

项目地点：榆林市。

	10
	质量标准：合格。

	11
	合同签订：中标人与招标人签订合同。

	12
	投标总价说明：投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、设备安装、公用工程、环保验收（验收包含乙方供货范围内设备所需检测费、专家验收费等相关费用）及其它相关的一切费用。

	13
	响应说明：本次采购投标人可根据自身的资质情况对本次项目进行响应，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效投标文件处理。

	14
	踏勘现场：不组织。招标人认为有必要的，另行书面通知。

	15
	备选方案：不允许提供备选方案。

	16
	履约保证金：不要求提供。

	17
	N1标段至N5标段资格条件

1、满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2、特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(3)拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

N6标段资格条件
1、满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2、特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具备市政公用工程监理乙级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的监理服务能力；

(3)拟派总监理工程师须在本单位注册，具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格，且不得担任其他在建工程项目的总监理工程师。

(4)法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

(5)提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；

(6)提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7)提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(10)对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);

(11)提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(12)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；

(13)非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(14)本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

注：本项目划分为6个独立的标段，潜在投标人(包括存在控股、管理关系的关联企业定义见招标文件)只能参与本项目一个标段的投标。其在本项目中的所有投标（无论涉及几个标段）将被全部视为无效投标，且不得进入后续评审。

	18
	投标有效期:自投标文件提交截止之日起 90 日。

	19
	保证金：

根据榆林市财政局下发的榆政财采发〔2023〕8号文件规定政府采购项目不再收取投标保证金和履约保证金，同时实行投标保证金信用承诺制，本项目不缴纳保证金，投标人需签署“投标信用承诺书”代替保证金，投标人在提交投标文件的同时，应将“投标信用承诺书”上传至“信用中国（陕西榆林）”网站公示，投标信用承诺书的效力和作用等同投标保证金，其有效期不得短于招标文件规定的投标有效期。（注：投标文件格式部分后附投标信用承诺书）。
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	不见面开标：

本项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

1）IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login；
2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

2、投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束；

3、投标人在开标结束后3天内，需将壹份电子版、一正两副纸质投标文件送达（邮寄等）至联系人：吴腾；联系电话：19929401828；地址：榆林市开发区通达路高科城B座写字楼1405室（备案用）。
4、开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

5、相关技术问题，请咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。

	21
	投标文件递交方式：

1、投标人应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交电子投标文件，逾期提交系统间拒绝接收。

2、本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。
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	投标文件：

1、本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子投标文件为准。

2、纸质投标文件：正本壹份、副本贰份、电子版U盘一份（Word版投标文件）。投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。投标人在开标结束后3天内，需将壹份电子版、一正两副纸质投标文件送达（邮寄等）至联系人：吴腾；联系电话：19929401828；地址：榆林市开发区通达路高科城B座写字楼1405室（备案用）。
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	递交投标文件截止时间、地点：

时间：2026年10月21日 09时30分（北京时间）

地点：【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】
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	开标时间、地点：

时间：2026年10月21日 09时30分（北京时间）

地点：【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】不见面开标

	25
	评标办法：综合评分法。

	26
	其他：投标人对招标文件有异议的 ，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

	27
	招标代理服务费：(1)招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和(发改办价格[2011]534号)中规定的差额定律累进法计算,向中标(成交)单位收取。(2)中标(成交)单位向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

	28
	解释：构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人“和“投标人”、“承包人”，在投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	29
	公共资源信用承诺:参加本次招标活动的各供应商，均应按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于响应文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下：

1.承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由：填写标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；其有效期不得短于采购文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

2.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

3.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；其有效期不得短于采购文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

4.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；其有效期不得短于采购文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

注：①法人直接参与本项目投标的，可不提供投标人委托代理人员信用承诺书及信用中国(陕西榆林)上传和公示。②开标结束后由招标代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报或响应文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。
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	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表
序号

银行名称
产品名称
贷款额度
期限
贷款利率
办理时效
联系人
1

长安银行
政采贷
100万元
1-3年
3.45%
72小时
魏  众15109123951
2

中信银行

政采E贷

1000万元

1-3年

3.45%起

24小时

高  明18992218795

3

光大银行
政采贷
1000万元
1-3年
3.45%
72小时
艾思宇13509127997
4

交通银行
秦政贷
1000万元
1年
3.45%
24小时
张  飞15291296886
5

中国银行
政采贷
1000万元
1-3年
3.45%
72小时
李  浩18691230007
6

招商银行
政采贷
3000万元
1-3年
3.45%起
24小时
马  烨15596100007
7

浦发银行
政采E贷
1000万元
1年
3.45%起
72小时
朱  君15629169158
8

农商银行
政采贷
1000万元
1-2年
3.45%-5.8%
24小时
王  璐15529875056
9

农业银行
政采贷
1000万元
1年
3.45%以上
24小时
米璐洁18966997666
10

民生银行
政采E贷
3000万元
1年
3.45%起
24小时
郝双双15991225850
11

兴业银行

政采贷

1000万元

1年

3.4%

72小时

薛万隆18709258523

12

广发银行

政采通

1000万元

1年

3.45%起

24小时

李思嘉15191820101

13

建设银行

E政通

1000万元

1年

3.2%

72小时

张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
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	特别提醒：本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子投标文件为准。
1、投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。现场递交投标文件时务必携带数字认证证书（主锁及上传文件所用的副锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
4、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。
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	（1）本项目专门面向中小企业采购；监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。
（2）合同包1至合同包5采购标的对应的划分标准所属行业：建筑业。

合同包6采购标的对应的划分标准所属行业：其他未列明行业。

（3）本项目合同包1至合同包5属于：工程类。合同包6属于：服务类。
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	各行业划分标准具体为：

1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业.从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业.从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理.从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。

16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
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	1、质疑与投诉：

投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

2、投标人认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2质疑项目的名称、编号；

3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4事实依据；

3.5必要的法律依据；

3.6提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购投标人质疑函范本》。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构和招标人不予受理：

5.1质疑投标人不是参与所质疑项目采购活动的投标人；

5.2未在法定质疑期内发出质疑的；

5.3质疑未以书面形式提出；

5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5.5以非法手段取得证据、材料的；

5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑答复

招标人、招标代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

7、质疑接收方式：投标人以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

8、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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	投标答疑会:不召开，招标代理机构将对投标人所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。


第三部分  投标人须知

A 总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目。

2、定义

2.1“招标人”系指 榆林高新技术产业开发区市政管理所。

2.2“招标代理机构”系指 骁拓工程咨询集团有限公司。

2.3“投标人”满足本次招标要求具有相应资质和完成项目能力的投标单位。

3、合格的投标人

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

3.1.2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.3具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

3．2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．3具备法律行政法规规定的其他条件；

3．4完全满足招标文件的实质性要求；

3．5凡具备招标文件要求资格，有服务能力的投标人均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4、费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B 招标文件说明
5、招标文件的构成

5.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

5.2采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》。

6、招标文件的修改和澄清

6.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有购买标书的投标单位，该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

6.2为方便投标单位对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，均应在招标文件要求提交投标文件的截止时间十五日前，将变更时间书面通知所有购买标书的投标单位。

6.3任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应在招标截止期五日前按招标文件中的通讯地址以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在投标截止期前予以答复，并通知其它购买标书的投标单位。对招标文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标单位自负。

6.4投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

7、招标文件的获取

【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】(sxggzyjy.xa.gov.cn)获取。

8、评标的处理依据

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9、解释权归属

本次招标文件的解释权归招标代理机构。

C 投标文件的编写
10、投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11、计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

12.1.1投标书、开标一览表、分项报价表以及附件的所有内容。

12.1.2按照投标人须知要求出具的投标人资格证明文件。

12.1.3按照投标人须知要求出具的投标工程、服务或货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

12.1.4投标产品的中文彩页或中文使用说明。

12.1.5招标文件要求投标人提供的其他内容。

13、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标书”、“开标一览表”、“分项报价表”以及其他相关文件。

14、报价

14.1 投标人应对本项目所列全部内容进行整体报价，不得将内容拆解或分开报价。

14.2 “分项报价表”的填写应符合下列要求：

14.2.1 投标人所报总价应为完成本项目全部工作所需的所有费用总和，其中N1—N4标段（污水管道紫外光固化修复）包括但不限于紫外光固化玻璃纤维软管、底膜、扎头布、密封条等全部材料费，启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管道封堵、污水抽排、管壁冲洗等预处理费，软管拉入、内衬固化、端口切割、检测清理等施工费，施工期间交通疏导、安全防护、环保措施费，材料场内运输及二次倒运费，施工机械进出场及使用费，竣工验收及竣工资料编制归档费，缺陷责任期养护维修费，增值税及其他税费，工程保险（建筑工程一切险、第三者责任险、施工人员意外伤害险等），以及为保障工程质量达到GB 50268、T/CECS 717-2020、CJJ 181、CJJ/T 210等设计及验收标准所需的一切相关费用；N5标段（沙河路路面更新）包括但不限于铣刨沥青面层、拆除旧路面基层及路平石、余方弃置（含15KM外运）等拆除清运费，C20贫水泥混凝土基层浇筑费，热沥青同步碎石封层、改性乳化沥青粘层撒布费，AC-20中粒式沥青混凝土下面层（6cm）及AC-13细粒式沥青混凝土上面层（4cm）摊铺压实费，热熔标线施划费，重型雨水收水口（D400）、重型防护沉降井盖（D400+球墨铸铁防坠网）更换安装及井周加固费，施工期间交通疏导、安全防护、扬尘治理等环保及文明施工措施费，材料场内运输及二次倒运费，大型机械进出场及使用费，竣工验收及竣工资料编制归档费，缺陷责任期养护维修费，增值税及其他税费，工程保险，以及为保障工程质量达到CJJ 1、JTG F40、GB 55032-2022、GB 50268、GB/T 23858等设计及验收标准所需的一切相关费用；N6标段（施工监理）包括但不限于监理人员工资、津贴、社保及福利费，办公费、交通费、通讯费、住宿费，监理检测设备及仪器使用费，监理规划、实施细则、月报、报告等资料编制费，隐蔽工程验收、检验批及分部分项工程验收、竣工预验收及竣工验收等组织参与费，施工全过程质量、进度、安全、投资控制及合同信息管理服务费，旁站监理费，平行检验及见证取样费，配合建设单位完成竣工备案及资料归档费，增值税及其他税费，以及为保障监理服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T 50319）及合同要求所需的一切相关费用。投标人应自行踏勘现场，充分考虑施工环境、交通条件、地下管线状况等影响因素，上述费用已包含在投标总价中，中标后不因任何不可预见因素而调整；投标人所报综合单价在合同实施期间不因市场因素（材料价格波动、人工费调整等）而调整，风险由投标人自行承担；投标总价应包括招标文件、图纸、工程量清单及合同条款所约定的全部工作内容，凡属本项目施工所必需但招标文件中未明确列出的辅助工作及措施，其费用均应视为已包含在投标总价内；缺陷责任期按国家及行业相关规定执行（质保期不少于2年，具体以合同约定为准），期间所有维修、更换、检测等费用均由中标人承担，已包含在投标总价中。

14.3 凡招标文件要求（或允许）投标人报价，以及投标人认为有必要计取的各项费用，如在投标时未予填报或未在“分项报价表”中明确说明，招标人将视同该等费用已包含在总报价之中（因工程设计变更或工程量调整引起的费用变化除外）。投标人按第14.2款要求填写“分项报价表”，仅为便于招标人评审比较，不构成对招标人最终以其他方式签订合同的限制。

14.4 招标人仅接受投标人提交的唯一实施方案及对应报价，不接受任何形式的备选或替代方案。

15、投标货币

招标人只接受人民币作为唯一投标货币。

16、公共资源信用承诺:

参加本次招标活动的各投标人，均应按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下：
1.承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由：填写标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；其有效期不得短于采购文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

2.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

3.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；其有效期不得短于采购文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

4.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：标段名称+标段编号；承诺附件：按采购文件中给定的格式填写，需上传至承诺附件；其有效期不得短于采购文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。

注：①法人直接参与本项目投标的，可不提供投标人委托代理人员信用承诺书及信用中国(陕西榆林)上传和公示。②开标结束后由招标代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报或响应文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。

17、投标有效期

17.1投标文件自投标截止之日起，投标有效期为90天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，招标人有权拒绝。

17.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长信用承诺书的有效期，有关信用承诺书的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18、投标文件的签署及格式

18.1投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按投标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”原件附在投标文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码，并统一装订（胶装）成册。

18.2除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

18.3投标人名称应填写全称，投标文件正本必须逐页加盖投标人公章。

18.4招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

D 投标文件的递交

19、投标文件的数量、包装和标记

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20、投标截止时间

22.1出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

22.2招标人将拒绝接收并原封退回在投标文件递交时间之后收到的任何投标文件。

E 开标/评审

21、开标

21.1招标代理机构按“投标须知前附表”所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

21.2开标程序：

21.2.1开标由招标代理机构主持；

21.2.2介绍参会人员；

21.2.3由招标人对投标人进行资格审查；

21.2.4资格审查后

21.2.5评标委员会进行评审。

21.3招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以宣读。

21.4招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。注：开标时，招标代理机构当众宣读投标人开标一览表内容。只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时予以考虑，未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

22、评标委员会与评审

22.1按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部第78号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为单数，其中招标人代表须持有法人授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

22.3评审的内容与程序

22.3.1评审的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

22.3.2评审程序如下：

投标文件初审（资格性审查和符合性审查）→投标文件详审（评估与比较）→投标文件澄清→完成评审报告。评标委员会按照本办法对进入详细评审的投标文件进行独立评标打分，按评标委员会成员分值算术平均值计算出的数值即为投标人的得分，依据投标人得分多少确定其排名次序。

23、投标及投标文件的有效性

23.1经过对投标人及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

23.1.1投标人的投标报价超过招标预算或者最高限价的； 
23.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
23.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的，或不符合国家规定的； 
23.1.4投标书无投标人鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表 
人/单位负责人有效委托书的；

23.1.5投标文件未按招标文件的要求编写； 
23.1.6无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
23.1.7投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件； 
23.1.8投标文件存在有缺漏项或投标内容存在负技术偏离的； 
23.1.9投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 
23.1.10投标文件实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：工期、付款 
方式等）； 
23.1.11投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时 
登记的投标人名称不符的； 
23.1.12存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人， 
参加本项目政府采购活动； 
23.1.13投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 
23.1.14逾期提交电子投标文件； 
23.1.15投标人应按要求未在投标截止时间前 1 小时内签到； 
23.1.16提交的投标文件与本项目不相符； 
23.1.17投标人拒绝对电子投标文件进行解密； 
23.1.18未在规定的时间内对电子投标文件进行解密成功的； 
23.1.19因投标人未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不 
一致、或沿用旧版编制投标文件等情形 ，导致在规定时间内无法解密投标文件； 
23.1.20上传的电子投标文件无法打开。 
23.1.21法律、法规和招标文件规定的其他情形。 
24、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的技术方案是否提交，要求的投标信用承诺是否已有效提供，文件是否按招标文件规定签署。

24.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。或影响到招标文件规定质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.3评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标文件的澄清

25.1在评标期间,招标代理机构可根据评标委员会的需要，要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

25.2投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26、投标文件的评估和比较

26.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评分法进行评审，确定投标人的排名。

26.2评标标准和方法详见本招标文件第三部分投标人须知 E 开标/评审 28、评标。

26.3评标委员会依据本招标文件“评标方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评审报告，并依次推荐排名位于前1—3名的合格投标人为中标候选人。

26.4招标人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

26.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

26.6①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。投标人为提供的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

26.6.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

26.6.1.1符合中小企业划分标准。

26.6.1.2N1—N5标段投标人提供的工程由中小企业承建，即施工单位为中小企业；N6标段投标人提供的服务由中小企业承接，即监理单位为中小企业。

26.6.2专门面向中小企业采购的项目，不执行价格评审优惠，所有投标人应按要求提交《中小企业声明函》。工程由大型企业承建或服务由大型企业承接的，不符合本项目资格要求。

27、评标过程的保密

27.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况。

28、评标

28.1资格审查

为保证评标过程的公平、公正，招标工作将邀请相关监察部门进行评标全过程的监督。

合同包1至合同包5投标人资格审查一览表

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函；
	评审标准：按招标文件格式提供，具体要求如下：
①项目标段名称标段编号填写须与招标文件一致；

②投标人名称须与营业执照一致；

③签字、盖章、日期符合招标文件要求；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	2
	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
	评审标准： 投标人须提供以下对应证明材料之一：

①企业法人：提供标识有统一社会信用代码的营业执照；

②事业法人：提供事业单位法人证书；

③其他组织：提供合法登记证明文件；

④自然人：提供本人身份证。

以上证书须满足：在有效期内；清晰可辨；加盖投标人公章。全部满足的，通过；否则不通过。

	3
	投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
	评审标准：  投标人须同时提供：

①市政公用工程施工总承包三级或以上资质；

②合法有效的安全生产许可证。

以上证书须满足：在有效期内；证书载明的单位名称与投标人名称一致；清晰可辨；加盖投标人公章。全部满足的，通过；否则不通过。

	4
	拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。
	评审标准：投标人须同时提供以下全部材料：

①市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格；

②有效的安全生产考核合格证书（B证）；

③按招标文件格式提供无在建工程承诺书。

证书须满足：在有效期内；注册单位须为投标人本单位；建造师专业须为市政公用工程；等级须为二级或以上；全部满足的，通过；否则不通过。

无在建承诺书须满足：

①项目标段名称、标段编号填写须与招标文件一致；

②项目经理/项目总监姓名须与提供的注册建造师证书姓名一致；

③签字、盖章、日期符合招标文件要求。

全部满足的，通过；否则不通过。

	5
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供以下对应材料：

法定代表人参加投标的（提供法定代表人身份证明）：

①企业名称、法定地址、统一社会信用代码等信息填写完整且与营业执照一致；

②法定代表人姓名、性别、职务、联系电话填写完整；

③法定代表人身份证在有效期内；

④签字、盖章、日期符合招标文件要求；
法定代表人授权他人参加投标的（提供法定代表人授权书）：

①项目标段名称、标段编号填写须与招标文件一致；

②法定代表人姓名、投标人名称、地址等信息填写完整；

③被授权人姓名、职务填写完整；

④有效期不少于90天（自投标文件提交截止之日起）；

⑤法定代表人身份证、被授权代表身份证在有效期内；

⑥签字、盖章、日期符合招标文件要求；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	6
	提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；
	评审标准： 投标文件中须提供以下对应材料之一：

2025年度或之前成立的企业，提供2025年度财务审计报告：

①报告内容须完整；

②报告须有两名具备相关业务资格的注册会计师签名（或签名+个人章）及会计师事务所盖章；

③报告须有注册会计师行业统一监管平台赋码（即报告编码/防伪二维码）并可查询验证；

④报告须清晰可辨；加盖投标人公章。

2026年新成立的公司：

①提供基本开户银行出具的资信证明；

②出具时间须在投标截止日期前一个月内；

③须加盖银行及投标人印章（清晰可辨）；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	7
	提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；
	评审标准： 投标文件中须提供以下对应材料之一：

正常纳税企业：

①提供2026年1月至今任意1个月的纳税证明或完税证明（银行缴费凭证/税务系统打印的电子缴款凭证/完税证明均可）；

②税款所属日期须在2026年1月（含）之后；

③税种须为增值税、企业所得税或营业税三者之一；

④清晰可辨；加盖投标人公章。

依法免税企业：

①提供免税证明材料（如免税资格认定文件、税务机关出具的免税证明等）；

②清晰可辨；加盖投标人公章。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	8
	提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
	评审标准： 投标文件中须提供以下对应材料之一：

正常缴纳社保企业：

①提供2026年1月至今任意1个月的社会保障资金缴纳银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

②缴费所属日期须在2026年1月（含）之后；

③清晰可辨；加盖投标人公章。

依法免缴社保企业：

①提供免缴证明材料（如政策文件、主管部门出具的证明等）；

②清晰可辨；加盖投标人公章。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	9
	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供，具体要求如下：

①采购人名称，须与招标文件一致；

②项目标段名称、标段编号填写须与招标文件一致；

③“没有”或“有”重大违法记录须勾选填写（应填写“没有”）；

④“未被列入”或“被列入”失信被执行人名单须勾选填写（应填写“未被列入”）；

⑤“未被列入”或“被列入”重大税收违法案件当事人名单须勾选填写（应填写“未被列入”）；

⑥“未被列入”或“被列入”政府采购严重违法失信行为记录名单须勾选填写（应填写“未被列入”）；

⑦签字、盖章、日期符合招标文件要求；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	10
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
	评审标准： 投标文件中须提供以下任一情形：

情形一：提供证明资料：

①施工机械设备清单（含设备名称、数量、规格型号等）；

②设备购置发票或租赁合同（须在有效期内）；

③主要技术人员的资格证书及社保缴纳证明等；

④清晰可辨；加盖投标人公章。

情形二：提供书面承诺书：

①内容须涵盖“具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力”；

②加盖投标人公章。

以上要求满足的，通过；否则不通过。

	11
	对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准)；
	评审标准： 由采购人、采购代理机构、评标委员会于投标截止日当天在以下网站进行查询：

①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：查询严重失信主体名单、经营（活动）异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）：查询政府采购严重违法失信行为记录名单。

查询结果为未被列入以上任意一项名单的，通过；被列入任意一项名单的，不通过。

	12
	提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供投标信用承诺书（保证金），具体要求如下：

①标段名称填写须与招标文件一致；

②投标人名称、统一社会信用代码、法人代表填写须与营业执照一致；

③签章、盖章、日期、有效期符合招标文件要求；

④投标人已在“信用中国（陕西榆林）”上报该承诺书。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	13
	提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》

①市场主体名称、法人代表、证件号码填写须与营业执照一致；

②法定代表人（负责人）身份证号填写完整；

③签字、盖章、日期、有效期符合招标文件要求；

④投标人已在“信用中国（陕西榆林）”上报该承诺书。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	14
	非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供非联合体声明，具体要求如下：

①招标人名称填写须与招标文件一致；

②项目标段名称、标段编号填写须与招标文件一致；

③签字、盖章、日期符合招标文件要求；
以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	15
	本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供“中小企业声明函”具体要求如下：

②单位名称（采购人）填写须与招标文件一致；

③项目标段名称填写须与招标文件一致；

④所属行业须按招标文件明确的所属行业填写；

⑤承建（承接）企业名称须与投标人一致；

⑥从业人员、营业收入、资产总额须填报2025年度数据（新成立企业可不填报）；

⑦中型企业/小型企业/微型企业须根据划型标准正确勾选；

⑧盖章、日期符合招标文件要求；
以上要求全部满足的，通过；未提供、内容填写不完整或数据明显不合理的，不通过。


合同包6投标人资格审查一览表

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函；
	评审标准：按招标文件格式提供，具体要求如下：
①项目标段名称标段编号填写须与招标文件一致；

②投标人名称须与营业执照一致；

③签字、盖章、时间符合招标文件要求；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	2
	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
	评审标准： 投标人须提供以下对应证明材料之一：

①企业法人：提供标识有统一社会信用代码的营业执照；

②事业法人：提供事业单位法人证书；

③其他组织：提供合法登记证明文件；

④自然人：提供本人身份证。

以上证书须满足：在有效期内；清晰可辨；加盖投标人公章。全部满足的，通过；否则不通过。

	3
	投标人须具备市政公用工程监理乙级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的监理服务能力；
	评审标准：  投标人须提供市政公用工程监理乙级或以上资质；

须满足：在有效期内；证书载明的单位名称与投标人名称一致；清晰可辨；加盖投标人公章。全部满足的，通过；否则不通过。

	4
	拟派总监理工程师须在本单位注册，具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格，且不得担任其他在建工程项目的总监理工程师；
	评审标准：投标人须同时提供以下全部材料：

①市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格；

②按招标文件格式提供无在建工程承诺书。

证书须满足：在有效期内；注册单位须为投标人本单位；总监理工程师专业须为市政公用工程；全部满足的，通过；否则不通过。

无在建承诺书须满足：

①项目标段名称、标段编号填写须与招标文件一致；

②项目经理/项目总监姓名须与提供的注册建造师证书姓名一致；

③签字、盖章、日期符合招标文件要求。

全部满足的，通过；否则不通过。

	5
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供以下对应材料：

法定代表人参加投标的（提供法定代表人身份证明）：

①企业名称、法定地址、统一社会信用代码等信息填写完整且与营业执照一致；

②法定代表人姓名、性别、职务、联系电话填写完整；

③法定代表人身份证在有效期内；

④签字、盖章、时间符合招标文件要求；
法定代表人授权他人参加投标的（提供法定代表人授权书）：

①项目标段名、称标段编号填写须与招标文件一致；

②法定代表人姓名、投标人名称、地址等信息填写完整；

③被授权人姓名、职务填写完整；

④有效期不少于90天（自投标文件提交截止之日起）；

⑤法定代表人身份证、被授权代表身份证在有效期内；

⑥签字、盖章、日期符合招标文件要求；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	6
	提供完整且有效的2025年度赋码的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/) 可查询),2026年至今新成立的公司须提供基本开户银行出具(投标文件递交截止时间前一个月内) 的资信证明；
	评审标准： 投标文件中须提供以下对应材料之一：

2025年度或之前成立的企业，提供2025年度财务审计报告：

①报告内容须完整；

②报告须有两名具备相关业务资格的注册会计师签名（或签名+个人章）及会计师事务所盖章；

③报告须有注册会计师行业统一监管平台赋码（即报告编码/防伪二维码）并可查询验证；

④报告须清晰可辨；加盖投标人公章。

2026年新成立的公司：

①提供基本开户银行出具的资信证明；

②出具时间须在投标截止日期前一个月内；

③须加盖银行及投标人印章（清晰可辨）；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	7
	提供2026年01月至今至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证) 或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税),依法免税的单位应提供相关证明材料；
	评审标准： 投标文件中须提供以下对应材料之一：

正常纳税企业：

①提供2026年1月至今任意1个月的纳税证明或完税证明（银行缴费凭证/税务系统打印的电子缴款凭证/完税证明均可）；

②税款所属日期须在2026年1月（含）之后；

③税种须为增值税、企业所得税或营业税三者之一；

④清晰可辨；加盖投标人公章。

依法免税企业：

①提供免税证明材料（如免税资格认定文件、税务机关出具的免税证明等）；

②清晰可辨；加盖投标人公章。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	8
	提供2026年01月至今已缴纳的至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
	评审标准： 投标文件中须提供以下对应材料之一：

正常缴纳社保企业：

①提供2026年1月至今任意1个月的社会保障资金缴纳银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

②缴费所属日期须在2026年1月（含）之后；

③清晰可辨；加盖投标人公章。

依法免缴社保企业：

①提供免缴证明材料（如政策文件、主管部门出具的证明等）；

②清晰可辨；加盖投标人公章。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	9
	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	评审标准：投标人须按招标文件格式提供，具体要求如下：

①采购人名称，须与招标文件一致；

②项目标段名称、标段编号填写须与招标文件一致；

③“没有”或“有”重大违法记录须填写（“没有”）；

④“未被列入”或“被列入”失信被执行人名单须填写（“未被列入”）；

⑤“未被列入”或“被列入”重大税收违法案件当事人名单须填写（“未被列入”）；

⑥“未被列入”或“被列入”政府采购严重违法失信行为记录名单须填写（“未被列入”）；

⑦签字、盖章、日期符合招标文件要求；

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	10
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
	评审标准：投标文件中须提供以下任一情形：

情形一：提供证明资料：

①施工机械设备清单（含设备名称、数量、规格型号等）；

②设备购置发票或租赁合同（须在有效期内）；

③主要技术人员的资格证书及社保缴纳证明等；

④清晰可辨；加盖投标人公章。

情形二：提供书面承诺书：

①内容须涵盖“具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力”；

②加盖投标人公章。

以上要求满足的，通过；否则不通过。

	11
	对“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单、经营(活动)异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝参与本项目的采购活动(以投标截止日当天查询结果为准);
	评审标准： 由采购人、采购代理机构于投标截止日当天在以下网站进行查询：

①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：查询严重失信主体名单、经营（活动）异常名录查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）：查询政府采购严重违法失信行为记录名单。

查询结果为未被列入以上任意一项名单的，通过；被列入任意一项名单的，不通过。

	12
	提供投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金),供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供投标信用承诺书（保证金），具体要求如下：

①标段名称填写须与招标文件一致；

②投标人名称、统一社会信用代码、法人代表填写须与营业执照一致；

③签章、盖章、日期、有效期符合招标文件要求；

④投标人已在“信用中国（陕西榆林）”上报该承诺书。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	13
	提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站自主上报(以投标截止日当天查询结果为准)；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》

①市场主体名称、法人代表、证件号码填写须与营业执照一致；

②法定代表人（负责人）身份证号填写完整；

③签字、盖章、日期、有效期符合招标文件要求；

④投标人已在“信用中国（陕西榆林）”上报该承诺书。

以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	14
	非联合体投标声明。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供非联合体声明，具体要求如下：

①招标人名称填写须与招标文件一致；

②项目标段名称、标段编号填写须与招标文件一致；

③签字、盖章、日期符合招标文件要求；
以上要求全部满足的，通过；否则不通过。

	15
	本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。
	评审标准： 投标人须按招标文件格式提供“中小企业声明函”具体要求如下：

②单位名称（采购人）填写须与招标文件一致；

③项目标段名称填写须与招标文件一致；

④所属行业须按招标文件明确的所属行业填写；

⑤承建（承接）企业名称须与投标人一致；

⑥从业人员、营业收入、资产总额须填报2025年度数据（新成立企业可不填报）；

⑦中型企业/小型企业/微型企业须根据划型标准正确勾选；

⑧盖章、日期符合招标文件要求；
以上要求全部满足的，通过；未提供、内容填写不完整或数据明显不合理的，不通过。


28.2初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标人按照以下要求对其投标投标文件的符合性进行审查，出现下列情形之一，视为不合格，为无效投标投标文件，不得进入详细评审。
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件标段名称、标段编号
	投标文件中的标段名称、标段编号与本项目完全一致，且无遗漏。

	2
	投标文件组成
	投标文件应包含以下内容且无遗漏，不得对招标文件中格式做任何改动：

（1）封面

（2）符合性证明文件

投标函、开标一览表、分项报价表、投标信用承诺书、施工监理服务偏差表（只审查监理标段）、投标人承诺书、合同条款响应、履约承诺书、投标人及投标人委托代理人员信用承诺书、企业关系关联承诺书。

（3）投标方案
投标人性质及其概况、施工组织设计/监理大纲、投标人认为有利于本次招投标的其他情况说明

	3
	投标响应文件签署、盖章
	签署、盖章符合招标文件要求，且无遗漏。

	4
	投标文件的语言及计量单位
	符合招标文件的要求，报价及分项报价计量单位明确。

	5
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求。

	6
	投标信用承诺
	公共资源信用承诺；

《投标信用（保证金）承诺书》、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》符合招标文件及榆交易函〔2021〕19号要求。

	7
	投标报价
	同时满足以下条款：
（1）未超出采购预算和最高限价的。

（2）投标报价未被判定为可能影响履约的异常低价的，或被判定为可能影响履约的异常低价的其提供合理性证明能够证明的。

	8
	实质性条款响应
	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。

	9
	合同条款
	完全理解并接受招标文件合同条款的要求。

	10
	“不兼投”的响应
	投标人仅参与本项目一个标段的投标。

	11
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


28.3评标方法

采用综合评估法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。本项目采用综合评分法进行评审，总分为100分。
评标委员会将对实质上响应招标文件要求的投标文件按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分最高的投标人作为中标候选人。

28.4评审分值 

28.4.1合同包1至合同包4评审分值结构表

	序号
	评分模块
	评分项
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且最后投标报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后投标报价）×30。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

	2


	技术部分
	一、施工方案和方法
	5
	1、平面布置图（2分）
基础分（1.4分）：提供管网修复现场平面布置图，图中标注≥4个功能区（紫外光固化设备停放区、玻璃纤维软管及材料堆放区、废旧材料临时堆放区、临时安全围挡区），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①四个功能区均标注具体尺寸（m），加0.15分；②标注场内运输/通行路线（箭头表示），加0.15分；③标注与外部道路衔接出入口位置，加0.15分；④图中标注围挡范围及围挡长度（m），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.8分）：
①图中标注功能区数量不足4个；②材料堆放区距离开挖沟槽边缘＜1m；③场内运输路线与行人通行路线重叠，未做人车分流；④围挡设置在车行道中间或封闭主干道导致交通中断；⑤出入口位置设置在交通信号灯正下方或弯道处，不符合交通安全要求；⑥围挡范围未标注长度或长度标注错误。

2、关键工序—前期拆除清理（1分）
基础分（0.7分）：写出施工步骤≥3条（须涵盖：启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、上游管道封堵、污水抽排、管壁冲洗），且写出质量控制要点≥2个，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①质量控制要点有具体量化数字（如“气体检测上中下三点位”“封堵后观察10分钟确认无渗漏”），加0.15分；②每个质量控制要点与对应的施工步骤逐一挂钩，加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.4分）：
①未提及“有毒气体检测”；②未提及“上游管道封堵”；③未提及“管壁冲洗”；④施工步骤中工序顺序完全颠倒；⑤质量控制要点数量不足2个。
3、关键工序—主体施工作业（1分）
基础分（0.7分）：写出施工步骤≥3条（须涵盖：拉入底膜、拉入玻璃纤维软管（如DN300/DN400/DN500）、安装扎头及扎头布、连接内管、拉入固化设备、内衬固化），且写出质量控制要点≥2个，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①质量控制要点有具体量化数字（如“拉入速度≤5m/min”“固化温度80℃±5℃”），加0.15分；②每个质量控制要点与对应的施工步骤逐一挂钩，加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.4分）：
①未提及“拉入底膜”；②未提及“拉入玻璃纤维软管”；③未提及“内衬固化”；④拉入速度未写具体数值；⑤玻璃纤维软管规格未写明管径/壁厚，或壁厚与招标清单要求不符。
4、关键工序—现场收尾恢复（1分）
基础分（0.7分）：写出施工步骤≥3条（须涵盖：拆卸扎头、内衬端口切割、检测、清理现场），且写出质量控制要点≥2个，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①质量控制要点有具体量化数字（如“端口切割平整度≤2mm”“CCTV检测无裂缝渗漏”），加0.15分；②每个质量控制要点与对应的施工步骤逐一挂钩，加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.3分）：
①未提及“端口切割”；②未提及“CCTV检测”；③未写CCTV检测验收标准。

	
	
	二、确保工期的技术组织措施
	5
	1、工期保障体系（2分）
基础分（1.4分）：提供《工期保障组织体系图》，图中标注岗位≥4个，每个岗位职责≥2条，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①每条职责中嵌入具体时限要求（如“每日17:00前”），加0.2分；②职责内容与本次紫外光固化管道修复项目实际工作挂钩（提及≥3项具体事项，如“紫外光固化软管到货确认”“固化进度统计”“有限空间作业审批协调”等），加0.2分；③每个岗位职责中至少1条为可量化的进度控制指标（如“每日完成紫外光固化修复≥30m”），加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1分）：①体系图中岗位≤2个；②缺少施工员岗位；③缺少质量员岗位；④缺少项目经理或技术负责人岗位；⑤进度控制指标均为不可量化表述；⑥时限要求均为空洞表述。

2、纠偏预案—紫外光固化软管供货滞后（1.5分）
基础分（1.05分）：编制该情形专项预案，写出赶工措施≥3条（须涵盖“调整施工段序”“调用现场库存”“协调供应商优先排产”三类措施中至少2类），得1.05分。不提供不得分。

加分项（0.45分）：①写出赶工措施≥5条，加0.15分；②明确响应时间≤8小时，加0.15分；③赶工措施具体到数量/来源（≥2项措施有具体数量/来源，如“备选供应商B库存DN400软管≥200m，4小时内发车”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.8分）：①赶工措施仅1条或无任何措施；②赶工措施完全不可行；③响应时间＞24小时或未写具体时间；④措施内容与本项目软管材料无关。
3、纠偏预案—持续极端降雨天气（1.5分）
基础分（1.05分）：编制该情形专项预案，写出赶工措施≥3条（须涵盖“雨后抽排积水”“管材防雨覆盖”“调整作业时段”三类措施中至少2类），得1.05分。不提供不得分。

加分项（0.45分）：①写出赶工措施≥5条，加0.15分；②明确响应时间≤8小时，加0.15分；③赶工措施具体到数量/来源（如“覆盖材料防雨布200㎡，抽水泵1台，雨后2小时内排除工作井积水”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.6分）：①赶工措施仅1条；②赶工措施违反施工常识；③响应时间＞24小时。

	
	
	三、确保工程质量的技术措施
	5
	1、质量目标（1分）
基础分（0.7分）：承诺“一次验收合格率100%”或“质量等级≥合格”之一，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：同时承诺“一次验收合格率100%”+“质量等级≥合格”（依据CJJ36）+“保修期内零返修或延长保修期≥3年”，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.4分）：①承诺内容与本项目施工内容无关；②承诺内容前后矛盾；③承诺的质量等级低于“合格”标准

2、材料进场检验（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：紫外光固化玻璃纤维软管DN300*4mm/DN400*5mm/DN500*5mm、底膜、扎头布等主要材料），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确检查频率或抽样比例（≥2类材料有明确检查频率，如“每批次全检”），加0.15分；②明确不合格品处置标准（如“管径偏差超标即退场，留存影像≥3张/批次”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.45分）：①材料名称与本项目完全无关；②核心材料规格描述与招标清单要求不符；③检查频率未写；④未写不合格品处置标准。

3、各分项施工过程质量管控（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：管道封堵、管壁冲洗、软管拉入速度控制、固化温度控制、端口切割平整度控制），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确检查频率或巡检频次（≥2个工序有明确检查频率），加0.15分；②明确发现问题后的处置标准（如“拉入速度超标立即停止调整”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.45分）：①未提及固化温度控制或拉入速度控制；②检查频率未写；③未写发现问题后的处置标准。
4、工序交接及隐蔽验收（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：管道封堵验收、管壁冲洗后验收、CCTV视频检测验收），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确验收标准（如“CCTV检测无渗漏、无裂缝、内衬密实”），加0.15分；②明确验收不合格的处置标准（“返工处理，影像资料留存”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.45分）：①验收程序缺少“CCTV检测”环节；②未写验收标准具体数值；③未写验收不合格的处置标准。
5、成品保护及养护（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：固化后管道成品保护），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确保护措施及检查频率，加0.15分；②明确验收标准（“内壁光滑、无褶皱、无渗漏”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.3分）：①未写检查频率；②未写验收标准。

	
	
	四、确保安全生产的技术组织措施
	5
	1、占道作业安全管控（2.5分）
基础分（1.8分）：写明“围挡连续设置≥作业区全长”和“警示标志间距≤30m”，得1.8分。不提供不得分。

加分项（0.7分）：①写明“交通疏导员≥2人/班次（每班8小时，换班无缝衔接）”，加0.35分；②写明“每日岗前安全交底（书面记录，签字留存）”，加0.35分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.6分）：
①围挡设置未明确具体长度数值；②警示标志间距未写具体数值；③交通疏导员未明确配备人数或人数配备不合理；④未设置专用行人通行通道或未明确人车分流措施。

2、材料机具储运及有限空间作业安全管理(2.5分)
基础分（1.8分）：写明“材料分类码放高度≤1.5m”“灭火器配置≥2个/作业区”“机具进出场固定路线”三项，得1.8分。不提供不得分。

加分项（0.7分）：①写明“有限空间作业前气体检测≥3次/处（上、中、下三点位）”，加0.35分；②写明“临时用电全部设漏电保护器（每日开工前测试1次，记录存档）”，加0.35分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.8分）：①基础分三项中任何一项未写具体数值；②有限空间作业内容中完全未提及“有毒气体检测”；③未写临时用电每日测试要求；④未写记录存档要求。

	
	
	五、确保文明施工的技术组织措施
	5
	1、扬尘与噪音控制（3分）
基础分（2.1分）：写明“洒水≥3次/日”和“昼间≤70dB”，得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：①写明“洒水有专人负责，记录存档”，加0.2分；②写明“破碎作业采用湿法作业”，加0.2分；③写明“设置移动式隔音屏≥30m”，加0.2分；④写明“夜间（22:00-6:00）严禁高噪声作业”且“确需夜间施工的办理许可并公示”（两项全部具备），加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.6分）：
①洒水频率未写具体次数；②噪音限值未写具体分贝数；③夜间施工管理措施不完整。

2、废弃物处理（2分）
基础分（1.4分）：写明“废旧混合料分类堆放、日产日清”和“施工生活垃圾日产日清”两项，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①写明“运至青云镇宣沟村指定消纳场（≤15km）”，加0.2分；②写明“设垃圾桶≥2个”，加0.2分；③写明“清运记录存档备查”，加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.3分）：未写清运具体去向（仅写“运至指定地点”）。

	
	
	六、进度计划和工期目标
	5
	1、计划图表（3分）
基础分（2.1分）：提供横道图或网络图，标出总工期日历天数，用加粗或红色标注关键线路≥2项（须涵盖“软管拉入”“内衬固化”等关键工作），得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：①每项关键工作显示最早开始时间，加0.45分；②每项关键工作显示最迟完成时间，加0.45分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：
①总工期与各阶段工期之和不一致；②关键线路未标注；③关键线路仅标注1项或标注内容不涉及“软管拉入”“内衬固化”等本项目核心工序。

2、节点明确（2分)
基础分（1.4分）：标注“前期准备”“主体施工”“收尾验收”三个节点并注明起止时间，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①三个节点连续、不重叠、首尾相接且合计=总工期，加0.3分；②每增加1个有效细化节点加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：
①节点标注数量不足3个；②节点标注了但未写起止时间；③三个节点时间段出现重叠或非连续（存在断档）。

	
	
	七、主要机具、设备配备情况
	5
	1、设备清单（3分）
基础分（2.1分）：提供《拟投入本项目的主要施工机械设备表》，表中包含设备名称、型号、数量（≥3台），得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：每台设备具体进场日期（精确到天），加0.9分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①设备表仅有名称无型号；②设备数量＜3台；③所投入设备不满足本项目紫外光固化修复工艺要求。

2、安全管控（2分）
基础分（1.4分）：写明使用规程（含操作人员持证要求），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①写明停放区域并标注具体面积（㎡），加0.3分；②写明每日检查1次（检查表记录存档），加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①未写操作人员持证要求；②未写停放区域或面积；③未写每日检查要求。

	
	
	八、主要劳动力计划及主要材料供应计划
	5
	1、劳动力计划（2分）
基础分（1.4分）：提供《劳动力投入计划表》，按≥3个工种划分（含紫外光固化操作工、普工等至少3类），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①按≥2个施工阶段划分，加0.3分；②每个单元格填写对应人数，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.6分）：①仅有总人数无工种划分；②工种划分与本项目施工需求不符。

2、材料供应计划（3分）
基础分（2.1分）：提供《主要材料供应计划表》，表中包含材料名称（须涵盖：紫外光固化玻璃纤维软管、底膜、扎头布等至少3类），得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：①表中包含供应来源，加0.3分；②表中包含进场时间（具体到天），加0.3分；③表中包含检验批次/频率，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣1.2分）：①材料名称涵盖不足3类；②供应来源未写具体厂家；③进场时间未写具体天数；④核心材料的规格型号与招标清单要求不符。

	
	
	九、工程质量控制及奖惩办法
	3
	1、内部奖惩制度（2分）
基础分（1.4分）：提供《项目内部质量检查与奖惩制度》文本，写明检查频率≥1次/周（具体到星期几），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①写明责任人姓名，加0.3分；②写明奖罚具体金额，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①检查频率未写具体星期几；②未写责任人；③奖罚无具体金额。

2、对外承诺（1分）
基础分（0.35分）：提供《质量安全及工期履约承诺书》，承诺接受招标人因质量问题、安全问题、工期延误问题产生的合同约定处罚，得0.35分。不提供不得分。

加分项（0.65分）：①承诺书包含质量问题接受1%-5%处罚、安全问题接受1%-3%处罚、工期延误接受0.5‰-1‰/天处罚三项，加0.25分；②承诺书明确“作为合同附件，与合同具有同等法律效力”，加0.2分；③法定代表人签字并加盖公章，加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.3分）：①内容笼统无具体处罚情形；②未写明具体处罚标准；③仅覆盖一项处罚或不覆盖。

	
	
	十、项目重点、难点分析及应对措施
	3
	1、难点分析（1分）
基础分（0.3分）：列出≥2个技术或管理难点（如有限空间作业安全、紫外光固化质量控制、软管拉入控制等），每个难点有≥1句简要说明，得0.3分。不提供不得分。

加分项（0.7分）：①第一个难点有≥2句具体描述，加0.35分；②第二个难点有≥2句具体描述，加0.35分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.3分）：①所列难点数量不足2个；②难点描述与本项目施工内容无关。

2、应对措施（2分）
基础分（1.4分）：针对上述每个难点提出具体措施，每个难点≥2条，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①每个难点≥3条措施且有量化内容，加0.3分；②每个难点的措施中至少1条针对本项目标段实际情况，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.4分）：
①任一难点措施不足2条；②措施内容与本项目无关。

	
	
	十一、施工部署
	2
	1、组织架构图（1分）
基础分（0.7分）：提供《项目管理组织机构框图》，图中标注≥5个岗位（含项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：岗位层级关系用连线或树状图清晰表示，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.3分）：岗位层级关系混乱。

2、阶段划分（1分）

基础分（0.4分）：将施工全过程划分为前期准备、现场施工、现场恢复三个阶段，得0.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①前期准备阶段说明（含具体工作内容、人员安排、时间节点），加0.2分；②现场施工阶段说明（含具体工作内容、人员安排、时间节点），加0.2分；③现场恢复阶段说明（含具体工作内容、人员安排、时间节点），加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.4分）：
①阶段划分不足3个；②阶段划分了但未写明阶段名称或名称不符合项目实际。

	
	
	十二、新技术、新工艺应用
	2
	1、提出应用（1分）
基础分（0.2分）：明确选用至少一项新技术/新材料，得0.2分。不提供不得分。

加分项（0.8分）：①阐述第1条选用理由（与技术特性对应），加0.4分；②阐述第2条选用理由，加0.4分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.2分）：
①所选技术/材料与本项目紫外光固化管道修复无关。

2、效益分析（1分）
基础分（0.2分）：开展效益分析，从工期/返修率/交通影响/运维成本中选取不少于1个维度，得0.2分。不提供不得分。

加分项（0.8分）：①第一个维度有数字预估（如“缩短工期≥3天”），且简要说明预估依据，加0.3分；②第二个维度有数字预估（如“降低返修率≥30%”），且简要说明预估依据，加0.3分；③第三个维度有数字预估（如“减少占道天数≥2天”），且简要说明预估依据，加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.2分）①效益分析维度与所选新技术/新材料不对应。

	3
	商务部分
	一、业绩
	2
	1、企业业绩（1分）：提供2023年1月1日至今已完工的同类业绩，合同内容含管网修复，合同签订日期在要求时限内，且提供对应项目付款发票，全部满足得1分，任意一项不满足不得分。

2、项目负责人业绩（1分）：合同或业主证明中能体现项目负责人姓名且角色为项目经理或技术负责人，合同内容含管网修复，且提供对应项目付款发票，全部满足得1分，任意一项不满足不得分。

	
	
	二、拟投入项目管理人员
	6
	1、核心岗位齐全性（4分）：配备技术负责人（中级或以上职称）、专职安全员（C证）、质量员（从业证书）、施工员（从业证书），每缺少一人扣1分，扣完为止。

2、团队证明与经验（2分）：提供身份证、毕业证、社保，全部齐全得2分，每人证件齐全0.5分，缺少任意一项不得分。

	
	
	三、质量承诺
	6
	①保修期限明确（2分）：雨污管网维修保修≥5年得2分，≥4年得1分，≥3年得0.5分。

②响应时间具体（2分）：响应到场≤2小时得1.5分（＞2小时得0.5分），明确违约处置措施加0.5分。

③处置措施清晰（1分）：缺陷排查含方法及时限得0.3分，返工修复含工艺及时限加0.4分，现场恢复含标准及时限加0.3分。

④处罚措施自愿（1分）：写出“自愿接受”字样得0.5分，处罚标准具体明确加0.5分（笼统写“接受处罚”得0.2分）。

	
	
	四、后续服务
	6
	①售后回访服务（3分）：承诺定期回访，明确回访频率≥每季度1次、持续≥3年，得1.5分；免费技术指导含电话+现场、响应≤12小时，得1.5分。

②应急抢险服务（3分）：24小时热线并提供号码加0.4分；极端降雨预案完整加0.8分；突发设施故障预案完整加0.9分；道路突发险情预案完整加0.9分。


注：“未提供不得分，不触发扣分项，扣分项在基础分的基础上扣除"
28.4.2合同包5评审分值结构表

	序号
	评分模块
	评分项
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且最后投标报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后投标报价）×30。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

	2


	技术部分
	一、施工方案和方法
	5
	1、平面布置图（2分）
基础分（1.4分）：提供路面更新现场平面布置图，图中标注≥4个功能区（沥青摊铺设备停放区、沥青混合料保温堆放区、铣刨废料临时堆放区、临时安全围挡区），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①四个功能区均标注具体尺寸（m），加0.15分；②标注场内运输/通行路线（箭头表示），加0.15分；③标注与外部道路衔接出入口位置，加0.15分；④图中标注围挡范围及围挡长度（m），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.8分）：①沥青混合料保温堆放区未设保温覆盖措施；②场内运输路线与行人通行路线重叠；③围挡设置在车行道中间导致交通中断；④材料堆放区距作业区边缘＜1m；⑤出入口位置设置在交通信号灯正下方或弯道处，不符合交通安全要求；⑥图中标注功能区数量不足4个。

2、关键工序—路面铣刨与拆除（1分）
基础分（0.7分）：写出施工步骤≥3条（须涵盖：铣刨沥青混凝土路面、拆除旧路面基层、拆除路平石、余方弃置），且写出质量控制要点≥2个，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①质量控制要点有具体量化数字（如“铣刨深度偏差±5mm”），加0.15分；②每个质量控制要点与对应的施工步骤逐一挂钩，加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.45分）：①未提及“铣刨路面”；②未提及“拆除基层”；③未提及“余方弃置至青云镇宣沟村”；④工序顺序错误。
3、关键工序—路面主体施工（1分）
基础分（0.7分）：写出施工步骤≥3条（须涵盖：C20贫水泥混凝土基层、热沥青同步碎石封层、改性乳化沥青粘层、中粒式AC-20沥青混凝土下面层、细粒式AC-13沥青混凝土上面层），且写出质量控制要点≥2个，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①质量控制要点有具体量化数字（如“AC-20到场温度≥145℃、摊铺温度≥135℃、初压温度≥130℃、压实度≥96%”），加0.15分；②每个质量控制要点与对应的施工步骤逐一挂钩，加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.4分）：①未提及“C20混凝土基层”；②未提及“AC-20下面层”；③未提及“AC-13上面层”；④未提及热沥青同步碎石封层；⑤沥青温度指标未写或写错；⑥沥青混合料规格写错（如AC-13写成AC-16）。

4、关键工序—现场收尾恢复（1分）
基础分（0.7分）：写出施工步骤≥3条（须涵盖：热熔标线恢复、更换防沉降雨水井篦子（含井圈加高、见图集16S518/60）、更换重型防护沉降井盖D400+防坠网），且写出质量控制要点≥2个，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①质量控制要点有具体量化数字（如“井盖标高与路面平齐偏差≤3mm”），加0.15分；②每个质量控制要点与对应的施工步骤逐一挂钩，加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.4分）：①未提及“热熔标线恢复”；②未提及“雨水井篦子更换”；③未提及“检查井盖更换及防坠网安装”；④未写井盖安装质量标准。

	
	
	二、确保工期的技术组织措施
	5
	1、工期保障体系（2分）
基础分（1.4分）：提供《工期保障组织体系图》，图中标注岗位≥4个，每个岗位职责≥2条，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①每条职责中嵌入具体时限要求，加0.2分；②职责内容与本次沥青路面更新项目实际工作挂钩（提及≥3项具体事项，如“沥青混合料到场温度及数量核验（AC-20/AC-13）”“摊铺碾压进度统计”“养护期交通管制协调”等），加0.2分；③每个岗位职责中至少1条为可量化的进度控制指标（如“每日完成沥青摊铺≥2000㎡”），加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1分）：①体系图中岗位≤2个；②缺少施工员岗位；③缺少质检员岗位；④进度控制指标均为不可量化表述；⑤时限要求均为空洞表述。

2、纠偏预案—沥青混合料供货滞后（1.5分）
基础分（1.05分）：编制该情形专项预案，写出赶工措施≥3条（须涵盖“调整施工段序”“调用现场库存”“协调备选拌合站”三类措施中至少2类），得1.05分。不提供不得分。

加分项（0.45分）：①写出赶工措施≥5条，加0.15分；②明确响应时间≤2小时，加0.15分；③赶工措施具体到数量/来源（≥2项措施有具体数量/来源，如“备选拌合站B库存AC-20≥500t，AC-13≥300t，2小时内发车”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.8分）：①赶工措施仅1条；②赶工措施完全不可行；③响应时间＞24小时；④措施内容与本项目沥青材料无关。

3、纠偏预案—持续极端降雨天气（1.5分）
基础分（1.05分）：编制该情形专项预案，写出赶工措施≥3条（须涵盖“雨后路面干燥处理”“沥青混合料防雨覆盖”“调整作业时段”三类措施中至少2类），得1.05分。不提供不得分。

加分项（0.45分）：①写出赶工措施≥5条，加0.15分；②明确响应时间≤2小时，加0.15分；③赶工措施具体到数量/来源（如“防雨棚≥2座，每座覆盖面积≥100㎡”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①赶工措施仅1条；②赶工措施违反施工常识；③响应时间＞24小时。

	
	
	三、确保工程质量的技术措施
	5
	1、质量目标（1分）
基础分（0.7分）：承诺“一次验收合格率100%”或“质量等级≥合格”之一，得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：同时承诺“一次验收合格率100%”+“质量等级≥合格”（依据JTG F40）+“保修期内返修响应≤24小时、返修后质保期重新计算”，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.4分）：①承诺内容与本项目施工内容无关；②承诺内容前后矛盾。

2、材料进场检验（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：AC-20中粒式沥青混凝土、AC-13细粒式沥青混凝土、C20水泥混凝土、改性乳化沥青、热熔标线涂料、重型防护沉降井盖、重型雨水篦子），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确检查频率或抽样比例（≥2类材料有明确检查频率，如“AC-20每车次检测到场温度、每批次检测马歇尔稳定度”），加0.15分；②明确不合格品处置标准（如“温度不达标或级配不合格整车退场，留存影像≥3张/批次”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.4分）：①材料名称与本项目完全无关；②核心材料规格描述与招标清单要求不符；③检查频率未写；④未写不合格品处置标准。

3、各分项施工过程质量管控（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：路面铣刨、C20混凝土基层摊铺压实、热沥青同步碎石封层施工、改性乳化沥青粘层洒布、AC-20下面层摊铺碾压、AC-13上面层摊铺碾压、井盖安装），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确检查频率或巡检频次（≥2个工序有明确检查频率，如“每段施工完成后检测压实度”），加0.15分；②明确发现问题后的处置标准（如“压实度不达标立即补压”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.45分）：①未提及沥青面层温度控制或压实度控制；②检查频率未写；③未写处置标准。

4、工序交接及隐蔽验收（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：基层压实度验收、封层/粘层施工前界面验收、井盖安装隐蔽验收），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确验收标准（如“基层压实度≥96%”），加0.15分；②明确验收不合格的处置标准（“返工处理后重新验收，影像资料留存”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.15分，累计最高扣0.45分）：①验收程序缺少“基层压实度验收”环节；②未写验收标准具体数值；③未写验收不合格的处置标准。

5、成品保护及养护（1分）
基础分（0.7分）：写出该要点管控内容（涵盖：沥青面层养护期交通管制、温度控制），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：①明确保护/养护措施及检查频率，加0.15分；②明确验收标准（“养护期满后路面无裂缝、无沉降、平整度≤5mm”），加0.15分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.4分）：①未写交通管制措施；②未写养护期限；③未写验收标准；④养护期间未设专人值守或未设禁行标志。

	
	
	四、确保安全生产的技术组织措施
	5
	1、占道作业安全管控（2.5分）
基础分（1.8分）：写明“围挡连续设置≥作业区全长”和“警示标志间距≤30m”，得1.8分。不提供不得分。

加分项（0.7分）：①写明“交通疏导员≥2人/班次（每班8小时，换班无缝衔接）”，加0.35分；②写明“每日岗前安全交底（书面记录，签字留存）”，加0.35分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.8分）：①围挡设置未明确具体长度数值；②警示标志间距未写具体数值；③交通疏导员未明确配备人数或人数配备不合理；④未设置专用行人通行通道或未明确人车分流措施。

2、材料机具储运及有限空间作业安全管理(2.5分)
基础分（1.8分）：写明“材料分类码放高度≤1.5m”“灭火器配置≥2个/作业区”“机具进出场固定路线”三项，得1.8分。不提供不得分。

加分项（0.7分）：①写明“沥青作业人员配备防烫伤防护装备（耐高温鞋、防护手套）”，加0.35分；②写明“临时用电全部设漏电保护器（每日开工前测试1次，记录存档）”，加0.35分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.6分）：①未写临时用电每日测试要求；②未写记录存档要求。

	
	
	五、确保文明施工的技术组织措施
	5
	1、扬尘与噪音控制（3分）
基础分（2.1分）：写明“洒水≥3次/日”和“昼间≤70dB”，得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：①写明“洒水有专人负责，记录存档”，加0.1分；②写明“铣刨作业采用雾炮降尘（雾炮机≥1台，作业时全程开启）”，加0.2分；③写明“设置移动式隔音屏≥30m”，加0.2分；④写明“夜间（22:00-6:00）严禁铣刨/破碎等高噪声作业”且“确需夜间施工的办理许可并公示”（两项全部具备），加0.4分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.6分）：①洒水频率未写具体次数；②噪音限值未写具体分贝数；③夜间施工管理措施不完整。

2、废弃物处理（2分）
基础分（1.4分）：写明“沥青铣刨料与基层废渣分类堆放、日产日清”和“施工生活垃圾日产日清”两项，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①写明“运至青云镇宣沟村指定消纳场（≤15km）”，加0.2分；②写明“设垃圾桶≥2个”，加0.2分；③写明“清运记录存档备查”，加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.3分）：未写清运具体去向。

	
	
	六、进度计划和工期目标
	5
	1、计划图表（3分）
基础分（2.1分）：提供横道图或网络图，标出总工期日历天数，用加粗或红色标注关键线路≥2项（须涵盖“基层施工”“沥青面层摊铺”等关键工作），得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：①每项关键工作显示最早开始时间，加0.45分；②每项关键工作显示最迟完成时间，加0.45分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①总工期与各阶段工期之和不一致；②关键线路标注数量为0项；③关键线路仅标注1项或标注内容不涉及“基层施工”“沥青面层摊铺”等本项目核心工序。

2、节点明确（2分)
基础分（1.4分）：标注“前期准备”“主体施工（须拆分为基层施工+沥青面层施工）”“收尾验收”节点并注明起止时间，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①三个节点连续、不重叠、首尾相接且合计=总工期，加0.3分；②每增加1个有效细化节点加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.6分）：①节点标注数量不足3个；②节点标注了但未写起止时间。

	
	
	七、主要机具、设备配备情况
	5
	1、设备清单（3分）
基础分（2.1分）：提供《拟投入本项目的主要施工机械设备表》，表中包含设备名称、型号、数量（≥6台，含沥青摊铺机、双钢轮压路机、轮胎压路机、铣刨机、洒水车、自卸车等），得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：每台设备具体进场日期（精确到天），加0.9分。

扣分情形（每出现一项扣0.4分，累计最高扣1.2分）：①设备表仅有名称无型号；②设备数量＜6台；③缺少沥青摊铺机或压路机等关键设备。

2、安全管控（2分）
基础分（1.4分）：写明使用规程（含操作人员持证要求），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①写明停放区域并标注具体面积（㎡），加0.3分；②写明每日检查1次（检查表记录存档），加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①未写操作人员持证要求；②未写停放区域或面积；③未写每日检查要求。

	
	
	八、主要劳动力计划及主要材料供应计划
	5
	1、劳动力计划（2分）
基础分（1.4分）：提供《劳动力投入计划表》，按≥5个工种划分（含沥青摊铺工、压路机操作手、模板工、混凝土工、普工等），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①按≥3个施工阶段（基层施工、沥青面层施工、收尾）划分，加0.3分；②每个单元格填写对应人数，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.6分）：①仅有总人数无工种划分；②工种划分与本项目施工需求不符；③工种数量不足5个。

2、材料供应计划（3分）
基础分（2.1分）：提供《主要材料供应计划表》，表中包含材料名称（须涵盖：AC-20中粒式沥青混凝土、AC-13细粒式沥青混凝土、C20水泥混凝土、改性乳化沥青、热熔标线涂料、重型防护沉降井盖、重型雨水篦子至少5类），得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：①表中包含供应来源（具体厂家/拌合站），加0.3分；②表中包含进场时间（具体到天），加0.3分；③表中包含检验批次/频率（如“AC-20每车次检测”），加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①材料名称涵盖不足5类；②供应来源未写具体厂家；③进场时间未写具体天数。

	
	
	九、工程质量控制及奖惩办法
	3
	1、内部奖惩制度（2分）
基础分（1.4分）：提供《项目内部质量检查与奖惩制度》文本，写明检查频率≥1次/周（具体到星期几），得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①写明责任人姓名，加0.3分；②写明奖罚具体金额，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.9分）：①检查频率未写具体星期几；②未写责任人；③奖罚无具体金额。

2、对外承诺（1分）
基础分（0.35分）：提供《质量安全及工期履约承诺书》，承诺接受招标人因质量问题、安全问题、工期延误问题产生的合同约定处罚，得0.35分。不提供不得分。

加分项（0.65分）：①承诺书包含质量问题接受1%-5%处罚、安全问题接受1%-3%处罚、工期延误接受0.5‰-1‰/天处罚三项，加0.25分；②承诺书明确“作为合同附件，与合同具有同等法律效力”，加0.2分；③法定代表人签字并加盖公章，加0.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.1分，累计最高扣0.3分）：①内容笼统无具体处罚情形；②未写明具体处罚标准；③仅覆盖一项处罚或不覆盖。

	
	
	十、项目重点、难点分析及应对措施
	3
	1、难点分析（1分）
基础分（0.3分）：列出≥2个技术或管理难点（如大面积沥青摊铺质量控制、新旧路面接缝处理、多层结构层间粘结质量控制、井盖标高精度控制等），每个难点有≥1句简要说明，得0.3分。不提供不得分。

加分项（0.7分）：①第一个难点有≥2句具体描述，加0.35分；②第二个难点有≥2句具体描述，加0.35分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.4分）：①所列难点数量不足2个；②难点描述与本项目施工内容无关。

2、应对措施（2分）
基础分（1.4分）：针对上述每个难点提出具体措施，每个难点≥2条，得1.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①每个难点≥3条措施且有量化内容，加0.3分；②每个难点的措施中至少1条针对本项目标段实际情况（如“本标段沥青面层总面积10805㎡，分幅分段摊铺，每段≤200㎡”“沙河路为城市主干道，安排在夜间20:00-次日6:00施工”），加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.6分）：①任一难点措施不足2条；②措施内容与本项目无关；③措施内容与所列难点不对应。

	
	
	十一、施工部署
	2
	1、组织架构图（1分）
基础分（0.7分）：提供《项目管理组织机构框图》，图中标注≥5个岗位（含项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员），得0.7分。不提供不得分。

加分项（0.3分）：岗位层级关系用连线或树状图清晰表示，加0.3分。

扣分情形（每出现一项扣0.3分，累计最高扣0.3分）：岗位层级关系混乱。
2、阶段划分（1分）

基础分（0.4分）：将施工全过程划分为前期准备、现场施工（基层施工+沥青面层施工）、现场恢复三个阶段，得0.4分。不提供不得分。

加分项（0.6分）：①前期准备阶段说明（含具体工作内容、人员安排、时间节点），加0.2分；②现场施工阶段说明（含具体工作内容、人员安排、时间节点），加0.2分；③现场恢复阶段说明（含具体工作内容、人员安排、时间节点），加0.2分。

	
	
	十二、新技术、新工艺应用
	2
	1、提出应用（1分）
基础分（0.2分）：明确选用至少一项新技术/新材料（如热沥青同步碎石封层技术、改性乳化沥青粘层技术、防沉降井盖安装工艺等），得0.2分。不提供不得分。

加分项（0.8分）：①阐述第1条选用理由（与技术特性对应），加0.4分；②阐述第2条选用理由，加0.4分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣0.2分）：①所选技术/材料与本项目沥青路面施工无关。

2、效益分析（1分）
基础分（0.2分）：开展效益分析，从工期/返修率/交通影响/运维成本中选取不少于1个维度，得0.2分。不提供不得分。

加分项（0.8分）：①第一个维度有数字预估（如“缩短工期≥3天”），且简要说明预估依据，加0.3分；②第二个维度有数字预估（如“降低返修率≥30%”），且简要说明预估依据，加0.3分；③第三个维度有数字预估（如“减少占道天数≥2天”），且简要说明预估依据，加0.2分。

	3
	商务部分
	一、业绩
	2
	1、企业业绩（1分）：提供2023年1月1日至今已完工的同类业绩，合同内容含市政道路路面维修或沥青路面摊铺，且提供对应项目付款发票，全部满足得1分，任意一项不满足不得分。

2、项目负责人业绩（1分）：合同或业主证明中能体现项目负责人姓名且角色为项目经理或技术负责人，合同内容含市政道路路面维修或沥青路面摊铺，且提供对应项目付款发票，全部满足得1分，任意一项不满足不得分。

	
	
	二、拟投入项目管理人员
	6
	1、核心岗位齐全性（4分）：配备技术负责人（中级或以上职称）、专职安全员（C证）、质量员（从业证书）、施工员（从业证书），每缺少一人扣1分，扣完为止。

2、团队证明与经验（2分）：提供身份证、毕业证、社保，全部齐全得2分，每人证件齐全0.5分，缺少任意一项不得分。

	
	
	三、质量承诺
	6
	1、保修期限明确（2分）：沥青面层维修保修≥3年得0.7分（≥2年且<3年得0.3分）；基层维修≥3年得0.6分（≥2年且<3年得0.3分）；井盖及雨水口维修≥5年得0.7分（≥3年且<5年得0.3分）。

2、响应时间具体（2分）：路面修补≤4小时得0.8分（>4小时得0.4分）；井盖/雨水口≤2小时得0.8分（>2小时得0.4分）；两个分项均明确违约处置措施加0.4分。

3、处置措施清晰（1分）：缺陷排查含方法及时限得0.3分，返工修复含工艺及时限加0.4分，现场恢复含标准及时限加0.3分。

4、处罚措施自愿（1分）：写出“自愿接受”字样得0.5分，处罚标准具体明确加0.5分（笼统写“接受处罚”得0.2分）。

	
	
	四、后续服务
	6
	①售后回访服务（3分）：承诺定期回访，明确回访频率≥每季度1次、持续≥3年，得1.5分；免费技术指导含电话+现场、响应≤12小时，得1.5分。

②应急抢险服务（3分）：24小时热线并提供号码加0.4分；极端降雨预案完整加0.8分；路面塌陷/井盖破损预案完整加0.9分；道路突发险情预案完整加0.9分。


注：“未提供不得分，不触发扣分项，扣分项在基础分的基础上扣除"
28.4.3合同包6评审分值结构表

	序号
	评审项目
	审查内容及标准
	分值

	1
	投标报价（10分）
	实质性满足招标文件的要求且为最终投标报价进行计算。最后投标报价（10分） ：满足招标文件要求且最后投标报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后投标报价）×10。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
	10

	2
	监理大纲（40分）
	1、质量控制内容（4分）

基础分（2.8分）：明确本项目监理质量控制目标，涵盖路面工程（沥青面层压实度≥96%、沥青摊铺温度≥145℃、平整度≤5mm）和管道工程（紫外光固化内衬厚度≥3/4/5mm、视频检测无缺陷）两类工程的质量指标，得2.8分。不提供不得分。

加分项（1.2分）：①包含路面工程且三项指标完整，加0.2分；②包含管道工程且两项指标完整，加0.2分；③针对路面铣刨厚度（10cm）及基层压实度检测（每200m测2点）有完整检查方法，加0.15分；④针对沥青到场/摊铺/初压温度有完整检测方案，加0.15分；⑤针对紫外光固化软管进场核验、固化温度监控、内衬厚度检测、视频检测验收有完整管控方案，加0.2分；⑥五项措施内容全部完整且与本项目5个标段实际挂钩，提及≥3个标段加0.15分，提及全部5个标段加0.3分。本项累计加分不超过1.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①路面工程质量目标指标不完整（缺压实度≥96%/摊铺温度≥145℃/平整度≤5mm任一项）；②管道工程质量目标指标不完整（缺内衬厚度≥3/4/5mm/视频检测无缺陷任一项）；③未提及路面铣刨厚度10cm的具体检查方法；④未提及沥青混合料到场/摊铺/初压温度检测方案中任一项；⑤未提及紫外光固化软管进场核验或固化后内衬厚度检测任一项；⑥未提及本项目任何标段的具体工程数量挂钩。
	4

	
	
	2.进度控制内容（4.0分）： 

基础分（2.8分）：提供横道图或网络图编制的《监理进度控制计划图》，图中标注关键线路且关键线路≥2项关键工作（须同时覆盖路面工程和管道工程各1项），得2.8分。不提供不得分。

加分项（1.2分）：①关键线路≥3项关键工作，加0.3分；②关键工作显示最早开始/最迟完成时间，加0.3分；③针对沥青混合料/软管供货滞后写出≥3条量化赶工措施，加0.3分；④针对持续极端降雨写出≥3条量化赶工措施，加0.3分。本项累计加分不超过1.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①进度计划图未标注关键线路；②关键线路未同时覆盖路面工程和管道工程；③关键线路关键工作不足2项；④供货滞后赶工措施不足3条或无量化；⑤极端降雨赶工措施不足3条或无量化；⑥赶工措施中未含备选来源+数量+响应时间任一项。
	4

	
	
	3.造价控制内容（4.0分）： 

基础分（2.8分）：识别本项目造价控制三项风险（沥青混合料/紫外光固化软管价格波动、变更价差、重复维修增加额外支出），并结合本项目实际进行量化分析，得2.8分。不提供不得分。

加分项（1.2分）：①设计变更前经济性比选审核流程完整（含审核时限≤3工作日），加0.6分；②工程计量支付台账管理办法完整（含按月审核、分类台账要求），加0.6分。本项累计加分不超过1.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①三项造价风险中缺任意一项（价格波动/变更价差/重复维修）；②风险分析未结合本项目实际工程量数据（如未写沥青约2500t/软管约2878m）；③变更审核流程未写“经济性比选”环节；④变更审核时限未明确（未写≤3工作日）；⑤计量支付台账未写“按月审核”要求；⑥计量支付台账未写“分类台账”要求。
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	4.文明施工、安全生产监督管理（3.5分）： 
基础分（2.45分）：编制独立《安全文明施工监理实施细则》，细则内涵盖占道作业安全管控、施工机械安全监管、扬尘噪声管控、废料清运处置四项检查内容，得2.45分。不提供不得分。

加分项（1.05分）：①占道作业：写明围挡连续设置≥作业区全长、警示标志间距≤30m、每日检查，加0.3分；②施工机械：写明操作人员持证检查、每日上岗前检查，加0.3分；③扬尘噪声：写明洒水≥3次/日、雾炮全程、昼间≤70dB，加0.2分；④废料处置：写明分类堆放、日产日清、运至青云镇宣沟村≤15km，加0.25分。本项累计加分不超过1.05分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①未编制独立《安全文明施工监理实施细则》；②细则中占道作业内容未写围挡长度或警示标志间距任一项；③细则中施工机械内容未写持证检查或上岗前检查任一项；④细则中扬尘噪声内容未写洒水频次或雾炮或昼间限值任一项；⑤细则中废料处置未写分类堆放或日产日清或去向≤15km任一项；⑥细则未涵盖以上四项检查内容中任意两项及以上。
	3.5

	
	
	5.合同、信息管理及协调（4.0分）： 

基础分（2.8分）：提供合同管理台账样表，要素齐全（合同编号、日期、金额、履约状态、变更记录），并针对5个标段分别列账，得2.8分。不提供不得分。

加分项（1.2分）：①指出≥3个施工界面，加0.6分；②提出具体协调方法，加0.6分。本项累计加分不超过1.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①合同管理台账样表要素不齐全（缺合同编号/日期/金额/履约状态/变更记录任一项）；②未针对5个标段分别列账；③施工界面指出不足3个；④施工界面中未涵盖“道路铣刨摊铺”或“管道修复”任一类；⑤协调方法中未写“分阶段验收”或“界面清单交接”任一项；⑥协调方法中未体现“5个标段统筹协调”。
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	6.信息资料管理（3.5分）： 

基础分（2.45分）：提供《监理资料归档目录》，目录涵盖开工准备、施工过程、竣工移交全阶段（含旁站监理台账、巡查影像资料档案、整改复查记录），得2.45分。不提供不得分。

加分项（1.05分）：①承诺采用信息化手段，加0.5分；②有具体方案描述（含软件名称、云盘架构、APP巡检流程），加0.55分。本项累计加分不超过1.05分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①归档目录未涵盖开工准备阶段；②归档目录未涵盖施工过程阶段；③归档目录未涵盖竣工移交阶段；④归档目录未含旁站监理台账；⑤归档目录未含巡查影像资料档案；⑥归档目录未含整改复查记录。
	3.5

	
	
	7.监理程序及制度（4.0分）： 

基础分（2.8分）：提供覆盖开工到竣工移交全过程的《监理工作程序总框图》，含施工准备阶段、质量/进度/造价三大控制、竣工验收阶段，逻辑清晰、节点完整（≥10个），得2.8分。不提供不得分。

加分项（1.2分）：①《材料/设备进场验收制度》完整（含沥青混合料温度检测、软管全检、不合格处置），加0.6分；②《隐蔽工程验收制度》完整（含基层压实度检测、管道视频检测、不合格返工+重新验收），加0.6分。本项累计加分不超过1.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.8分）：①监理程序总框图未含施工准备阶段；②框图未含质量/进度/造价三大控制中任一项；③框图节点不足10个；④材料验收制度未写沥青混合料到场温度≥145℃每车次检测；⑤材料验收制度未写紫外光固化软管每批次全检；⑥材料验收制度未写不合格处置（退场+影像≥3张）；⑦隐蔽验收制度未写基层压实度每200m测2点；⑧隐蔽验收制度未写管道内衬视频检测每段；⑨隐蔽验收制度未写不合格返工+重新验收。
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	8.旁站计划与措施（3.5分）：

基础分（2.45分）：列明≥5项具体旁站关键工序（须涵盖紫外光固化软管拉入、内衬固化、沥青混合料摊铺、基层压实、井盖安装等），每项具体到本项目实际施工内容，得2.45分。不提供不得分。

加分项（1.05分）：①列明≥8项具体旁站关键工序，加0.5分；②提供《旁站监理记录表》样表要素齐全，加0.55分。本项累计加分不超过1.05分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①旁站关键工序不足5项；②旁站关键工序未涵盖紫外光固化软管拉入或内衬固化任一项；③旁站关键工序未涵盖沥青混合料摊铺或基层压实任一项；④旁站关键工序未具体到本项目实际施工内容（如只写“路面摊铺”未写“AC-20摊铺10805㎡”）；⑤未提供《旁站监理记录表》样表；⑥旁站记录表样表要素不齐全（缺工序名称/时间/人数/质量/问题处理任一项）。
	3.5

	
	
	9.养护期服务措施（4.0分）

基础分（2.8分）：提供《养护期监理巡查计划表》，按季度划分阶段，各季度有针对性巡查管控重点（春季道路病害排查、夏季管网防汛防涝、秋冬路面裂缝防冻、全年管网淤积排查），得2.8分。不提供不得分。

加分项（1.2分）：提出量化监理考核指标：维修问题整改闭环率≥95%、病害复发管控率≤5%、应急维修响应达标率≥98%，三项指标均完整写出且含具体评分细则，加1.2分。本项累计加分不超过1.2分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.8分）：①未提供《养护期监理巡查计划表》；②计划表未按季度划分阶段；③计划表未含春季道路病害排查内容；④计划表未含夏季管网防汛防涝内容；⑤计划表未含秋冬路面裂缝防冻内容；⑥计划表未含全年管网淤积排查内容；⑦量化考核指标中维修问题整改闭环率未写≥95%；⑧病害复发管控率未写≤5%；⑨应急维修响应达标率未写≥98%。
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	10.检测仪器设备（3.0分）

基础分（2.1分）：提供《拟配备检测仪器设备清单》，含名称、型号、数量、用途四项要素，设备≥5种，得2.1分。不提供不得分。

加分项（0.9分）：①设备≥8种，加0.3分；②必须包含RTK高精度测量仪、路面平整度检测仪、管道内窥/CCTV检测设备三项关键设备，每项加0.2分，共0.6分。本项累计加分不超过0.9分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①清单中设备不足5种；②清单未含名称/型号/数量/用途四项要素中任一项；③未包含RTK高精度测量仪；④未包含路面平整度检测仪；⑤未包含管道内窥/CCTV检测设备；⑥清单中设备与本项目路面工程或管道工程检测需求完全无关。
	3

	
	
	11.预留金管理（2.5分）

基础分（1.75分）：建立预留金使用管理台账样表，与设计变更一一对应，记录要素含变更编号、内容概述、变更前后工程量对比、审批金额、累计/剩余额度，得1.75分。不提供不得分。

加分项（0.75分）：①写出完整审批程序（审核时限≤3工作日），加0.4分；②承诺每月25日前报送《预留金使用情况月报表》，加0.35分。本项累计加分不超过0.75分。

扣分情形（每出现一项扣0.2分，累计最高扣1.2分）：①未提供台账样表；②台账记录要素不齐全（缺变更编号/内容概述/变更前后工程量对比/审批金额/累计剩余额度任一项）；③台账未与设计变更一一对应；④审批程序未写“审核变更方案必要性与经济合理性”环节；⑤审批时限未明确（未写≤3工作日）；⑥未承诺每月25日前报送月报表。
	2.5

	3
	项目组人员配备（18分）
	1、团队专业配置（6分）

基础分（6分）：①配备市政公用工程专业监理工程师≥1名（具备国家或省级监理工程师资格），且提供该人员的身份证、毕业证、从业证书（监理工程师证）、社保记录，得3分；②配备专职安全监理人员（具备安全监理培训合格证书或注册安全工程师资格），且提供该人员的身份证、毕业证、从业证书（安全监理培训合格证/注册安全工程师证）、社保记录，得3分。

注：专业监理工程师与安全监理人员须为不同人员担任，一人一岗，不得重复计分。

扣分项
①专业监理工程师、专职安全监理人员的从业证书不提供该项不得分；②专业监理工程师、专职安全监理人员的身份证、毕业证、社保记录每缺1项，扣0.5分；

2、人员架构完整性（5分）： 提供加盖公章的《项目监理部组织架构图》：

①提供加盖公章的《项目监理部组织架构图》，得1分；②架构图中岗位设置覆盖总监、专监、安全监理、监理员、资料员5个岗位，得1分；③架构图中每个岗位均有对应的《岗位职责说明书》，得1分；④《岗位职责说明书》中明确写出该岗位在本项目中的具体工作内容（如“负责N5标段路面工程监理”“负责N1-N4标段管道修复监理”等），得1分；⑤各岗位职责说明书中针对路面工程和管道工程两类不同施工内容分别写出差异化监理工作内容（如路面工程侧重沥青温度/压实度管控，管道工程侧重有限空间作业/内衬固化管控），得1分。本项累计最高5分。

3、人员驻场保障（3分）： 提供经盖章的《项目其他主要监理人员常驻现场承诺书》，承诺中明确列出常驻人员名单（含姓名、岗位）未经招标人同意不更换专业监理工程师、安全监理员、资料员等主要人员，得3分。

4、提供监理员、资料员的身份证、毕业证、从业证书、社保记录，提供齐全得4分，每人2分。
扣分项

①监理员、资料员从业证书不提供，该项不得分

②监理员、资料员员身份证、毕业证、社保记录每缺1项，扣0.5分；
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	售后服务承诺

（15分）
	2.售后服务承诺（15分）： 

（1）响应时效承诺（3分）：

①书面承诺≤1个工作日进场，得1.5分；

②承诺提供24小时紧急联系人及电话，得1.5分。

（2）服务延伸承诺（3分）： 

①养护监理期结束后提供≥6个月免费电话技术咨询，得1.5分；
②承诺技术支持响应时间≤4小时，得1.5分。
（3）额外服务承诺书（4分）： 
①承诺免费编制《项目全过程监理影像资料电子画册》并按路面工程/管道工程分类归档，得1分；
②承诺免费提供1次市政道路病害防治及雨污管网运维管理专题培训并提供书面教材（含PPT讲义+培训资料汇编），得1分；
③承诺竣工后30日内移交完整监理档案资料（含监理日志、旁站记录、巡视记录、会议纪要、影像资料五类），得1分；
④承诺保修期内每半年组织1次质量回访检查、回访记录存档、持续≥2年，得1分。
（4）资料移交承诺（5分）： 
①承诺竣工后30日内移交完整监理档案资料，得2.5分；
②承诺档案资料包含监理日志、旁站记录、巡视记录、会议纪要、影像资料五类，得2.5分。
	15

	
	企业业绩（14分）
	企业业绩（14分）： 提供2023年1月1日至今已完工的同类业绩（市政道路维修/沥青路面摊铺类或管道修复类监理服务），每提供1份得3.5分，满分14分。评分细则：

①合同具有具体签订日期；
②提供对应项目付款发票（发票抬头与合同乙方一致、发票开具日期在合同签订日期之后），缺少任意一项不得分。
	14

	5
	质量管理体系

（3分）
	质量管理体系（3分）：具有有效质量管理体系认证证书得3分。
	3


注：“未提供不得分，不触发扣分项，扣分项在基础分的基础上扣除"
28.5特殊情况

1、评标委员会三分之二以上人员认为某投标报价有低于成本价嫌疑的，为无效报价。

2、得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3、得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

4、评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总。

5、计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”。

28.6定标

1、汇总得分:评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐1～3名中标候选人。

2、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

3、招标代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购单位，采购单位在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标单位，同时书面复函招标代理机构；

4、招标代理机构收到采购单位“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标单位发出“中标通知书”。
F 授予合同

29、中标准则

29.1合同将授予符合招标文件要求、综合评分最高的投标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

29.2本项目不保证最低价中标。

29.3《中标通知书》发出10天内，中标人不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，招标人有权废标。

30、中标通知

30.1由招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》作为签订合同的依据。

31、签订合同

31.1中标人应在规定时间内与招标人签订合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的合同组成部分。

32、招标代理服务费

34.1中标人向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）向中标单位收费标准收取，按照中标金额差额定率累进法计算。

34.2招标代理服务费的交纳方式：按上述规定，向招标代理机构直接交纳招标代理服务费，采用转账或电汇方式一次性交纳。

33、其他

33.1开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，招标人不能支付的，应予无效投处理。如果投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定应予废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

33.2投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形的，按照中华人民共和国财政部第78号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续采购的决定。

33.3如果采用竞争性谈判方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

33.3.1按照中华人民共和国财政部第78号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即从质量和服务均能满足竞争性谈判文件要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

33.3.2谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。

33.3.3原招标文件转为谈判文件，投标文件转为报价文件，原投标报价为谈判第一次报价。

34．需要补充的其他内容

34.1投标人对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向招标人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

34.2投标人认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

34.3投标人对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。投标人已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对招标文件只能是一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

34.4提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

34.5对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

34.6投标人提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

34.7有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

34.7.1未在有效期限内提出质疑的；

34.7.2质疑未以书面形式提出的；

34.7.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

34.7.4质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标人公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

34.7.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

34.7.6质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

34.7.7其它不符合受理条件的情形。

34.8招标人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

34.9投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，招标人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

34.10质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

34.10.1质疑缺乏事实和法律依据的；

34.10.2质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

34.10.3质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

34.10.4其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

34.11投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

34.12招标人、招标代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(一)对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二)对招标过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，招标人或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

34.13质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）。

附件1

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：              
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：                                      

招标人名称：                                          
招标文件获取日期：                                    
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               
签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2
投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               
地     址：                          邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                
联系电话：                                             
授权代表：               联系电话：                    
地     址：                             邮编：         
被投诉人1：                                            

地     址：                             邮编：         

联系人：               联系电话：                      

被投诉人2

……
相关投标人：                                           

地     址：                             邮编：         

联系人
代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。：               联系电话：                      

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                         
采购项目编号：                                        

招标人名称：                                           
代理机构名称：                                         

招标文件公告:是/否     公告期限：                      

采购结果公告:是/否     公告期限：                      

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日，向                        提出质疑，质疑事项为：              

招标人：        

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         
法律依据：                                         

投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                             
签字(签章)：                   

公章：                      
日期：                
投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四部分  招标内容及要求

一、采购内容
	序号
	分包情况
	内容

	1
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N1标段(桃李路污水管道更新)
	采用紫外光固化内衬修复工艺，对桃李路DN500污水管道进行非开挖修复，修复长度为717.3米

	2
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N2标段(成溪路污水管道更新)
	采用紫外光固化内衬修复工艺，对成溪路DN300（512.2米）及DN400（261.7米）两种口径污水管道进行非开挖修复。

	3
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N3标段(明珠环路污水管道更新)
	采用紫外光固化内衬修复工艺，对明珠环路DN300污水管道进行非开挖修复，修复长度为694.4米。

	4
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N4标段(蓝岛路污水管道更新)
	采用紫外光固化内衬修复工艺，对蓝岛路DN400污水管道进行非开挖修复，修复长度为693米

	5
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N5标段(沙河路路面更新)
	对沙河路既有路面进行铣刨拆除，重新铺设水泥混凝土基层及两层沥青面层，并同步更换雨水篦子和检查井盖等附属设施

	6
	桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目N6标段施工监理
	桃李路，成溪路，明珠环路，蓝岛路污水管道更新、沙河路路面更新施工监理


1、施工地点：榆林市
3、招标范围：本项目工程范围内包含的全部内容。

4、编制说明

4.1《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2025）》；

4.2《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》；

4.3《房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》；

4.4《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》；

4.5《陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)》；

4.6《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》；

4.7《陕西省市政工程基价表(2025)》；

4.8《陕西省通用安装工程基价表(2025)》；

4.9《陕西省园林绿化工程基价表(2025)》；

4.10人工单价、各项规费、安全文明施工费、管理费及利润费率均严格按照《陕西省建设工程费用规则（2025）》相关标准计取；

4.11预留金：（属于不可竞争费，必须包含在总价中）
合同包1预留金67000.00元；
合同包2预留金54000.00元；
合同包3预留金45000.00元；
合同包4预留金56000.00元；
合同包5预留金70000.00元；
4.12此编制说明不详之处见清单描述，清单描述不详之处详见陕西省施工规范、陕西省标准图集及相关规范； 

4.13计价软件采用广联达云计价软件GCCP7.0进行组价。

二、采购清单

1、合同包1至合同5采购清单另附
2、合同包6采购要求：
2.1施工准备阶段

审查施工单位选择的分包单位的资质（如有）。

监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度。

检查设计文件是否符合规范及标准，审核施工图纸对施工的满足性。

协助建设单位组织图纸会审和设计交底工作。

审查施工单位上报的实施性施工组织设计（专项施工方案），重点对施工方案、资源投入以及质量、安全、工期、造价控制措施提出监督意见。

复核施工单位的测量放线控制成果及保护措施。

监督落实各项施工条件，审批单位工程开工报告。

协助建设单位召开第一次工地会议，明确监理程序和要求。
2.2施工阶段

2.2.1质量控制：

对所有隐蔽工程进行覆盖前检查和签证，对关键部位、关键工序实施旁站监理。

及时验收施工单位报送的检验批、分项、分部工程。

复核施工测量、放样，发现问题及时纠正并记录。

严格检查进场工程材料、构配件和设备的数量、规格、质量证明文件，并按规定进行见证取样送检，杜绝不合格品投入使用。

监督施工单位严格按图、按规范、按合同施工。

加强对工程重点部位、环节及技术复杂工程的检查。

检查施工单位的质量自检体系与运行情况。

定期检查并抽检施工单位的检验、测量仪器设备。

监督施工单位按规定制作、养护、检测各类试件（块）。

监督并记录施工中发现的质量问题的处理过程。

2.2.2进度控制：

监督施工单位按合同工期施工。

审查关键工程的进度保证措施，动态分析进度偏差，督促施工单位采取纠偏措施。

建立进度台账，定期（月、季）向建设单位报告进度计划执行情况、实际进度及存在的问题。

2.2.3投资控制：

严格审核施工单位申报的工程计量报表，确保计量准确，按合同约定签署支付证书。

根据建设单位授权和合同约定，审核工程变更引起的费用增减。

2.3验收与移交阶段

督促、审核施工单位整理的竣工资料和竣工图。

组织工程预验收，审查竣工报验申请，编写工程质量评估报告。

参加建设单位组织的竣工验收。

督促施工单位完成竣工验收提出的整改问题。

及时整理、提交完整、系统的监理归档资料和监理工作总结报告。

2.4养护期（缺陷责任期）管理

检查、督促施工单位完成未完工的尾项工程。

定期巡查（频率不低于每周一次），全面检查已完工程的缺陷情况，监督施工单位按规范进行养护作业。

建立养护检查与缺陷修复台账，审核养护单位/施工单位的养护计划与执行记录。

对发现的工程质量缺陷进行责任界定，审核修复方案与费用。

根据合同约定和缺陷修复情况，提出养护期（缺陷责任期）终止评估意见，协助办理终止证书。

2.5安全与文明施工监督

审查施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案是否符合强制性标准。

定期组织安全检查，排查安全隐患，并跟踪整改闭合。

督促施工单位健全安全管理体系，落实安全生产责任制，确保现场安全受控。

监督施工单位落实环境保护、文明施工措施。

2.6合同与组织协调

协助建设单位处理与工程有关的合同事宜，尽量避免非必要索赔。

跟踪分析合同执行情况，管理工程变更、延期、索赔等。

主持监理例会，协调参建各方（建设、设计、施工等）的工作关系，处理现场争议。

第五部分  合同格式及主要条款
一、商务条款

合同包1至合同包4商务条款

	序号
	条款类别
	内      容

	1
	工程与承包

范围
	1.1工程概况：

N1标段：DN500污水管道紫外光固化修复，修复长度717.3米。
N2标段：DN300及DN400污水管道紫外光固化修复，其中DN300修复长度512.2米，DN400修复长度261.7米。
N3标段：DN300污水管道紫外光固化修复，修复长度694.4米。
N4标段：DN400污水管道紫外光固化修复，修复长度693米。
1.2承包范围：包含本项目工程量清单、技术标准和要求、招标文件澄清文件、补遗文件所载明的全部紫外光固化管道修复施工及配套工作内容。

1.3供应商对投标报价的完整性、准确性、合规性全权负责，中标后不得以工程量清单缺项、漏项或现场条件变化为由要求调整合同价格。



	2
	合同价格

与支付
	2.1价格形式：本项目采用固定总价包干模式。合同总价包含招标文件、施工图纸、工程量清单及规范要求的全部工作内容，涵盖人工、材料、机械、运输、吊装、检测、调试、验收、资料整编、质保运维、安全文明施工、扬尘治理、成品保护、税费、二次进场施工及所有隐性风险费用。合同履行期间，不作任何调价投标人须自行考虑市场风险。

2.2甲方收到乙方开具的符合国家规范的正式有效发票后，向乙方支付各标段合同约定价款（不含预留金）的40%作为工程预付款。各标段预付款单独核算支付。

2.3竣工审计结算付款：工程竣工验收完成并出具正式竣工审计报告后，甲方一次性向乙方支付至对应标段审计审定工程总价的100%，本项目不预留工程质量保证金。

2.4质保责任约定：本工程质保期严格按照国家现行相关规定执行，虽不预留质保金，但承包人在质保期内仍需全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。

	3
	工期
	工期：30个日历天，工期自合同签订生效之日起计算。工期涵盖材料采购运输、进场安装、管道修复施工、设备调试、系统试运行、问题整改、竣工验收及移交等全部施工内容。承包人须合理安排施工顺序，确保各标段按期完工。除不可抗力因素及招标人书面签证确认外，工期不予顺延。

	4
	质量标准
	质量标准合格，须严格满足国家、省、市现行市政排水管道工程施工规范、验收标准、设计文件及行业相关技术要求，确保紫外光固化修复后管道结构安全、运行稳定、达标。主要验收依据包括《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）等。

	5
	质保期
	2年，自竣工验收合格之日起。

	6
	双方核心责任
	6.1 甲方（招标人）责任：负责按合同约定提供施工场地；组织设计交底及图纸会审工作；及时办理项目施工所需各项审批、备案手续，保障项目顺利推进。

6.2 乙方（供应商）责任：

6.2.1中标人进场前须提交完整的施工组织设计及紫外光固化管道修复专项施工方案，报监理及招标人审批后方可实施。

6.2.2中标人须自行核查各标段施工现场工况、原有管线布局、地下障碍物、交通疏导条件等现场条件，对投标报价的完整性、准确性、合规性全权负责。

6.2.3本项目采用固定总价包干模式，合同总价包含全部工作内容及所有隐性风险费用，合同履行期间不作任何调价。

6.2.4中标人负责各标段全程施工资料的收集、整理、归档、送检、报验及竣工移交工作。

6.2.5项目实施期间，项目经理及主要现场管理人员不得擅自更换、脱岗，确需调整的，须报请招标人书面批准后方可执行。

6.2.6中标人须自行解决各标段施工用水、用电及临时设施搭设，相关费用已包含在合同总价中。

	7
	验收与移交
	7.1 验收申请：供应商完成各标段全部工程内容，具备竣工验收条件后，须向甲方提交完整的工程量计量清单、施工影像资料（含修复前后对比影像）、检测报告及相关验收资料，申请开展验收工作。

7.2 验收组织与整改：招标人收到中标人验收申请及全套完整资料后，十五日内组织相关单位开展联合验收，并于验收完成后五日内出具书面整改意见。中标人须无条件无偿完成全部整改、复检、调试工作，因施工质量、施工工艺、设备材料质量、安装不规范等中标人原因产生的整改费用、检测费用、工期延误损失，均由中标人自行承担。工程竣工后，中标人须无偿配合招标人完成竣工验收、管道检测（如闭水试验、CCTV检测）、第三方专项检测、行业主管部门抽检、项目备案及整体移交工作，直至项目验收合格、正式交付使用。各标段可分别验收，也可合并验收，具体以甲方通知为准。

7.3 验收依据：（1）正式合同文本及全部合同补充文件；（2）本项目全套招标文件及补遗、澄清文件；（3）中标人投标文件及公开澄清函（如有）；（4）项目合同服务清单、工程量清单及施工图纸；（5）承包方企业资质、市政工程及排水管道工程国家及行业现行施工、验收标准、技术规范。

	8
	违约与争议解决
	8.1 违约责任：本项目违约责任严格按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等现行法律法规及本招标文件、合同条款相关约定执行。合同双方任意一方未按约定履行合同义务，造成对方经济损失的，应依法承担赔偿责任。任一标段发生违约，均视为整体违约。

8.2 验收争议处理：工程验收存在争议时，严格依据《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、省、市现行市政管道工程规范标准执行，最终验收结论以招标人及行业主管部门核查认定结果为准。若中标人施工质量、设备材质、施工工艺达不到规范及合同要求，招标人有权单方面解除合同、扣除相应工程款项，并依法追究中标人违约责任。

8.3 安全责任界定：中标人为本项目安全生产、文明施工、扬尘治理的第一责任主体，施工期间须按行业规定足额购买工伤保险、建筑工程一切险等相关保险，规范布设安全防护设施、警示标识、夜间施工照明及围挡防护设施。项目实施全过程中发生的人员伤亡、设备损毁、扬尘处罚、交通占道违规、邻里纠纷及各类安全质量事故，全部经济损失及法律责任由中标人独立承担，招标人不承担任何连带责任。

8.4 争议解决方式：合同履行过程中产生的一切争议，双方优先友好协商解决；协商无法达成一致的，双方同意向项目签约地人民法院提起诉讼解决。

8.5 不可抗力：因地震、极端天气、疫情、政府停工管控等不可抗力因素导致工期延误或产生经济损失的，遵照国家法律法规及合同约定执行，双方互不承担违约责任，工期可相应顺延。中标人须在不可抗力发生后3日内报送书面佐证资料及工期顺延申请，逾期未申报的，不予认可。

8.6 工期延误违约：中标人须严格遵照合同约定30日历天总工期完成各标段全部施工内容，非招标人原因、非不可抗力因素造成的工期延误，中标人须承担工期违约责任；逾期超过7日的，招标人有权单方面终止合同、清退施工队伍、另行委托第三方施工，由此产生的工程差价、工期损失及全部费用由原中标人全额承担。

8.7 实质性要求说明：本文件所有商务条款、工期、质量、付款、责任约定均为实质性要求，不允许负偏离，投标人必须完全响应，否则视为无效投标。

	9
	运输
	中标人应择优选择运输路线，保障材料设备运输安全、经济、高效。本项目所有紫外光固化修复材料（含各规格玻璃纤维软管、底膜、扎头布、密封条、扎头绑带等）及全部辅材的运杂费均包干计入合同总价，包含设备出厂包装、装卸、长途运输、货运保险、场内搬运、现场保管、二次倒运、吊装就位、防护封装等全部费用，合同履行期间不再另行计价、补差及增项。中标人全权负责材料设备运输、堆放、保管、吊装全过程质量与安全，期间发生的破损、丢失、受潮、报废等所有损耗及损失，由中标人无条件自费更换补齐。

	10
	安全文明施工
	10.1中标人为本项目施工、试运行、质保养护全过程安全生产、文明施工、扬尘治理、环境保护、噪声管控的唯一责任主体，须严格执行国家、陕西省、榆林市及高新区关于安全生产、文明施工、扬尘治理、生态环保的各项法律法规及专项管理规定。各标段施工现场须各自独立设置安全警示及围挡设施。中标人须编制专项安全施工方案、有限空间作业方案、扬尘治理方案及应急处置预案，严格落实场地围挡封闭、喷淋降尘、裸土覆盖、建筑垃圾日产日清、夜间施工降噪、现场交通疏导、安全警示布设等标准化管控措施，满足市政工程施工现场管理标准及属地监管要求。

10.2项目实施全过程中，中标人须按规定购置足额有效的工程保险及安全生产相关保险。施工期间产生的各类安全事故、人身意外伤害、设备损毁、环保处罚、扬尘罚款、邻里纠纷及一切经济、法律责任，均由中标人全权承担，招标人不承担任何连带责任。招标人对各标段施工现场安全、文明施工、环保措施享有全程监督检查权，对排查出的安全隐患、违规施工、环保不达标等问题，中标人须立即无条件整改；拒不整改或整改不到位的，招标人有权暂停工程款支付、依据合同追究中标人违约责任。

	
	注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。


合同包5商务条款

	序号
	条款类别
	内      容

	1
	工程与承包

范围
	1.1工程概况：

对沙河路既有路面进行铣刨拆除，重新铺设水泥混凝土基层及两层沥青面层，并同步更换雨水篦子和检查井盖等附属设施

1.2承包范围：包含本项目工程量清单、技术标准和要求、招标文件澄清文件、补遗文件所载明的全部路面更新施工及配套工作内容。承包人对投标报价的完整性、准确性、合规性全权负责，中标后不得以工程量清单缺项、漏项或现场条件变化为由要求调整合同价格。

1.3供应商对投标报价的完整性、准确性、合规性全权负责，中标后不得以工程量清单缺项、漏项或现场条件变化为由要求调整合同价格。



	2
	合同价格

与支付
	2.1价格形式：本项目采用固定总价包干模式。合同总价包含招标文件、施工图纸、工程量清单及规范要求的全部工作内容，涵盖人工、材料、机械、运输、吊装、检测、调试、验收、资料整编、质保运维、安全文明施工、扬尘治理、成品保护、税费、二次进场施工及所有隐性风险费用。合同履行期间，不作任何调价投标人须自行考虑市场风险。

2.2甲方收到乙方开具的符合国家规范的正式有效发票后，向乙方支付各标段合同约定价款（不含预留金）的40%作为工程预付款。各标段预付款单独核算支付。

2.3竣工审计结算付款：工程竣工验收完成并出具正式竣工审计报告后，甲方一次性向乙方支付至对应标段审计审定工程总价的100%，本项目不预留工程质量保证金。

2.4质保责任约定：本工程质保期严格按照国家现行相关规定执行，虽不预留质保金，但承包人在质保期内仍需全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。

	3
	工期
	工期：30个日历天，工期自合同签订生效之日起计算。工期涵盖材料采购运输、进场安装、管道修复施工、设备调试、系统试运行、问题整改、竣工验收及移交等全部施工内容。承包人须合理安排施工顺序，确保各标段按期完工。除不可抗力因素及招标人书面签证确认外，工期不予顺延。

	4
	质量标准
	质量标准合格，须严格满足国家、省、市现行市政道路路面工程施工规范、验收标准、设计文件及行业相关技术要求，确保路面结构安全、行车舒适、达标。主要验收依据包括《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169）、《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092）、《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）等。

	5
	质保期
	2年，自竣工验收合格之日起。

	6
	双方核心责任
	6.1 甲方（招标人）责任：负责按合同约定提供施工场地；组织设计交底及图纸会审工作；及时办理项目施工所需各项审批、备案手续，保障项目顺利推进。

6.2 乙方（供应商）责任：

6.2.1 中标人进场前须提交完整的施工组织设计及路面铣刨摊铺专项施工方案，报监理及招标人审批后方可实施。

6.2.2 中标人须自行核查施工现场工况、原有管线布局、地下障碍物、交通疏导条件等现场条件，对投标报价的完整性、准确性、合规性全权负责。

6.2.3 本项目采用固定总价包干模式，合同总价包含全部工作内容及所有隐性风险费用，合同履行期间不作任何调价、签证及增项处理。

6.2.4 中标人负责全程施工资料的收集、整理、归档、送检、报验及竣工移交工作。

6.2.5 项目实施期间，项目经理及主要现场管理人员不得擅自更换、脱岗，确需调整的，须报请招标人书面批准后方可执行。

6.2.6 中标人须自行解决施工用水、用电及临时设施搭设，相关费用已包含在合同总价中。

	7
	验收与移交
	7.1 验收申请：供应商完成全部工程内容，具备竣工验收条件后，须向甲方提交完整的工程量计量清单、施工影像资料、检测报告及相关验收资料，申请开展验收工作。

7.2 验收组织与整改：招标人收到中标人验收申请及全套完整资料后，十五日内组织相关单位开展联合验收，并于验收完成后五日内出具书面整改意见。中标人须无条件无偿完成全部整改、复检、调试工作，因施工质量、施工工艺、设备材料质量、安装不规范等中标人原因产生的整改费用、检测费用、工期延误损失，均由中标人自行承担。工程竣工后，中标人须无偿配合招标人完成竣工验收（含路灯全亮试运行）、第三方专项检测、行业主管部门抽检、项目备案及整体移交工作，直至项目验收合格、正式交付使用。

7.3 验收依据：（1）正式合同文本及全部合同补充文件；（2）本项目全套招标文件及补遗、澄清文件；（3）中标人投标文件及公开澄清函（如有）；（4）项目合同服务清单、工程量清单及施工图纸；（5）承包方企业资质、市政工程国家及行业现行施工、验收标准、技术规范。

	8
	违约与争议解决
	8.1 违约责任：本项目违约责任严格按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等现行法律法规及本招标文件、合同条款相关约定执行。合同双方任意一方未按约定履行合同义务，造成对方经济损失的，应依法承担赔偿责任。

8.2 验收争议处理：工程验收存在争议时，严格依据《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、省、市现行市政道路工程规范标准执行，最终验收结论以招标人及行业主管部门核查认定结果为准。若中标人施工质量、设备材质、施工工艺达不到规范及合同要求，招标人有权单方面解除合同、扣除相应工程款项，并依法追究中标人违约责任。

8.3 安全责任界定：中标人为本项目安全生产、文明施工、扬尘治理的第一责任主体，施工期间须按行业规定足额购买工伤保险、建筑工程一切险等相关保险，规范布设安全防护设施、警示标识、夜间施工照明及围挡防护设施。项目实施全过程中发生的人员伤亡、设备损毁、扬尘处罚、交通占道违规、邻里纠纷及各类安全质量事故，全部经济损失及法律责任由中标人独立承担，招标人不承担任何连带责任。

8.4 争议解决方式：合同履行过程中产生的一切争议，双方优先友好协商解决；协商无法达成一致的，双方同意向项目签约地人民法院提起诉讼解决。

8.5 不可抗力：因地震、极端天气、疫情、政府停工管控等不可抗力因素导致工期延误或产生经济损失的，遵照国家法律法规及合同约定执行，双方互不承担违约责任，工期可相应顺延。中标人须在不可抗力发生后3日内报送书面佐证资料及工期顺延申请，逾期未申报的，不予认可。

8.6 工期延误违约：中标人须严格遵照合同约定30日历天总工期完成全部施工内容，非招标人原因、非不可抗力因素造成的工期延误，中标人须承担工期违约责任；逾期超过7日的，招标人有权单方面终止合同、清退施工队伍、另行委托第三方施工，由此产生的工程差价、工期损失及全部费用由原中标人全额承担。

8.7 实质性要求说明：本文件所有商务条款、工期、质量、付款、责任约定均为实质性要求，不允许负偏离，投标人必须完全响应，否则视为无效投标。

	9
	运输
	中标人应择优选择运输路线，保障材料设备运输安全、经济、高效。本项目所有沥青混凝土、水泥混凝土、砂石材料、检查井盖、雨水篦子、标线涂料及全部辅材的运杂费均包干计入合同总价，包含设备出厂包装、装卸、长途运输、货运保险、场内搬运、现场保管、二次倒运、吊装就位等全部费用，合同履行期间不再另行计价、补差及增项。中标人全权负责材料设备运输、堆放、保管、吊装全过程质量与安全，期间发生的破损、丢失、受潮、报废等所有损耗及损失，由中标人无条件自费更换补齐。

	10
	安全文明施工
	10.1中标人为本项目施工、试运行、质保养护全过程安全生产、文明施工、扬尘治理、环境保护、噪声管控的唯一责任主体，须严格执行国家、陕西省、榆林市及高新区关于安全生产、文明施工、扬尘治理、生态环保的各项法律法规及专项管理规定。中标人须编制专项安全施工方案、扬尘治理方案及应急处置预案，严格落实场地围挡封闭、喷淋降尘、裸土覆盖、建筑垃圾日产日清、夜间施工降噪、现场交通疏导、安全警示布设等标准化管控措施，满足市政工程施工现场管理标准及属地监管要求。

10.2项目实施全过程中，中标人须按规定购置足额有效的工程保险及安全生产相关保险。施工期间产生的各类安全事故、人身意外伤害、设备损毁、环保处罚、扬尘罚款、邻里纠纷及一切经济、法律责任，均由中标人全权承担，招标人不承担任何连带责任。招标人对施工现场安全、文明施工、环保措施享有全程监督检查权，对排查出的安全隐患、违规施工、环保不达标等问题，中标人须立即无条件整改；拒不整改或整改不到位的，招标人有权暂停工程款支付、依据合同追究中标人违约责任。

	
	注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。


合同包6商务条款

	序号
	条款类别
	内      容

	1
	工程与承包

范围
	1.1工程概况：

本项目为桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目施工监理服务

1.2承包范围：
对五个标段施工全过程的质量控制、进度控制、投资控制、安全监理、合同管理、信息管理及组织协调工作；

审查各标段施工组织设计、专项施工方案及开工报告；
核查进场材料、设备、构配件的质量证明文件及复试报告；
对隐蔽工程、分项分部工程进行验收签认；
审核各标段工程量清单及工程款支付申请；
对紫外光固化管道修复全过程进行旁站监理，确保修复质量；
对路面铣刨、基层处理、沥青摊铺、标线施划等全过程进行旁站监理；
编制监理规划、监理实施细则、监理月报及监理总结报告；
参与各标段竣工验收及工程移交工作。

	2
	合同价格

与支付
	2.1价格形式：监理服务费采用固定总价包干模式，合同总价包含完成本项目五个标段全部监理工作所需的人工费、办公费、交通费、通讯费、检测设备使用费、管理费、税金及利润等全部费用，合同履行期间不作任何调价及增项处理。

2.2甲方收到乙方开具的符合国家规范的正式有效发票后，向乙方支付各标段合同约定价款（不含预留金）的40%作为工程预付款。各标段预付款单独核算支付。

2.3竣工审计结算付款：工程竣工验收完成并出具正式竣工审计报告后，甲方一次性向乙方支付至对应标段审计审定工程总价的100%，本项目不预留工程质量保证金。

2.4质保责任约定：本工程质保期严格按照国家现行相关规定执行，虽不预留质保金，但承包人在质保期内仍需全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。

	3
	服务期
	监理服务期自合同签订生效之日起，至全部五个施工标段竣工验收合格、工程移交及质保期满止。施工阶段监理服务期为30个日历天（与各施工标段工期同步），缺陷责任期监理服务期为2年。

	4
	质量标准
	质量标准合格，监理服务须严格满足国家、省、市现行市政工程监理规范、验收标准及行业相关技术要求，确保五个标段施工质量合格、安全可控、进度达标。主要依据包括《建设工程监理规范》（GB/T 50319）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210）、《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）等。

	5
	双方核心责任
	5.1 甲方（招标人）责任：负责按合同约定提供监理工作所需的工程资料及施工场地条件；及时办理项目施工所需各项审批、备案手续；按时支付监理服务费用。

5.2 乙方（监理人）责任：

5.2.1中标人进场前须提交完整的监理规划及监理实施细则，报招标人审批后方可实施。

5.2.2中标人须派出具备相应资格的总监理工程师及专业监理工程师驻场服务，总监理工程师及主要监理人员不得擅自更换、脱岗，确需调整的，须报请招标人书面批准后方可执行。

5.2.3监理人须对五个标段施工质量、安全、进度、投资进行全过程、全方位监理，对监理工作的真实性、准确性、合规性全权负责。

5.2.4监理人须对紫外光固化管道修复的关键工序（如软管拉入、固化参数控制）及路面施工关键工序（如沥青摊铺温度、压实度）进行旁站监理，并留存完整影像资料。

5.2.5监理人负责全程监理资料的收集、整理、归档及竣工移交工作。

	6
	验收与移交
	6.1 阶段性验收：监理人须在各施工标段关键节点完成后三日内提交阶段性监理报告，包括但不限于管道修复质量评估、路面摊铺质量评估等。

6.2 竣工验收：全部五个施工标段工程完工后，监理人须在七日内提交完整的监理工作总结报告及全套监理资料（含监理日志、监理通知单、工程变更单、会议纪要、质量评估报告、旁站记录等），配合招标人完成竣工验收及工程移交工作。

6.3 验收依据：（1）正式合同文本及全部合同补充文件；（2）本项目全套招标文件及补遗、澄清文件；（3）各标段施工图纸及工程量清单；（4）国家及行业现行施工、验收标准、技术规范及监理规范。

	7
	违约与争议解决
	7.1 违约责任：本项目违约责任严格按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等现行法律法规及本招标文件、合同条款相关约定执行。合同双方任意一方未按约定履行合同义务，造成对方经济损失的，应依法承担赔偿责任。

7.2 监理失职责任：因监理人未履行或未全面履行监理职责，导致施工质量不合格、安全事故发生、工期延误或投资失控的，监理人须承担相应赔偿责任；情节严重的，招标人有权单方面解除合同、扣除相应监理费用，并依法追究监理人违约责任。

7.3 安全责任界定：监理人须对施工单位安全生产责任制落实情况进行监督检查，发现安全隐患须及时下达整改通知并跟踪整改落实。

7.4 争议解决方式：合同履行过程中产生的一切争议，双方优先友好协商解决；协商无法达成一致的，双方同意向项目签约地人民法院提起诉讼解决。

7.5 不可抗力：因地震、极端天气、疫情、政府停工管控等不可抗力因素导致监理服务延期的，遵照国家法律法规及合同约定执行。

7.6 实质性要求说明：本文件所有商务条款、服务期限、质量、付款、责任约定均为实质性要求，不允许负偏离，投标人必须完全响应，否则视为无效投标。

	8
	其他约定
	监理人须自行配备满足监理工作需要的办公设备、交通车辆、检测仪器及通讯设备。监理人员驻场期间须严格遵守施工现场安全管理制度，自行承担人身及财产安全责任。

	
	注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。


施工合同

2.1（N1至N4标段）
  GXSZ-2026-

甲方：榆林高新技术产业开发区市政管理所

乙方:                                  
经榆林高新技术产业园区管理委员会批准，本工程于2026年公开招标确定由乙方施工。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及建设工程相关法律法规，结合本工程具体情况，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

第一条 工程项目

1.1 工程名称： ________

1.2 工程地点： 榆林市高新区

1.3 质量等级： 合格

1.4 工程价款：

本工程总价为人民币（含税金）________元整（¥________元），其中预留金________元整（¥________元）。合同总价包含招标文件、施工图纸、工程量清单及规范要求的全部工作内容，涵盖人工、材料、机械、运输、吊装、检测、调试、验收、资料整编、质保运维、安全文明施工、扬尘治理、成品保护、税费、二次进场施工及所有隐性风险费用。

本合同采用固定总价包干模式。除本合同另有约定外，合同履行期间不作任何调价、签证及增项处理。

1.5 工程范围：

第八条工程范围为________（根据实际标段填写）。

乙方须自行核查施工范围内现场工况、原有管线布局、地下障碍物、交通疏导条件等，中标后不得以现场条件变化为由要求调整合同价格或工期。

1.6 工期：

本工程总工期为30个日历天，工期自合同签订生效之日起计算。工期涵盖材料采购运输、进场安装、管道修复施工、设备调试、系统试运行、问题整改、竣工验收及移交等全部施工内容。

除不可抗力因素及甲方书面签证确认外，工期不予顺延。逾期超过7日的，甲方有权单方面终止合同、另行委托第三方施工，由此产生的全部费用由乙方承担。

1.7 质保期：

本工程质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，乙方须全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。虽本合同不预留质保金，但质保责任不免除。

第二条 乙方工作

2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程决算。

2.2 做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方。

2.3 做好施工组织管理，维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生城市标准及属地扬尘治理要求。

2.4 工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。

2.5 质保期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的3日内无条件保修。属设计或甲方使用及其他原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担。

2.6 施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。

2.7 乙方应于施工前提供公司资质证件（原件和复印件）、业绩资料、设备清单、项目经理及主要管理人员名单，由甲方审核。项目实施期间，项目经理及主要现场管理人员不得擅自更换、脱岗，确需调整的，须报请甲方书面批准后方可执行。

2.8 乙方进场前须提交完整的施工组织设计及紫外光固化管道修复专项施工方案，报甲方审批后方可实施。涉及不同管径（DN300、DN400、DN500）的须分别编制对应工艺参数。

2.9 乙方须对投标报价的完整性、准确性、合规性全权负责，中标后不得以工程量清单缺项、漏项为由要求调整合同价格。

2.10 乙方须自行解决施工用水、用电及临时设施搭设，相关费用已包含在合同总价中。

第三条 工程质量等级

3.1 工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。主要验收依据包括《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）、《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》等。

3.2 工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3.3 竣工后，乙方须无偿配合甲方完成管道检测（闭水试验、CCTV检测）、第三方专项检测、行业主管部门抽检、项目备案及整体移交工作，直至项目验收合格、正式交付使用。

第四条 合同价款及支付
4.1 合同价格形式：

本合同采用固定总价包干模式。合同总价包含招标文件、施工图纸、工程量清单及规范要求的全部工作内容，涵盖人工、材料、机械、运输、吊装、检测、调试、验收、资料整编、质保运维、安全文明施工、扬尘治理、成品保护、税费、二次进场施工及所有隐性风险费用。

除本合同另有约定外，合同履行期间不作任何调价、签证及增项处理。

4.2合同价格与支付 ：

4.2.1甲方收到乙方开具的符合国家规范的正式有效发票后，向乙方支付各标段合同约定价款（不含预留金）的40%作为工程预付款。各标段预付款单独核算支付。

4.2.2竣工审计结算付款：工程竣工验收完成并出具正式竣工审计报告后，甲方一次性向乙方支付至对应标段审计审定工程总价的100%，本项目不预留工程质量保证金。

4.2.3质保责任约定：本工程质保期严格按照国家现行相关规定执行，虽不预留质保金，但承包人在质保期内仍需全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。

4.3 发票要求：

乙方须按甲方要求开具符合国家规范的增值税发票。

第五条 计量及竣工验收

5.1 乙方完成全部工程内容，具备竣工验收条件后，须向甲方提交完整的工程量计量清单、施工影像资料（含修复前后对比影像）、检测报告及相关验收资料，申请开展验收工作。

5.2 甲方代表收到乙方验收申请及全套完整资料后，十五日内组织有关部门开展联合验收，并于验收完成后五日内出具书面整改意见。

5.3 乙方须无条件无偿完成全部整改、复检、调试工作，因施工质量、施工工艺、设备材料质量、安装不规范等乙方原因产生的整改费用、检测费用、工期延误损失，均由乙方自行承担。

5.4 验收依据：（1）正式合同文本及全部合同补充文件；（2）本项目全套招标文件及补遗、澄清文件；（3）中标人投标文件及公开澄清函（如有）；（4）项目合同服务清单、工程量清单及施工图纸；（5）国家及行业现行施工、验收标准、技术规范。

第六条 争议

6.1 履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决；协商无法达成一致的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

6.2 工程验收存在争议时，严格依据《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、省、市现行市政管道工程规范标准执行，最终验收结论以甲方及行业主管部门核查认定结果为准。

第七条 工程安全施工

7.1 乙方为本项目安全生产、文明施工、扬尘治理的第一责任主体，须严格执行国家、陕西省、榆林市及高新区关于安全生产、文明施工、扬尘治理、生态环保的各项法律法规及专项管理规定。

7.2 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，甲方不承担任何连带责任。

7.3 乙方须编制专项安全施工方案、有限空间作业方案、扬尘治理方案及应急处置预案，严格落实场地围挡封闭、喷淋降尘、裸土覆盖、建筑垃圾日产日清、夜间施工降噪、现场交通疏导、安全警示布设等标准化管控措施。

7.4 施工期间须按行业规定足额购买工伤保险、建筑工程一切险等相关保险。

7.5 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告主管部门并通知甲方，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

7.6 乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方提出安全保护措施，经甲方批准后实施。

第八条 不可抗力

8.1 不可抗力原因和因素的认定标准：（1）六度以上的地震；（2）六级以上的持续一天台风；（3）30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；（4）20年以上未发生过，接近或达到人体体温持续两天的高温天气；（5）自然原因发生的火灾；（6）因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等。

8.2 上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必要条件。乙方须在不可抗力发生后3日内报送书面佐证资料及工期顺延申请，逾期未申报的，不予认可。

8.3 因8.1所列灾害发生的费用由双方分别承担：（1）工程本身的损害由乙方承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；（3）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担。

第九条 合同的生效

本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章之日起生效。

第十条 合同份数

本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，均具同等效力。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

地址：                     地址：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

开户银行：                 开户银行： 

账号：                     账号： 

2026年    月    日          2026年    月    日

2.2（N5标段）
  GXSZ-2026-

甲方：榆林高新技术产业开发区市政管理所

乙方:                                  
经榆林高新技术产业园区管理委员会批准，本工程于2026年公开招标确定由乙方施工。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及建设工程相关法律法规，结合本工程具体情况，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

第一条 工程项目

1.1 工程名称：           

1.2 工程地点： 榆林市高新区沙河路

1.3 质量等级： 合格

1.4 工程价款：

本工程总价为人民币（含税金）              ，其中预留金柒万元整（¥70,000.00元）。合同总价包含招标文件、施工图纸、工程量清单及规范要求的全部工作内容，涵盖人工、材料、机械、运输、吊装、检测、调试、验收、资料整编、质保运维、安全文明施工、扬尘治理、成品保护、税费、二次进场施工及所有隐性风险费用。

本合同采用固定总价包干模式。除本合同另有约定外，合同履行期间不作任何调价、签证及增项处理。

1.5 工程范围：

对沙河路既有路面进行铣刨拆除，重新铺设水泥混凝土基层及两层沥青面层，并同步更换雨水篦子和检查井盖等附属设施。

乙方须自行核查施工范围内现场工况、原有管线布局、地下障碍物、交通疏导条件等，中标后不得以现场条件变化为由要求调整合同价格或工期。

1.6 工期：

本工程总工期为30个日历天，工期自合同签订生效之日起计算。工期涵盖材料采购运输、进场施工、路面铣刨、基层处理、沥青摊铺、标线施划、井盖更换、设备调试、问题整改、竣工验收及移交等全部施工内容。

除不可抗力因素及甲方书面签证确认外，工期不予顺延。逾期超过7日的，甲方有权单方面终止合同、另行委托第三方施工，由此产生的全部费用由乙方承担。

1.7 质保期：

本工程质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，乙方须全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。虽本合同不预留质保金，但质保责任不免除。

第二条 乙方工作

2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程决算。

2.2 做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方。

2.3 做好施工组织管理，维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生城市标准及属地扬尘治理要求。

2.4 工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。

2.5 质保期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的3日内无条件保修。属设计或甲方使用及其他原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担。

2.6 施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。

2.7 乙方应于施工前提供公司资质证件（原件和复印件）、业绩资料、设备清单、项目经理及主要管理人员名单，由甲方审核。项目实施期间，项目经理及主要现场管理人员不得擅自更换、脱岗，确需调整的，须报请甲方书面批准后方可执行。

2.8 乙方进场前须提交完整的施工组织设计及路面铣刨摊铺专项施工方案，报甲方审批后方可实施。

2.9 乙方须对投标报价的完整性、准确性、合规性全权负责，中标后不得以工程量清单缺项、漏项为由要求调整合同价格。

2.10 乙方须自行解决施工用水、用电及临时设施搭设，相关费用已包含在合同总价中。

第三条 工程质量等级

3.1 工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。主要验收依据包括《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169）、《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092）、《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）、《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》等。

3.2 工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3.3 竣工后，乙方须无偿配合甲方完成竣工验收、第三方专项检测、行业主管部门抽检、项目备案及整体移交工作，直至项目验收合格、正式交付使用。

第四条 合同价款及支付

4.1 合同价格形式：

本合同采用固定总价包干模式。合同总价包含招标文件、施工图纸、工程量清单及规范要求的全部工作内容，涵盖人工、材料、机械、运输、吊装、检测、调试、验收、资料整编、质保运维、安全文明施工、扬尘治理、成品保护、税费、二次进场施工及所有隐性风险费用。

除本合同另有约定外，合同履行期间不作任何调价、签证及增项处理。

4.2合同价格与支付 ：

4.2.1甲方收到乙方开具的符合国家规范的正式有效发票后，向乙方支付各标段合同约定价款（不含预留金）的40%作为工程预付款。各标段预付款单独核算支付。

4.2.2竣工审计结算付款：工程竣工验收完成并出具正式竣工审计报告后，甲方一次性向乙方支付至对应标段审计审定工程总价的100%，本项目不预留工程质量保证金。

4.2.3质保责任约定：本工程质保期严格按照国家现行相关规定执行，虽不预留质保金，但承包人在质保期内仍需全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。

4.3 发票要求：

乙方须按甲方要求开具符合国家规范的增值税发票。

第五条 计量及竣工验收

5.1 乙方完成全部工程内容，具备竣工验收条件后，须向甲方提交完整的工程量计量清单、施工影像资料、检测报告及相关验收资料，申请开展验收工作。

5.2 甲方代表收到乙方验收申请及全套完整资料后，十五日内组织有关部门开展联合验收，并于验收完成后五日内出具书面整改意见。

5.3 乙方须无条件无偿完成全部整改、复检、调试工作，因施工质量、施工工艺、设备材料质量、安装不规范等乙方原因产生的整改费用、检测费用、工期延误损失，均由乙方自行承担。

5.4 验收依据：（1）正式合同文本及全部合同补充文件；（2）本项目全套招标文件及补遗、澄清文件；（3）中标人投标文件及公开澄清函（如有）；（4）项目合同服务清单、工程量清单及施工图纸；（5）国家及行业现行施工、验收标准、技术规范。

第六条 争议

6.1 履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决；协商无法达成一致的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

6.2 工程验收存在争议时，严格依据《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、省、市现行市政道路工程规范标准执行，最终验收结论以甲方及行业主管部门核查认定结果为准。

第七条 工程安全施工

7.1 乙方为本项目安全生产、文明施工、扬尘治理的第一责任主体，须严格执行国家、陕西省、榆林市及高新区关于安全生产、文明施工、扬尘治理、生态环保的各项法律法规及专项管理规定。

7.2 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，甲方不承担任何连带责任。

7.3 乙方须编制专项安全施工方案、扬尘治理方案及应急处置预案，严格落实场地围挡封闭、喷淋降尘、裸土覆盖、建筑垃圾日产日清、夜间施工降噪、现场交通疏导、安全警示布设等标准化管控措施。

7.4 施工期间须按行业规定足额购买工伤保险、建筑工程一切险等相关保险。

7.5 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告主管部门并通知甲方，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

7.6 乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方提出安全保护措施，经甲方批准后实施。

第八条 不可抗力

8.1 不可抗力原因和因素的认定标准：（1）六度以上的地震；（2）六级以上的持续一天台风；（3）30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；（4）20年以上未发生过，接近或达到人体体温持续两天的高温天气；（5）自然原因发生的火灾；（6）因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等。

8.2 上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必要条件。乙方须在不可抗力发生后3日内报送书面佐证资料及工期顺延申请，逾期未申报的，不予认可。

8.3 因8.1所列灾害发生的费用由双方分别承担：（1）工程本身的损害由乙方承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；（3）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担。

第九条 合同的生效

本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章之日起生效。

第十条 合同份数

本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，均具同等效力。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

地址：                     地址：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

开户银行：                 开户银行： 

账号：                     账号： 

2026年    月    日          2026年    月    日

2.3（N6标段）

 GXSZ-2026-___

甲方： 榆林高新技术产业开发区市政管理所

乙方： ________

经榆林高新技术产业园区管理委员会批准，本工程于2026年公开招标确定由乙方提供监理服务。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程监理规范》（GB/T 50319）及相关法律法规，结合本工程具体情况，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

第一条 监理项目概况

1.1 项目名称： 桃李路、明珠环路、沙河路、朝阳路等道路更新项目施工监理（N6标段）

1.2 项目地点： 榆林市高新区

1.3 监理范围：

乙方对以下五个施工标段实施全过程监理服务：

	标段
	工程内容
	工程地点

	N1
	桃李路DN500污水管道紫外光固化修复（717.3m）
	桃李路

	N2
	成溪路DN300（512.2m）+DN400（261.7m）紫外光固化修复
	成溪路

	N3
	明珠环路DN300污水管道紫外光固化修复（694.4m）
	明珠环路

	N4
	蓝岛路DN400污水管道紫外光固化修复（693m）
	蓝岛路

	N5
	沙河路路面更新（含沥青摊铺、标线、井盖更换等）
	沙河路


1.4 监理服务费：

本工程监理服务费总价为人民币（含税金）________元整（¥________元）。监理服务费采用固定总价包干模式，合同总价包含完成本项目五个标段全部监理工作所需的人工费、办公费、交通费、通讯费、检测设备使用费、管理费、税金及利润等全部费用，合同履行期间不作任何调价及增项处理。

1.5 监理服务期限：

监理服务期自合同签订生效之日起，至全部五个施工标段竣工验收合格、工程移交及质保期满止。施工阶段监理服务期为30个日历天（与各施工标段工期同步），缺陷责任期监理服务期为2年。

第二条 监理工作内容

乙方须按照国家《建设工程监理规范》（GB/T 50319）及本合同约定，完成以下监理工作：

2.1 对五个标段施工全过程的质量控制、进度控制、投资控制、安全监理、合同管理、信息管理及组织协调工作；

2.2 审查各标段施工组织设计、专项施工方案及开工报告，并报甲方审批；

2.3 核查进场材料、设备、构配件的质量证明文件及复试报告，对紫外光固化玻璃纤维软管、沥青混凝土等关键材料进行进场验收；

2.4 对隐蔽工程、分项分部工程进行验收签认；

2.5 审核各标段工程量清单及工程款支付申请；

2.6 对紫外光固化管道修复全过程进行旁站监理，重点监控软管拉入、固化温度及时间等关键参数，确保修复质量；

2.7 对路面铣刨、基层处理、沥青摊铺（温度、压实度）、标线施划等全过程进行旁站监理；

2.8 编制监理规划、监理实施细则、监理月报及监理总结报告；

2.9 参与各标段竣工验收及工程移交工作，配合甲方完成项目备案及整体移交。

第三条 监理服务质量标准

3.1 监理服务须严格满足国家、省、市现行市政工程监理规范、验收标准及行业相关技术要求。

3.2 主要依据包括：《建设工程监理规范》（GB/T 50319）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210）、《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）、《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092）、《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》等。

3.3 乙方须确保五个标段施工质量合格、安全可控、进度达标。

第四条 监理服务费及支付

4.1 合同价格形式：

本合同采用固定总价包干模式。合同总价包含完成本项目五个标段全部监理工作所需的人工费、办公费、交通费、通讯费、检测设备使用费、管理费、税金及利润等全部费用，合同履行期间不作任何调价及增项处理。

4.2合同价格与支付 ：

4.2.1甲方收到乙方开具的符合国家规范的正式有效发票后，向乙方支付各标段合同约定价款（不含预留金）的40%作为工程预付款。各标段预付款单独核算支付。

4.2.2竣工审计结算付款：工程竣工验收完成并出具正式竣工审计报告后，甲方一次性向乙方支付至对应标段审计审定工程总价的100%，本项目不预留工程质量保证金。

4.2.3质保责任约定：本工程质保期严格按照国家现行相关规定执行，虽不预留质保金，但承包人在质保期内仍需全面履行工程保修、维修及质量整改义务，对工程出现的质量缺陷无偿进行维修处理，承担全部质量责任。

4.3 发票要求：

乙方须按甲方要求开具符合国家规范的增值税发票。

第五条 双方核心责任

5.1 甲方责任：

（1）负责按合同约定提供监理工作所需的工程资料及施工场地条件；
（2）及时办理项目施工所需各项审批、备案手续；
（3）按时支付监理服务费用。

5.2 乙方（监理人）责任：

（1）中标人进场前须提交完整的监理规划及监理实施细则，报甲方审批后方可实施。

（2）中标人须派出具备相应资格的总监理工程师及专业监理工程师驻场服务，总监理工程师及主要监理人员不得擅自更换、脱岗，确需调整的，须报请甲方书面批准后方可执行。

（3）监理人须对五个标段施工质量、安全、进度、投资进行全过程、全方位监理，对监理工作的真实性、准确性、合规性全权负责。

（4）监理人须对各标段关键工序进行旁站监理，并留存完整影像资料及旁站记录。

（5）监理人负责全程监理资料的收集、整理、归档及竣工移交工作。

（6）监理人须自行配备满足监理工作需要的办公设备、交通车辆、检测仪器及通讯设备。监理人员驻场期间须严格遵守施工现场安全管理制度，自行承担人身及财产安全责任。

第六条 验收与移交

6.1 阶段性验收：

监理人须在各施工标段关键节点完成后三日内提交阶段性监理报告，包括但不限于管道修复质量评估、路面摊铺质量评估等。

6.2 竣工验收：

全部五个施工标段工程完工后，监理人须在七日内提交完整的监理工作总结报告及全套监理资料（含监理日志、监理通知单、工程变更单、会议纪要、质量评估报告、旁站记录等），配合甲方完成竣工验收及工程移交工作。

6.3 验收依据：

（1）正式合同文本及全部合同补充文件；
（2）本项目全套招标文件及补遗、澄清文件；
（3）各标段施工图纸及工程量清单；
（4）国家及行业现行施工、验收标准、技术规范及监理规范。

第七条 违约与争议解决

7.1 违约责任：

本项目违约责任严格按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等现行法律法规及本合同约定执行。合同双方任意一方未按约定履行合同义务，造成对方经济损失的，应依法承担赔偿责任。

7.2 监理失职责任：

因乙方未履行或未全面履行监理职责，导致施工质量不合格、安全事故发生、工期延误或投资失控的，乙方须承担相应赔偿责任；情节严重的，甲方有权单方面解除合同、扣除相应监理费用，并依法追究乙方违约责任。

7.3 安全责任界定：

乙方须对施工单位安全生产责任制落实情况进行监督检查，发现安全隐患须及时下达整改通知并跟踪整改落实。

7.4 争议解决方式：

合同履行过程中产生的一切争议，双方优先友好协商解决；协商无法达成一致的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

7.5 不可抗力：

因地震、极端天气、疫情、政府停工管控等不可抗力因素导致监理服务延期的，遵照国家法律法规及合同约定执行。

第八条 合同的生效

本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章之日起生效。

第九条 合同份数

本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，均具同等效力。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

地址：                     地址：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

开户银行：                 开户银行： 

账号：                     账号： 

2026年    月    日          2026年    月    日

第六部分  投标文件（格式）

项目标段编号：                                         
（项目名称）

（标段名称）
投 标 文 件
投标人名称：                            （盖章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

年    月    日

目    录

资格证明文件
符合性证明文件
响应方案
（格式自拟）

（一）资格证明文件

附件1:

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

致：（招标人）

本公司郑重承诺：

我司参与  项目标段名称（项目标段编号 ）的投标活动，我司符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。并承诺我司参与招标活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

附件2：

无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往  项目标段名称 （项目标段编号） （以下简称“本工程”）的项目经理/项目总监               （项目经理/项目总监姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理/项目总监。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

附件3：

法定代表人身份证明

	致：骁拓工程咨询集团有限公司

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

正面、反面


	法定代表人签字

	
	
	（公章）

年  月  日 


法定代表人授权书
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址） 的（投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目标段名称 ）项目标段编号：       的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于     年    月   日签字/或盖章生效，有效期自开标之日起     天；特此声明。

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	授权代表身份证复印件

（正面）

	法定代表人身份证复印件

（反面）
	授权代表身份证复印件

（反面）


说明：1．本授权书有效期自投标文件提交截止之日起不少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

法定代表人签字：                   

被授权人签字：                     

投标人名称：                       （盖章）

日    期：                          

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。
附件4：
参加政府采购活动前三年内在经营活动中

无重大违法记录的书面声明
致：                      

我方作为项目标段名称：          （项目标段编号：    ）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政 府采购活动前3年内的经营活动中    （填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

附件5：

投标信用承诺书（保证金）

标段名称： 


投标人： 


统一社会信用代码： 
法人代表： 


在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：
               投标人（盖章）：

承诺时间：     年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期不得短于招标文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，在开标前上传至信用中国（陕西榆林），进行公示，如未按照要求公示，产生的责任由投标人自行承担。

附件6：

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书

市场主体名称：                         法人代表：                         
证件类型：统一社会信用代码             证件号码：                         

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：
一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                                                      。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：
注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

注：榆林市政府采购货物类/服务类/工程类项目投标人信用承诺书需按照《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展信用承诺工作的通知》榆政财采函(2020)9号在开标前上传至信用中国（陕西榆林），进行公示，如未按照要求公示，产生的责任由投标人自行承担。

附件7：

非联合体声明

          （招标人名称）：

本公司就参加            （项目标段名称），（项目标段编号：              ），采购活动作出如下郑重声明：

本公司保证本项目并非联合体响应，本项目由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的一切后果。

特此声明

投标人名称（公章）：
法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

附件8：

中小企业声明函（工程）
（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的 （项目标段名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （项目标段名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ； 
2. （项目标段名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日期： 
注：1.（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度（2025年）数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）
2.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

中小企业声明函(服务)
（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加 （单位名称）的 （项目标段名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （项目标段名称） ，属于 (招标文件中明确的所属行业) ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ； 
2. （项目标段名称） ，属于 (招标文件中明确的所属行业) ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称(盖章): 
日期： 
注：1.（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度（2025年）数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）
2.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

（二）符合性证明文件

一、投标函
致：（招标人名称）   
根据贵方组织的 （项目标段名称）项目（项目标段编号：      ）的招标活动，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），代表本公司参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
我方承诺如下：我方保证自开工之日起      完成本工程；按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到    ，项目经理/项目总监为           。
投标总价为人民币： （小写金额） （即：大写金额）。

如果成交，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

我们同意在投标有效期（自开标之日起     天），本投标书对我方具有约束力。
如果在规定的有效期内撤回，产生的不良后果由投标人自行承担；

同意提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据和资料； 

与本次招标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

二、开标一览表

	项目标段名称
	

	项目标段编号
	

	投标报价
	小写： 
元
大写： 


	工期/服务期
	

	质量标准
	

	备注
	


投标人：（加盖公章）       


法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

三、分项报价表
（附报价书）

投标人：（加盖公章）       


法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

四、投标信用承诺书

标段名称： 


投标人： 


统一社会信用代码： 
   法人代表： 


在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：
               投标人（盖章）：

承诺时间： 
年 
月 
日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期不得短于招标文件规定的投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，在开标前上传至信用中国（陕西榆林），进行公示，如未按照要求公示，产生的责任由投标人自行承担。

五、投标人承诺书
陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府招标代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

投标人单位公章：

投标人法定代表人签字：

地址：


邮编：

电话：

年
  月
   日

承诺书Ⅱ

	致：骁拓工程咨询集团有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招 标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承 担一切责任及后果。

	投标人单位公章
	法定代表人签字
	日期



	
	
	年  月  日



承诺书Ⅲ

	致：骁拓工程咨询集团有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三 年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为      次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人单位公章
	法定代表人签字
	日期



	
	
	年  月  日



承诺书Ⅳ

	致：骁拓工程咨询集团有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项 目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人单位公章
	法定代表人签字
	日期



	
	
	年  月  日



承诺书 V

	致：骁拓工程咨询集团有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提 交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责 任及后果。

	投标人单位公章
	法定代表人签字
	日期



	
	
	年  月  日



六、施工监理服务偏差表
供应商名称：                               采购项目标段编号：               
	序号
	招标文件要求采购需求
	投标人对于采购需求的应答
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：投标人针对“第四部分  招标内容及要求”“二、采购清单”“2、合同包6采购要求进行逐条响应“偏离列”填写：优于、等于或低于，施工标段（合同包1至合同包5）不提供本表。
法定代表人签字：                    （供应商单位公章）                     
日          期：                             

七、合同条款响应
项目标段名称：                   
  
项目标段编号：                   
  
	序号
	招标文件商务条款要求
	投标人对于商务条款的应答
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标投标人应按照招标文件要求，根据“第五部分  商务条款”的内容作出全面响应。

2.投标人未作出商务响应的或响应不完整的作无效投标文件处理。

3.偏离说明填写：优于、等于或低于。

投标人：（加盖公章）       


法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

八、履约承诺书
致：                
我公司对参加此次“ 项目标段名称 （项目标段编号：      ）”所招标的工程能按时保质保量完成做出如下承诺：

（格式自定）

投标人：（加盖公章）       


法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

九、投标人及投标人委托代理人员信用承诺书
附件9：

投标人信用承诺书

投标人：                                                                   

统一社会信用代码：                             法人代表：                  

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日
在              项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

   承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书

在                       项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：                                                        
承诺人（签字）：                 

承诺时间：       年     月     日

注：投标人信用承诺书和投标人委托代理人员信用承诺书需开标前上传至信用中国（陕西榆林），进行公示，如未按要求上传及公示，产生的责任由投标人自行承担。法人直接参与本项目投标的，可不提供投标人委托代理人员信用承诺书及信用中国（陕西榆林）上传和公示。

十、企业关系关联承诺书

10.1企业关系关联承诺书

1、投标人股东及股权证明。

2、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人、负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有              。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：（加盖公章）       


法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

10.2关于遵守“不兼投”规则的承诺书

致：（招标人名称）

我方已仔细阅读（项目名称）的招标文件，完全理解并同意文件中关于“不兼投”的规定。

我方郑重承诺：

我方仅就（项目名称+项目编号）中的 （标段名称+标段编号） 进行投标。

我方保证，无论直接或间接，均未就本项目的其他任何标段提交投标文件或参与投标活动。

若违反上述承诺，我方自愿接受投标被否决、中标资格被取消等一切后果，并承担由此给招标人造成的损失。

投标人：（加盖公章）       


法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

（三）投标方案

1、投标人性质及其概况

（1）投标人基本信息
如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

	申请人名称
	 

	注册地址
	 
	邮政编码
	 

	联系方式
	联系人
	 
	电 话
	 

	
	传  真
	 
	网 址
	 

	法定代表人
	姓名
	 
	技术职称
	 
	电话
	 

	技术负责人
	姓名
	 
	技术职称
	 
	电话
	 

	成立时间
	 
	员工总人数：

	企业资质等级
	 
	其中
	项目经理
	 

	营业执照号
	 
	
	高级职称人员
	 

	注册资金
	 
	
	中级职称人员
	 

	开户银行
	 
	
	初级职称人员
	 

	账号
	 
	
	技  工
	 

	经营范围
	

	体系认证情况
	 

	备注
	


（2）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

特别提醒：投标人性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

（3）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。   　

附件10
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目标段名称）（项目标段编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件11

监狱企业声明函
本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。 
（1）本企业（单位）     （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）     （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。 
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人（盖公章）： 
法定代表人或授权代表（签字）: 
日 期： 
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。
2、施工组织设计/监理大纲

投标人根据“第三部分  投标人须知 28.4评审分值 ”提出高效、合理、细化的方案。
参考样表
（1）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	数量合计（个）：


注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2.提供业绩证明材料，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

（2）项目团队样表（仅供参考） 
1、项目团队情况概述 
概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。 
2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

	1、项目负责人

	序号
	姓名
	性别
	学历
	职称
	当前分工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	序号
	姓名
	性别
	学历
	职称
	当前分工

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	序号
	姓名
	性别
	学历
	职称
	当前分工

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	4、本项目拟投入使用的工具

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	制造年份
	用途
	自有/租赁
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


（3）各岗位人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置人员人数
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	....
	
	
	


注：1.投标人可适当调整该表格式。

2.投标人应书面承诺投标文件中人员的真实性。
3.表后须附身份证等相关复印件。
3.投标人认为有利于本次招投标的其他情况说明
信用承诺上报操作指南
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