
采购需求
一、项目概况
本工程位于鄠邑区五竹街道野口村，主要工程内容为新建2条4m宽C30砼产业路。其中野口村5组产业路220m，7组产业路110m，修复重建野口村1组、2组、3组损毁的灌溉出水桩30个。
二、工程内容和施工地点、计划工期
（一）工程内容：主要工程内容为新建2条4m宽C30砼产业路其中野口村5组产业路220m，7组产业路110m，修复重建野口村1组、2组、3组损毁的灌溉出水桩30个。具体详见图纸及工程量清单。
（二）工程地点：五竹街道野口村
（三）计划工期：自进场之日起60个日历日内竣工。
三、工程量清单和计价依据
（一）计价依据：
1.设计施工图纸。
2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2025年)。
3.《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)，《陕西省通用安装工程消耗量定(2025)，与定额相配套使用的《陕西省市政工程基价表》(2025)，《陕西额》省通用安装工程基价表》(2025)，《陕西省建设工程费用规则》(2025)及其他相关的计价依据和办法和配套费率。
4.材料价格依据参考《陕西工程造价信息》2026年第5期信息价及参照市场价计入。
5.相关图集以及正常的施工方法，相关施工规范及验收规范，类似项目的经济技术指标等。
6.其他相关资料。
 （二）工程量清单：

[bookmark: _GoBack]详见竞争性磋商文件。
四、施工要求
严格依照项目设计方案及乡村道路施工规范组织施工，严守施工安全、质量、工期要求，做到规范作业、文明施工、场地整洁。全程接受现场监督管理，严格执行分项验收、竣工验收制度，各工序施工质量均需符合规范标准，确保工程质量合格、使用耐久。
五、商务要求
1、款项结算：
（1）合同签订后10个工作日内支付合同总价款40%作为预付款；
（2）工程竣工、验收合格后15个工作日内一次性支付剩余工程款。
六、其他
（一）质量验收标准或规范
达到国家现行施工验收规范“合格”标准
（二）违约责任
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人有权终止合同，若给采购人造成经济损失的，已发向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的处罚。采购人违约的，须依法赔偿给成交供应商造成的经济损失。
（三）质保期及缺陷责任期
质保期：本工程保修期自整体工程竣工验收合格之日起计算。地基基础、主体结构工程保修年限为设计文件规定的该工程合理使用年限；防水类工程最低保修5年；管线、设备安装及装饰装修工程最低保修2年，其余分项工程按照《建设工程质量管理条例》规定执行。
缺陷责任期：整体工程竣工验收合格之日起12个月
（四）验收：
1.本项目由采购单位相关部门定期对项目进行阶段性验收。
2.验收标准：按磋商文件、磋商响应文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。
3.验收依据：
（1）合同文本；
（2）磋商文件及澄清函、磋商响应文件；
（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；
