一、计划工期：
60日历天。
二、质保期：
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
三、缺陷责任期：
自竣工验收之日起 1 年。
四、付款条件及比例：
1、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的 40%作为预付款。
2、工程竣工，验收合格后支付至合同总价款的85%。
3、审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性无息支付。
4、注：在付款前，成交供应商须开具全额（等额）增值税发票给采购人。
五、质量要求：
达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。
六、合同定价方式：
[bookmark: _GoBack]本合同价款采用 （固定总价）方式确定。
