（本格式条款供甲乙双方签订合同参考，可根据项目的实际情况增减条款和内容）

合同编号：

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

业务委托合同书

| 项目名称 | ： | 陕西省2026年地质灾害群专监测预警结合 改建和日常运行维护 |
| --- | --- | --- |
| 委托业务名称 | ： | 2026年监测预警平台维护升级 |
| 甲 方 | ： | 陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心） |
| 乙 方 | ： |  |
| 签订时间 | ： | 年 月 日 |

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）（以下简称甲方）为做好《陕西省2026年地质灾害群专结合监测预警改建和日常运行维护》项目，通过竞争性磋商的方式，确定                 有限公司（以下简称乙方）承担该项目的委托业务：2026年监测预警平台维护升级。根据《中华人民共和国民法典》等法律有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就开展此委托业务工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 第一条 委托业务名称及服务期限

1.1 委托业务名称

2026年监测预警平台维护升级。

1.2 服务期限

自本合同签订之日起一个自然年。

1.3 工作区域

陕西省内。

# 第二条 工作内容和技术要求

2.1 乙方的工作内容

1.对陕西省地质灾害监测预警信息系统进行年度维护与功能升级，保障现有已接入监测设备数据稳定传输、处理、存储与展示。

2.支撑2026年新建监测点资料录入与数据接入，确保新增点位正常上线、数据实时入库。

3.开展平台、服务器、数据库、网络安全日常维护，按等级保护要求完成安全加固与漏洞整改。

4.在预警信息处置、监测点管理、设备管理三大领域优化提升功能不少于15项，包含预警流程优化、数据质控、查询统计、权限管理、运维模块、综合展示等内容。

5.开发监测预警微信小程序，支持扫码查看监测设备数据，设备运维与点位核查的信息维护，与平台端数据互联互通等。

6.提供系统操作培训、技术支撑、故障处置，安排专人响应问题，保障平台全年稳定运行。

7.根据总站数据清洗研究成果，开发数据清洗模块，提高数据质量。

8.提升驾驶舱实用性，建设数据统计导出，多条件监测点查询与导出功能，支持降雨量等专题查询。

2.2技术要求

1.平台运行稳定可靠，数据接入及时准确，现有点位与2026年新建点位数据无丢失、无延迟。

2.功能优化满足实际业务需求，预警规则、数据质控、查询统计、设备状态管理等模块运行正常。

3.系统故障24小时内响应处置，定期数据备份，敏感信息加密，符合网络安全与等保规范。

4.各模块数据保持一致，与省级相关平台接口对接正常，数据互通准确。

5.提供完整的用户手册、接口文档、源代码及技术支持，确保功能可落地、可运维。

6.按要求完成功能开发、测试、上线与验收，确保按期交付。

# 第三条 双方责任与义务

3.1 甲方责任及义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（2）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（3）国家法律法规所规定的由甲方承担的其他责任。

3.2 乙方责任及义务

（1）按照合同约定的时限和要求完成研发工作。

- （2）按需求清单完成平台功能开发，确保功能完整且符合技术规范。

- （3）及时向甲方通告本项目服务范围内有关重大事项，配合甲方处理有关

问题。

- （4）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

- （5）协助甲方开展培训，提供系统操作培训，确保甲方人员能独立使用新增功能。驻场开发期间(至少1名技术人员)解决紧急问题。

（6）国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

（7）乙方应确保系统稳定运行，故障响应时间不得超过24小时；提交完整的系统操作手册、API接口文档及全部源代码；积极配合甲方完成项目验收工作，并提供后续升级建议；对系统中的敏感数据必须进行加密处理，防止数据泄露；建立定期数据库备份机制。

# 第四条 提交成果与项目验收

4.1提交成果

1.合同签订后15个工作日内提交《2026年监测预警平台维护升级实施方案》；

2.2026年12月前提交《监测预警平台维护升级成果报告》；

3.验收后提交用户手册、系统源代码、测试报告、验收资料等全套成果。

4.2项目验收

1.乙方提交验收申请后，甲方在15个工作日内组织验收，费用由乙方承担。

2.验收内容：系统运行稳定性、数据接入完整性、15项功能优化和微信小程序完成情况、资料齐全性和安全合规性。

3.满足合同要求、功能正常、资料完整，视为验收合格。

# 第五条 服务费用及付款方式

5.1 合同价款（含税价）

本合同金额为：¥            元整 （大写人民币                   ）。

5.2 支付方法

第一次付款：合同签订15日内，乙方向甲方支付合同总金额5%的履约保证金并提交合同全额增值税发票后，甲方向乙方约定账户支付合同总金额60%的进度款。

第二次付款：乙方提交的实施方案经甲方组织验收通过后20日内，甲方向乙方约定的账户支付合同总金额40%的进度款。

履约保证金：服务期满并通过甲方组织验收，且乙方将项目成果资料汇交甲方后，甲方在30日内将履约保证金无息退还乙方。

5.3 支付方式

该工作费用以银行转账方式支付。

# 第六条 保密条款及知识产权

6.1保密义务

甲乙双方应对本合同履行过程中获知的对方所有有形及无形信息资料（包括但不限于书面文件、电子邮件、数据资料等）中的商业秘密或国家秘密承担保密责任。该保密义务自信息获取之日起生效，不因本合同的变更、终止或解除而失效。​

6.2保密信息使用限制

未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的任何目的，亦不得向任何第三方披露、转让、许可使用该保密信息的全部或部分内容。​​

6.3知识产权

(1)甲乙双方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

(2)项目实施过程中形成的知识产权及著作权归甲方所有。本合同生效前已经存在且归属于乙方的知识产权，仍归乙方所有。

(3)未经甲方同意，乙方不得公开发表与本项目有关的，包括但不限于论文、著作等。

(4)技术性应用类业务，包括但不限于地质调查科技支撑、数据与服务，其

知识产权属甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

# 第七条 违约责任

7.1乙方未按约定时间完成功能开发或成果提交，每逾期1个工作日，按合同总额1‰支付违约金；逾期超30日，甲方有权解除合同。

7.2功能不达标、系统不稳定，乙方应15日内完成整改；整改后仍不满足要求，甲方可解约，乙方退还已付款，并承担合同总额15%违约金。

7.3因乙方原因造成数据丢失、系统瘫痪、安全事件，由乙方承担全部责任与损失。

7.4不可抗力导致履约延迟，双方互不追责，期限相应顺延。

7.5按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.6中标人未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，且在规定时间内未达到采购要求及合同约定的，采购人有权终止合同，同时报请监管部门对其违约行为进行追究。

# 第八条 免责条件

8.1 发生不可抗力造成延误，合同履行期限应自动延长或解除合同，双方无需为此承担违约责任。

8.2 提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。

8.3 发生不可抗力的，双方应立即进行评审，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最低程度。

# 第九条 通知和送达

9.1 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以后面列明的住所地送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

9.2 通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮收到当日视为送达；以电子邮箱方式的，邮件发送成功并通知对方后视为送达。

# 第十条 其他

10.1 本合同   式    份，甲乙双方各持     份，具有同等法律效力。

10.2 本合同有效期自签订之日起一年。

10.3 甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定，严格执行合同文件，自觉按合同办事。如发现对方在业务活动中可能有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方。情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

10.4 甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

10.5 依照法律规定或者甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。

10.6 本合同未尽事宜，经合同双方协商签订补充合同。补充合同不得与国家有关文件规定相冲突。补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签字盖章部分）

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） | 陕西省地质环境监测总站 （陕西省地质灾害中心） | 单位名称（盖章） |  |
| 法人或委托代理人（签字） |  | 法人或委托代理人（签字） |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 西安市雁塔北路100号 | 通讯地址 |  |
| 电话 （传真） | 029-87851090 | 电话 （传真） |  |
| 开户银行 | 建行西安和平门支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 61001763700052501033 | 账号 |  |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |