采购需求

采购包1：

标的名称：网络安全监测预警服务

在2026年7月1日-2027年6月30日期间提供以下服务：

（1）市域范围全流量7*24小时网络监测。

（2）提供网络安全威胁情报信息共享。

（3）网络安全形势研判分析，提供月度、季度、年度网络安全形势分析研判报告。

（4）网络安全事件调查取证。

（5）数据安全和人工智能大模型备案咨询服务。

（6）配合我办完成该项服务涉及的其他相关工作。

采购包2：

标的名称：网络安全态势分析及重保服务

在2026年7月1日-2027年6月30日期间提供以下服务：

（1）在重大活动期间对市级党政机关、国有企事业单位的信息系统开展安全监测及漏洞扫描服务。

（2）在重大活动期间提供网络安全保障及应急值班值守。要求值守人员至少包含一名专家及两名技术人员，接到通知后2小时内需达到处置现场，并出具重保报告。

（3）针对市级党政机关、国有企事业单位提供不少于30个信息系统漏洞扫描服务。

（4）针对涉及西安市网络安全事件及威胁情报共享信息，提供相关的安全态势分析服务。

（5）提供网络安全威胁情报信息共享。

（6）针对全年发现的安全漏洞、风险事件修复完成情况进行技术复核。

（7）配合我办完成该项服务涉及的其他相关工作。

采购包3：

标的名称：网络安全应急处置技术服务

在2026年7月1日-2027年6月30日期间提供以下服务：

（1）提供日常的网络安全事件应急处置服务，要求现场出勤人员不少于2人，事件处置结束后24小时内出具正式报告。

（2）针对涉及西安市网络安全事件及威胁情报的信息，进行研判、分析及处置，处置完毕后需在24小时内提交相关报告。

（3）提供网络安全威胁情报信息共享。

（4）提供网络安全技术咨询服务。

（5）提供网络安全事件涉事单位的技术支撑服务。

（6）配合采购人完成该项服务涉及的其他相关工作。

采购包4：

标的名称：全市重要领域网络安全网络数据安全检查评估服务

在2026年11月30日前提供以下服务：

（1）开展四次网络安全专项检查并完成检查报告：

检查对象：重点行业领域重要信息系统网络安全保障工作情况。

检查内容：一是评估全市《党委（党组）网络安全工作责任制》落实情况，指导整改，抽查复核；二是掌握关键信息基础设施、重要信息系统安全防护工作状况；检查期间要求提供一名专家和三名技术工程师开展现场检查工作。

（2）开展两次网络数据安全专项检查并完成检查报告：

检查对象：重点领域网络数据安全保障工作情况，特别是对涉及处理大量个人信息、敏感信息或政务数据的信息化资产进行检查评估。

检查内容：一是了解网络数据安全管理制度和保障体系建设落实情况；二是网络数据安全保护落实情况；三是个人信息保护落实情况；四是网络数据安全监测预警、信息通报和应急处置情况；检查期间要求提供一名专家和三名技术工程师开展现场检查工作。

（3）提供网络安全威胁情报信息共享。

（4）配合我办完成该项服务涉及的其他相关工作。

采购包5：

标的名称：全市网络安全应急演练服务

在2026年11月30日前开展不少于3次网络安全应急演练活动，完成活动报告并提供网络安全威胁情报信息共享。

活动对象：全市党政机关，区县、开发区网信办网络安全负责人；重要行业领域企事业单位网络安全管理人员。

活动计划：拟从国家安全视角下的网络安全形势，网络数据安全防护对策及措施，党政机关信息系统日常安全漏洞防护，信息系统、网站网络安全运维护管理等方面，有针对性地举办不少于3次应急演练。重点针对全市党政机关，区县、开发区网信办，重点行业领域企事业单位网络安全负责人进行网络安全应急演练。