陕西省2026年战略性矿产勘查和地热勘查新开项目计划表

| 标段序号 | 标段名称 | 拐点坐标（2000国家大地坐标系） | 面积 | 主要实物工作量 | 矿种 | 预期成果 | 预算经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省蟒岭岩体西部钨钼矿深部勘查 | 1,109.5937,34.0221；2,110.1131,34.0221 3,110.1131,33.5445；4,110.0313,33.5445 5,110.0313,33.5304；6,109.5937,33.5304 | 274.5 | 1:10000地质草测10平方千米，广域电磁测深200点，钻探2000米 | 钨钼 | 勘查区块1-2处 | 539 |
| 2 | 陕西省商南松树沟蛇绿岩一带铬铁矿选区研究及勘查示范 | 1,110.5414,33.3907；2,110.5005,33.3513 3,111.0044,33.2745；4,111.0220,33.2922 5,111.0038,33.3446 | 183.45 | 1:10000地质草测60平方千米，1:10000地质物探（重力、磁法）综合剖面测量40千米，浅钻500米，钻探1500米。 | 铬铁矿 | 找矿靶区2-3处 | 442 |
| 3 | 陕西省商洛市商州区秦王山一带钨钼铜多金属矿选区勘查 | 1,109.3818,33.4736；2,109.3822,33.4242 3,109.4854,33.4248；4,109.4853,33.4355 5,110.0254,33.4402；6,110.0251,33.4750 | 299.15 | 1∶25000土壤测量80平方千米，1:10000地质草测80平方千米，1:10000地物（激电）化综合剖面测量10千米，1∶10000地化剖面测量20千米，槽探3000立方米，浅钻400米 | 钨钼铜 | 找矿靶区3-5处 | 370 |
| 4 | 陕西省柞水县磨沟金多金属矿普查 | 1,109.2600,33.3734；2,109.2959,33.3733 3,109.2958,33.3517；4,109.2559,33.3518 剔除： 1,109.2813,33.3641；2,109.2928,33.3623 3,109.2917,33.3551；4,109.2802,33.3609 | 22.94 | 1:25000土壤测量22.94平方千米，1:10000地质草测22.94平方千米，1:10000地化剖面测量10千米，槽探1600立方米，浅钻200米，钻探500米 | 金 | 可供进一步工作的矿产地1-2处 | 245 |
| 5 | 陕西省宁陕县高桥-沙坪街一带钨多金属矿普查 | 1,108.3419,33.4257；2,108.3614,33.4218 3,108.3615,33.4113；4,108.3442,33.4111 5,108.3444,33.4017；6,108.3643,33.4016 7,108.3854,33.3915；8,108.3847,33.3836 9,108.3847,33.3825；10,108.3901,33.3825 11,108.3901,33.3900；12,108.3916,33.3900 13,108.3916,33.3845；14,108.4001,33.3845 15,108.4001,33.3915；16,108.4011,33.3915 17,108.4010,33.3650；18,108.3848,33.3649 19,108.3848,33.3754；20,108.3810,33.3811；21,108.3810,33.3844；22,108.3636,33.3844 23,108.3636,33.3823；24,108.3419,33.3831 25,108.3419,33.3900；26,108.3402,33.3900 27,108.3351,33.3915；28,108.3442,33.3915 29,108.3442,33.3932；30,108.3404,33.4036 31,108.3402,33.4230 | 37.99 | 1∶25000土壤测量6.6平方千米，1∶10000地质草测37.99平方千米，1∶10000地化剖面测量20千米，槽探2400立方米，钻探500米 | 钨 | 可供进一步工作的矿产地1-2处 | 255 |
| 6 | 陕西省丹凤县半沟一带铜锑多金属矿普查 | 1,110.0902,33.5428；2,110.1334,33.5425 3,110.1334,33.5344；4,110.1730,33.5340 5,110.1728,33.5228；6,110.1429,33.5228 7,110.1428,33.5159；8,110.0900,33.5202 剔除： 1,110.0946,33.5330；2,110.1002,33.5330 3,110.1002,33.5346；4,110.1028,33.5346 5,110.1029,33.5312；6,110.0946,33.5312 | 45.52 | 1:25000土壤测量30平方千米，1:10000地质草测30平方千米，1:10000地化剖面测量20千米，槽探2000立方米，钻探300米 | 铜锑 | 可供进一步工作的矿产地1-2处 | 248 |
| 7 | 陕西省洛南县大东沟一带锡锂铍钽多金属矿普查 | 1,110.3250,33.5305；2,110.3504,33.5305 3,110.3536,33.5239；4,110.3540,33.5219 5,110.3622,33.5216；6,110.3623,33.5127 7,110.3250,33.5127 | 14.43 | 1:25000土壤测量14.43平方千米，1:10000地质草测14.43平方千米，1:10000地化剖面测量20千米，槽探2000立方米，浅钻200米，钻探500米 | 锡锂铍钽 | 可供进一步工作的矿产地1-2处 | 230 |
| 8 | 陕西省旬阳市仙河镇油房湾一带金矿普查 | 1,109.4133,33.0158；2,109.4612,33.0158 3,109.4612,33.0015；4,109.4133,33.0015 | 22.98 | 1:25000土壤测量22.98平方千米，1:10000地质草测22.98平方千米，1:10000地化剖面测量20千米，槽探1000立方米，浅钻300米 | 金 | 可供进一步工作的矿产地1-2处 | 166 |
| 9 | 陕西省勉县李家沟金矿床外围金铜多金属矿普查 | 1,106.2259,33.0807；2,106.2631,33.0807 3,106.2631,33.0602；4,106.2231,33.0602 5,106.2231,33.0735；6,106.2259,33.0735 剔除1： 1,106.2259,33.0734；2,106.2303,33.0740 3,106.2313,33.0738；4,106.2323,33.0741 5,106.2325,33.0732；6,106.2319,33.0721 7,106.2308,33.0721 剔除2： 1,106.2339,33.0747；2,106.2413,33.0801 3,106.2422,33.0746；4,106.2347,33.0732 | 22.44 | 1∶25000土壤测量22.44平方千米，1∶10000地质草测22.44平方千米，1∶10000地化剖面测量10千米，槽探1000立方米 | 金铜 | 可供进一步工作的矿产地1-2处 | 141 |
| 10 | 陕西省商州区蒿坪沟一带金钨多金属矿普查 | 1,109.3404,33.5120；2,109.3742,33.5120 3,109.3741,33.4910；4,109.3636,33.4909 5,109.3635,33.4935；6,109.3538,33.4936 7,109.3537,33.4910；8,109.3403,33.4910 | 21.28 | 1:25000土壤测量21.28平方千米，1:10000地质草测21.28平方千米，1:10000地化剖面测量15千米，槽探1500立方米，浅钻300米，钻探500米。 | 金钨 | 可供进一步工作的矿产地1-2处 | 240 |
| 11 | 陕西省陈仓坪头一带高纯石英矿普查 | 范围1： 1,106.4142,34.2457；2,106.4138,34.2457 3,106.4138,34.2455；4,106.4132,34.2455 5,106.4132,34.2438；6,106.4127,34.2438 7,106.4127,34.2450；8,106.4123,34.2450 9,106.4122,34.2458 范围2： 1,106.4415,34.2530；2,106.4440,34.2556 3,106.4440,34.2608；4,106.4451,34.2620 5,106.4457,34.2626；6,106.4440,34.2637 7,106.4431,34.2627；8,106.4413,34.2617 9,106.4414,34.2541 范围3： 1,106.4511,34.2639；2,106.4524,34.2639 3,106.4524,34.2628；4,106.4503,34.2616 5,106.4517,34.2605；6,106.4536,34.2604 7,106.4536,34.2639；8,106.4554,34.2638 9,106.4554,34.2632；10,106.4559,34.2632 11,106.4559,34.2624；12,106.4618,34.2624 13,106.4618,34.2632；14,106.4611,34.2632 15,106.4611,34.2656；16,106.4536,34.2656 17,106.4511,34.2652 | 2.73 | 1:10000地质草测5平方千米，钻探400米，槽探1500立方米，高纯石英提纯试验50件 | 高纯石英 | 高纯石英矿物量30万吨 | 170 |
| 12 | 陕西省洋县北部地热资源勘查 | 洋县北部山区 | / | 广域电磁测深200点，地热钻探2100米,地球物理测井2100米。 | 地热 | 地热示范井1眼 | 770 |
| 13 | 陕西省大荔县地热资源勘查 | 大荔县县域 | 1800 | 广域电磁测深100点，地热钻探2500米,地球物理测井2500米 | 地热 | 地热示范井1眼 | 720 |