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一、项目概况
西安市精神卫生中心12356心理援助热线工作及休息区域改造项目进行设计、装修改造。
二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）工程内容：本项目主要对综合楼3楼心理援助热线工作及休息区进行设计、装修改造
（二）工程地点：西安市精神卫生中心
（三）计划工期：自进场之日起45个日历日内竣工。
（四）质量保修期自验收合格起2年。
三、工程量清单和计价依据
详见清单明细
四、施工要求
在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。
五、商务要求（如合同价款及结算方式等）
1、支付方式：合同签订后10日内预付合同金额的40%，工程竣工验收合格后支付合同金额的50%，工程竣工结算经审定后支付合同金额的7%，质保期满后支付合同金额的3%。
2、结算方式：银行转账，乙方在接受付款前开具等额发票给甲方。
六、其他
（一）质量验收标准或规范
（1）完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知建设单位。
（2）建设单位确认成交供应商的自检内容后，组织有关部门（必要时抽取专家）进行验收，或委托质检部门进行质检，验收合格作为工程被最终认可的唯一依据。
3、 验收依据：国家相关的标准和规范。
（二）违约责任
[bookmark: _GoBack]一般与合同款项的支付相关，不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。
