商洛市中心医院VTE管理系统项目采购合同

甲方：商洛市中心医院          法定代表人：唐红涛

地址：陕西省商洛市商州区商鞅大道中段37号

乙方：                        法定代表人：

地址：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方向甲方提供商洛市中心医院VTE防治管理系统采购项目合同事宜，经甲乙双方友好协商，特订立本合同以兹共同遵守。

一、服务内容

1.乙方负责建设服务商洛市中心医院VTE管理系统服务,向甲方提供包含但不限于：       等。项目合同金额人民币         ，具体清单（略）

2.合同价格包括合同服务内容要求的全部内容和硬件集成调试、技术服务费、人工费、交通费、售后服务、税金等相关费用。

3.项目建设具体目标：

①.通过部署一体化VTE智能防治管理系统，全面支持数据采集与处理、智能评估管理、在线预警提醒、VTE专题报告生成等功能，实现患者VTE风险自动评估、高危人群智能预警、预防措施精准推荐及诊疗过程全程追溯，显著提升VTE防治效率与响应速度。

- ②.建立患者VTE风险智能识别体系，实现对入院、转科、术前、术后、病情变化、出院等关键时点的全周期风险评估，形成评估、预警、疑诊、确诊多维度闭环管理模式。支持在医生站、护士站等多终端展示差异化的预警信息，按照临床规则生成中高危患者专属队列，确保防治干预及时、诊疗流线分明。同时，通过VTE随访模块为出院患者提供周期性随访管理，实时跟踪康复情况，构建从院内到院外、线上线下融合的全方位防治服务网络，有效降低VTE发生风险。

③.完成与HIS系统、LIS系统、PACS系统、手麻系统、电子病历系统、护理病历系统等临床业务系统的全面对接，以患者诊疗数据为纽带，实现患者信息无缝流转。

二、服务时间和地点

1.建设期：合同签订之日起60天内完成全部内容。

2.服务地点：商洛市中心医院。

3.建设服务内容：详见附件《商洛市中心医院VTE管理系统项目功能技术要求及价款明细表》。

三、项目验收

1.初步验收：

2.最终验收：

四、服务质量要求

- 1.通过接口加密传输，实现多系统数据互通与业务协同；

- 2.建立VTE随访和质量控制核心指标管理体系；

- 3.为患者提供多样化、便捷的防治服务入口；

- 4.构建全院统一预警监控引擎，实时监测各科室、病区VTE高危患者状态，动态调整预警级别；

- 5.优化医护人员工作流程，提升VTE防治效率；

- 6.赋能医院管理人员进行精细化VTE防治管理。

- 五、款项结算

（1）付款方式

1、合同生效，正式进场实施，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%；

2、验收付款：达到项目验收标准中的验收要求并验收，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的65.0%；

3、项目整体验收、质保结束，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的5.0%。

（2）乙方账户信息

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

账号：

开户银行：

行号：

（3）乙方凭以下资料办理结算（银行转账）手续

①合同；

②乙方开具的正式发票；

③《项目上线确认单》或《项目验收报告》；

④医院要求的其他相关资料。

六、双方责任及义务

（一）甲方的权利和义务

1.该项目指派专人      负责，便于双方沟通协调。

2.为乙方提供必要的场地、设备设施、配合工作人员。

3.按照合同约定的付款方式及时付款。

4.维护乙方知识产权的合法权益，协助乙方做好知识产权保护工作。

（二）乙方的权利和义务

1.该项目指派专人  （联系方式：         ）负责，便于双方沟通协调。

2.乙方应遵守医院各项规章制度及考核要求，按照本合同约定完成该项目服务。

3.按照招投标文件、本合同约定按照甲方规定的时间、地点、内容、质量等进行服务。

4.未经甲方同意，不得将甲方系统相关的数据、信息、功能等提供给第三方，对甲方造成声誉或经济损失的，乙方须承担相应的法律责任和经济赔偿。

七、违约责任

1.若甲乙双方任何一方在履行合同过程中违约，则守约方有权提起诉讼，并要求违约方承担违约责任。违约方应当承担除设备款本金与利息、违约责任之外，还应承担诉讼费、律师费、保全费、差旅费等守约方为追索该债权而支付的其他合理费用。

2.如因甲方原因工期顺延，乙方不承担违约责任；其他不可抗力造成的本项目延误、取消,双方协商解决。

八、争议的解决

因本合同产生的一切争议，双方协商解决，如不能协商解决的，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.合同组成：主合同、合同附件、招投标文件、会议记录及澄清等均为本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力；

2.合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.本合同自双方签订之日起生效，原件一式陆份，甲方叁份、乙方叁份。

附件：商洛市中心医院VTE管理系统功能技术要求及价款明细表

| 甲方（盖章）：商洛市中心医院 授权代表（签字）： | 乙方（盖章）： 授权代表(签字)： |
| --- | --- |

网络中心：

采购办：

监督部门：

时间：2026年  月  日       时间：2026年月  日