# 采购内容及技术要求

- 依据《西安高新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》中市级降尘量控制要求，全区月度平均降尘量不高于5吨/月·平方公里。我局拟在每个街办园区设置降尘监测点位，按照技术规范监测每月的降尘量，以强化扬尘治理管控，实施精准调度。

- 一、采购内容

1.完成高新区15个街办、园区环境空气降尘监测点位勘察设置，按照国家有关技术规范和要求，每月开展降尘监测，出具监测报告；定期进行数据分析，编制分析报告。

2.开展园区、街办环境道路积尘负荷走航工作，编制工作报告。

- 3.完成甲方委托的其他与环境空气降尘相关的工作。

- 二、项目预算

- 27.8万元。

- 三、服务周期

- 一年。

- 四、工作要求

1、监测机构指定专门的工作人员进行业务对接工作,至少配备一名专职人员进行进度跟踪、数据分析、总结报送等工作。

2、提供服务计划及方案：投标人制定本项目的监测服务方案，包括服务内容、服务措施、服务质量和服务保障等。

3、投标人应遵守有关的国家法律、法规和环境监测管理条例，严格执行环境监测技术规范和质量保证相关要求，遵守保密规定。

4、保密规定：投标人对委托方技术资料和监测结果保密，未经委托方许可不得擅自向第三方提供任何资料。

5、响应时限：如有紧急监测任务，接到任务后2小时内安排监测，24小时内完成分析工作，48小时内出具报告。

五、成果文件

- 监测机构应在采样后7天内完成检测分析，形成相关报告并提交给采购人，监测机构定期向采购人提交季度、半年度、年度工作报告。

| 序号 | 服务内容 | 成果 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降尘监测 | 监测报告 | 1份/月 |
|  |  | 数据分析报告 | 1份/月 |
| 2 | 道路积尘负荷走航 | 工作报告 | 1份/月 |
| 3 | 其他任务 | 视情况而定 | 视情况而定 |
| 4 | 定期工作汇报 | 季度、半年度和年度工作报告 | ≥6份/年 |