合同的主要条款

合同编号：

甲方（招标人）：铜川市桃园第二中小学

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就 智慧校园项目 ，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含货物名称、品牌/产地、规格型号、详细配置参数、单位、数量、单价、合计等信息）。

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格型号、详细配置参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 | 质保年限 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

四、合同金额

1、根据上述文件要求，合同金额为人民币       万元，大写：       。

2、本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，包括但不限于交通费、运输费、物流费、装卸费、包装费、安装费、调试、质保、培训、资料移交等。甲方无须另行向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用，该价格系固定不变价格，且不随市场价格、通货膨胀等因素的影响而波动。

五、付款方式

1、预付款，合同签订且全部货物进场，双方签署进场确认单，达到付款条件起15个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的35.00%

2、进度款，产品安装调试完成、整体履约验收合格，达到付款条件起15个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的65.00%

- 3、乙方收款信息：

- 乙方账户名：

- 乙方开户行：

- 账号：

- 地址及电话：

- 4、.甲方开票信息：

- 单位名称：

- 纳税识别号：

- 开户行名称：

- 银行账号：

- 地址及电话：

六、交货

1、交货期： 合同签订之日起60天内所有产品安装调试完毕并达到使用标准，并提供三年的运维服务。

2、交货地点： 采购方指定地点

3、质保期： 3年

4、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、质量

中标供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使⽤过的，且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求；

八、运输要求

运输及相关费用全由乙方承担。

九、知识产权

供应商所投产品及本项目定制交付成果知识产权合法无权属瑕疵，不侵犯任何第三方权利；本项目专属定制交付成果全部知识产权归采购人所有，供应商自带标准产品、第三方配套组件仅提供永久使用权。如发生知识产权侵权纠纷，全部经济、法律责任由供应商自行承担。

十、交付与验收

1.乙方保证其提供的所有货物均为全新、性能良好，并保证货物及其相关的技术文件、许可证明和服务均无任何权利或质量瑕疵，完全符合本合同约定及中国法律法规与产业标准。

2.甲方有权检验/检测货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。

3.货物运抵指定地点后，甲乙双方应共同对货物的外观、数量、规格进行清点。

4.乙方应在甲方提出后3日内对不合格货物进行补足或调换，直至全部通过验收。

5.按国家及⾏业标准、采购需求、投标⽂件、合同约定执⾏，实⾏初步验收、最终验收两级验收，验收须形成书⾯验收报告。

6.乙方当在设备送达后      日内完成安装调试。安装调试完成后15日内由双方组织初步验收，验收合格的，出具《初步验收报告》；验收不合格的，乙方须按甲方要求  3  个工作日内完成整改，重新验收。

7.初步验收合格后进入最终验收期，初验合格后无故障稳定运行满     日为最终验收合格，双方签署《最终验收报告;出现故障重的，自故障排除之日起重新进行最终验收。

8.乙方经两次整改后仍无法达到验收标准的，甲方有权解除合同、退回货物，并要求乙方承担全部损失。乙方应在退货情形出现后5日内将相关物品运走，期满未运走的，视为废弃的工业垃圾，甲方可以酌情处置。

十一、售后服务

在项目验收合格后五年内投标人应提供7x24小时电话技术支持，4⼩时响应，在接到采购人通知，24⼩时内上⻔服务，派出不少于2名技术人员并携带相关备用设备到指定的任务现场提供技术支持。

十二、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付货物总额的千分之三每日支付违约金，由甲方直接从应付货款中扣除，延迟15日的，甲方有权解除合同，不再支付货款，乙方应承担合同总价20%的违约金。

2、乙方履行合同不符合规定（如提供假冒伪劣产品、产品质量、性能和技术指标等未达合同约定标准等），除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额的千分之三每日向甲方支付违约金。

3、乙方拒不交货或不能交货的，甲方有权单方解除本合同，并按照合同总额的20%要求乙方支付违约金。

4、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未履行本合同项下关于售后服务相关承诺的，甲方有权另行委托第三人履行，由此产生的一切费用均由乙方承担。同时，乙方应承担相当于合同总价款5%的违约金。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分义务转让给任何第三人，否则甲方有权解除合同并要求乙方在返还所有已付价款的同时承担相当于合同总价款20%的违约金。

7、因乙方交付的标的物存在质量问题，导致甲方或者第三方受到损害的，由乙方承担赔偿责任，甲方因此遭受第三方索赔的，有权向乙方追偿。

8、如因一方违约而引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

9、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 15 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 5 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十六、合同保存

1.本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

2.本合同的附件内容为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3.以双方最终签订的合同内具体条款约定为准

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 名称(公章): | 名称(公章): |
| 法定代表人或其授权代表（签字）： | 法定代表人或其授权代表（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期： | 签订日期： |