- 拟签订采购合同文本

研究报告采购

服务合同

委托人：

咨询人：

签订日期：     年     月     日

委托人(甲方)：

咨询人(乙方)：

甲方委托乙方进行项目研究报告的编制及评审工作。为确保双方的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，达成协议如下：

一、工程概况:

1.1项目名称：

1.2项目概况：

1.3服务内容：具体负责实施商洛市西电东送储能基地研究论证报告编制及评审工作，并协助甲方取得相关批复。

二、乙方工作的内容、要求和方式：

2.1工作内容

编制《项目研究报告》（以下简称《研究报告》），应包括但不限于下列内容：

总论、项目建设的必要性和迫切性、选址及建设规模、项目建设条件、工程建设方案、环境保护、建设项目实施计划、投资估算及资金、项目建成后的经营管理、社会评价与风险分析、结论及建议等。

2.2标准及要求：

《研究报告》的内容和要求应符合并达到国家发展和改革委员会等主管部门对编制研究报告所要求的内容和深度。

《研究报告》需通过相关审批部门认可，满足甲方对该项目各项工作使用要求。乙方需协助甲方通过研究报告专家评审会并取得相关批复。

2.3工作方式

乙方按约定时间向甲方提交《研究报告》及相应的电子文档。

三、时间节点：

3.1乙方在本合同签订后立即开展《研究报告》编制工作。

3.2合同签订后50日内提交报告送审稿；5日内完成专家评审；根据评审意见5日内提交最终成果。

3.3在合同签订后60天内，乙方向甲方提交《研究报告》。

3.4乙方应在收到专家修改意见之后5个工作日内更改完善研究报告，并向甲方提交《研究报告》正式书面文本4份和相应的电子文本一份（word版本）。

以上时间为《研究报告》编制的控制节点时间。乙方应根据甲方的时间要求将编制《研究报告》的工作进行分解，按所需工作的时间要求、深度要求投入相应的技术人员，确保按期完成编制工作。

四、双方权利义务：

4.1甲方权利义务

4.1.1提供必须的有关技术、基础资料；

甲方应将所拥有的且是乙方编制《研究报告》所必需的的有关技术、基础资料及时提供给乙方。对于乙方以自身的专业技能对有关技术、基础资料的准确性所进行的核实工作，甲方应给予必要的协助。

4.1.2提供相应的其他工作条件，主要包括：

指定联系人配合乙方工作；

依照本合同约定支付乙方编制工作报酬。

4.1.3甲方为本合同项目研究报告的委托单位，负责全面实施该项目的相关工作。

4.1.4甲方负责对乙方的工作进行监管。

4.2乙方权利义务

4.2.1乙方应按照本合同的约定完成该项目的咨询工作。

4.2.2乙方编制的《研究报告》应使项目通过研究报告专家评审会并取得相关批复。

五、编制工作成果形式、验收标准、方式:

5.1编制工作成果形式

《项目研究报告》、《项目研究报告评审报告》及相关批复文件。

5.2验收标准

根据国家发展和改革委员会等部门对研究报告的有关规定、技术规范和要求，通过相关审批部门认可并取得研究报告批复。

六、合同报酬及其支付方式：

6.1合同报酬

6.1.1本合同计价方式：固定含税总价合同（包含完成《研究报告》编制、通过专家评审会、取得相关评审报告及相关批复的一切费用，后期合同价款不做任何调整）

6.1.2本合同总价款为：

含税金额：￥      元（大写人民币：                ）

不含税金额：￥      元（大写人民币：                ）

增值税税额：￥      元    增值税税率：        %

如因国家政策下调增值税，则应调整增值税税率及增值税税额。

6.2支付期限和方式

以上约定的编制工作报酬由甲方支付给乙方，具体支付时间和方式如下：

6.2.1合同签订后收到乙方开具的发票后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

6.2.2乙方向甲方提交的本合同项目的《研究报告》通过专家评审会后，甲方确认无误后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的60%。

6.2.3以上支付均以银行转账方式进行，支付至乙方合同中载明的账户，如合同账户和支付方式变更需签订补充协议另行约定，乙方须在正式转账前向甲方提供等额且合法有效的增值税发票。因乙方未提供发票或发票无法验证导致甲方拒绝付款的一切后果由乙方承担。

七、组成合同的文件：

组成合同的文件包括以下文件，且组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.合同；

2.磋商文件；

3.国家、省、市或行业现行的技术标准、规程、规范及相关要求；

4.双方为履行本合同的有关洽商、会议纪要等书面协议、文件。

八、违约责任：

8.1本合同履行过程中乙方单方要求解除合同的，甲方无需支付任何费用，乙方应按照本合同总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

8.2因乙方自身的原因未按合同约定的期限提交《研究报告》，属于违约行为。于此情形下，乙方每逾期1天，甲方有权扣减本合同价款的5%作为违约金；逾期10天以上，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付合同价款的20%作为违约金，乙方还应退还甲方已付款项并承担给甲方造成的一切损失。

8.3乙方所提交的《研究报告》未通过研究报告专家评审会并取得相关批复，属于违约行为。于此情形下，乙方除无偿返工或者采取补救措施加以完善之外，乙方还应支付合同价款的20%作为违约金，赔偿给甲方造成的损失；若乙方完善后仍未通过专家评审会的，甲方有权解除本合同并不支付任何费用。

8.4乙方违反本合同其他约定（含其他文件的承诺），亦属于违约行为。每违反一次，扣减本合同约定的编制工作报酬总额的5%作为违约金，并应按照甲方要求限期整改，乙方2次未按照甲方要求整改的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金、并赔偿全部损失。

8.5在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方；乙方法定代表人变更的，应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的职务、职称、联系电话、通信地址等信息。否则视为乙方违约，乙方应当向甲方支付5000元作为违约金。

8.6乙方提交《研究报告》不得侵犯他人的知识产权，否则引起的一切纠纷由乙方解决并承担给甲方造成的全部损失（包括但不限于赔偿费、律师费及诉讼费等）。

8.7若乙方或其工作人员违反保密条款，乙方应向甲方承担合同价款20%的违约金，乙方还应赔偿给甲方造成的损失。

8.8乙方违反合同约定产生的违约金、赔偿金，甲方有权在支付价款时予以扣除，不足部分由乙方补足。

8.9 乙方需负责协助甲方通过研究报告专家评审会，并取得相关批复，因乙方原因导致项目需要重新办理批复，所产生的一切费用由乙方承担。因甲方原因导致项目需要重新办理批复产生的费用，按签订合同价款10%支付。

九、项目联系人及其职责：

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人（联系方式    ）乙方指定       为乙方项目联系人（联系方式    ）。

项目联系人承担以下责任：

（一）负责项目有关事宜的联络与沟通；

（二）协助《研究报告》的上报审批工作；

（三）解答有关《研究报告》编制内容的问题。

一方变更项目联系人的，有义务及时以书面形式通知另一方。

任何一方未履行及时通知义务，影响合同的履行并造成损失的，应承担相应的法律责任。

十、 保密条款：

乙方郑重承诺：在本合同履行期间及履行完毕后3年内，所有涉密人员（包括且不限于项目小组人员及乙方内部有关人员）未经甲方同意，不得将甲方所提供的资料（包括且不限于技术资料和经营资料）和编制的《研究报告》用于本项目以外的其他用途，如有违反，乙方承担全部法律责任。

乙方为项目所完成的《研究报告》的所有权、知识产权归甲方所有。

十一、争议解决办法：

11.1.本合同履行过程中发生争议的，各方应协商解决。

11.2.双方不愿和解或者和解不成的，各方一致同意向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、其他：

12.1.本合同未尽事宜，由各方另行协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。

12.2.本合同约定各方法人、法定代表人或委托代理人签字并盖公章之日起生效。

12.3.合同后附附件与本合同具有同等效力。

12.4.合同数量：共   份。其中正本   份，双方各持   份；副本   份，双方各持   份。

十三：通知与送达：

13.1本合同列明的各方地址为各方确定的送达地址。如任何一方的地址有变更时，需在变更前十日以书面形式通知其他方。

13.2各方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日起：以专人递送的，接收人签收之日视为送达之日。以传真方式发出的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达之日。以特快专递形式发出的，接收日起视为送达之日；拒收邮件或通讯地址变更未告知的，邮件退还之日视为送达之日。

13.3本合同项下的通知自送达之日发生效力。

（以下无正文）

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 经办人： | 经办人： |

注：本合同为示范文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

附件一、拟派项目人员表

拟派项目人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学专业 | 拟在本项目担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

附件二、廉政协议书

廉政协议书

委托人（甲方）：

咨询人（乙方）：

为规范企业经营活动，维护双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本协议，以便各方共同遵守。

第一条  双方的责任

1.严格遵守国家有关法律、法规。

2.严格执行甲方、乙方签订的合同。

3.任何一方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

4.任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务即时向对方监督部门举报(双方监督部门电话附后)，举报时须提供相关证明材料。

第二条 甲方的责任

1.应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：

2.1向乙方及乙方工作人员索要或接受乙方以及乙方工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；

2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难乙方；

2.3 在乙方所在单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；

2.4 要求或接受乙方或乙方工作人员为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方；

2.5 参加乙方或乙方工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

2.6 向乙方或乙方工作人员要求为甲方工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

第三条  乙方的责任

1.应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.在与甲方的工作中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害甲方利益的行为，包括但不限于以下情形：

2.1 不准利用职务之便和工作关系，谋取私利，损害甲方的利益，杜绝行贿事件的发生。

2.2不准泄露工程各方认为需要保密的事项。

2.3不准为甲方的工作人员及其亲属、朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

2.4工作期间午餐就餐时严禁喝酒。

2.5未经批准，不得在工作时间私自离开工作岗位。

第四条  违约责任

乙方或工作人员违反本协议第一条或第三条的，乙方应赔偿甲方违约金共计人民币贰仟元整，甲方有权据此解除合同，构成犯罪的，甲方将向司法机关报案，追究乙方及乙方相关人员刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

- 本协议作为                  合同附件，与合同具有同等法律效力。

- 委托人（甲方）：       （盖章）     咨询人（乙方）：         （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

- （签字或盖章）                           （签字或盖章）

年    月    日                         年    月    日