陕西ETC发行服务系统升级改造工可及初步设计

编制等咨询服务项目

合同主要条款

（本合同主要条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容）

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及

的竞争性磋商文件、乙方的磋商响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

1.招标范围、质量要求及服务期限

1.1 招标范围：陕西ETC发行服务系统升级改造项目开展工程可行性研究报告及初步设计编制等咨询服务。包括现场调研、基础资料收集及文档编制。

1.2 质量要求：                        。

1.3 服务期限：计划在合同签订生效后6个月内完成。

2.合同金额

2.1 本项目合同金额：           公司投标中标金额，即人民            万元整 (￥          元）；乙方的总报价已包括了完成咨询及设计工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；服务期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方单位支付合同约定之外的其它任何费用。

3.提交服务成果时间和地点

3.1服务时间：计划在合同签订生效后6个月内完成。

3.2服务地点：陕西省高速公路收费中心。

3.3服务要求：

（1）合同签订之日起20天内完成系统及其他关联性系统现有建设情况等的现场调研和基础资料收集工作；收集工作完成后30天内提交工可初稿；工可初稿经采购方内部讨论提出修改意见后，10天内完成工可完善工作并提交采购方进行评审。

（2）工可评审定稿后90天内提交初步设计及施工图设计方案。经采购人内部讨论对方案初稿提出修改意见后，10天内完成方案完善工作并提交采购方。

（3）方案完成后60天内，配合采购人完成方案评审。

4.产权

4.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

4.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

5.技术资料

5.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.验收

项目履约验收主体为甲方，验收工作流程为乙方提出验收申请之日起30日内，由甲方组织验收工作。本项目为一次性验收，甲方严格按照磋商文件、响应文件和合同约定内容进行履约验收。

7.合同款支付

7.1合同签订且生效之日起，完成工可报告初稿并提交甲方，经甲方初步通过后，甲方15个工作日内支付合同价款的50%。完成初步设计及施工图设计初稿并提交甲方，经甲方初步通过后，甲方15个工作日内支付合同总价款的30%。项目履约验收通过后，甲方15个工作日内支付合同总价款的20%。若项目2026年11月底未进行履约验收，乙方需在2026年12月提供剩余款项的有效银行保函，甲方一次性支付剩余款项，待到项目验收通过后甲方退还保函。

7.2乙方须向甲方出具合法有效的发票，甲方进行支付结算。首次支付时服务商应开具全额发票。

7.3服务期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付合同约定之外的其它任何费用。

7.4合同款结算方式统一采用银行转账。

8.甲方的权利和义务

8.1 甲方应当授权胜任本项目的代表，负责与乙方联系，协调乙方与其他受托人之间的相关工作。

8.2 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

8.3 当甲方认定乙方专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

8.4 当甲方认定乙方执行的业务不符合相关规范时，有向采购人及有关行政主管部门申诉的权利。

8.5 甲方组织施工期间，乙方需提供人员到场解决因设计而出现的相关问题。

8.6 甲方组织验收期间，乙方需提供人员到场配合解决相关问题。

9.乙方的权力与义务

9.1 乙方成交后，应向甲方提供与设计业务有关的资料，包括承担本合同业务的专业人员 名单、工作计划等，并按约定的范围实施设计业务。乙方投入的项目负责人及主要人员均应为乙方单位自有人员，不得从其他单位借调。在合作过程中，为保证项目的连续性，在项目服务周期内不得随意更换服务人员。

9.2 乙方在履行本合同期间，应提供高质量的服务。接受甲方的协调管理，与甲方相互配合，共同工作。在独立、客观、公正和实事求是的工作原则下做好服务工作，维护甲方的合法 权益，按时按质完成工作，出具设计方案，并对结果负责。

9.3 乙方需指派专人担任项目服务负责人，项目负责人应能与甲方和相关单位有效沟通，确保服务质量并承担相应责任。组织本项目服务工作，能够就设计中的重大技术问题、重大争议与纠纷提出处理建议，按规定提交甲方要求的各项意见和报告。

9.4 乙方不得将甲方委托的工作内容透露给除甲方以外的任何人。如发现乙方有违规情况并经查实的，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。

9.5 乙方审核期间，发现需要及时纠正或其他重大问题，应及时提出明确具体的整改意见和建议。

9.6 乙方对在服务过程中发现由于甲方提供的资料不全，且由于补送资料不及时而严重影响设计进度的，由乙方提出要求延长设计时间的书面申请，经甲方核准后给予调整设计时间。

9.7 乙方应在甲方组织施工期间，提供人员到场并配合解决相关问题。

9.8 乙方应在甲方组织验收期间，提供人员到场并配合解决相关问题。

9.9 未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式将保密信息和其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。乙方有义务妥善保管保密信息，不得复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

10.违约责任

10.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

10.2未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求的，采购人有权终止合同。

10.3因服务商违约造成采购人损失的，由服务商承担全部的损失赔偿责任，包括但不限于直接经济损失及采购人因此开支的交通费、公证费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保险费等一切费用。

10.4服务商如不能及时开具全额发票或采购人要求的保函，采购人有权延时付款且不承担违约责任，直至服务商开具全额发票或采购人要求的保函后再进行付款。

11.不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

13.合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.4 本合同一式    份，甲乙双方各执    份。

甲方：（盖章）   			       乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签订日期：  年   月  日 		    签订日期：  年  月   日