延川县农业产业提质增效建设项目采购需求

一、服务要求

延川县农业产业提质增效建设项目，包括大禹街道办7个行政村、永坪镇2个行政村、杨家圪坮镇2个行政村、关庄镇4个行政村、文安驿镇6个行政村、延水关镇7个行政村、乾坤湾镇2个行政村共30个行政村，43个自然村的光纤接入及农业技术推广、新型数字化技术培训、30个行政村的线路维护。
二、实施内容

延川县农村农业局与第三方按照“同建设共运营，第三方让利、 村集体挣钱、村民省钱”的原则，从村民的“通话、上网、电视、 监控”等网络通信及安全需求着手，完善“数字乡村”建设，同时要求第三方也将在5G基站建设、OLT升级等方面倾斜，做到全域无线网络深度覆盖，宽带网络千兆化迭代，实现村集体与合作方“共建共盈”。
（一）项目建设
由县农业农村局与第三方共同出资，实施村集体经济“数字乡村”宽带合作项目建设，主要涉及村级宽带基础网络建设和运营，推进平安乡村、助农直播、乡村治理等数字化赋能乡村内容。
县农村农业局负责与第三方共同遴选出30个双优村（43个自然村）集体经济合作组织（详见附表），进行整县签约，由县政府投资150万元（具体村组的投资金额根据项目预算分配）,负责建设二级光缆分纤箱及光纤到户，第三方投资850万元，负责光缆到村一级分光建设，并逐步完善通话、上网、电视、监控等“数字乡村”环境搭建。第三方与村集体经济组织签订“数字乡村”宽带合作项目协议后，投入光网建设专项资金，负责实施从基站主光缆建设至 村部一级光交线路建设；通过“党建引领，数字赋能”，每村建设“数字乡村”平台，提供村、镇、县三级数字应用平台综合治理服务，并适时组织开展网络直播、网络装机维护等培训活动。
（二）运营模式
按照“政府投资在村，村内设备线路属村集体资产，发展收益留在村集体”的原则，第三方联合村集体经济组织共同开展村级宽带网络运营，村集体经济组织发展带动宽带入户服务，村民以实惠的价格得到优质的网络体验，达到村集体长期有收益且逐渐壮大村集体经济规模的目的。第三方配合做好开户及装机、维护及售后，并依据村级端口承载业务数量，给予村集体组织业务收入分成。
三、村民获益
“本村宽带优惠用”是村民支持集体经济的基础，村集体与第三方为本村村民提供“品质等同或优于他网、内容更丰富、资费更优惠”的产品，以及“迅速高效”的装维服务。同时借助合作方直播资源，给返乡“新农人”及村民提供直播营销的专业培训机会，推动农村互联网+直播的落地生根，让“农村生活有人看，在家能卖农产品”成为部分村民奔小康的出路，让返乡人员愿意常驻，为乡村振兴留住人才资源。
四、高效运营
为推动村集体宽带合作社“有人、有能力”的良性运营环境,第三方属地乡村营服中心组建“乡村营服服务队”，通过“沉浸式带着干”手把手教入网、教装维，确保村镇合作社独立运营，同时建立“村集体运营、第三方专项支撑”的全流程、全生命周期支撑体系，确保运营高效有序。
实施村集体与“数字乡村”光纤宽带合作项目，不仅能提高乡村高速网络覆盖率，确保农村群众享受稳定、可靠、优质的网络服务，进而提升农村网络通信基础设施和服务水平，更能快速壮大村集体经济。同时也有助于打造“数字乡村”服务平台，为全面建设“数字乡村”奠定基础。
五、项目建设模式及进度
项目建设将委托第三方建设单位，按照三个阶段依次实施。第一阶段完成宽带及服务器的搭建；第二阶段完成硬件采购以及软硬件平台建设施工，完成系统联调和基础数据录入工作；第三阶段进行上线试运营及培训工作。

六、技术要求

光缆、光交、分纤箱、分光器、光猫均符合国家通信行业标准，提供产品合格证、第三方检测报告；
千兆光猫支持 WiFi6，同时满足宽带、IPTV、监控多业务并发；
数字乡村平台采用国产化兼容架构，数据本地存储，具备网络安全防护、账号分级权限管理；
户外箱体、立杆具备防雨、防雷、防腐、防盗功能，适配陕北黄土高原户外气候；
所有施工遵循通信管线安全规范，避开农田灌溉、地质滑坡风险区域，完工后恢复路面、耕地原貌。

你宽带标准：全部村民住宅实现千兆光纤入户，下行带宽不低于 1000M，上行带宽不低于 100M；
无线网络：村庄公共区域、党群服务中心、产业基地实现 5G+WiFi6 全覆盖；
网络稳定性：光纤线路衰减符合国标，网络丢包率＜0.1%，故障自动切换，保障直播、监控不间断传输。
七、验收标准
每阶段完工后 3 个工作日内，第三方提交阶段竣工资料，由县农业农村局、镇政府、村代表联合现场核查，出具阶段验收意见书；未通过需 7 日内完成整改复验。
第三方提交全套资料：施工图纸、设备清单、检测报告、资产台账、平台操作手册、培训档案、运维方案；

验收小组核查网络覆盖率、带宽达标率、平台功能完整性、培训完成情况、线路运维机制；

现场随机抽查农户宽带测速、5G 信号、监控传输、平台数据调取；

验收合格出具竣工验收报告，作为尾款支付依据；验收不合格限期 10 日内全面整改，整改仍不达标不予验收，追究违约责任。

竣工验收同步完成政府投资资产台账登记，列明各村二级分纤箱、入户光纤数量，移交村集体经济组织保管，县农业农村局存档备案。

验收合格之日起，质保期一年。
