采购包1：
标的名称：西安外国语大学长安校区学生活动中心、学生食堂消防专项整改工程
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	工程概况：对学校长安校区学生活动中心、学生食堂进行消防专项整改，重点围绕2024年辖区住建部门开具的技术服务函提出的隐患问题展开整改，主要包括消防电系统、消防水系统、消防防排烟系统和建筑防火等系统进行工程整改。（具体工程量详见后附清单）

	2
	
	招标范围：西安外国语大学长安校区学生活动中心、学生食堂消防专项整改工程项目的全部内容（包含施工图纸、竞争性磋商文件、工程量清单及与其有关的其他说明所包含的全部内容）

	3
	
	工期：签订合同至2026年12月26日
地点：  西安外国语大学长安校区  。
施工时间：大学生活动中心只可在夜间及周末施工；学生食堂只可在夜间施工。（夜间时间指21:00-次日6:00）

	4
	
	付款方式：预付款为合同金额的40%，工程款待工程竣工验收合格后付至合同金额的  80% ；经学校审计并出具审计报告后付至审定金额的  97% ；剩余审定金额的 3%  作为质保金，本项目质保期为  2年，质保期满后无质量问题一次性付清（不计利息）。

	5
	
	质量要求：须符合国家施⼯验收规范要求，达到合格标准。
验收标准：施工质量合格，通过专家组验收，取得所属地住建部门合格评估论证意见函。

	6
	
	质保期：验收合格后24月。
响应时效：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决3小时内到达现场。修复时间8小时内解决；如24小时内无法修复，应提供相应解决方案。

	7
	
	履约保证金：中标/成交供应商在与采购人签订合同前，须缴纳履约保证金；履约保证金金额为成交金额的5%，不足1万元的按1万元收取。待验收合格后凭验收单和缴款收据，履约保证金予以无息退还。

	8
	
	质量保证金：经学校审计并出具审计报告后付至审定金额的97%，剩余审定金额的3%作为质保金，本项目质保期为2年，质保期满后无质量问题一次性付清（不计利息）。（因系统原因，质量保证金约定以此为准）。

	9
	
	工程量清单及编制说明：详见附件。
图纸及图纸答疑：详见附件。
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