一、项目概况
为保证辖区良好街景氛围，现需对2026年度街景氛围所需花材及设施维护服务进行采购；主要包括在主要节日对重点道路、重要节点的花卉摆放及养护，现有花木箱维修、维护等工作。
二、摆花方案
1、雁塔北路、古韵广场、雁塔西路三处节点（雁塔西路与翠华路中央分车带，长安路与雁塔西路十字4个角地面花坛。雁塔西路与朱雀路十字3个角。）全年五一、十一两次摆放鲜花，摆放区域为：雁塔北路北侧宽中央绿化带240㎡，古韵广场190㎡，雁塔西路与翠华路中央分车带50㎡，雁塔西路与长安路十字4个角地面花坛120㎡，雁塔西路与朱雀路十字3个角花坛40㎡，合计摆放鲜花面积640㎡。
2、博物馆门口花坛、区政府门口两侧绿地内摆花。五一、七一、国庆节日摆放鲜花。小寨东路陕博门口花坛内摆放鲜花面积40㎡，小寨十字东西中央绿化带花坛35㎡，合计摆放鲜花面积75㎡。
3、小寨东西路花镜花箱28个，局大门口6个，共34个，50㎡；小寨天桥组合花箱12组，摆花面积28.8㎡。全年摆花3次。
4、烈士陵园9.30公祭摆花
5、小寨路沿线花箱及其它花箱养护：徐家庄至大雁塔北广场，护栏花箱176个，面积88㎡；亮晶女贞球135盆；长安南路花车46个，钻石花箱10个，56㎡。
三、服务要求
 各节点花卉供应摆放时间为：本年度建党节、“9.30”公祭、“10.1”国庆节、“5.1”（跨年度）及部分点位全年日常用花，具体布置时间由采购人通知确定。
每次花卉供货期为3天，根据花材种类及生长习性的不同，养护期为45-120天不等（以现场甲方负责人及监理现场签认时间开始之日起计养护期）。
在养护期内花卉若出现品相不好、长势不良、缺株甚至死亡等质量问题，达不到美化效果时，供应商必须无条件更换。
四、项目计划
1、雁塔北路、古韵广场、雁塔西路三处节点摆放鲜花面积640㎡，全年2次摆花。五一节为矮牵牛、十一为孔雀草及串红。
表1：
	序号
	时间
	数量（盆）
	备注

	1
	4至5月
	125440
	196盆/㎡

	2
	 9至11月
	125440
	196盆/㎡

	合计
	250880
	


2、博物馆门口花坛、小寨十字东西花坛内，三处绿地摆花，5.1、7.1和国庆摆花3次，摆花面积75㎡。5.1节为矮牵牛、7.1节超级凤仙、10.1为孔雀草及串红。
表2：
	序号
	时间
	数量（盆）
	备注

	1
	5.1
	14700
	196盆/㎡

	2
	7.1
	4800
	64盆/㎡

	3
	10.1
	14700
	196盆/㎡

	合计
	34200
	


3、花木箱摆花，3个月更换花卉一次，全年用花3次。4月中旬至6月底花卉为矮牵牛、夏季和秋季花卉为海棠和凤仙、冬季花卉为甘蓝及角堇。实际实施时可以根据具体情况调整。
表3：
	序号
	位置
	数量
	单次用花量（盆）
	全年用花（盆）
	备注

	1
	小寨东西路，局大门口
花镜花箱
	34个，
50㎡
	9000
	27000
	

	2
	小寨天桥组合花箱
	12组，
29㎡
	5220
	15660
	

	合计
	
	
	42660
	


4、9.30公祭摆花数量及费用
表4：
	序号
	花卉名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	千头菊（黄）
	高35,冠20cm
	3000
	盆
	

	2
	金丝菊（黄）
	高35,冠30cm
	4000
	盆
	

	3
	孔雀草（橘）
	高15cm,冠10cm
	16000
	盆
	

	4
	孔雀草（黄）
	高15cm,冠10cm
	16000
	盆
	

	5
	小栅栏
	高13cm
	650
	米
	

	合计
	
	39000
	
	


5、小寨路沿线花箱及其它花箱养护，养护内容包括浇水、施肥、除草、打药防治病虫害、补栽修剪等。
表5：
	序号
	位置
	规格（cm）
	花箱数量
	单位
	养护面积（㎡）
	备注

	1
	小寨东西路护栏花箱
	2x0.25
	176
	个
	88
	

	2
	长安南路天桥下花车
	1x1
	56
	盆
	56
	

	3
	区政府门前亮晶女贞球
	冠60
	135
	㎡
	/
	


6、数量合计
	序号
	名称
	摆花数量（盆）
	备注

	1
	雁塔北路等
3处节点
	250880
	

	2
	历博2处花坛
	34200
	

	3
	花木箱摆花
	42660
	

	4
	9.30公祭摆花
	39000
	

	5
	花箱养护
	143
	

	合计
	366740
	


2026年度街景布置工作，计划用花366740盆，以上为计划用花量及维护安排，具体工作量以实际发生为准。
五、考核和验收
供应商应认真按照国家颁发的施工验收规范要求进行安装、养护工作，完工需经甲方和监理单位、供应商共同验收。
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