老高川镇小伙盘村入户道路提升改造工程

采购需求文件

- 采购项目名称：老高川镇小伙盘村入户道路提升改造工程

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：848382.28元

2、资金来源：财政资金

3、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：40日历天

2、项目实施地点：老高川镇。

- 3、工程概况：

主要包括对大伙盘村小伙盘组路段道路挖土、垫层、水泥混凝土硬化等。

项目总投资：848382.28元。

- 四、合同模板：

施工合同书

发包方：府谷县老高川镇人民政府（以下简称甲方）

承包方：                  （以下简称乙方）

为了保证老高川镇小伙盘村入户道路提升改造工程的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。

一、工程概况

1、工程项目名称：老高川镇小伙盘村入户道路提升改造工程

2、工程地点：老高川镇。

3、工程内容：主要包括对大伙盘村小伙盘组路段道路挖土、垫层、水泥混凝土硬化等（详见预算书）。

二、合同价款

合同总价为       元，合同价款按照预算价签订，最终造价以决算价为准。

- 付款方式

1.甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的80%,验收决算后支付20%。

四、工程期限

该工程工期为   天，    年  月   日开工至    年  月    日竣工（如因天气原因，工期可顺延），若拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方交纳合同价款的2%‰的延期损失费。

五、双方责任

1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000-3000元。

2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。

3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案，③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县老高川镇人民政府（盖章）  法人（签字）：

乙方：                              法人或代理人（签字）：

年  月  日

五、履约验收标准和方法

1、履约验收时间：2026年9月5日

2、履约验收主体及内容：

验收主体：老高川镇人民政府

验收内容：对老高川镇小伙盘村入户道路提升改造进行验收。

- 履约验收标准：达成国家现行质量验收规范合格标准，确保工程质量符合标准。

- 4、验收方式：由采购单位组织分管领导，财务干部，驻村干部，村支书到现场按质量标准和招标文件及合同文件各项要求进行验收。

六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、付款方式：甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的80%,验收决算后支付20%。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷县老高川镇人民政府

2、采购单位地址：府谷县老高川镇老高川村

3、项目联系人：张海豹    联系电话：18991067607

府谷县老高川镇人民政府

2026年6月10日