| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见工程量清单 |
| 2 |  | 工程量清单编制依据： 1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）； 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）； 3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）； 4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、其他有关的计价依据和办法； 5.与招标工程相关的技术标准规范； 6.《新城区后宰门小学教育集团咸宁小学变压器改造项目》的设计图纸； 7.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.3 |
| 3 | ★ | 其他要求： 1、交货和提供服务的时间、地点等 （1）完工期：合同签订后至2026年7月10日前完成全部项目内容； （2）交付地点：西安市新城区后宰门小学教育集团咸宁小学指定地点； （3）质保期：验收合格后不少于2年，自项目竣工验收合格之日起计算。质保期内，因设备质量原因或施工安装原因引起的任何故障或损坏，成交供应商应无条件免费维修或更换，并承担由此产生的一切费用。 （4）工程质量标准：符合国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准； 2、结算方式 （1）结算单位：由采购人负责结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人；材料价格以甲方的认质认价计入。 （2）付款方式： ①合同签订后30日内，支付合同金额的40%； ②箱式变压器及发电机进场后30日内，支付合同金额的40%； ③工程完工并经审计完成、供电局验收合格且正式送电后30日内，支付审定金额的剩余款项。 注：发包人按照财政审批进度及资金下达情况支付工程款。发包人因财政审批、拨款流程导致支付延迟的，不构成违约，无需承担逾期付款的利息及违约责任。承包人不得以此为由停工或延误工期。财政资金到位后，发包人优先支付本项目款项。 |