注：本章节的采购合同仅供参考，正式合同以甲乙方双签订的为准。

2026年-2027年勉县城区

公共绿地养护服务采购项目（   标段）施工合同书

合同编号：

签订地点：

签订时间:

为了强化勉县城区公共绿地养护管理工作，确保花草树木生长繁茂，给广大人民群众提供良好的生产生活环境。根据《中华人民共和国民法典》 、《城市绿化条例》 、《陕西省城镇绿化条例》等有关法律法规的规定和上级相关绿化养护工作要求，经过公开招标，甲乙双方就2026年-2027年度勉县城区公共绿地养护服务采购项目（   ）标段施工事宜，协商订立如下合同：

一、绿化养护内容

甲方委托乙方实施2026年-2027年度勉县城区公共绿地养护服务采购项目（   ）标段施工，同时乙方须向甲方提供如下配套服务：

完成该项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

二、绿化养护时限及面积

（一）养护时限：合同期限为18个月，即从2026年 7月 1 日至2027年 12 月 31 日止

（二）养护区域：乔木约　　株，绿地面积约　　平方米；施工范围　　　　　　　　。

三、绿化养护基本要求

（一）为确保养护质量，乙方需对成交后的绿地落实专人进行动态养护管理，着工装上岗，全天侯作业。

（二）养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担责任。

（三）因不可抗力（如遇狂风暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒伏，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，1小时内到达现场并及时处理，处理费用由甲方据实另行结算。

（四）对乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方养护费中扣除。

四、绿化养护标准

绿化养护期间，乙方应按照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）操作规程合理组织，精心施工，保质保量完成以下任务：

（一）乔木修剪：根据紫薇和高杆石楠的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。紫薇和高杆石楠每年秋季至少修剪1次，通过修剪使树木做到遮荫大，上不撞线，下不碍车，侧不碰窗；疏剪过密枝、重叠枝、徒长枝、内膛枯枝、病虫枝。重剪主侧枝、延长枝，压缩老枝及扰乱树形的枝条，使树木生长旺盛，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直，使春季萌芽分枝多，开花早。

（二）乔木涂白：树木涂白要均匀严密，龙其是树木缝隙、洞孔等重复涂刷，边界要整齐，涂白均匀，上口平齐，以不流、干后不翘、不脱落为准。

（三）松土除草：各类绿地、绿化带要结合松土及时清理各类杂草，确保无明显杂草。中耕锄草、松土保墒深度在5cm以内，保持土壤疏松，严防过深引起断根，影响花灌木及绿篱正常生长，中耕松土保墒后，及时用钉耙平整土地，清除杂草、落叶、砖石、垃圾等。草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花要有分隔沟。

（四）灌木、绿篱、竹类、球形植物、地被植物和草坪整形修剪：修剪及时规范，要求整齐美观，曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整，球类修剪圆整，通风透光良好。生长季每月至少修剪1次，新梢高度控制在20公分以内，修剪时一并清除病、死、枯、残枝。修剪绿篱要拉线，要及时精细修剪。草坪要适时进行修剪并打孔疏草，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。特殊植物造型按具体要求进行修剪，宜勤不宜懒，宜细不宜粗，宜轻不宜重。

（五）浇水灌溉：自然灾害前积极预防，旱季要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。在干旱少雨季节不定期冲洗浇灌，冲洗树叶覆盖泥垢，疏通树叶气孔，促进植物进行气体交换和水分蒸腾。减轻城区地面扬尘、尾气等原因对苗木生长的影响，提升城市园林绿化景观效果，改善城市绿化环境及植物生长环境。视天气和甲方要求，及时冲洗灌溉绿化苗木。

（六）零星维护：乙方根据甲方工作要求，完成行道树修剪、病虫害及有害生物防治、抗旱排涝、防寒防冻、死亡或损毁苗木补植、园林小品维护、立体绿化养护、经甲方批准需要移植苗木的移栽、补栽苗木用工及养护并确保成活、施肥用工、花境养护、滴灌及喷雾设备的运行维护维修、园林垃圾收集并运送至甲方指定地点、绿地内基础设施维护管理及迎检环境整治等；管护范围内古树名木的保护、市民热线工单处理、自然灾害及应急突发情况的紧急处置和其他临时性、阶段性交办任务；各类检查、突击整治、城市创先争优等重大活动。

（七）更换草花：乙方根据甲方要求，提前做好栽植前的准备工作，对城区花钵、花墙、花箱和花坛的种植土进行清理残花和杂物、除草、松土、施肥、消毒、翻晒等工作，并提供花色艳丽、无损坏、无枯叶、无焦边的容器苗草花运输到现场进行栽植。后期浇水工作由甲方负责，乙方只需将草花栽植到位。

（八）其它要求：管护组织制度健全，工作有台帐，记录齐全，内容真实并及时上报甲方。着装统一、仪容整洁上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管理规范，遵守各项管理制度。按要求准时参加各类会议、活动及业务培训。及时完成重要活动、参观接待、环境整治、应急抢险等临时性突击工作。养护管理负责人到位，通讯畅通，承包绿化养护工程无转包现象；发现破坏绿化现象能及时制止上报。无上级领导及相关部门、市民、游客反映管护存在问题。

五、绿化养护费结算及付款方式

(一)费用计算方法

1、合同价格按成交价格执行，合同总金额为　　。投标总价包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即为按量计价一次性包干。同时，除非合同条款中另有规定；否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、按照园林绿化工程量清单计价方法进行计价核算，每个分项工程完工并经过甲乙双方验收合格后，双方签证确认工程量和工程造价，并以此作为拨付绿化养护费的依据据实核算。

3、合同签订时因实际绿化养护面积与采购文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准，且不再因此调整合同金额。

4、在合同履行过程中，若绿化养护面积出现重大变化时，以原分项工程综合单价和实际增减面积据实调整养护工程款金额。

5、更新、改造绿地，非乙方责任补栽、移栽苗木，逢重大节假日或活动，乙方根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等费用由甲方按实际工程量另行支付工程款。

6、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）付款方式

1、绿化养护费按进度结算：绿化养护履约满6个月，结算一次，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%；绿化养护履约满12个月，结算一次，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%；履约结束，经核算整个合同期实际发生工程量的总造价－前两次已支付的合同价款－整个合同期违约罚金，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%。

2、施工作业区域内的绿化更新、改造，非乙方责任补栽、移栽苗木，以及布置节日花坛、设置园林小品等甲方要求新增项目费用，在竣工验收合格后按合同约定条款支付工程款。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、根据甲方绿化养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方施工质量进行监督、指导、检查、验收。发现问题及时通知乙方，要求乙方及时进行处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。如遇绿化特殊工作需求时（如各种重大接待、参观、检查等），需提前通知乙方安排人员进行修剪、除草等绿化养护或恢复工作。

3、甲方有权制定相应管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定的要求进行作业。

4、甲方安排专人负责从事衔接、协调和检查乙方工作，签证工程量。甲方接到乙方呈报的工作计划和总结后，由专人签署书面回执意见和检查意见。

5、在检查乙方养护工作中如发现有不合格之处，在口头通知整改不力的情况下，应以《绿化养护施工整改通知书》的形式及时书面通知乙方进行整改。

6、每月初，核对乙方上月养护工作完成工程量签证和未按要求完成养护工作的处罚情况，并汇总形成书面意见，甲乙双方代表确认无误后签字盖章各自留存一份，做为最终结算养护费的依据。

7、及时为乙方办理结算，按时支付工程款。

8、加大园林绿化执法力度，及时依法查处各种破坏绿化的违法行为。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方根据绿地养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求做好绿化养护工作，乙方必须配备至少1辆绿化垃圾清运车和绿篱修剪机、割灌机、草坪修剪机等辅助设备。按绿地养护管理标准和甲方的要求开展清运垃圾和修剪苗木等工作，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

2、乙方应严格按照本合同约定及其承诺养护管理城区公共绿地；严格教育、培训和管理从事本绿化施工项目的员工。遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理,爱护城区绿化苗木和设施，维护甲方良好形象，接受并主动配合甲方及行业管理部门的监督检查。

3、为保证管理到位，乙方应配备绿化养护管理人员全面负责绿化施工工作（至少有1名项目经理），并保证24小时通讯畅通，负责与甲方代表及时进行沟通联络。工作时间，乙方应选择技术娴熟、训练有素、身体健康、吃苦耐劳的绿化养护工人穿着具有醒目标志的工作服装进场作业。

4、每月初，乙方以书面形式向甲方上报本月养护管理计划及有关措施，并按计划组织实施。每个分项工程完工后，乙方项目经理应及时联系甲方管理人员进行考核验收，对甲方下发的《绿化养护施工整改通知书》整改要求，乙方应严格按时限进行整改，并积极征询甲方意见，加强沟通，不断提高服务质量。

5、建立绿化养护技术档案。每月底，乙方以书面形式向甲方报送本月养护工作开展情况总结和下月开展养护工作计划,涉及内容包括施工日期、地点、项目名称、用工数量、完成情况、后期计划等供甲方汇总养护情况，安排后期工作。

6、乙方在绿化养护作业期间，不得因其他绿化工作的需要等原因，随意将养护人员调离。如因特殊情况需调离现场负责管理人员的，需提前3个工作日告知甲方，并经同意后方可调离。

7、日常工作中，乙方绿化养护巡查人员若发现绿化苗木和设施被损坏,绿化用地被擅自围圈、硬化、占用时，要及时通知甲方，并有义务阻止。

8、乙方应科学、合理安排进驻甲方绿化养护工作现场人员的工作时间和计划，并负责承担派驻人员的工资、食宿、福利及其他一切费用。因乙方员工发生劳务争议而影响或有可能影响到本合同的履行，乙方应及时作出调整，保证本合同约定的绿化施工质量不变。

9、文明作业，做到工完场清，及时将绿化垃圾清运至环卫部门指定的地点堆放，不造成二次污染。

10、养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方必须服从甲方的安排，不得无故拖延。乙方应积极听取甲方对绿化管理工作的意见，认真配合并按要求时限完成甲方派给的上级检查等特殊绿化作业事项。如遇上级检查验收，乙方必须保证修剪、除草等绿化养护措施到位，如因乙方失误或失职未通过相关检查验收，乙方必须承担相关违约责任。

七、安全责任

乙方必须加强安全生产管理，规范操作程序,采取切实有效措施，确保全年不发生安全责任事故。施工期间，不论任何原因造成的人员、设备安全责任事故，均由乙方承担一切责任及损失，甲方概不负责。

八、考核验收

甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方养护质量进行考核验收，考核办法以《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）中的三级标准为依据，如发现不符合标准的在甲方下发书面《绿化养护施工整改通知书》规定时限内仍未整改到位的，按照《绿化养护施工整改通知书》中所列具体问题，每处每次处罚金人民币叁佰元整（￥300.00），并从当月养护管理费中扣除。

乙方因未按照合同施工要求承担养护工作，并被甲方处罚金达到合同总价的5%以上，甲方以书面形式告知乙方终止履行合同，并有权拒绝乙方参加后期甲方组织的各类园林绿化工程项目招投标，乙方在合同期内考核最终确定为不合格。

九、违约责任及合同解除

（一）如遇自然灾害、重大活动等特殊情况需要乙方搞好突击性绿化养护工作的，乙方项目经理在接到甲方工作人员通知后2小时内，立即开展养护工作，确保完成任务。否则，甲方可自行或委托他人搞好相关工作。

（二）乙方未按照合同施工要求承担养护工作，按以下规定进行处罚，罚金从当月绿化养护管理费中扣除：

1、未按照园林绿化养护操作规程要求和时限搞好养护管理工作，造成经济损失和负面影响的，甲方按规定并视其造成损害程度扣除经济损失并处罚金。

2、修剪、除草等养护工作产生的绿化垃圾要及时打扫干净，运输到指定垃圾堆放点，沿途不得抛洒遗漏，违反1次处罚金人民币叁佰元整（￥300.00）。

3、甲方发现养护问题后书面通知乙方，乙方应在接到甲方正式书面通知规定的时限内及时整改，并书面回复整改情况。未在规定时限内回复并无故不完成整改任务的，甲方有权拒绝对该分项工程进行签证确认工程量；情节严重的甲方有权终止合同，乙方工作失误造成的一切损失由乙方自负。

４、乙方在作业过程中，如果违反国家法律法规，受到惩戒造成负面影响的，每次处罚金人民币壹仟元整（￥1000.00）。

十、组成合同的要件

（一）本合同书；

（二）《2026年-2027年度勉县城区公共绿地养护服务（   标段）乔木及绿地面积数量清单》；

（三）分项工程报价表；

（四）《成交通知书》（复印件）。

十一、不可抗力

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同的解除与转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效与终止

本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档，自甲方、乙方、代理机构三方法人代表签字盖章后生效。竣工决算后，甲方支付完工程款，乙方将工程项目交付甲方后条款终止。

十四、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、 其他事项

（一）除本合同约定的条款外，甲方不再对乙方进行额外取费。

（二）本合同未尽事宜，经双方协商同意，签订补充协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 | 确 认 方 |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | 中标供应商全称（盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） | 承办人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |