白水县城区主干道人行道提升改造项目设计采购需求

一、基本要求

（一）项目概况

本项目为白水县城区主干道人行道提升改造项目设计服务采购项目，该项目仓颉路、居苑路、东风路东段等市政道路人行道实施更新改造，道路全长4810米，改造面积66500平方米。本项目仅实施城区主干道人行道提升改造，不含对应主干道车行道、路基、路面、交叉口主体结构等新建及改造内容，仅针对人行道铺装、路缘石、树池、检查井开展设计工作。

本次采购范围为该项目全过程设计服务，具体包含项目前期工程测量、方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含预算编制）、图纸审查配合、施工全过程技术配合、工程竣工验收配合、结算审计配合、资料归档及采购人交办的相关配套设计服务等全部工作内容。
（二）采购项目分包情况

本项目共划分1个包，预算资金85.03万元。
（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1.中小企业发展政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

2.绿色发展政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

4.支持创新等政府采购政策。

（四）合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内，完成全部设计工作并提交符合审查要求的最终成果。

（五）项目实施地点：白水县仓颉路、居苑路、东风路东段。

（六）采购方式：竞争性磋商。

（七）是否专门面向中小企业采购：是。

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

本项目所有工程测量、设计服务、造价编制（概算、预算）及成果文件，必须严格执行国家最新现行市政工程设计、城市道路、人行道铺装、园林树池、市政附属设施、工程造价、工程测量等相关标准规范，严格遵守市政行业规范、陕西省及渭南市地方标准、白水县城市建设管理相关规定。同时严格落实财政衔接资金项目管理、工程设计审查、工程竣工验收、工程审计等相关管理办法及制度要求，契合白水县城市更新、市政道路提升、人居环境整治相关建设标准，所有测量、设计、造价成果内容须合规、可行、可落地、可施工、可审计、可归档。

三、采购标的具体要求

（一）供应商资格与能力要求：

1.供应商具备合格法有效的营业执照。

2.供应商具备工程设计综合资质甲级或工程设计市政行业乙级及以上或工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上或工程设计市政行业道路工程乙级及以上资质，并同时具备工程勘察工程测量专业乙级及以上资质。
3.拟派项目负责人具备注册土木工程师（道路工程）或一级注册结构工程师或二级注册结构师执业资格，并出具项目负责人在供应商单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。

（二）服务团队要求：

供应商须组建专业齐全、人员稳定、经验丰富的服务团队，确保各专业设计无缝衔接、无遗漏、无冲突，能够高效完成本项目工程测量、全过程设计及配套服务，安排专人全程对接采购人及住建、市政、审计等主管部门，保障项目推进高效顺畅。

（三）具体服务内容：

1.前期配套服务：全面开展现场踏勘、现状地形及设施精准测量、原有道路及管线资料核查、现场病害及问题摸排梳理；主动对接住建、市政、城管、属地街道等相关部门，全面收集项目基础资料、规划要求及地方建设标准；完成项目设计方案论证、点位核对、现状问题分析，确保设计方案贴合现场实际、符合白水县城市整体规划及风貌要求。

2.全流程设计服务：根据项目需求、现场实测数据及国家、地方规范标准，完成全套方案设计、初步设计、施工图设计工作；精准编制工程概算、工程预算，确保造价文件合规、精准、贴合市场行情，匹配财政衔接资金管理及审计要求，杜绝超标准、不合理造价编制问题。

3.图纸审查配合服务：全程配合第三方图纸审查机构及行业主管部门开展图纸审核工作，及时响应各类审查意见，无偿完成图纸修改、方案优化、技术答疑、资料补正等工作，直至全套图纸及设计资料审查合格、取得正式合格审查意见。

4.施工阶段全程服务：项目开工前完成设计技术交底、施工图纸答疑、施工重难点技术交底；施工期间提供常态化现场技术指导，定期派员到场巡查，及时处置施工过程中的各类设计技术问题；严格审核工程设计变更、现场签证的技术合理性、合规性、经济性；全程参与隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收工作，出具专业、合规的技术验收意见。

5.后期收尾配套服务：配合采购人完成工程竣工结算核算、项目全过程审计、工程全套资料整理分类归档、项目绩效评价、项目验收报备等全部收尾工作，确保项目资料齐全、流程闭环、顺利办结。

6.其他配套工作：主动完成采购人及行业主管部门交办的、与本项目工程测量、设计工作相关的其他临时性配套工作，无条件配合项目各项整改、优化、报备工作。

（四）成果文件要求：

1.成果内容完整性：须提交完整的测量成果报告、设计说明书、项目总平面图、全套施工图纸、概算书、预算书及配套说明等全套合规成果，全面覆盖项目改造全部内容，无缺项、错项、漏项，满足项目施工、验收、审计、归档全流程使用需求。

2.成果格式标准：纸质版成果份数满足采购人报审、施工、归档、审计、报备等各类使用需求；电子版成果包含CAD原版可编辑文件、高清PDF定稿文件、造价编制原版文件，所有文件分层清晰、命名规范、分类规整、可直接编辑使用及报审归档。

3.成果质量标准：所有工程测量、设计、造价成果须完全满足国家及地方规范审查、现场实际施工、工程结算审计、财政衔接资金项目管理要求，确保图纸可落地、可施工、可验收、可归档、可审计，无质量瑕疵及合规性问题。
四、服务标准、期限、效率等要求

（一）服务标准

严格遵循国家、行业、地方现行工程测量、工程设计、工程造价规范标准及政府采购、财政资金使用管理规定，测量数据精准无误，设计成果深度、精度达标，方案科学合理、经济适用、贴合白水县城市风貌及人居环境提升要求，确保顺利通过图纸审查、工程验收、财政审计，无设计、测量、造价质量瑕疵及合规性问题。

（二）服务期限

设计成果交付期：合同签订之日起30日历天内完成全部工程测量、设计、造价编制工作并提交完整合格的全套成果；后续技术指导、图纸答疑、验收审计配合、资料归档等配套服务贯穿项目施工、验收、审计、归档全过程，直至项目整体办结、流程闭环。

（三）服务效率要求

供应商须在合同签订后3日内提交详细的项目工程测量及设计工作计划、人员分工表、进度保障方案、质量管控方案。项目服务期间，针对采购人及施工单位提出的技术咨询、问题反馈，24小时内响应对接，一般技术问题48小时内闭环解决，重大技术问题12小时内派员到场处置，全力保障项目施工进度不受测量、设计、技术问题影响。

（四）保密要求

供应商对本项目所有现场测量资料、设计数据、方案图纸、报审资料、项目信息、造价数据等承担永久保密责任，未经采购人书面正式同意，严禁向任何第三方泄露、传播、转借、使用项目相关资料及数据。项目保密义务不因合同终止、项目办结而失效。

（五）成果质量责任

因供应商测量失误、设计失误、图纸漏项、设计深度不足、方案不合理、未按规范标准设计、造价编制失误等自身原因，导致图纸审查不通过、工程返工、设计变更增加、工期延误、经济损失或审计问题的，由供应商承担全部整改责任、返工费用及相应经济损失与违约责任，无条件无偿完成整改优化，确保项目达标。

五、付款方式

本项目合同计价方式为固定总价合同，合同总价包含本项目全过程工程测量、方案设计、初步设计、施工图设计、概算预算编制、图审配合、施工技术服务、验收审计配合、资料归档及所有配套临时服务的全部费用，采购人无需额外支付其他任何费用，总价固定不变，不受后期工程建安费用调整、工程量微调等因素影响。具体付款方式如下：

1.预付款支付：合同签订生效后，采购人向供应商支付固定合同总价的40%作为项目预付款。

2.尾款支付：供应商完成本合同约定全部工程测量、设计及配套服务工作，提交完整合格的全套设计成果，且项目成果验收合格、所有服务履约完毕后，扣除已支付预付款，一次性结清剩余全部合同尾款。

3.发票要求：供应商申请每一笔款项支付前，须向采购人提供合法合规、信息完整、等额的增值税普通发票，否则采购人有权顺延付款，不承担逾期付款责任。

4.付款进度可根据财政资金拨付进度适度调整，供应商须无条件配合，不得以此主张违约、索赔、工期顺延等权利。
六、验收标准
（一）验收依据

本项目采购需求、正式签订的服务合同、国家及行业现行工程测量、工程设计、工程造价规范标准、图纸审查正式意见、财政衔接资金项目管理相关规定、白水县市政工程建设管理要求。

（二）验收内容及合格标准

1.全套测量成果、设计成果、造价成果完整、规范、精准，工作深度、精度完全满足现场施工、工程结算、财政审计、资料归档要求，无缺项、错项、漏项、数据偏差等问题。

2.所有测量资料、设计图纸、造价文件顺利通过主管部门及第三方图审机构审查，取得合格审查意见，无整改遗留问题。

3.供应商全面完成本合同约定的工程测量、设计及配套服务内容，施工及验收阶段技术配合到位、响应及时、问题处置闭环，全程保障项目顺利推进。

4.项目全套测量、设计、报审、造价、验收、归档资料齐全完整，分类规范、装订规整，完全符合工程归档及财政资金资料管理要求。

（三）验收方式

由采购人组织相关部门、技术人员开展集中验收，出具正式验收意见书。若测量成果、设计成果、服务内容验收不合格，供应商须在采购人规定时限内无偿修改、优化、补正、重新编制，直至验收合格，期间产生的一切费用、工期延误损失及经济损失由供应商自行承担。

                       白水县城市建设市政工程管理处
                       2026年7月7日


