采购需求
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
（一）项目概况：操场改造工程
（二）合同履行期限：合同签订之日起至项目竣工验收结束、各项资料移交完毕为止，其中施工工期：自合同签订之日起30个日历天（具体以开工通知为准）。
（三）项目建设地点：西安高新区第十九小学。
（四）质量标准：符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求。
备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。
2、 施工内容
本项目为西安高新区第十九小学原有操场整体翻新改造，施工内容涵盖原有场地拆除清运、基层病害处理、全新运动面层铺设、配套设施更换及场地标线施工等，并配套完成建筑垃圾外运。
三、工程量清单（详见附件）
四、施工要求
1、在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施, 应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交人负责。
2、供应商应配合项目建设进度,向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。
3、在施工期间，供应商必须注意施工现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育，施工人员必须持证上岗。
4、供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表。
5、供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。
6、施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。
7、选用的主材、设备、辅材必须使用国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。
8、供应商必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。
9、供应商未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍，不得分包、转包，否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。
