采购需求

- 项目名称：柞水城区第一初级中学体育场改造项目

2.项目概况：对2255平方米操场的草皮、1381平方米塑胶面层、510平方米硅PU面层拆除，重新铺装2255平方米人造草皮、1381平方米塑胶面层、510平方米硅PU面层，对围网立柱、钢丝网拆除，新修围网立柱，新修大约4平方米的器材室(活动板房)，拆除原有的路灯，新修路灯、监控、音响，新修排球墙等。

3.工期：自合同签订之日起50个日历日