- 孤山镇污水拉运项目采购计划附件

- 一、采购项目名称

- 孤山镇污水拉运项目

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式

- 1、采购项目预算：563390元。

- 2、资金来源：其他财政资金

- 3、采购方式：竞争性谈判

- 三、具体采购需求

- 服务期限：本项目服务期采用“1+2”模式：首期服务合同期限为1年（自合同签订之日起计算）；合同期满且经甲方考核乙方服务质量合格的，双方可在本合同有效期届满前1个月内协商续签2年服务合同。

- 项目地址：府谷县。

- 3、采购需求：孤山镇污水拉运项目。

- 四、合同模板：

合同格式（参考）

孤山镇污水拉运服务合同

甲方（委托方）：府谷县住房和城乡建设局

乙方（服务方）：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《城镇排水与污水处理条例》《陕西省城镇排水与污水处理管理办法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供孤山镇污水拉运服务事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

- 项目概况与服务内容

- 项目基本信息

项目名称：孤山镇污水拉运项目

服务地点：孤山镇污水处理厂、野芦沟污水收集点（共3个收集点6个收集池

运输目的地：新民镇污水处理厂；特殊情况运输至温李河污水检查井或府谷新区污水处理厂

- 核心服务内容

- 乙方负责上述收集点污水的日常拉运、装卸作业，确保各收集池液位不超过警戒水位，杜绝污水外溢。

- 采用密闭罐车进行运输，运输过程全程密闭，严禁污水泄漏、滴漏、外溢。

- 负责拉运过程中的污水计量工作，每日填写《污水拉运记录表》，经甲方现场管理人员签字确认后作为月度结算依据。

- 特殊情况处理：

￮下雨天或道路受阻无法通行至新民镇污水处理厂时，乙方应立即暂停原定线路运输，并通知甲方，按甲方通知要求将污水拉运至指定备用地点；

￮极端天气（暴雨、暴雪、橙色及以上预警）导致无法作业的，乙方应提前12小时书面通知甲方，并在预警解除后24小时内完成积压污水的拉运；

￮甲方临时应急拉运需求，乙方应在接到通知后1小时内安排车辆到位。

- 服务期限与合同续签

- 本项目服务期采用"1+2"固定期限+续签模式，首期服务期限为1年，自\\\\年\\\\月\\\\日起至\\\\年\\\\月\\__日止。

- 合同期满前30日，甲方对乙方首期服务质量进行综合考核。考核合格的，双方可在本合同有效期届满前15日内协商续签2年服务合同；考核不合格的，甲方有权不予续签，合同到期自动终止。

- 服务费用与支付方式

- 服务费用标准

- 本合同首期年度含税总费用为人民币xxxx（¥xxx.xx）。该费用为包干价，包含乙方履行本合同全部义务所需的一切费用，包括但不限于：

￮人员费用：司机工资、社保、福利、培训费用；

￮车辆费用：燃油费、保养维修费、保险费、过路费、年检费、洗车费；

￮管理费用：办公费、差旅费、安全环保投入；

￮税费及其他不可预见费用。

- 若因甲方要求变更拉运线路导致运输距离增加超过20%，超出部分的费用按实际产生费用计算，双方另行签订补充协议确认。

- 付款方式

- 本合同服务费按季度支付。甲方在当季服务结束后，根据季度考核结果一次性支付（考核不合格的，扣除相应保证金）。

- 甲方付款以财政资金拨付到位为前提。因财政资金未按时拨付导致付款延迟的，甲方不承担逾期付款违约责任，但应及时向乙方说明情况；财政资金拨付到位后，甲方应在10个工作日内完成支付。

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 有权对乙方的服务过程进行全程监督、检查和考核，对不符合要求的服务行为提出整改意见，乙方应在规定期限内整改完毕。

- 负责协调拉运点至主干路的道路通行，处理因村民阻拦、土地纠纷等引发的矛盾，确保乙方车辆正常进出作业区域。

- 向乙方提供各收集点的基本信息、警戒水位标识及污水处理厂的接收要求。

- 指派专人作为现场联络人，负责日常工作对接、《污水拉运记录表》签字确认及应急事项处理。

- 按本合同约定及时支付服务费用。

- 因甲方原因导致乙方无法正常作业的，应相应顺延服务期限或减免相应费用。

- 乙方权利与义务

- 有权要求甲方按合同约定支付服务费用，有权拒绝甲方超出合同范围的不合理要求。

- 提供符合国家及行业标准的密闭罐车，确保车辆证件齐全、性能完好、密闭性达标，并在车辆显著位置喷涂"污水运输"标识。

- 配备持有B2及以上机动车驾驶证、道路运输从业人员资格证且身体健康的司机，司机应经过安全环保培训合格后方可上岗，并将相关资质复印件报甲方备案。

- 严格遵守环境保护法律法规和甲方的管理规定，运输过程中采取有效防渗漏措施，严禁沿途洒漏、随意倾倒污水。

- 建立健全安全生产管理制度，落实安全生产主体责任，定期对车辆进行安全检查和维护保养，对司机进行安全教育培训。

- 自行承担运输过程中的全部安全责任，包括但不限于车辆交通事故、人员伤亡、财产损失等；若因乙方原因造成甲方或第三方损失的，乙方应全额赔偿。

- 制定《污水泄漏应急预案》和《安全生产应急预案》，报甲方备案；发生安全事故或环境污染事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施防止损失扩大，并在1小时内书面通知甲方。

- 若车辆因故障停运超过24小时，乙方应立即提供同等规格的备用车辆，确保服务不受影响；备用车辆到位时间不得超过12小时。

- 每月5日前向甲方提交上月《污水拉运月报》，包括拉运量、车辆运行情况、问题整改情况等。

- 车辆与保险管理

- 乙方负责车辆的日常维护、保养和维修，确保车辆始终处于良好运行状态，相关费用由乙方承担。

- 乙方应为所有运输车辆购买足额保险，险种及保额要求如下：

￮机动车交通事故责任强制保险；

￮机动车第三者责任保险，保额不低于200万元；

￮机动车损失保险；

￮车上人员责任险（司机），每座保额不低于50万元；

￮环境污染责任保险，每次事故保额不低于100万元。

- 乙方应在保险到期前15日完成续保，并将新的保险单复印件报甲方备案；未按要求购买保险或保险到期未续保的，甲方有权暂停支付服务费，直至乙方补齐保险手续。

- 服务质量考核与验收

- 甲方成立考核小组，按《孤山镇污水拉运服务质量考核标准》对乙方服务质量进行月度抽查、季度考核、年度综合评定。

- 季度考核实行百分制，考核得分90分及以上为优秀，全额支付当季质量保证金；80-89分为合格，支付90%质量保证金；70-79分为基本合格，支付70%质量保证金；70分以下为不合格，扣除全部当季质量保证金。

- 年度综合评定以季度考核平均分为依据，年度平均分80分及以上为合格，具备续签资格；年度平均分低于80分为不合格，甲方有权不予续签合同。

- 乙方对考核结果有异议的，可在收到考核结果之日起3个工作日内向甲方提出书面复核申请，甲方应在5个工作日内作出复核决定。

- 违约责任

- 若乙方未按约定频次和数量拉运导致污水外溢，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10,000元，并承担全部清理费用及第三方损失；累计发生3次及以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总额20%的违约金。

- 乙方运输过程中发生污水泄漏、滴漏的，每发现一次支付违约金5,000元；造成环境污染事故的，乙方除承担全部治理费用和赔偿责任外，甲方有权解除合同。

- 乙方车辆故障未在规定时间内提供备用车辆导致服务中断的，每中断1天支付违约金2,000元；中断超过3天的，甲方有权解除合同。

- 乙方使用不符合要求的车辆或人员上岗的，甲方有权要求乙方立即更换，并处以每次3,000元的违约金；拒不更换的，甲方有权解除合同。

- 任何一方擅自解除合同的，应向对方支付合同总额20%的违约金；给对方造成损失的，还应赔偿相应损失。

- 不可抗力

- 因地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等不可抗力导致本合同无法履行的，受影响一方应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供有效证明。

- 根据不可抗力的影响程度，双方可协商决定部分履行、延期履行或解除合同，互不承担违约责任。

- 争议解决

因本合同产生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向府谷县人民法院提起诉讼。

- 保密与知识产权

- 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术资料、政府工作信息等承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

- 本合同履行过程中产生的所有数据、资料、报告等知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或向第三方提供。

- 其他条款

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

孤山镇污水拉运服务质量考核标准

## 一、考核总则

- 本标准适用于孤山镇污水拉运项目月度抽查、季度考核及年度综合评定，考核结果直接与服务质量保证金支付、合同续签挂钩。

- 考核实行百分制，由甲方考核小组负责实施，考核过程全程留痕，考核结果需双方签字确认。

- 考核周期：月度抽查每季度不少于2次，季度考核于每季度结束后5个工作日内完成，年度综合评定于合同期满前15个工作日内完成。

## 二、考核评分细则表

| 考核维度 | 分值 | 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常服务质量（40分） | 40 | 1 | 按约定频次和数量拉运，确保各收集池液位不超过警戒水位，无污水外溢 | 1.收集池液位超过警戒水位未及时处理，每次扣10分； 2.发生污水外溢，本项不得分，且按合同约定追究违约责任 | 现场检查、查看拉运记录表 |
|  |  | 2 | 使用符合要求的密闭罐车，车辆密闭性良好，喷涂"污水运输"标识 | 1.使用不符合规格车辆，每辆次扣10分； 2.车辆密闭性不合格存在滴漏隐患，每次扣5分； 3.未按要求喷涂标识，每辆次扣3分 | 现场检查、车辆资质备案 |
|  |  | 3 | 司机持证上岗（B2驾照+道路运输从业资格证），着装规范，服从甲方现场管理 | 1.司机无证上岗或证件过期，每人次扣10分； 2.不服从甲方合理管理，每次扣5分； 3.作业期间违规操作，每次扣3分 | 现场核查证件、人员备案 |
|  |  | 4 | 准确记录每日拉运量，《污水拉运记录表》填写规范，经甲方现场人员签字确认 | 1.拉运记录弄虚作假，每次扣10分； 2.记录不完整、不规范，每次扣2分； 3.未经甲方签字确认的记录无效，每次扣3分 | 查阅台账、现场核对 |
| 二、安全生产管理（20分） | 20 | 1 | 建立安全生产管理制度，定期对车辆进行安全检查和维护保养，留存检查记录 | 1.未建立安全管理制度，扣5分； 2.车辆未按规定保养，每辆次扣3分； 3.无车辆安全检查记录，扣5分 | 查阅台账、现场检查车辆状况 |
|  |  | 2 | 定期对司机进行安全教育培训，留存培训记录 | 1.未开展安全教育培训，扣5分； 2.培训记录不完整，每次扣2分； 3.司机未掌握安全操作规范，每人次扣3分 | 查阅培训记录、现场提问 |
|  |  | 3 | 按要求购买车辆保险并及时续保，保险单据报甲方备案 | 1.未按要求购买足额保险，本项不得分； 2.保险到期未及时续保，每逾期1天扣2分； 3.保险单据未备案，扣3分 | 核查保险单、备案记录 |
|  |  | 4 | 运输过程中无安全事故发生 | 1.发生一般安全事故（无人员伤亡、财产损失≤1万元），扣10分； 2.发生较大及以上安全事故，本项不得分，且按合同约定追究责任 | 事故报告、现场核实 |
| 三、环保合规管理（15分） | 15 | 1 | 运输过程全程密闭，无污水泄漏、滴漏、沿途洒漏 | 1.发现污水滴漏、洒漏，每次扣5分； 2.发生污水泄漏造成环境污染，本项不得分，且按合同约定追究责任 | 现场巡查、群众举报核实 |
|  |  | 2 | 严格按指定地点倾倒污水，无随意倾倒行为 | 1.未按甲方指定地点倾倒，每次扣10分； 2.随意倾倒污水造成污染，本项不得分，移交环保部门处理 | 污水处理厂接收记录、现场核实 |
|  |  | 3 | 车辆外观整洁，作业后及时清理作业现场，无遗留污染物 | 1.车辆脏乱差，每辆次扣2分； 2.作业现场未清理，每次扣3分 | 现场检查 |
| 四、应急响应能力（15分） | 15 | 1 | 制定完善的《污水泄漏应急预案》和《安全生产应急预案》并报甲方备案 | 1.未制定应急预案，本项不得分； 2.应急预案不完善，扣3-5分； 3.未报甲方备案，扣3分 | 查阅应急预案、备案记录 |
|  |  | 2 | 特殊情况响应及时： 1.甲方临时应急需求1小时内车辆到位； 2.道路受阻立即通知甲方并按要求转运； 3.极端天气后24小时内完成积压污水拉运 | 1.应急响应超时，每次扣5分； 2.未及时通知甲方导致损失扩大，扣10分； 3.未按时完成积压污水拉运，扣5-10分 | 通话记录、拉运记录、现场核实 |
|  |  | 3 | 车辆故障停运超过24小时，12小时内提供同等规格备用车辆 | 1.未按要求提供备用车辆，每延误1天扣5分； 2.备用车辆不符合要求，扣5分 | 现场核实、车辆调度记录 |
| 五、台账与资料管理（10分） | 10 | 1 | 每月5日前按时提交上月《污水拉运月报》，内容完整准确 | 1.月报逾期提交，每逾期1天扣2分； 2.月报内容不完整、不准确，每次扣3分 | 查阅月报台账 |
|  |  | 2 | 妥善保管各类资质文件、记录资料，便于甲方查阅 | 1.资料丢失、损毁，每次扣5分； 2.拒绝甲方查阅资料，每次扣3分 | 现场查阅资料 |

## 三、加分项（最高加10分）

- 季度内无任何安全事故、环保事故及服务投诉，加3分；

- 全年累计拉运量超出合同约定10%以上，且服务质量达标，加5分；

- 积极配合甲方完成应急抢险、重大活动保障等额外任务，每次加2-5分；

- 提出合理化建议被甲方采纳并取得良好效果，每次加2-3分。

## 四、考核结果应用

- 季度考核结果应用：

- 90分及以上（优秀）：全额支付当季20%服务质量保证金；

- 80-89分（合格）：支付当季90%服务质量保证金；

- 70-79分（基本合格）：支付当季70%服务质量保证金，甲方下达整改通知书，限期3日内整改；

- 70分以下（不合格）：扣除当季全部服务质量保证金，甲方约谈乙方负责人，限期7日内整改；整改后仍不合格的，甲方有权暂停支付后续服务费。

- 年度综合评定结果应用：

- 年度平均分90分及以上：优先续签下一期合同；

- 年度平均分80-89分：具备续签资格，续签费用按原合同标准执行；

- 年度平均分70-79分：甲方有权决定是否续签，若续签需重新协商服务费用及条款；

- 年度平均分70分以下：甲方不予续签合同，合同到期自动终止。

- 一票否决项：
出现以下任一情况，当季考核直接判定为不合格，且甲方有权单方面解除合同：

- 发生重大及以上安全事故或环境污染事故，造成恶劣影响的；

- 累计发生3次及以上污水外溢事故的；

- 存在随意倾倒污水行为，被环保部门处罚的；

- 提供虚假资质文件或拉运记录，弄虚作假的；

- 擅自转包、分包本项目服务的。

## 五、附则

- 乙方对考核结果有异议的，可在收到考核结果之日起3个工作日内向甲方提出书面复核申请，并提供相关证明材料。甲方应在收到申请后5个工作日内组织复核，并出具复核意见，复核意见为最终结果。

- 本考核标准未尽事宜，由甲乙双方协商确定，可作为补充条款纳入本合同。

- 本考核标准自合同生效之日起执行，由府谷县住房和城乡建设局负责解释。

------－以下无正文------

注：本合同为简易版本，仅供参考，使用过程中，请结合具体项目，充实细化、修改。

五、履约验收标准和方法

（一）履约验收时间：服务期结束后15个工作日内。

（二）履约验收主体及内容：

验收主体：府谷县住房和城乡建设局

验收内容：采购人根据合同要求，对项目所包含的审查内容进行验收。

（三）验收依据：

1.招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2.验收合格证、质检报告；

3.合同及附件文本；

4.合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（四）验收标准：

1.编制的服务方案应符合国家、省、市现行有关标准、规范的规定，并对检测成果承担相应的法律责任；

（五）验收方法：

采购人组织验收人员，按照相关验收标准对采购项目的履约结果进行验收。

六、支付方式：

付款方式：见合同。

七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷县住房和城乡建设局

2、采购单位地址：陕西省榆林市府谷县金世纪大楼东辅楼B座

3、项目联系人：温工     联系电话：0912-8720593

府谷县住房和城乡建设局

2026年6月18日