## 拟签订合同文本

买卖合同

合同编号：_________                           _

项目名称：_________                           _

采购方式：政府采购公开招标

甲方（采购人）：________________________

乙方（中标供应商）：____________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本次项目招标文件、投标文件、中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信原则，就本项目地毯供货、运输、铺装安装、验收、质保等事宜，订立本买卖合同，双方共同遵照执行。

第一条 合同性质与适用范围

1. 本合同为货物买卖合同，标的物为标准化成品地毯货物，运输、搬运、裁切、铺装、收边收口、垃圾清理、售后维保均为货物附随配套服务。

2. 本合同所有履约标准以招标文件要求、乙方投标响应参数、评审封样样品为最终依据，三者不一致时以最严格标准执行。

第二条 采购货物内容、参数锁定与封样约定

1. 采购内容：项目所需各类地毯、满铺地毯、全套辅材（胶条、环保胶水、收边条、防滑垫片、收口配件）、运输、装卸、上楼搬运、现场精准裁切、整体铺装、平整收边、缝隙处理、保洁清理、成品保护、验收交付、全程质保维保等全部工作内容，为交钥匙成品交付。

2. 参数锁定约定

乙方投标文件所响应的材质、厚度、克重、防火等级、耐磨等级、环保标准、色号纹理、基底工艺、物理性能参数及项目封样样品标准，自开标之日永久锁定、固定不变。中标后乙方严禁私自更换品牌、降级材质、更改厚度、替换批次、调整工艺、以次充好。未经甲方书面盖章同意，任何参数变更均视为严重违约、虚假履约，甲方有权无条件返工、退货、扣罚、终止合同。

3. 样品效力：本次封存样品为本项目最高验收标准，现场所有铺装成品颜色、纹理、厚度、质感、做工必须与封样完全一致，存在色差、厚薄不均、纹理不符、工艺粗糙一律判定不合格。

第三条 计价方式与合同价款

1. 本项目采用总价包干合同。

2. 合同总价包含本项目采购需求范围内全部货物、辅材、运输、人工、损耗、施工、保洁、税费、质保、售后所有费用，履约期间不再产生任何增项、增量、增补费用。

合同总金额（大写）：________________________元

（小写）：¥_______________元

第四条 交货样品规则及工期约定

1. 本项目样品不接受快递、物流邮寄，仅接受投标人现场人工按时递交，邮寄样品一律不予受理、不予评审。

2. 交货地点：西安戏剧学院（指定位置）。

3. 总工期：合同签订之日起45日历日内完成交付、安装及调试。

4. 所有运输破损、受潮、褶皱、磕碰、到货不合格风险全部由乙方承担，无条件免费更换重供。

第五条 安装施工标准及现场管理

1. 乙方全程自行负责现场安全施工，承担全部安全责任、人身伤害责任、财产损坏赔偿责任。

2. 铺装工艺标准：地面平整干燥、粘贴牢固、无空鼓、无翘边、无起拱、拼缝严密对齐、边角压实、收边顺直、无色差、无污渍、无划痕、整体美观统一。

3. 施工全程保护原有墙体、地面、门窗、设施，损坏照价赔偿并无偿修复。

4. 施工垃圾当日日产日清，完工后现场整洁干净，达到交付使用标准。

第六条 正式验收标准

1.验收分初次开箱验收（使用部门）和学校最终验收两个阶段，以最终验收为准。

2.货物到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由乙方负责安装、地毯铺装完毕后，由使用部门、采购部门及供应商共同验收。验收内容包括：外观无污损、色差、起鼓、翘边；接缝平整严密、无明显缝隙；铺设平整牢固、无滑动移位；规格尺寸与合同一致；需提供产品检测报告（其内容包括产品技术要求指标），必要时可组织戏曲专业师生进行现场试练，以实际教学动作检验防滑与缓冲效果。

3.验收依据：国家行业标准、招标文件技术参数、乙方投标响应、项目封存样品。

4.甲方使用部门初验合格后提出验收申请，学校相关部门根据使用单位技术验收结果，组织有关专家进行货物的最终验收。

第七条 付款方式

1. 预付款：合同签订后，预付项目款40%，待所有货物到达指定地点、安装调试完成并由学校验收合格后，凭供应商开具的全额发票，30日内一次性付清合同尾款。

2. 每次付款前乙方须提供合法、有效、足额增值税普通/专用发票，否则甲方及财政部门有权顺延付款，不计违约。

第八条 质保期与售后服务

1.整体质保期：验收合格通过之日起3年，质保期内因产品质量或铺装工艺导致的起鼓、脱胶、大面积倒仆、开裂、过度磨损等问题，供应商须免费维修或更换。质保期内因产品质量问题免费维修或更换；质保期外提供终身有偿维护。

2.售后服务按照乙方投标文件响应内容执行。

第九条 履约保证金

供应商中标后凭中标通知书向学校缴纳中标金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。缴纳方式:银行转账、支票/汇票/本票、保函/保险。

第十条 违约责任

1、乙方逾期完成供货、铺装、现场清理并达到验收条件的，每逾期一日，按**合同总金额0.5‰**向甲方支付违约金；违约金累计最高不超过合同总金额的10%。乙方支付违约金后仍应当继续履行合同义务；逾期超过7日历天，甲方有权单方解除合同。甲方有权在应付合同价款中直接抵扣违约金；已缴纳履约保证金的，甲方可扣除相应履约保证金，履约保证金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应当另行补足。

2. 出现降标供货、与样品不符、参数不达标、偷工减料等虚假履约行为，甲方有权直接判定严重违约，扣除全部履约保证金并要求无条件返工。

第十一条 争议解决

双方协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

1. 招标文件、投标文件、中标通知书、样品封样单、答疑纪要、承诺文件，均为本合同有效组成文件，具有同等法律效力。

2. 本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：__________________

授权代表：____________________

联系电话：____________________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：__________________

授权代表：____________________

联系电话：____________________

日期：____年____月____日

（仅供参考）