### 技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标：临渭区东关幼儿园等3所幼儿园维修改造，具体详见工程量清单。 |  |  |
| 2 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》、《既有建筑维护与改造通用规范》、《民用建筑修缮工程施工标准》、《民用建筑通用规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《安全防范工程技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《工程建设标准强制性条文》、《砌体结构通用规范》、《混凝土结构通用规范》、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》、《室外排水设计标准》、《建筑地基基础设计规范》、其他国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：60日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：渭南市临渭区。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准。 |  |  |
| 6 | 质保期：按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 7 | 付款方式：工程完工付合同价的50%，竣工验收合格后付至合同价的90%，竣工结算审核后付至审核价。 |  |  |
| 8 | 工程项目建设相关要求：本项目严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。 |  |  |
| 9 | 本工程应按工程量清单及磋商文件完成全部内容。 |  |  |
| 10 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与投标文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

- 供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年   月   日