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第一章  招标公告
[bookmark: _Toc27575]延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目招标公告
项目概况
一期岩土工程延续监测技术服务项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取招标文件，并于2026年9月28日15时30分（北京时间）前递交投标文件。	
一、项目基本情况
项目编号：YXGC-2026-10
项目名称：一期岩土工程延续监测技术服务项目
采购方式：公开招标
预算金额：3437400.00元
采购需求：
合同包1(延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目):
合同包预算金额：3437400.00元
合同包最高限价：3437400.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他专业技术服务
	延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务
	1（项)
	详见采购文件
	3437400.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见招标文件
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
2.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
2.3《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
2.6《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
2.7《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
2.8《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
2.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；
2.10《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台；
2.11《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023) 3号)。
2.12《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4号)。
2.13其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；
（3）投标人须具备工程勘察（岩土工程）专业甲级资质及测绘甲级资质；
（4）拟派项目负责人须具有岩土工程或测绘相关专业高级工程师职称证书或相应专业注册类执业证书；
（5）税收缴纳证明：提供本年度已缴纳的任意三个月的缴税凭证。依法免税的投标人应提供相关文件证明；
（6）社会保障资金缴纳证明：提供本年度已缴纳的任意三个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（7）财务状况报告：提供2025年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（8）供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商不得被列入【中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”、【信用中国(www.credi tchina.gov.cn)】“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝参加本项目(此项内容可只提供承诺书)；
（9）投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（10）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项目下的采购活动（承诺函）；
三、获取招标文件
时间：2026年9月8日至2026年9月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月28日15时30分00秒（北京时间）
提交投标文件地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易中心开标8室 
开标地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易中心评标11室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（1）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
（2）获取方式：投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•延安市）,选择“电子交易平台•〉政府采购交易系统•〉企业端”通过CA锁进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后在 〖我的项目〗中点击“项目流程・〉招标文件领取”免费下载电子招标文件。
（3）投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、 数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省・延安市）网站〖首页・〉服务指南・〉下载专区〗中的《延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册》。
（4）供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理CA锁，现场办理地址：延安市新区为民服务中心南区东楼（7号楼）A2 楼，咨询电话：0911-2162266。
（5）本项目不专门面向中小企业采购。
（6）本项目采用线上不见面形式。
（7）发布公告的媒介：本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上同时发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：延安市新区管理委员会
地址：延安新区中环大道金融大厦
联系方式：15319581052
2.采购代理机构信息
名称：丝路国际咨询有限公司
地址：延安市新城锦绣东方A座11楼
联系方式：0911-8105018
3.项目联系方式
项目联系人：刘超
电话：0911-8105018
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投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：延安市新区管理委员会
地址：延安新区中环大道金融大厦
联系方式：15319581052

	2
	招标代理机构
	名称：丝路国际咨询有限公司
地址：延安市新城锦绣东方A座11楼
电话：0911-8105018
联系人：刘超

	3
	项目名称
	延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目

	4
	项目编号
	YXGC-2026-10

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	采购预算
	3437400.00元
凡超过项目采购预算的投标报价视为不实质性响应招标文件，按废标处理。

	7
	采购内容
	具体详见招标文件第四章。

	8
	项目地点
	招标人指定地点

	9
	服务期限
	自中标之日起三年

	10
	质量要求及验收
标准
	质量要求：达到国家现行技术标准及招标人要求
验收标准：行业标准、企业标准

	11
	资格证明文件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
2.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
2.3《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
2.6《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
2.7《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
2.8《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
2.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；
2.10《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台；
2.11《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023) 3号)。
2.12《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4号)。
2.13其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目)特定资格要求如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；
（3）投标人须具备工程勘察（岩土工程）专业甲级资质及测绘甲级资质；
（4）拟派项目负责人须具有岩土工程或测绘相关专业高级工程师职称证书或相应专业注册类执业证书；
（5）税收缴纳证明：提供本年度已缴纳的任意三个月的缴税凭证。依法免税的投标人应提供相关文件证明；
（6）社会保障资金缴纳证明：提供本年度已缴纳的任意三个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（7）财务状况报告：提供2025年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（8）供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商不得被列入【中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”、【信用中国(www.credi tchina.gov.cn)】“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝参加本项目(此项内容可只提供承诺书)；
（9）投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（10）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项目下的采购活动（承诺函）；
注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效投标文件处理。 

	12
	是否接受联合体投标
	不接受。      

	13
	现场勘查、标前答疑会
	不组织

	14
	投标有效期
	不少于90个日历日（从提交投标文件截止之日算起）

	15
	投标保证金
	投标保证金：10000.00元整（壹万元整）
备注：YXGC-2026-10投标保证金
投标保证金有效期限：投标保证金的有效期与投标有效期一致。
交款方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。请供应商在投标文件递交截止时间前将投标保证金由公司账户（投标保证金的交付单位和投标供应商的名称必须一致）缴纳到下列账户：
开户单位：丝路国际咨询有限公司
开户行名称：西安银行大寨路支行
账      号：608011570000056697

	16
	备选投标方案和报价
	本项目不接受备选投标方案和多个报价。

	17
	签字或盖章要求
	按招标文件格式要求在封面和投标文件中电子签章

	18
	投标文件份数
	投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件三份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件同正本密封在一个标袋内。
注：本项目纸质投标文件须留档保存，接受邮寄（纸质投标文件须与电子投标文件保持一致），开标结束后三日内所有投标企业将纸质文件邮寄到：延安市新城锦绣东方A座11楼，电话：0911-8105018。

	19
	是否退还投标文件
	不退还

	20
	开 标
	时 间：2026年9月28日15时30分00秒
地 点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易中心开标8室

	21
	中标公示
	公示媒介：《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》
公示期限：1个工作日

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人；其中采购人代表 2人；专家5人
评标专家确定方式：陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取。

	23
	是否授权评标委员会确定中标人
	否, 评标委员会推荐排名前三名的投标人为中标候选人。

	24
	履约保证金
	本项目不提交履约保证金

	25
	招标代理服务费缴纳
及账户信息
	代理服务费收费标准：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），按中标（成交）价计算后乘以70%，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时一次性支付给乙方。

	26
	温馨提示
	1、本项目采用电子化招投标的形式。 
编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交、解密等相关操作。 
①电子招标文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉政府采购交易系统·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。 
注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载” 下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 
②电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全 国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。 
③制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 
技术支持热线：051258188039
2、电子投标文件上传递交至延安市公共资源交易中心网电子招标投标系统；

	27
	需要补充的其他内容

	27.1
	支持中小企业
	本项目为不专门面向中小企业采购,执行10%的价格分扣除。

	
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
其他未列明行业

	27.2
	支持监狱企业
	监狱企业可视同小微企业。

	27.3
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同小微企业。
但应满足下列条件：
残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

	28
	本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。




投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购活动。
1.2参与本次政府采购项目的招标人，招标代理机构、评标委员会、投标人的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
2、名词解释
2.1“招标人”详见投标人须知前附表。
2.2“招标代理机构”详见投标人须知前附表。
2.3“评标委员会”指依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.4“投标人”系指符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人
2.5“工程”系指投标人为完成本项目所做的基础建设、辅助工程等建设工程。
2.6“货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的满足招标文件要求的产品、设备、机械、仪器仪表、包装、备品配件、工具、使用说明以及所有有关的文件和材料。
2.7“服务”系指招标文件规定投标人须承担的实施内容、技术支持、售后服务以及其他类似的服务。
3、合格的投标人
3.1 满足“招标公告”资格要求；
3.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.3 应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。
3.4 如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
3.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。
3.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。
3.4.3 招标人根据项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.4.4 联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同协议作为投标文件的内容提交。
3.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。
3.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标文件将被认定为无效。
3.5 依据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，投标人信用信息查询具体规定如下：
3.5.1 招标人或者招标代理机构在资格审查阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，并将查询结果随同评审资料一并保存。如投标人出现“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的”情况，将被拒绝参与政府采购活动。
3.5.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 
4、投标文件内容的真实性
[bookmark: _Toc217446047]投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。
5、知识产权
5.1 投标人应保证在本项目使用的任何服务和设备（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
5.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。
5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
6、费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
7、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
8、投标有效期
8.1  投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
8.2  特殊情况下，可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。
9、落实的政府采购政策
[bookmark: （六）关于产品和服务][bookmark: （七）关于同一品牌产品的处理][bookmark: _Toc4320][bookmark: _Toc12893][bookmark: _Toc13054][bookmark: _Toc21422][bookmark: _Toc22218][bookmark: _Toc2301][bookmark: _Toc10798][bookmark: _Toc23236][bookmark: _Toc29629]1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的价格扣除，工程项目给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3%的扣除，工程项目为1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。
参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。
2.监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
4.根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”
5.根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
6.根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
7.根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
8.节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
9.环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。
10.国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
11.根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。 
12.根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。 
13.根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。” 
14.根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。
注：参加投标供应商根据项目具体情况自行响应相关政府采购政策文件。
[bookmark: _Toc3425]本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。工程项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（货物服务采购项目为4%-6%，工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（如本项目接受联合体或允许分包），除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。
二、招标文件
13、招标文件的构成
（一）招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、评标办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容： 
1、招标公告；  
2、投标人须知；
3、评标办法；
4、采购内容及技术要求；
5、合同条款；
 6、投标文件格式。
（一）投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。
14、招标文件的澄清和修改
14.1在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。
14.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。
三、投标文件
15、投标文件形式
1、投标文件的装订和递交	
1-1、投标文件的装订：
（1）投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；
（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件三份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和正本密封在同一标袋内。
[bookmark: 七、组织开标]注：本项目纸质投标文件须留档保存，接受邮寄（纸质投标文件须与电子投标文件保持一致），开标结束后三日内（所有投标企业将纸质投标文件）邮寄到：延安市新城锦绣东方A座11楼，电话：0911-8105018。
2、本项目采用电子投标文件的形式。
编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。
（1）.电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉政府采购交易系统·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。
注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）.电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。
（3）.制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：051258188039。
（4）.电子投标文件上传递交至延安市公共资源交易中心网电子招标投标系统。
16、投标报价
投标人应对此项目进行全面响应，不得将其中所列的所有内容拆开报价。凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行投标的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若投标时未报或未在投标文件中予以说明，采购人将认为这些费用投标人已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）
投标报价只能提交唯一、不可选择的报价。投标货币：人民币。
投标期间一切费用自理。
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
强化政府采购异常低价审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Hlk519149183]最低投标报价不作为中标的唯一条件，中标须经投标报价、技术部分评审、商务部分评审等内容综合评定。
[bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc18702][bookmark: _Toc8183][bookmark: _Toc22388][bookmark: _Toc10159][bookmark: _Toc14227]17、投标文件语言及有效期
1.投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
2.投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。
[bookmark: _Toc3365][bookmark: _Toc23737][bookmark: _Toc11267][bookmark: _Toc18432][bookmark: _Toc18589][bookmark: _Toc2152][bookmark: _Toc31539][bookmark: _Toc8949][bookmark: _Toc18773][bookmark: _Toc4122][bookmark: _Toc27775][bookmark: _Toc20317][bookmark: _Toc8262][bookmark: _Toc24247][bookmark: _Toc1934]18、投标文件的提交
[bookmark: _Toc31979][bookmark: _Toc17615][bookmark: _Toc27375][bookmark: _Toc7271][bookmark: _Toc32689][bookmark: _Toc7616][bookmark: _Toc17559][bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc24995]电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站“电子交易平台>政府采购交易系统>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市），选择“首页>电子交易平台>政府采购交易系统>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。
[bookmark: _Toc27882][bookmark: _Toc19602][bookmark: _Toc9556][bookmark: _Toc15097][bookmark: _Toc21482][bookmark: _Toc29672]19、投标文件的补充、修改和撤回
1.投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。
2.对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。
3.投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
[bookmark: _Toc23599][bookmark: _Toc6052][bookmark: _Toc14492][bookmark: _Toc23696][bookmark: _Toc17573][bookmark: _Toc11066][bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc15674][bookmark: _Toc3075][bookmark: _Toc27898][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc13291][bookmark: _Toc649][bookmark: _Toc28287]20、投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：
1.逾期提交投标文件；
2.提交的投标文件与本项目不相符的。
四、组织开标
（一）丝路国际咨询有限公司组织开标，延安市公共资源交易中心人员组织评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
（二）本项目采用不见面开标方式。供应商需在开启前最少一个小时登录全国公共资源交易平台（（陕西省·延安市））首页选择“不见面开标”自行调试，并按照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开启直播。
参加投标的投标人不足 3 家的，不得开标。
（三）开标时，延安市公共资源交易中心现场工作人员将根据项目投标人数约定解密时长，供应商应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。
（四）投标供应商对开标过程有疑义，以及认为采购人、丝路国际咨询有限公司、延安市公共资源交易中心相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、丝路国际咨询有限公司、延安市公共资源交易中心应当及时处理。
（五）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（六）在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件： 
1、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；
2、因投标人自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
3、上传的电子投标文件无法打开的；
4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。
（七）特殊情形下的应急处置
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。
1、开标时投标文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；
2、开标后投标文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组织采购活动；
3、开标后投标文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后， 继续完成评审活动。
[bookmark: 八、资格审查]五、资格审查
（一）开标结束后，由采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对电子投标文件中的投标人资格证明文件进行审查。
（二）出现下列情形的，投标文件将被视为无效：
1、不具备招标文件中规定的资格要求的；
2、未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；
资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（ 在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。
3、资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标人资格审查未通过的原因。
[bookmark: 九、组织评标]4、合格投标人不足 3 家的，不得评标，应予以废标。

六、组织评标
[bookmark: （二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：][bookmark: （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：]（一）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
2、招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
4、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
5、对投标文件进行比较和评价；
6、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
8、向采购人、丝路国际咨询有限公司或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
[bookmark: （三）组建评标委员会]（二）组建评标委员会
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应为 5 人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：
采购预算金额在 1000 万元以上；
技术复杂；
社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。丝路国际咨询有限公司工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。
3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，丝路国际咨询有限公司应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，延安市公共资源交易中心工作人员应当停止评标活动， 封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
丝路国际咨询有限公司应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
[bookmark: （四）评标方法：本次评审采用综合评分法]（三）评标方法：本次评审采用综合评分法
评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
[bookmark: （五）评标程序]（四）评标程序
分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审， 全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐中标候选投标人。
1、投标文件的符合性审查
评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，评标委员会应通过电子交易平台或电子邮件等形式告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
2、投标文件的澄清
评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明 或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。
评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过电子交易平台或电子邮件等书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过电子交易平台或电子邮件等书面形式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其被授权代表签字或者加盖公章。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
3、综合比较与评价
采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。
采用综合评分法的，评标委员会按“综合比较与评价”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
本项目采购标的对符合价格扣除条件的小型和微型企业提供的投标报价给予 10%的价格扣除，对符合价格扣除条件的联合体或者大中型企业提供的投标报价给予 /%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。
4、推荐中标候选投标人
采用最低评标价法的，根据《政府采购法》第三十八条第五款规定的成交原则为“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的确定为排名第一的中标候选人”。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5、编写评标报告
评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。
采购人书面授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会应在评标报告中明确中标人及中标金额。
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
分值汇总计算错误的；
分项评分超出评分标准范围的；
评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: （六）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：]（五）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；
3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
6、不同投标人的投标文件相互混装；
7、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: 十、中标]8、政府采购法律法规及投标文件规定的其他情形。
七、中标
（一）丝路国际咨询有限公司在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。
（二）本项目采用第 1 种方式确定中标人。
1、采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的， 视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
2、采购人可以书面授权评标委员会直接确定中标人。
（三）丝路国际咨询有限公司将在中标人确定之日起 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）】上公告中标结果。
中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额， 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
中标公告期限为 1 个工作日。
（四）在公告中标结果的同时，丝路国际咨询有限公司向中标人发出中标通知书；
（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: 十一、签订政府采购合同]八、签订政府采购合同
（一） 采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不晚于中标(成交)通知书发出之日起25日，鼓励在15日内按照采购文件确定的事项与中标(成交)供应商签订政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定， 及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
（八）丝路国际咨询有限公司应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。
[bookmark: 十二、其他]
九、其他
（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者丝路国际咨询有限公司沟通并作书面记录。采购人或者丝路国际咨询有限公司确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3、因重大变故，采购任务取消的。
废标后，由丝路国际咨询有限公司发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。
（三）在递交投标文件阶段、资格审查阶段、符合性审查阶段以及评标委员会评标阶段，当出现有效投标投标人不足 3 家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：
1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
（四）采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: 十三、采购代理服务费：免费]（五）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十、质疑、投诉
[bookmark: _Toc11309631]（一）质疑
提出质疑的潜在投标人或投标人应当是参与所质疑项目采购活动的潜在投标人或投标人。投标人对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关政府采购规定办理。
潜在投标人对招标文件条款或技术、商务要求等有异议的，应当按投标人须知16条之规定向招标代理机构提出。
潜在投标人或投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　（2）质疑项目的名称、编号；
　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　（4）事实依据；
　（5）必要的法律依据；
　（6）提出质疑的日期。
　投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。投标人可以委托代理人进行质疑，委托代理人质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应采用财政部颁布的《政府采购投标人质疑函范本》。
质疑函的接收
（1）质疑函的接收方式：书面形式；
（2）联系部门：丝路国际咨询有限公司；
（3）联系电话：0911-8105018  刘超； 
（4）通讯地址：延安市新城锦绣东方A座11楼；
质疑的提出与答复，执行财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》。
（二）投诉
质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向延安市财政局提起投诉。
投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。
投诉人应当根据财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。
投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
投诉的提出和处理，执行财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》。
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[bookmark: _Toc26426][bookmark: _Toc222740127]第三章 评审办法
[bookmark: _Toc20550][bookmark: _Toc9762][bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc31867][bookmark: _Toc10081][bookmark: _Toc18001][bookmark: _Toc19829][bookmark: _Toc17130][bookmark: _Toc15268][bookmark: _Toc11125][bookmark: _Toc30932][bookmark: _Toc729][bookmark: _Toc31308][bookmark: _Toc12713][bookmark: _Toc16719][bookmark: _Toc25074][bookmark: _Toc10885][bookmark: _Toc28980]一、资格审查
资格审查表
	序号
	资格审查项
	通过条件
	结论
	不通过原因

	1
	营业执照或主体资格证明文件
	[bookmark: OLE_LINK25]具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	
	

	2
	法定代表人授权书
	法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；
	
	

	3
	投标人资质
	投标人须具备工程勘察（岩土工程）专业甲级资质及测绘甲级资质；
	
	

	4
	项目负责人
	拟派项目负责人须具有岩土工程或测绘相关专业高级工程师职称证书或相应专业注册类执业证书；
	
	

	5
	税收缴纳证明
	[bookmark: OLE_LINK26]提供本年度已缴纳的任意三个月的缴税凭证。依法免税的投标人应提供相关文件证明；
	
	

	6
	社会保障资金缴纳证明
	[bookmark: OLE_LINK27]提供本年度已缴纳的任意三个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK29]财务状况报告
	[bookmark: OLE_LINK28]提供2025年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK30]信用记录
	[bookmark: OLE_LINK31]供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商不得被列入【中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”、【信用中国(www.credi tchina.gov.cn)】“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝参加本项目(此项内容可只提供承诺书)；
	
	



	9
	[bookmark: OLE_LINK32]书面声明
	[bookmark: OLE_LINK33]投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	10
	控股关系
	[bookmark: OLE_LINK35]单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项目下的采购活动（承诺函）；
	
	


[bookmark: _Toc22969][bookmark: _Toc25181][bookmark: _Toc8359][bookmark: _Toc5945][bookmark: _Toc14358][bookmark: _Toc18735][bookmark: _Toc3753][bookmark: _Toc29773][bookmark: _Toc1691][bookmark: _Toc1559][bookmark: _Toc24310][bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc25093][bookmark: _Toc3842][bookmark: _Toc17320][bookmark: _Toc16965][bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc2809][bookmark: _Toc22102][bookmark: _Toc27374][bookmark: _Toc28947][bookmark: _Toc26027][bookmark: _Toc2712][bookmark: _Toc20754][bookmark: _Toc28896]二、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件
	结论
	未通过原因

	1
	[bookmark: OLE_LINK18]投标文件语言及有效期
	[bookmark: OLE_LINK9]投标文件语言及有效期符合招标文件要求。
	
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK11]投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK10]三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。
	
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK12]投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
	
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK13]开标一览表
	[bookmark: OLE_LINK20]（1）投标报价符合唯一性要求：
（2）开标一览表填写符合要求；
（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；
（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
	
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK14]供应商承诺书
	[bookmark: OLE_LINK15]完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。
	
	

	6
	[bookmark: OLE_LINK16]技术服务要求
	[bookmark: OLE_LINK17]完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，根据投标人投标文件《技术服务偏差表》，结合招标文件第四章实质性要求没有负偏离。
	
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK21]无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	[bookmark: OLE_LINK22]没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。
	
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK23]合同条款响应
	[bookmark: OLE_LINK24]有完全理解并接受招标文件合同条款要求的描述。
	
	


[bookmark: _Toc13418][bookmark: _Toc31427][bookmark: _Toc14948][bookmark: _Toc2387][bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc21518][bookmark: _Toc7523][bookmark: _Toc22846][bookmark: _Toc13595][bookmark: _Toc13516][bookmark: _Toc11613][bookmark: _Toc20615][bookmark: _Toc18874][bookmark: _Toc2503][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc1938][bookmark: _Toc32472][bookmark: _Toc32092][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc15518][bookmark: _Toc12596][bookmark: _Toc21485][bookmark: _Toc7872][bookmark: _Toc27968][bookmark: _Toc13365][bookmark: _Toc4245]三、综合比较与评价
	评审内容
	评审标准
	得分

	投标报价
（10分）
	1、满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。但最低报价并非唯一的中标评判因素。
2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。
计算分数时四舍五入取小数点后两位。
注：（1）根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。
小型、微型企业和监狱企业及符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。
	10分

	技术部分
（77分）
	监测方案
（27分）
	一、评审内容
根据本项目实际需求及特点，制定监测方案，内容包含①对项目理解程度②总体监测实施方案③组织及协调方案④具有规范完善的监测流程及内控制度⑤安全监测方案⑥监测数据保密承诺等内容。
二、评审标准
1.完整及针对性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充；
2.合理及可实施性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当；
三、赋分标准（满分27分）
①对项目理解程度：每完全满足一个评审标准得2.4分，满分4.8分；
②总体监测实施方案：每完全满足一个评审标准得2.4分，满分4.8分；
③组织及协调方案：每完全满足一个评审标准得2.4分，满分4.8分；
④具有规范完善的监测流程及内控制度：每完全满足一个评审标准得2.4分，满分4.8分；
⑤安全监测方案：每完全满足一个评审标准得2.4分，满分4.8分；
⑥监测数据保密承诺：提供保密承诺得3分，不提供不得分。
	27分

	
	质量保障措施（6分）
	一、评审内容
根据本项目实际需求及特点，制定质量保障措施，内容包含①质量控制方案②质量体系建设③质量保证措施。
二、评审标准
1.完整及针对性：切合本项目实际情况，保障措施内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充；
2.合理及可实施性：内容符合项目实际特点，合理、恰当；
三、赋分标准（满分6分）
①质量控制方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；
②质量体系建设：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；
③质量保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。
	6分

	
	进度控制措施（6分）
	一、评审内容
根据本项目实际需求及特点，制定进度控制措施，内容包含①项目进度计划②进度控制措施③关键时间节点把握的情况。
二、评审标准
1.完整及针对性：切合本项目实际情况，措施内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充；
2.合理及可实施性：措施内容符合项目实际特点，合理、恰当；
三、赋分标准（满分6分）
①项目进度计划：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；
②进度控制措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；
③关键时间节点把握的情况：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。
	6分

	
	拟投入设备
情况
（8分）
	投标人每提供一台与本项目相关设备，得2分；满分8分。
注：投标人需提供设备的相关购置发票扫描件（如设备为供应商自有），或提供设备租赁合同扫描件及设备所有权证明（如出租方购置发票或其他合法获取的有效证明）（如设备为租赁），并加盖公章，如有关设备名称不完全一致，但属于相同功能设备，视为符合，但应附设备对应功能的图片、用途（或功能）说明，否则评标委员会有权认为不符合，未按要求提供相关证明的，本项不计分。
	8分

	
	项目团队配置（30分）
	一、评审内容
1、项目负责人需为本单位在职人员（并提供近一年缴纳社保证明）：
（1）学历：具有本科及以上学历的得2 分；大专学历的得 1分；其余情况不得分；
（2）业绩：提供2022年1月1日至今类似项目业绩（以中标通知书或合同中能看出项目负责人姓名为准），每份业绩得 2 分，最高 4 分。
2、项目团队其他人员需为本单位在职人员（并提供近半年缴纳社保证明）：
（1）每提供一名具有相关专业（地质、岩土、勘察、测量等）高级技术职称证书得3分，中级技术职称证书或者注册资格证书得2分，满分24分。
二、评审标准
未按要求提供相关证明的，本项不计分。
	30分

	商务部分（13分）
	业绩
（10分）
	投标人提供2023年6月1日及以后具有类似项目的业绩，投标文件中附有说明其业绩证明材料（以合同或中标通知书为准），每个业绩计2分，最高10分。
上述业绩的合同或中标通知书复印件加盖单位公章附在投标文件中。
	10分

	
	售后服务
（3分）
	一、评审内容
根据本项目实际需求及特点，制定售后服务方案，内容包含：①售后服务保障方案②紧急响应方案③对配合采购人检查验收、数据汇总、归档管理有完整的售后服务体系。
二、评审标准
1.完整及针对性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充；
2.合理及可实施性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当；
三、赋分标准（满分3分）
①售后服务保障方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分；
②紧急响应方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分；
③对配合采购人检查验收、数据汇总、归档管理有完整的售后服务体系：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分；
	3分


四、价格修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 　　
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 　　
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 　　
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 　　
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 　　
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
五、废标条款
1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2不具备招标文件中规定的资格要求的；
3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；
7为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；
8提供虚假投标文件和资料的。
9法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
[bookmark: _Toc19714]




第四章 采购内容及技术要求
[bookmark: _Toc4987][bookmark: _Toc7706][bookmark: _Toc45630598][bookmark: _Toc6048440]一、项目名称：延安市新区管理委员会一期岩土工程延续监测技术服务项目
[bookmark: _Toc2169][bookmark: _Toc15859]二、服务期限：自中标之日起三年；（一次签三年）
[bookmark: _Toc2963][bookmark: _Toc28629]三、服务内容：
	延安新区（北区）一期综合开发工程岩土工程延续监测技术服务项目采购清单

	一、监测设备、埋设及安装费

	序号
	项    目
	型  号
	单位
	数量
	备注

	1
	钢尺分层沉降仪
	YTDC0210，测量精度：±1cm，分辨率：1mm
100m
0.01w
φ450×200mm
ABS+PU材质
	台
	1
	耗材

	2
	土压力计读数仪
	YTRG01，测量精度：±0.01KPa，数显
0.2w，240x130x50mm
PE材质
	支
	1
	耗材

	3
	通用读数仪
	YTRG00，测量范围：500～3000Hz，功耗：0.2W
数显0.2w，240x130x50mm
PE材质
	台
	1
	耗材

	4
	GNSS数据传输系统
	4G + NTRIP
	张
	4
	

	
	GNSS数据分析软件
	华测自动化监测系统
	套
	1
	单位配套

	
	硬件主板
	华测
	件
	4
	桥沟填方高边坡设备2023年 
（所列主要配件寿命约3年左右，预估维修/更换费用）

	
	数传电台（发射）
	华测内置发射电台，20w
	台
	4
	

	
	全向发射大天线
	华测内置天线，450-470MHz
	件
	4
	

	
	蓄电池
	三元锂电池，12v 60ah
户外防水型
	件
	4
	

	
	太阳能板
	单晶硅太阳能板
	件
	4
	

	
	4G通信模块（DTU）
	MP2 4G全网通，内置 ​Nano SIM中国移动物联网卡
	个
	4
	

	5
	地下水位自动化监测数据传输系统
	YTLPC0201，传输网络：GSM
传输方式：4G/5G 
传输协议：TCP/IP4G
，0.05w130*110*30mm
铝合金
	张
	10
	3年

	
	自动化水位采集集成模块更换
	YTZD02，典型3.7VDC，联网上报时最大280mA，静默15μA温度：-40-85℃，湿度：<95%RH，4G，0.05w，130*110*30mm，铝合金
	个
	10
	更换，质保期2年，寿命约2-3年

	
	云平台电脑端
	V1.0，选择采集水位监测系统，设置采集时间间隔，存储且导出数据设置等；
	套
	1
	单位配套

	
	云平台手机端
	V3.0，设置报警参数，可选择短信、Email、声音报警器进行报警。
	套
	1
	单位配套

	
	自动化水位采集模块更换厂家人员食宿费
	厂家技术员
	天/人
	4
	住宿、吃饭

	
	自动化水位采集模块更换厂家人员往返交通费
	厂家技术员
	人/次
	1
	交通费（双边高铁或飞机）

	6
	JCS-25监测点8通道数据集线器
	YTZD0308，测量范围：频率：500～3000Hz；应变：0～3000με；电压电流：4-20mA0-5DCV，脉冲，开关量232和485。0.1Hz，0.1με，0.01mA/1mV，12V-24V
，φ30×200，铝合金（外壳）
	台
	3
	五芯接入21支单点和孔压

	
	JCS-25监测点8通道数据集线器
	YTZD0308，测量范围：频率：500～3000Hz；应变：0～3000με；电压电流：4-20mA0-5DCV，脉冲，开关量232和485。0.1Hz，0.1με，0.01mA/1mV，12V-24V
φ30×200，铝合金（外壳）
	台
	2
	四芯接入12支土壤水分计

	
	JCS-25监测点8通道数据集线器
	YTZD0308，测量范围：频率：500～3000Hz；应变：0～3000με；电压电流：4-20mA0-5DCV，脉冲，开关量232和485。0.1Hz，0.1με，0.01mA/1mV，12V-24V
φ30×200，铝合金（外壳）
	台
	1
	二芯接入6支土压力盒

	
	JCS-25监测点自动化采集模块
	YTZD01，测量精度：电感调频式（±0 .1Hz）、振弦式（±0 .1Hz）、电压式（0.02%FS）、电流式（0.05%FS）、脉冲式（<0.1开关量）
RS232/RS485/4G/北斗
待机：0.5W  测量：≤1.5W
/铝合金（外壳）
	台
	3
	定时采集存储处理数据

	
	JCS-25监测点无线传输模块
	YT-ZD-02，4G/5G
TCP/IP
待机：0.5W  测量：≤1.5W
/铝合金（外壳）
	台
	3
	GPRS无线传输数据

	
	JCS-25监测点太阳能电池组
	YTZD05，单晶硅太阳能板80W；铅酸蓄电池65Ah；控制器10Ah；支架和配线（按需）户外型80W，
太阳能板：90*780*30mm；电池348*167*178mm。
	组
	3
	单晶硅/日本汤浅电池/控制

	
	JCS-25监测点流量服务
	移动GPRS
	张
	3
	3年

	
	JCS-27监测点8通道数据集线器
	YTZD0308，测量范围：频率：500～3000Hz；应变：0～3000με；电压电流：4-20mA0-5DCV，脉冲，开关量232和485。0.1Hz，0.1με，0.01mA/1mV，12V-24V
φ30×200，铝合金（外壳）
	台
	2
	五芯接入21支单点和孔压

	
	JCS-27监测点8通道数据集线器
	YTZD0308，测量范围：频率：500～3000Hz；应变：0～3000με；电压电流：4-20mA0-5DCV，脉冲，开关量232和485。0.1Hz，0.1με，0.01mA/1mV，12V-24V
，φ30×200铝合金（外壳）
	台
	2
	四芯接入12支土壤水分计

	
	JCS-27监测点8通道数据集线器
	YTZD0308，测量范围：频率：500～3000Hz；应变：0～3000με；电压电流：4-20mA0-5DCV，脉冲，开关量232和485。
0.1Hz，0.1με，0.01mA/1mV，12V-24V
，φ30×200，铝合金（外壳）
	台
	1
	二芯接入6支土压力盒

	
	JCS-27监测点自动化采集模块
	YTZD01，测量精度：电感调频式（±0 .1Hz）、振弦式（±0 .1Hz）、电压式（0.02%FS）、电流式（0.05%FS）、脉冲式（<0.1开关量）
RS232/RS485/4G/北斗
待机：0.5W  测量：≤1.5W
/铝合金（外壳）
	台
	2
	定时采集存储处理数据

	
	JCS-27监测点无线传输模块
	YT-ZD-02，4G/5G
TCP/IP
待机：0.5W  测量：≤1.5W
/铝合金（外壳）
	台
	2
	GPRS无线传输数据

	
	JCS-27监测点太阳能电池组
	YTZD05，单晶硅太阳能板80W；铅酸蓄电池65Ah；控制器10Ah；支架和配线（按需）户外型80W
太阳能板：90*780*30mm；蓄电池348*167*178mm。
	组
	2
	单晶硅/日本汤浅电池/控制

	
	JCS-27监测点流量服务
	移动GPRS
	张
	2
	3年

	
	JCS-25和JCS-27多芯航空插头
	配件，土压力盒插头2芯/土壤水分计插头4芯/单点和孔压插头5芯
	个
	64
	

	
	深部自动化监测点模块更换厂家人员食宿费
	厂家技术员
	天/人
	3
	住宿、吃饭

	
	深部自动化监测点模块更换厂家人员往返交通费
	厂家技术员
	人/次
	1
	交通费（双边高铁或飞机）

	7
	尖顶杆式金属围挡
	1.5m高
	米
	720
	23组深部监测点、19组水位监测点围挡，2～3年更新一次

	
	围挡支撑立柱
	2.0米高
	根
	360
	

	
	立柱、围挡安装费
	立柱打孔、浇灌、围挡安装
	组
	92
	

	8
	标识标牌
	50cm*40cm
	个
	100
	

	二、现场监测费

	序号
	项   目（现场观测）
	单位
	工作量

	
	
	
	数量
	次数

	1
	二等垂直位移监测基准网
	km×次
	80
	18

	2
	地表沉降监测
	点×次
	952
	18

	3
	自动化监测点数据采集
	GNSS自动化监测
	组×次
	4
	104

	
	
	地下水位自动化监测
	组×次
	10
	104

	
	
	深部单点沉降自动化监测
	组×次
	2
	54

	
	
	深部孔隙水压力自动化监测
	组×次
	2
	54

	
	
	深部土压力自动化监测
	组×次
	2
	54

	
	
	深部土体含水量自动化监测
	组×次
	2
	54

	4
	人工磁环法分层沉降监测/单点沉降计法分层沉降
	孔×次
	21
	27

	5
	人工孔隙水压力监测
	组×次
	7
	27

	6
	人工土压力监测
	组×次
	3
	27

	7
	人工水位监测
	孔×次
	9
	27

	8
	人工土体含水量监测
	组×次
	9
	27

	9
	填方高边坡监测
	二等垂直位移监测基准网
	km×次
	6
	18

	
	
	二等水平位移控制网
	点×次
	6
	18

	
	
	表面沉降监测
	点×次
	24
	18

	
	
	表面水平位移监测
	点×次
	24
	18

	10
	盲沟出水量监测
	台班
	1
	24

	11
	现场人工巡查
	台班
	1
	27

	12
	现场无人机巡查
	台班
	1
	24

	三、技术工作费

	按现场监测费的22%计

	四、地下水位孔埋设费

	序号
	科目
	深度/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	地下水位钻孔费
	D≤10
	米
	15*10
	新增水位监测孔
（泥浆护壁*1.5系数）

	2
	
	10＜D≤20
	米
	15*10
	

	3
	
	20＜D≤30
	米
	15*10
	

	4
	
	30＜D≤40
	米
	15*10
	

	5
	
	40＜D≤50
	米
	15*10
	

	6
	
	50＜D≤60
	米
	15*10
	

	7
	
	60＜D≤80
	米
	15*20
	

	8
	
	80＜D≤100
	米
	8*20
	

	9
	
	100＜D≤110
	米
	1*10
	

	10
	配套ABS水位管
	φ53mm
	米
	1390
	

	11
	水位管安装埋设费
	
	组日
	53
	

	12
	水位孔填料
	
	组
	15
	




注：本项目技术参数由采购人提供。







[bookmark: _Toc10118][bookmark: _Toc972]第五章 合同格式及主要条款
甲方：延安市新区管理委员会
乙方：
延安市新区管理委员会（以下简称甲方）（采购项目名称）项目，按照招标程序，采用公开招标的方式，选定              公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据国家《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规及招标文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。经协商，于   年      月    日按下述条款和条件签署本合同。
一、服务内容
1、高边坡变形监测(包含深部水平位移、北斗自动化监测)；
2、地表沉降监测；
3、地下水位监测(包含部分自动化监测点)；
4、深部分层沉降监测；
5、土压力监测；
6、孔隙水压力监测；
7、土体含水量监测；
8、InSAR 监测；
9、现场人工巡查、无人机巡查。
10、合同附件约定的其他内容。
二、合同价款
1、合同总价款为        。
2、合同总价包括完成本项目所需的全部费用。
3.项目在实施过程中，甲方有权根据新区场地监测实际情况对部分工作量进行增减调整，最终工程量双方确认据实结算。
三、款项结算
1、支付方式：分期支付，分四次付清。
2、甲方付款前，乙方应向甲方开具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款。
3、结算方式：合同签订后15日内甲方支付乙方合同总价款的40%，乙方无任何违约情形且合同签订满一年后15日内甲方支付乙方合同总价款的20%，乙方无任何违约情形且合同签订满两年后15日内甲方支付乙方合同总价款的20%，合同规定监测期结束后，乙方提交最终监测分析报告后15日内甲方支付乙方合同总价款的20%。
四、组成本合同的文件
1、协议书；
2、成交通知书、投标文件、招标文件、澄清、投标补充文件（或委托书）；
3、相关服务建议书；
4、附录，即：附表内相关服务的范围和内容；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
五、服务地点、服务标准：
1、服务地点：采购人指定地点。
2、服务期：     。
六、双方的权利和义务
（一）甲方的权利与义务
1、甲方有权要求乙方服务的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。
2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购服务内容的预验收工作以及正式验收工作。
3、甲方有权要求乙方提供的服务所涉及的第三方权利进行免责。
4、项目在实施过程中，甲方有权根据新区场地监测实际情况对部分工作量进行增减调整，最终工程量双方确认据实结算。
5、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。
6、甲方项目负责人为           。
（二）乙方的权利与义务
1、乙方应按本合同的规定完成相关服务，并保证甲方工作正常运行。
2、乙方有权要求甲方按照具体情况提供必要的服务条件。
3、乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式验收工作，并确保所服务项目内容符合本项目质量标准。
4、乙方项目负责人为           。
5、在服务验收时，向甲方提供相关文件。
七、项目验收
乙方配合甲方进行项目验收，验收依据主要包括：招标文件、投标文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求。
八、保密条款
双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。
双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料；（2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方；（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。
九、违约责任
1、如甲方未能按照合同约定支付款项，每延迟一天应承担当期应付款0.5‰的违约金，违约金累计不超过当期应付款10%。若违约金累计已达上限，而甲方仍未按合同约定支付款项的，乙方有权立即终止本合同，由此给乙方带来的直接损失应由甲方进行赔付。
2、乙方应按照合同规定的期限完成服务内容，每延迟一天应承担当期应付款0.5‰的违约金，违约金累计不超过当期应付款10%。若违约金累计已达上限，乙方仍未履行，甲方有权解除合同，由此给甲方带来的全部损失应由乙方进行赔付。
3、合同成立后，在任何一方无实质违约的情况下，未经相对方书面允许，任何一方不得单方撤销、中止、终止履行合同。
十、合同争议的解决：
本合同履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决。
（一）提交延安仲裁委员会仲裁；
（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同生效
1、本合同须经甲、乙双方的法定代表人(授权代理人)在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。
2、合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。
3、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。
4、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
合同正文截止，以下为盖章页。

甲  方：  （盖章）                         乙  方：（盖章）
地址：	                                   地址：
邮编：	                                   邮编：
法定代表人： 	                            法定代表人：
被授权代表：	                            被授权代表：
电话：	                                   电话：
传真：	                                   传真：
	   账号：                                     账号：
日期：    年   月   日	             日期：    年   月   日








[bookmark: _Toc16746]第六章 投标文件格式
注释：
1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。
2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。
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投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人/授权代表：         （签字或盖章）

日期：       年      月       日


目  录
第一部分  资格证明文件	X
第二部分  符合性证明文件	X
第三部分  投标方案	X
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第1部分 [bookmark: _Toc26490][bookmark: _Toc2478][bookmark: _Toc25067][bookmark: _Toc22155][bookmark: _Toc21370][bookmark: _Toc1087][bookmark: _Toc18821][bookmark: _Toc30201] 资格证明文件

投标人应按照招标文件“资格审查”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。 
其中，《供应商信用记录书面声明函》、《法定代表人授权委托书》《书面声明》、《非联合体不分包投标声明》须按下文给定格式填写。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。















[bookmark: _Toc10456][bookmark: _Toc17085][bookmark: _Toc29707][bookmark: _Toc23408][bookmark: _Toc11923][bookmark: _Toc29741][bookmark: _Toc3854][bookmark: _Toc32284][bookmark: _Toc4092]
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；
（3）投标人须具备工程勘察（岩土工程）专业甲级资质及测绘甲级资质；
（4）拟派项目负责人须具有岩土工程或测绘相关专业高级工程师职称证书或相应专业注册类执业证书；
（5）税收缴纳证明：提供本年度已缴纳的任意三个月的缴税凭证。依法免税的投标人应提供相关文件证明；
（6）社会保障资金缴纳证明：提供本年度已缴纳的任意三个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（7）财务状况报告：提供2025年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（8）供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商不得被列入【中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”、【信用中国(www.credi tchina.gov.cn)】“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝参加本项目(此项内容可只提供承诺书)；
（9）投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（10）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项目下的采购活动（承诺函）；
[bookmark: _Toc22164][bookmark: _Toc23520][bookmark: _Toc12104][bookmark: _Toc5073][bookmark: _Toc15193][bookmark: _Toc22011][bookmark: _Toc9004][bookmark: _Toc31501][bookmark: _Toc13686][bookmark: _Toc28599][bookmark: _Toc9550][bookmark: _Toc13312][bookmark: _Toc17265][bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc27767][bookmark: _Toc12408][bookmark: _Toc17482][bookmark: _Toc18044][bookmark: _Toc15591][bookmark: _Toc19326][bookmark: _Toc21050]法定代表人或负责人授权委托书（格式）
丝路国际咨询有限公司：
现委派（被授权代表姓名）（身份证号：    ）为本公司的被授权代表，参加贵公司组织的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。
被授权代表职务：___________   性别：______
电话：____________            通讯地址：__________
	法定代表人/负责人身份证
复印件
（有人像面）
	被授权代表
身份证复印件
（有人像面）

	法定代表人/负责人身份证
复印件
（有国徽面）
	被授权代表
身份证复印件
（有国徽面）


投标人：名称（加盖公章）法定代表人/负责人：（签字或盖章）
日期：　年　月　日
备注：1.项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
2.法定代表人/负责人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人/负责人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。
3.法定代表人/负责人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人/负责人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。
[bookmark: _Toc15794][bookmark: _Toc26876][bookmark: _Toc5624][bookmark: _Toc4050][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc2556][bookmark: _Toc14776]4.法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。
[bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc8090][bookmark: _Toc22488][bookmark: _Toc32069][bookmark: _Toc9973][bookmark: _Toc2465]
法定代表人/负责人证明书

	致：丝路国际咨询有限公司

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人/负责人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人/负责人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人/负责人签字

	
	
	（公章）



年  月  日 


注：供应商持三证合一营业执照时，本表不填写“税务登记机关”和“机构代码证号”栏目。


[bookmark: _Toc19888][bookmark: _Toc9929]供应商信用记录书面声明函
丝路国际咨询有限公司：
[bookmark: _Toc314]我方作为《项目名称》（项目编号：    ）第   标段的投标人，在此郑重声明：
1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。
4.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
投标人：名称（加盖公章）
日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。





[bookmark: _Toc29080][bookmark: _Toc30414][bookmark: _Toc23476][bookmark: _Toc26404][bookmark: _Toc28788][bookmark: _Toc30135][bookmark: _Toc29332][bookmark: _Toc10876][bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc15231][bookmark: _Toc15237]参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

致：丝路国际咨询有限公司
我单位                    （供应商名称）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目招标过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。




投标人（公章）：                                                          
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                      日      期：  年  月  日








[bookmark: _Toc15452]
[bookmark: _Toc769]控股管理关系承诺书

致：丝路国际咨询有限公司
我公司参加贵单位组织的   （项目名称） （项目编号：       ）的投标，现我公司向贵单位承诺：
我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。
特此声明！



投标人（公章）：                                                          
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                      日      期：  年  月  日















第2部分 [bookmark: _Toc17648][bookmark: _Toc32558][bookmark: _Toc4594] 符合性证明文件

[bookmark: _Toc7906][bookmark: _Toc12888][bookmark: _Toc2961][bookmark: _Toc4061][bookmark: _Toc22113][bookmark: _Toc2848][bookmark: _Toc12334][bookmark: _Toc31185][bookmark: _Toc28267][bookmark: _Toc29087][bookmark: _Toc17151][bookmark: _Toc20547][bookmark: _Toc23313][bookmark: _Toc19672][bookmark: _Toc10866][bookmark: _Toc5467][bookmark: _Toc21850][bookmark: _Toc6798][bookmark: _Toc18782][bookmark: _Toc16759][bookmark: _Toc17012][bookmark: _Toc18120][bookmark: _Toc23615][bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc528596088]一、投标函
丝路国际咨询有限公司：
我方收到贵公司发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第    标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。
四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。
五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。
六、我方提交的电子投标文件1份。
七、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
八、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。
九、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：
投标人：名称（加盖公章）
地址：
开户银行：
账号：
电话：
传真：
邮编：
电子邮箱：
日期：　　年　月　日



备注：1.项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
2.除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。







[bookmark: _Toc5708][bookmark: _Toc6164][bookmark: _Toc5247][bookmark: _Toc28261][bookmark: _Toc27965][bookmark: _Toc28620][bookmark: _Toc15271][bookmark: _Toc29376][bookmark: _Toc11189][bookmark: _Toc13551][bookmark: _Toc5710][bookmark: _Toc23720][bookmark: _Toc14393][bookmark: _Toc26017][bookmark: _Toc8061][bookmark: _Toc28505][bookmark: _Toc12270]
[bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc11249][bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc6736][bookmark: _Toc1377][bookmark: _Toc7804][bookmark: _Toc3862]
二、开标一览表
项目编号：
项目名称：

	
	内容

	投标报价
	
小写：
大写：
单位：元（保留到元）

	服务期限
	




供应商：        名称         （加盖公章）
日   期：       年    　月　  日

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

[bookmark: _Toc5592]
分项报价表



格式自拟



         投标人：名称（加盖公章）                                    
    日期：　　年　月　日
76


[bookmark: _Toc7134][bookmark: _Toc20205][bookmark: _Toc10363][bookmark: _Toc15616][bookmark: _Toc1699][bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc8261][bookmark: _Toc24858][bookmark: _Toc17971][bookmark: _Toc31637][bookmark: _Toc26160][bookmark: _Toc28017][bookmark: _Toc14671][bookmark: _Toc17458][bookmark: _Toc254][bookmark: _Toc3215][bookmark: _Toc9515][bookmark: _Toc14400][bookmark: _Toc30453][bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc24777]三、投标保证金

89


[bookmark: _Toc21044][bookmark: _Toc27481][bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc30708][bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc27127][bookmark: _Toc32030][bookmark: _Toc12032][bookmark: _Toc10991][bookmark: _Toc9028][bookmark: _Toc20450][bookmark: _Toc25612][bookmark: _Toc29248][bookmark: _Toc6005]四、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc27877]（一）质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：
1.我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2.我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3.对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4.我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：名称（加盖公章）
日期：　年　月　日







[bookmark: _Toc30015]（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
（执行陕财办采管[2006]21号文件）
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：名称（加盖公章）
日期：　年　月　日






[bookmark: _Toc32548]承诺书Ⅱ
	致：丝路国际咨询有限公司

	作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人/负责人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


[bookmark: _Toc5194]承诺书Ⅲ
	致：丝路国际咨询有限公司

	作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

	投标人
	法定代表人/负责人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日






[bookmark: _Toc10564]承诺书Ⅳ
	致：丝路国际咨询有限公司

	作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人/负责人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日




[bookmark: _Toc29995][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc1596][bookmark: _Toc14522][bookmark: _Toc11343][bookmark: _Toc26177][bookmark: _Toc17794][bookmark: _Toc20683][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc27577]五、技术服务偏差表

实质性条款响应表
	序号
	招标文件实质性条款
	投标文件响应条款
	是否完全响应

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	……
	
	
	


备注：
1.上表填写以第四章“采购内容及技术要求”中内容项为响应要求，须逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。
2.“是否完全响应”一栏根据“投标文件响应条款”与招标文件逐项对照的结果填写，填写“是”或者“否”（如填写“否”将被视为无效投标）。

投标人：名称（加盖公章）
             日期：　年　月　日	



[bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc15287][bookmark: _Toc30952][bookmark: _Toc19208][bookmark: _Toc19498][bookmark: _Toc25217][bookmark: _Toc28328][bookmark: _Toc309][bookmark: _Toc825][bookmark: _Toc13161]
六、合同草案条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同草案条款”要求。


投标人：名称（加盖公章）	
日期：　年　月　日
















[bookmark: _Toc4325][bookmark: _Toc4046][bookmark: _Toc20524][bookmark: _Toc13676][bookmark: _Toc17213][bookmark: _Toc27461][bookmark: _Toc22107][bookmark: _Toc31794][bookmark: _Toc24378][bookmark: _Toc32479][bookmark: _Toc1304][bookmark: _Toc22960][bookmark: _Toc7814][bookmark: _Toc23944][bookmark: _Toc21184][bookmark: _Toc9535][bookmark: _Toc26478][bookmark: _Toc32512][bookmark: _Toc11877][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc22123][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc28418][bookmark: _Toc9566][bookmark: _Toc11480][bookmark: _Toc27714][bookmark: _Toc5596][bookmark: _Toc31882]
第三部分  投标方案

[bookmark: _Toc10558][bookmark: _Toc2970][bookmark: _Toc22283][bookmark: _Toc10888][bookmark: _Toc18774][bookmark: _Toc2323][bookmark: _Toc29103][bookmark: _Toc26684][bookmark: _Toc28654]一、投标人性质及概况
[bookmark: _Toc12298]
（一）投标人性质
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
[bookmark: _Toc23652][bookmark: _Toc1655][bookmark: _Toc1789][bookmark: _Toc13874][bookmark: _Toc4808][bookmark: _Toc25473][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc14293][bookmark: _Toc1257][bookmark: _Toc3414][bookmark: _Toc10647][bookmark: _Toc26030][bookmark: _Toc14796]1．投标人所投产品的制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中型、小型、微型企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；投标人所投产品的制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人所投产品的制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除。
招标文件允许联合体投标的，组成联合体的投标人应提供《联合体协议》及《中小企业声明函》；招标文件允许分包的，拟分包的投标人提供《分包意向协议》及《中小企业声明函》，满足第二章《投标人须知》（五）落实的政府采购政策要求的，将享受招标文件规定的价格扣除。
非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体及分包情况的，可不提供此项内容。
备注：各投标人可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可在微信小程序中搜索中小企业规模类型自测小程序进行测算。

特别提醒：中标人享受中小企业扶持政策的，中标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。
[bookmark: _Toc11639]



中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加丝路国际咨询有限公司组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于           （招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.（标的名称），属于           （招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
3.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：名称（加盖公章）	
日期：　年　月　日

备注：
1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)相关规定。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.若投标人所投产品中不是由小微企业制造，则不能享受相应的价格扣除，同时也不用填写此表。
[bookmark: _Toc32417]
监狱企业证明函
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc5635]
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：    ）第    标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）
日期：　　年　月　日
备注：非残疾人福利性单位不用填写此声明函。
项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
[bookmark: _Toc14766]
（二）投标人概况
包括但不限于成立时间、经营范围、股权变更、总公司分公司分布及经营状况、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目、评优获奖情况、以及投标人认为有利于本次中标的其他情况等说明。












[bookmark: _Toc6405][bookmark: _Toc26403][bookmark: _Toc12342][bookmark: _Toc9336][bookmark: _Toc2826][bookmark: _Toc1568][bookmark: _Toc603][bookmark: _Toc3010][bookmark: _Toc17436][bookmark: _Toc16462][bookmark: _Toc14867][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc8096][bookmark: _Toc13262][bookmark: _Toc4295][bookmark: _Toc24226][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc3411][bookmark: _Toc29020][bookmark: _Toc16778]
二、投标方案

（一）参照招标文件第三章《综合比较与评价》各条款的要求，结合第四章“招标内容及采购要求”编制投标方案。
 
[bookmark: _Toc24582]（二）其他材料

[bookmark: _Toc20792][bookmark: _Toc12931][bookmark: _Toc29432][bookmark: _Toc11196][bookmark: _Toc15173][bookmark: _Toc15229]
三、参考样表
[bookmark: _Toc8774]
（一）业绩合同样表（仅供参考）
	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


注：投标人须提供2023年6月1日以来类似项目合同业绩以加盖投标人公章的完整合同复印件为计分依据。
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