合同编号：

道路空洞雷达探测设备采购合同

（本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增减条款和内容）

甲方：西安市市政设施管理中心

乙方：

签订日期：   年    月    日

道路空洞雷达探测设备采购合同

甲方（采购方）：西安市市政设施管理中心

乙方（供应方）：

甲方和乙方本着诚实信用、平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下约定：

- 采购设备清单、总价、报价包干范围

- 1.1 采购货物明细（附件一《设备配置技术规格书》为本合同不可分割组成部分）

| 名称 | 型号、规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载探地雷达主机 |  |  | 台 |  |  |  |
| 手推便携式探地雷达 |  |  | 台 |  |  |  |
| 车载改装底盘及配套供电系统 |  |  | 套 |  |  |  |
| 病害分析与三维建模软件 |  |  | 套 |  |  |  |
| 全套配套工装、检测辅件 |  |  | 批 |  |  |  |
| 运输、改装、安装调试、培训、检测、税费、3 年质保全包总价合计（含税 13% 增值税专用发票）：人民币________元（大写：________________元整） |  |  |  |  |  |  |

1.2 总价包干约定：本合同总价为固定不变全包价，包含设备原厂供货、整车专项定制改装、运输、卸货、现场安装、系统联调、道路实地校准检测、全套资料、技术培训、3 年质保、上门维修、备件、评审会务、税费、差旅费、人工等全部费用，甲方无需支付任何额外增项费用，除合同书面变更外乙方不得加价。

1.3 乙方承诺：所投雷达、整车所有设备、软件均为原厂全新正品，无翻新、样机、库存积压、贴牌产品；车辆改装符合工信部机动车公告、交管上牌标准，可正常注册、年检、过户，无公告不符、改装违规无法上牌风险。

第二条：质量标准与技术依据

2.1硬件、软件严格执行国家现行《探地雷达检测技术规范》《城镇道路养护技术规范》GB 51224、相关市政道路检测行业标准；

2.2所有设备技术参数、性能指标 100% 响应招标文件、乙方响应文件、技术规格书；

2.3整车改装、供电、防雷、绝缘、防爆设计满足市政道路户外全天候作业要求；

2.4软件可自动生成道路空洞台账、病害分析报告、三维地层剖面模型，支持数据本地加密存储、长期归档追溯；

2.5原厂出厂合格证、计量校准证书、车辆公告、改装备案文件、软件著作权、检测报告全套齐全。

第三条：包装、运输、卸货责任

3.1乙方采用防潮、防震、防锈专业包装，包装箱标注设备型号、易碎、防潮标识，包装物无需回收；

3.2乙方全权负责物流、卸货至甲方指定场地，全程运输、装卸破损、丢失风险由乙方全部承担；到货开箱验收出现损坏，乙方 7 日内免费更换全新整机，工期不予顺延。

第四条：交付、改装、调试总工期

4.1 合同签订、预付款到账起90 个日历天内完成：整车定制改装、雷达设备到货、车载系统集成、道路实地校准检测、全套技术培训、完整资料移交并通过甲方整体竣工验收。

4.2 乙方如需提前交货，须提前 3 个工作日书面告知甲方并征得书面同意；未经甲方同意提前到货，甲方有权拒收，保管、人工损耗由乙方承担。

4.3 因甲方原因（场地、道路、人员配合滞后）导致工期延误，工期可书面顺延，不计乙方逾期违约金；因乙方生产、改装、供货、调试滞后，工期不予顺延，按本合同第十条承担逾期违约责任。

第五条：完整验收标准

- 5.1资料档案验收：

- （1）车辆合格证、整车一致性证书、购置税凭证、公告参数、改装备案资料、设备出厂合格证、检测报告、质保资料、图纸手册等全套资料完整齐全、格式合规、真实有效

- （2）车辆公告合规、手续齐全合法，满足交管部门注册登记要求，可正常上牌、年检、过户，无公告不符、改装不合规无法上牌问题。

- 5.2现场实物与性能验收：

- （1）整车外观工艺：车身外观整洁规整，专用改装结构牢固可靠，无零部件松动、结构异响、线路杂乱外露、管路凌乱、焊接瑕疵、密封不严等质量与安全隐患；

- （2）雷达设备技术指标：车载探地雷达、便携式手推雷达所有技术参数完全响应采购需求书；所有强制性关键技术指标零负偏离、无缺项、无降级配置；

- （3）道路实地检测工况验收：经现场实车道路试验检测，对路面地下空洞、路基脱空、结构疏松、层间异常等市政道路病害识别精准无误；剖面成像清晰直观、病害点位坐标定位精准，深度、位置误差严格符合规范及需求书限值要求；

- （4）信息化软件系统验收：病害管理软件功能闭环完整，可自动生成病害台账、检测分析报告、地下结构三维模型；支持数据规范化导出、本地安全存储、分级归档、查询追溯、长效管理，运行稳定无报错、无数据丢失；

- （5）整车供电及电气系统：车载供电、稳压、配电系统持续稳定运行，无偶发断电、电压大幅波动、线路发热、绝缘不良、漏电短路等电气安全故障；

- （6）操作实操培训验收：完成全流程技术交底与实操培训，使用人员可独立开展设备开机调试、现场道路检测、原始数据解析、病害研判、报告出具、台账归档全流程作业。

- 5.3验收不合格闭环处置：验收不合格项，成交供应商须在采购人限定整改周期内，无条件整改、返工重做、部件整机更换，直至完全达标；全过程整改、复测、返工所有费用均由成交单位自行承担。逾期未完成整改复验合格，采购人有权单方解除采购合同，成交供应商全额承担违约赔偿、工期延误及相关全部法律与经济责任。

- 第六条：付款方式

- 6.1预付款支付：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。

- 6.2履约保证金：中标人在签订合同前，向采购人提交合同总金额5%的履约保证金（可采用银行保函等非现金形式）。履约保证金在项目整体验收合格后30日内无息退还（保函出具银行为国有商业银行或地方股份制商业银行，受益人必须为采购人全称，为不可撤销见索即付银行保函）。

6.3验收款支付：设备到货并完成安装调试、整体验收合格，且中标人提交完整结算资料后，双方办理结算手续，采购人支付至结算总价的100%（含已支付的预付款）。

第七条 售后保障

7.1质保期内（3年），供应商未在接到采购人故障报修通知后24小时内响应的，每延迟一天，向采购人支付合同总金额0.5%的违约金。

7.2同一设备故障在质保期内重复出现三次以上的，采购人有权委托具备资质的第三方进行维修，所产生全部费用由供应商承担。

7.3供应商累计三次未按约定履行质保义务的，采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿全部直接及间接损失。

第八条 乙方核心义务（新增原厂授权、禁止转包、保密条款）

8.1 乙方为经销商的，须提供本项目生产厂家唯一专项授权书，原厂出具质保兜底承诺；严禁借用过期、通用授权参与履约。

8.2 本项目设备供货、整车改装、技术服务不得转包、分包第三方；一经查实，甲方立即解除合同，扣除全部履约保证金，乙方支付合同总价 20% 违约金。

8.3 对甲方道路检测数据、厂区资料、项目预算永久保密，未经甲方书面许可不得对外宣传、展示本套雷达设备检测成果；泄密按合同总价 30% 支付违约金。

8.4 全程配合甲方完成财政 / 采购履约抽查、设备校准复检、技术答疑。

第九条：不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条：违约责任

10.1 供应商未按约定时间、地点、数量交付的，采购人有权解除合同，并要求供应商支付违约金；

10.2采购人未按约定时间支付货款的，供应商有权解除合同，并要求采购人支付违约金；

10.3如供应商所供饲料不符合质量标准，采购人有权拒绝接收，并要求供应商退还已付款项，同时供应商应承担因此产生的损失。

第十一条：争议处理

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条：其他

- 12.1本合同一式    份，甲方    份，乙方   份；具有同等法律效力。

- 12.2本合同未尽事宜双方可协商另行签订补充协议。

- 12.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：                                         乙方：

代表人（签字有效）：                           代表人（签字有效）：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

地址：                                         地址：

签订日期：______年____月____日                 签订日期：______年____月____日

账号：

户名：

开户行：