# 汉中市武乡林场2026年

# 重点区域森林病虫害防治实施方案

一、 森林病虫害防治基本情况

武乡林场始建于1958年，森林经营面积7.5万亩，其中人工林以华山松、油松、马尾松“三松”为主，达4.5 万亩，目前多数松树进入近熟林阶段。

近年来，受全球气温升高及森林公园人员频繁活动影响，部分松树出现过熟后生理衰退现象，林区森林病虫害呈现多发、蔓延趋势。经技术人员对重点区域松林实地调查，发现部分病死、枯死木，初步判定由华山松大小蠹及松褐天牛侵害所致。

为高效防控森林病虫害蔓延，除原计划处置范围外，扩增周边潜在风险林区，全面开展病枯木处置与健康树防护工作，确保森林资源健康有序增长。根据外业调查普查情况，本次森林病虫害防治重点区域为哑姑山营林区寺沟、哑姑山，石堰寺营林区王子山、练兵场及青泥河营林区对窝石等重点区域松林。

二、 方案编制依据

1. 《陕西省林业有害生物防治检疫条例》

2. 汉台区林业局关于下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(林草有害生物防治补助)计划的通知(汉林发〔2025〕3号)

3. 汉中市汉台区松材线虫病防控指挥部《关于进一步加强松材线虫病防控工作的通知》

4.国家林业和草原局新修订的《松材线虫病防治技术方案》

5.《区秦保中心华山松大小蠹防治技术方案》

三、 防治措施

(一)病枯木伐除与无害化处理：本次处治病、濒死、枯死木总计3000株。对所有目标树木实行全面伐除，伐桩高度严格控制在5厘米以内。伐除木连同枝丫全部运至指定区域集中焚烧销毁，杜绝虫源扩散。伐桩刻槽放置磷化铝片剂1 - 2 片，用塑料薄膜罩住后四周压土封严，防止药液挥发。

(二)打孔插药瓶防治：覆盖林场所有重点松林片区。对区域内健康树、轻枯树及周边健康树全面开展打孔插药瓶防治，提升整体防护效果。

(三)定期开展森林病虫害监测和森林病虫害普查。

四、 药品及施工费用预算

本项目采购预算：550000元。

具体数量如下：

1.病木处置费用：总计处置3000株病枯木。

2.打孔注药费用

药品：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐注干剂130件(规格：25ml*100 瓶)。

五、森林病虫害防治实施、管理及工期

(一) 组织实施

拟定防治实施方案报经区林业局审批后，按照政府采购程序，委托具有林业工程资质或具备森林病虫害防治资质的专业施工单位进行施工。签订施工合同，明确安全、质量标准及各方权责。

(二) 防治施工管理

1. 管理人员严格依据森林病虫害防治技术方案要求组织施工，确保各项措施落实到位。

2.对所有参加森林病虫害防治作业人员进行技术技能培训和安全知识教育，签订安全责任书，考核合格后方可上岗。

3.林场现场施工管理人员实行跟班作业，依事定责，建事前指导、事中检查验收、事后复查的全过程质量管理体系。

(三) 检查验收

依据《森林病虫害防治方案》内容及实施要求，分阶段开展检查验收工作，核实药品数量、作业数量、质量及防控措施落实情况。验收流程分为施工单位自检、林场自查、上级主管部门复查，确保防治成效达标。

(四) 档案管理

档案管理由专人负责，实行电子数字化管理。档案内容涵盖组织管理、实施方案、作业施工、影像资料、检查验收、后期成效检测等文件及相关电子资料，做到资料齐全、有据可查。

(五) 竣工结算

项目实施完成并通过竣工验收后，按照合同约定及财务制度办理竣工结算，拨付项目资金。

- 工期

- 具体服务起止日期以合同约定为准

六、 保障措施

(一)加强领导，健全机构

成立武乡林场森林病虫害防治工作领导小组。

1. 组长：田利军(场长):全面组织协调项目实施。

2. 副组长张鑫(业务分管副场长):具体负责森林病虫害防治推进和组织实施。

3. 技术负责(技术股长):现场施工项目管理及技术具体负责人，负责现场施工作业具体技术指导，督查施工质量、作业安全、资源保护、森林防火等工作，协调处理施工中各类问题。

4. 现场代表：杨海文、郭欣诚。现场跟班作业管理人员， 按照实施方案及技术要求，负责现场作业验收、安全管理、森林防火、资源保护，填报施工日志，建立健全生产档案，做好用工统计，作为财务支付工资依据。

5. 监测数据采集与分析，定期提交病虫害动态报告。

(二)强化管理，落实责任

按森林病虫害防治相关要求，层层落实责任，明确各片区防治内容、面积范围、最佳防治时间及技术要求，将责任落实到具体人员，确保各项工作有序推进。

(三)强化上岗前培训

林场组织全体防治人员开展现场培训，新增诱捕监测设备使用、数据采集等培训内容，明确各类防治技术要点和操作规程，要求所有人员严格按照规程操作。

(四)加强安全管理

1. 强化施工作业人员安全教育，配备防蛇、毒蜂等应急药品，防止野外作业意外伤害。

2. 坡陡、险急地段作业时，要求人员佩戴安全绳等防护装备，确保人身安全。

3. 加强森林防火宣传，严禁野外用火，在林区设置防火警示标识，配备灭火器材。

4. 加大对施工队巡查、监督力度，确保防治施工质量和森林防火安全。

5. 监测人员野外作业安全保障措施，配备通讯设备及应急物资，确保监测工作安全开展。