合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：商洛市林木病虫防治检疫站 地址：商洛市商州区张峪沟 项目名称：商洛市松树钻蛀类害虫无人机喷药防治项目 资金来源：财政资金，资金已落实； |
| 2 | 项目实施地点：采购人指定 |
| 3 | 工期：60日历天 |
| 4 | 质量标准：须符合作业设计要求。 |
| 5 | 1.中标价即合同总价，合同采用固定总价合同。投标报价是招标文件所确定的全部工程内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标响应。投标人根据自行确定的施工方案进行自主报价。 2.本项目投标总价包含：人工（劳务）费、机械设备费、物料、其他、运输费、应交税费等，完成项目所需的全部费用。 3.付款方式和程序： （1）结算方式：银行转账，由投标人提供发票进行对公报账。 （2）支付方式：由招标人负责结算，合同签订后，投标人在接收付款前，开具等额发票给招标人； （3）付款方式：（具体以合同签订为准）；a、预付款，合同签订后15工作日内，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0% b、进度款，竣工验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的50.0% |
| 6 | 质量保证： 投标人必须保证工程及服务质量可靠，并全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按采购人的补充要求为准。技术标准严格按照国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 7 | 验收： 由采购人和供应商、监理方共同对项目进行整体验收。按照批复的施工图设计保质、保量、保工期、保安全完成施工任务,工程质量达到合格标准； （1）所验各项内容最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在后续使用中发现招标人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，投标人应在招标人要求的时间内无条件整改及恢复。 （2）若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大技术能力、工程、服务质量的，采购人有权解除合同，并且要求供应商赔偿相关损失。 （3）验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 （4）验收要求：工程实施结束后,招标人根据承包方书面申请及《工程完工自查报告》组织设计方、监理方、施工方工程管理和技术人员进行验收,内容包括;施工措施、附属设施是否符合设计要求、施工资料是否整理到位、合同义务是否全部履行到位等。对存在的问题,书面下达整改通知书,注明整改内容和期限,对无问题的验收各方共同在《工程验收报告》上给出验收结论,并签字盖章。 （5）验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 （6）验收依据： - 合同文本； - 招标文件及澄清函、投标文件； - 国家和行业制定的相应的标准和规范； d)验收清单。 |
| 8 | 安全责任： - (1)乙方在施工过程中,要加强对施工人员防火宣传,切实做好防火安全管理,提前向当地林业站做好野外用火报备,用火作业时必须设置防火隔离,配备灭火器等设备,安排专人全程看守火场,做到人走火灭,杜绝火灾发生； - (2)乙方在施工过程中,要加强对施工人员安全宣传教育,派驻专职安全管理人员做好施工人员的安全管理工作,避免出现人身伤害、伤亡的事故发生。如出现施工人员伤亡，所有责任由乙方承担； - (3)乙方在施工前必须为工人购买必要的劳保设备和人身保险,保险生效后施工人员方可进入工地,费用由乙方承担； - (4)工程完工后,承包方应及时清理拆除全部临时工程设施设备(如运料索道)及生产垃圾、多余材料等,并保持施工现场清洁整齐； - (5)甲方提供的图纸及技术数据应予以严格保密,不得引用、复制、传播向任何第三方披露、提供、展示,如果乙方违反规定的任何保密义务,甲方有权要求乙方赔偿遭受的任何损失及法律责任。 |
| 9 | 违约责任： - 1、按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 - 2、发包方违约责任： - 工程中由于发包方原因停建、缓建或变更设计造成返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、承责方违约责任： - （1）未能按照合同规定履行自己的责任,应赔偿发包方由此造成的实际损失； - (2)工程中途由于承包方原因停建、缓建或变更设计以及施工错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,由此造成的停工、返工、窝工、倒运、人员和机械设备调遣、材料和购件积压的实际损失,均由承包方承担。 (3)工程质量不符合合同规定的,负责整改或返工； (4)施工过程中,承包方应采取安全防护措施,安全施工、文明施工,否则,因此造成的一切人身事故和其他损失由承包方负责。 4、未按合同要求提供服务或工程服务不能满足合同要求，招标人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，招标人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。 |
| 10 | 政府采购合同： 1.政府采购合同适用民法典。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 2.政府采购合同应当采用书面形式。 3.国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 4.招标人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 5.中标通知书具有同等法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 6.政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，招标人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 7.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 8..政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 9.政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

商洛市松树钻蛀类害虫无人机喷药防治项目

政府采购合同书

发包方(甲方):

承包方(乙方)：

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和住建 部、国家市监局(建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201), 结合            本项目实 际，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就商洛市松树钻蛀类害虫无人机喷药防治项目施工及有关事项协商一致，特签订本合同，以资信守。

##### 第一条项目名称

##### 商洛市松树钻蛀类害虫无人机喷药防治项目

##### 第二条工程概况

- 工程项目名称：商洛市松树钻蛀类害虫无人机喷药防治项目

- 2.工程建设地点：                            o

3.工程批准文号：

o

4.工程资金来源：

5.工程建设内容：                             o

##### 第三条合同构成

1.中标通知书；

2.投标函及其附录；

3.技术标准和要求；

4.施工图纸；

5.已标价工程量清单或预算书；

6.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内 容的文件，应以最新签署的为准。

##### 第四条工程价款

1.合同形式：总价合同。

2.合同价款：          元人民币(大写              _)。

##### 第五条承包方式

本工程由承包方总承包(包工、包料等)进行施工。承包方不得进行转包及分包。第六条合同期限

##### 1.施工期限：

开工日期：     年    月   日，竣工日期：     年  月    日。

2.工期日历天数：    日历天。如遇发包方原因(如设计变更)或者不可抗力因素(如 自然灾害)影响施工进度的情况，工期相应顺延，并履行延期手续。

3.服务期限：

##### 第七条合同各方

##### 1.发包方

( 1 ) 名 称 ：             ,联系电话：_

(2)授权代表：           ,联系电话：

##### 2.承包方

(1)名称：                ,法定代表人：             ,联系电话：              ;

(2)授权委托人：             (姓名),联系电话：               ;

(3)项目经理：                  (姓名),身份证号码              , 联 系 电 话：        ;

(4)通信地址：                           o

第八条工程联络

1.文件送达：发包方和承包方应当在合同签订后15天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2.文件接收：发包方接收文件地点：                _,指定接收人：

承包方接收文件地点：                         ,指定接收人：

##### 第九条标准规范

适用于本工程的标准规范包括：国家相关标准

第十条地点、面积及施工内容

地    点 ：

施工内容：

##### 第十一条技术措施

执行国家相关标准。

##### 第十二条工程质量

1.总体要求：                           o

2.作业要求：                           o

3.其他要求：                          。

##### 第十三条安全文明施工

##### 1.安全管理

(1)乙方在施工过程中，要加强对施工人员防火宣传，切实做好防火安全管理，提前向当地林业站做好野外用火报备，用火作业时必须设置防火隔离，配备灭火器等设备，安排专人全程看守火场，做到人走火灭，杜绝火灾发生。

(2)乙方在施工过程中，要加强对施工人员安全宣传教育，派驻专职安全管理人

员，做好施工人员的安全管理工作，避免出现人身伤害、伤亡的事故发生。如出现施工人员伤亡， 所有责任由乙方承担。

(3)乙方在施工前必须为工人购买必要的劳保设备和人身保险，保险生效后施工人员 方可进入工地，费用由乙方承担。

(4)工程完工后，承包方应及时清理拆除全部临时工程设施设备(如运料索道)及生 产垃圾、多余材料等，并保持施工现场清洁整齐。

(5)甲方提供的图纸及技术数据应予以严格保密，不得滥用、复制、传播向任何第三 方披露、提供、展示，如果乙方违反规定的任何保密义务，甲方有权要求乙方赔偿遭受的任 何损失及法律责任。

##### 2.环境保护

合同履行期间，承包方应采取合理措施保护施工现场环境。禁止野外用火。

##### 第十四条双方义务

##### 1.发包方义务

(1)发包方向承包方提供施工图纸，会同设计方，负责图纸会审和设计交底。

(2)聘请委托监理方，全面做好工程进度控制、质量控制、投资控制等管理工作。

(3)委派跟班作业技术员，加强与承包方和监理方联系，负责质量检查和监督管理， 会同监理方及时处理施工过程技术、质量等问题。

(4)收到经监理方审核的验收申请报告后30天内审批完毕并组织承包方、监理方、设 计方等相关单位完成竣工初验和竣工验收，并在验收后15天内向承包方签发验收报告。

##### 2.承包方义务

(1)按照批复的施工图设计保质、保量、保工期、保安全完成施工任务，工程质量达到 合格工程标准。

(2)明确项目经理，落实相关人员组建项目经理部，夯实工程施工管理责任，全权负 责本工程施工管理工作，编报《施工组织设计方案》,处理技术、质量、安全等一切有关事 宜。

(3)按照安全生产法律法规进行安全施工，制定安全施工计划和管理制度，夯实安全 施工管理责任，自行承担施工过程中发生的一切安全责任。

(4)在服务期内，全面负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由承包方 自费予以修复并按约定交付发包方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

(5)承包方应在通过工程竣工初验后及时向发包方提交竣工结算书及完整的工程结算资料，并在收到发包方核对工程价款通知之日起15日历天内与发包方核对工程价款，发包 方按约定比例进行付款。

##### 第十五条竣工验收

工程实施结束后，发包方根据承包方书面申请及《工程完工自查报告》组织设计方、监 理方、施工方工程管理和技术人员进行验收，内容主要包括：各小班施工措施、附属设施是 否符合设计要求、施工资料是否收集整理到位、合同义务是否全部履行到位等。对存在的问 题，书面下达整改通知书，注明整改内容和期限，对无问题的验收各方共同在《工程验收报 告》上给出验收结论，并签字盖章。

##### 第十六条违约责任

##### 1.发包方违约责任

工程中途由于发包方原因停工、缓建或变更设计造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和 构件积压的实际损失。

##### 2.承包方违约责任

(1)未能按照合同规定履行自己的责任，应赔偿发包方由此造成的实际损失。

(2)工程中途由于承包方原因停建、缓建或变更设计以及施工错误造成的返工，应采 取措施弥补或减少损失。同时，由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调遣、材料和构件积压的实际损失，均由承包方承担。

(3)工程质量不符合合同规定的，负责整改或返工。

(4)施工过程中，承包方应采取安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造 成的一切人身事故和其他损失均由承包方负责。

##### 第十七条工程结算

##### 1.支付方式

##### （具体以合同签订为准）；

##### 2.支付方式

首次付款在合同签订后，承包方进场施工15日内，预付合同总价款的   %。第二次付款 在工程完工经采购人、监理方联合验收合格后，根据承 包方申请，发包方支付合同价款的    %。第三次付款在结算审计后支付合同价款剩余部分 与审计结论的差额。

每次付款承包方均应书面申请，发包方组织验收，验收结论合格，按约定比例支付；验 收结论不合格，通过整改验收达标后，按约定比例支付；如果验收结论为失败项目，待整改 验收合格后，付款期限顺延。

合同一经签订，须按施工图设计、施工方案工程量内容进行施工，不得随意变更，确需变 更的，必须先申报“工作联系单”,经发包方、设计方及监理单位同意后，按形成的工程变 更单实施，未经发包方签署的工程变更，视为不合格工程，发包方有权要求整改，整改不到 位的，工程款不予支付，给发包方造成损失的，发包方有权要求承包方赔偿。

发包方该项目资金未到位的，属不可抗力，承包方不得强行要求发包方支付工程款项， 更不能据此不支付工人工资，同时发包方不承担因此产生的工程款利息。

##### 第十八条争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方应积极友好协商，形成和解协议，并经双方签 字并盖章后作为合同补充文件，遵照执行。若协商不能解决，合同当事人任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

##### 第十九条合同终止

##### 1.因解除而终止

(1)承包方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果发包方认为本合同已无必要继续履行或承包方若在收到发包方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则发包方有权向承包方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达承包方时生效，承包方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补发包方损失的，发包方可继续向承包方追偿。

(2)发包方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果承包方认为本合同已无必 要继续履行或发包方在收到承包方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则承包方有权向发包方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达发包方时生效，发包方应向承包方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

(3)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

(4)合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

##### 2.有下列情形之一的，合同权利义务终止

(1)本合同按约定履行完毕；

(2)本合同经双方协商一致而终止；

(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况或一方擅自转让本合同项下权利义务行为，另一方发出解除合同的通知；

(4)法律法规规定终止的其他情形。

##### 第二十条附则

1.双方的工程有关文件送达，必须送达指定接收人或指定接收人的委托人，并签字确认， 否则，视为无效送达。双方承诺如联系地址、电话及电子邮箱有变更会立即通知对方。

2.本合同如有未尽事宜，经协商同意可由发包、承包双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，应共同遵守。如单方面不履行本合同造成对方损失的，由责任方承担。

3.本合同及补充协议，自双方签字盖章之日起生效，管护期届满工程合格达标，结清余 款之日起自行终止。

4.本合同一式陆份，发包承包双方各执叁份，具有同等法律效力。

发包方：( 公 章 )

法定代表人：( 签 字 ) 委托代理人：( 签 字 )

统一社会信用代码：

地址：

电  话 ：

开户银行：

账  号：

签订时间：      年  月  日

承包方：( 公 章 )

法定代表人：( 签 字 ) 委托代理人：( 签 字 )

统一社会信用代码：

地址：

电  话 ：

开户银行：

账  号 ：

签订时间：      年  月  日