一、项目概况
[bookmark: _GoBack]沣西新城存量垃圾清运项目方量测量，涉及沣西新城辖区内多个村堆放的建筑垃圾，总预算491400.00元。
二、采购内容
测量沣西新城辖区存量拆除垃圾，完成拆除垃圾清运前测量及清运后复测收方，完成测量区域制图、完成测量方量统计。
三、服务要求
合同签订后30个工作日内完成全片区清运前初测；单个区域清运完成后5个工作日内完成复测；需配合新城现场管理人员开展边界确认、数据核对工作。
成果数据需真实、完整，不得篡改测量原始记录；图纸标注清晰，统计台账数据与测量记录、图纸完全一致。

